中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修监理服务项目

比选文件

项目编号：BMCC-ZC22-0574

北京明德致信咨询有限公司

2022年10月

目录

第一章  比选邀请	6

一、项目基本情况	6

二、申请人的资格要求：	6

三、获取比选文件	6

四、递交响应文件截止时间、比选会时间和地点	6

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。	8

第二章 合作方须知资料表	9

第三章 合作方须知	12

一 说明	12

1. 比选方、比选代理机构及合格的合作方	12

2. 资金来源	13

3. 响应费用	13

二 比选文件	14

4. 比选文件构成	14

5. 合作方要求对比选文件的澄清	14

6. 比选方或比选代理机构对比选文件的澄清或修改	14

三 响应文件的编制	15

7. 响应文件编制的原则	15

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用	15

9. 响应文件构成	15

10. 证明服务的合格性和符合比选文件规定的文件	16

11.响应报价	16

12. 响应保证金	17

13. 响应有效期	18

14. 响应文件的签署与规定	18

四 响应文件的递交	18

15. 响应文件的装订、密封及递交	18

16. 响应截止期	19

17. 响应文件的修改与撤回	19

五 比选及评审	20

18. 比选	20

19. 评审委员会和评审方法	20

20. 响应文件的初审	20

21. 评审	22

22. 评审过程及保密原则	23

六 确定成交	23

23. 中选合作方的确定标准	23

24. 中选通知书	23

25. 签订合同	24

七 代理服务费	24

26. 代理服务费	24

八 其它	24

第四章 项目需求	26

第五章 评审办法及评分标准	36

第六章 合同格式	41

第一部分合同协议书	42

一、工程概况	42

二、词语定义	42

三、组成合同的文件	42

四、总监理工程师	42

五、签约酬金与补偿费用	42

六、期限	43

七、双方承诺	43

八、合同订立	43

第二部分合同通用条款	45

1. 一般约定	45

1.1 词语定义	45

1.2 解释	46

1.3 合同文件组成与解释顺序	46

1.4 通知	47

1.5 保密	47

1.6 著作权	47

2. 监理人的义务	47

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容	47

2.2 监理与相关服务依据	48

2.3 项目监理与相关服务机构和人员	48

2.4 履行职责	49

2.5 守法诚信	49

2.6保险	49

2.7 提交报告	50

2.8 文件资料	50

2.9 使用委托人的财产	50

3．委托人的义务	50

3.1 告知	50

3.2 提供资料	50

3.3 提供工作条件	50

3.4 委托人代表	50

3.5 委托人意见或要求	51

3.6 答复	51

3.7 支付	51

3.8 保障监理人的权利	51

4.违约	51

3.9 监理人的违约	51

4.0 委托人的违约	51

4.1 除外责任	52

5.支付	52

5.1 支付货币	52

5.2 首付款	52

5.3 中期款	52

5.4 尾款	52

5.7 有争议部分的付款	52

5.8 结算	53

6.合同生效、变更与终止	53

6.1 生效	53

6.2变更	53

6.3 暂停履行与解除	54

6.4 终止	55

7.争议解决	55

7.1协商	55

7.2调解	55

7.3仲裁或诉讼	55

第三部分合同专用条款	56

1. 定义与解释	56

1.3 合同文件组成与解释顺序	56

1.5 保密	56

2. 监理人义务	56

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容	56

2.2 监理与相关服务依据	57

2.3 项目监理与相关服务机构和人员	58

2.4 履行职责	58

2.7 提交报告	59

2.9 使用委托人的财产	59

3. 委托人义务	59

3.2 提供资料	59

3.4 委托人代表	59

3.6 答复	59

4. 违约	59

4.1 监理人的违约	59

4.2 委托人的违约	60

5. 支付	60

5.3 支付方式	60

6. 争议解决	60

6.2调解	61

6.3仲裁或诉讼	61

8. 补充条款	61

附件一：工程监理廉政责任书	62

第七章 响应文件格式	65

1 响应书	65

2 响应一览表	67

3.分项报价表格式	68

4 技术规格偏离表	69

5 商务条款偏离表	70

6 资格证明文件	71

7 业绩案例一览表	77

8 响应保证金（如适用）	78

9 中选服务费承诺书（如适用）	79

10 中小企业声明函	80

11 与合作方存在关联关系的单位情况说明	83

12 拟用于本项目人员资格和经历情况	85

13 主要方案的详细说明	87

14 比选文件要求的和合作方认为必要的其它文件	88

第一章  比选邀请

北京明德致信咨询有限公司受北京歌华文化中心有限公司委托，就中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目进行竞争性公开比选，欢迎合格的合作方前来比选。

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC22-0574

项目名称：中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修监理服务项目

采购预算：人民币13万元

比选需求：监理单位须承担项目全过程的监理服务，包括提供项集成及相关软硬件采购、合同、工程实施、试运行、第三方测试、验收等各阶段的监理服务。对项目所有建设目标以及建设内容的质量、合规性、进度、费用、风险进行全方位、全过程监督、审核和控制……详见比选文件第四章项目需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：合作方必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人。

3.本项目不接受联合体响应。

三、获取比选文件

时间：2022年10月24日至2022年10月26日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：线上购买

方式：仅接受电汇或网银购买比选文件。

售价：每包人民币200元，比选文件售后不退。

四、递交响应文件截止时间、比选会时间和地点

响应文件递交截止时间：2022年10月31日13点30分（北京时间）。

响应文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第四会议室。

比选会时间和地点：同响应文件递交时间和地点。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

（1）疫情期间只接受电汇或网银购买比选文件，请合作方汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号项目包号+用途”（比如：ZC22-0574项目保证金或者ZC22-0574项目标书款），以便财务查账及汇总。合作方如汇款购买比选文件，请将汇款单复印件及以下表格内容发邮件至bjmdzx@vip.163.com，邮件主题请统一填写为：“购买标书信息+项目编号”。在购买文件截止时间前，汇款没有到账或未收到购买文件的项目编号及包号、购买单位名称、详细通讯地址、电话、传真及联系人等相关信息的，不予登记。

| 项目编号 | BMCC-ZC22-0574 |
| --- | --- |
| 报名包号 | / |
| 汇款金额 |  |
| 公司名称 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 公司通讯地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 联系邮箱 |  |
| 需要快递纸质版文件 | 是(须加收快递费100元） √否 |
| 汇款/转账凭证 | （汇款或转账的底单扫描件或截图） |

（2）公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）比选文件电子版文件下载网址：http://www.zbbmcc.com/node/119，无需注册，进入页面找到对应项目，点击查看详情，进入详情页免费下载。

（4）本项目的比选公告在中国政府采购网上发布。

（5）本项目评标方法和标准：综合评分法。

（6）响应文件请于比选会当日（响应截止时间之前）递交至比选地点，逾期恕不接受，届时请合作方派代表参加比选会。疫情防控期间可以采用快递形式递交投标文件。对于采用快递形式递交文件的供应商，应同时随附一份关于认可比选会议内容的承诺书原件（格式自拟，无需密封），并于快递发出后将公司名称、本项目编号、快递单号等信息发送至邮箱66235012@qq.com，以便代理机构及时查收快递。采用快递形式递交投标文件的（推荐采用顺丰快递），请务必自行掌握投递时间，确保在递交文件截止时间前送达，逾期到达的文件恕不接收。快递信息为：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室，刘佳收，010-82370045

（7）凡对本次比选提出询问，请与北京明德致信咨询有限公司联系。因项目经理外出开标等原因，请优先通过电子邮箱66235012@qq.com联系。

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。

1.比选单位信息

名    称：北京歌华文化中心有限公司

地    址：北京市海淀区复兴路甲9号

联系方式：张老师，010-84187944

2.比选代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室

联系方式：010-82370045、13801046291

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘佳、吕绍山、王经理。

电话：010-82370045、13801046291

第二章 合作方须知资料表

本表是关于第三章合作方须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。如本表和比选公告（比选邀请）中的内容有矛盾，也以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 比选方：北京歌华文化中心有限公司 地 址：北京市海淀区复兴路甲9号 比选方联系方式：张老师010-84187944 |
| 1．2 | 比选代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室 电话：刘佳、吕绍山、王经理010-82370045、13801046291 |
| 1.3.3 | 是否接受联合体响应：否 |
| 9.1.5 | 资格证明文件： （1）三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）； 注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。 （2）法定代表人本人参与响应的需提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件；非法定代表人本人参与响应的，需提供法定代表人委托授权书及被委托人的身份证复印件（须加盖本单位公章）（格式） 注：依法免税或零报税的合作方，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。 （3）参加此次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明原件（须加盖合作方公章）（格式） （4）信用声明（须加盖合作方公章）（格式） （5）比选文件要求或合作方认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖合作方公章） |
| 12.1 | 响应保证金：2500元 递交截止时间：同响应截止时间。 交纳响应保证金形式：电汇、支票、保函等非现金形式 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 帐 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请合作方汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号+用途”（比如：ZC22-0574保证金或者ZC22-0574标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 13.1 | 响应有效期：90天 |
| 14.1 | 响应文件：正本：1份；副本：3份；电子版：2份。 （电子文件规定：必须提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为USB存储设备）。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 12.5 | 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续。中标人的保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 16.1 | 响应截止时间：详见第一章比选邀请 |
| 18.1 | 比选时间：详见第一章比选邀请 响应文件递交地点、比选地点：详见第一章比选邀请 |
| 26.1 | （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标人收取代理服务费用。 （3）代理服务费币种与中选签订合同的币种相同或比选机构同意的币种 （4）本项目代理服务费由中标人支付。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 |

第三章 合作方须知

一 说明

1. 比选方、比选代理机构及合格的合作方

1.1 比选方：指依法进行本次比选活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2 比选代理机构：受比选方委托，组织本次比选活动的比选代理机构。

  - 合格的合作方

1.3.1符合第一章比选邀请中“合作方资格要求”中规定的内容；

1.3.2合作方必须向比选机构购买比选文件并登记备案，未经向比选代理机构购买比选文件并登记备案的潜在合作方均无资格参加本次响应。

1.3.3如合作方须知资料表中允许联合体，对联合体规定如下：

1.3.3.1两个以上合作方可以组成一个响应联合体，以一个合作方的身份响应。

1.3.3.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.3.3.3比选方根据比选项目对合作方的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

1.3.3.4联合体各方应签订共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同响应协议连同响应文件一并提交比选单位。

1.3.3.5联合体各方签订共同响应协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应。

1.3.3.7联合体各方在同一比选项目中以自己名义单独响应或者参加其他联合体响应的，相关响应均无效。

1.3.3.8对联合体响应的其他资格要求见合作方须知资料表。

1.3.4 合作方信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：比选代理机构于比选日期当天查询。

如合作方为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的合作方，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的合作方（处罚决定规定的时间和地域范围内），则其响应将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个合作方的身份共同参加比选活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 凡受托为本项目/分包比选标的进行设计、编制规范和其他文件或者项目管理、监理、检测等服务的合作方及相关联的附属机构，不得再参加该项目/分包的其他比选活动。

  - 凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目比选单位的任何机构，不得参加响应。

  - 合作方在响应过程中不得向比选方和比选代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其合作方资格将被取消。

1.7比选方和比选代理机构在任何时候发现合作方以他人名义响应、相互串通响应，合作方提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并没收其响应保证金，并视情况依法追究责任。

1.8比选单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同合作方，不得同时参加同一合同项下的比选活动；本项目的比选代理机构及其分支机构不得参加本项目的响应或者代理响应。

2. 资金来源

2.1本比选项目资金为企业自有资金。

3. 响应费用

3.1 合作方应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论响应的结果如何，比选方和比选代理机构均无义务和责任承担这些费用。

3.2 本项目专家评审费参照北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准，由中标人支付。

二 比选文件

4. 比选文件构成

4.1 要求提供的货物及相关服务、比选过程和合同条件在比选文件中均有说明。

比选文件共七章，内容如下：

第一章：比选邀请

第二章：合作方须知资料表

第三章：合作方须知

第四章：项目需求

第五章：评分办法及评分标准

第六章：合同格式

第七章：响应文件格式

4.2 合作方应认真阅读比选文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如合作方没有按照比选文件要求提交全部资料，或者响应没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是合作方的风险，并可能导致其响应被拒绝无效。

5. 合作方要求对比选文件的澄清

5.1任何要求对比选文件进行澄清的合作方，均应以书面形式通知比选单位。比选单位对合作方在购买比选文件后两个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后两个工作日内以书面形式予以答复。

6. 比选方或比选代理机构对比选文件的澄清或修改

6.1在响应截止期五日前，比选方、比选代理机构可主动地或在解答合作方提出的澄清问题时对比选文件进行修改。

6.2比选文件的修改应以书面形式通知所有购买比选文件的合作方，并对比选方、响应双方具有约束力。合作方在收到上述通知后，应在一个工作日内向比选代理机构回函确认，否则比选单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

6.3澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，比选方或者比选代理机构应当在响应截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取比选文件的潜在合作方；不足3日的，比选方或者比选代理机构应当顺延提交响应文件的截止时间。

三 响应文件的编制

7. 响应文件编制的原则

7.1潜在合作方应在认真阅读比选文件所有内容的基础上，按照比选文件的要求编制完整的响应文件。比选文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 合作方必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受比选代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

8. 响应范围及响应文件中计量单位的使用

8.1 合作方应对比选文件中“项目需求”所列的所有服务进行响应。不得将一个分包中的内容拆开响应，否则其响应作为无效标处理。

8.2 响应文件中所使用的计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 响应文件构成

9.1合作方应完整地按比选文件提供的响应文件格式编写响应文件，响应文件应包括以内容：

1 响应书（格式）

2 响应一览表（格式）

3 技术规范偏离表

4 商务条款偏离表

5 资格证明文件

详见响应须知资料表9.1.5

6 业绩案例一览表

7 响应保证金

8 中选服务费承诺书

9 与响应单位存在关联关系的单位情况说明

10 拟用于本项目人员资格和经历情况（如适用）

11 主要方案的详细说明

12 比选文件要求的和合作方认为必要的其它文件

9.2 除上述9.1条外，响应文件还应包括本须知第10条的所有文件。

10. 证明服务的合格性和符合比选文件规定的文件

10.1合作方应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及相关服务的合格性符合比选文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1主要技术指标和性能的详细说明。服务方案、项目实施方案及比选文件要求合作方提供的其他技术文件等。

10.2.2	对照比选文件项目需求，逐条说明所提供货物及相关服务已对比选文件的技术规格做出如实详细的应答，并声明与技术规格条文的偏差和例外。【关于第四章的所有响应偏差和例外均写入“技术规格偏离表”，关于其它内容的响应偏差和例外均写入“商务条款偏离表”】。

10.3 合作方应注意比选文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。

11.响应报价

11.1所有响应均以人民币报价。合作方的响应报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2响应总价中不得包含比选文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。响应总价中也不得缺漏比选文件所要求的内容，否则，可能导致其响应被拒绝。

11.3合作方所报的各分项响应单价在协议履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，将被认为是非响应性响应而予以拒绝。

11.4合作方应对比选文件项目需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；合作方未经比选方同意不得将本项目分包或转包。

12. 响应保证金

12.1 合作方应提供响应保证金，作为其有效响应的一部分。

12.2 响应保证金是为了保护比选方和比选代理机构免遭因合作方的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标（响应）保证金将不予返还：

（1）在比选之日后到比选有效期满前，合作方因自身原因撤回响应的；

（2）合作方以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，合作方提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，合作方放弃成交或者不按本须知第25条的规定与比选方签订合同的；

（4）合作方未按第26条的规定缴纳中选服务费的；

（5）比选文件规定的其他情形。

12.3 响应保证金必须采用下列形式之一：

电汇/网银（采用电汇/网银必须保证在响应文件递交截止时间前汇到比选代理机构账户。以比选代理机构银行通知确认到账为准；如至响应文件递交截止时间仍未得到比选代理机构的银行确认，将被视为合作方未提供保证金）、银行汇票、支票或者金融机构出具的保函等非现金形式。

12.4 凡没有根据本须知12.1和第12.3条的规定随附响应保证金的响应，将被视为无效响应。合作方同时对多个分包进行响应时，响应保证金可合并提供，合作方须注明响应的各分包响应保证金金额。响应保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个分包不足的，涉及的所有分包将均被视为无效响应。

12.5 成交合作方的响应保证金，在与比选方签订合同后五个工作日内无息退还。未成交的合作方的响应保证金将于成交通知书发出后五个工作日内无息退还。

13. 响应有效期

13.1 响应应在规定的提交响应文件的截止之日后的 90天内保持有效，响应有效期不满足要求的响应，将按无效响应处理。

13.2 比选方或比选代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求合作方同意延长响应文件的有效期。接受该要求的合作方将不允许修正其它内容，且本须知中有关响应保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。合作方也可以拒绝比选代理机构的这种要求，其响应保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 响应文件的签署与规定

14.1合作方应按比选文件响应须知资料表的规定准备响应文件正本和副本，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。副本可采用正本的复印件。另外合作方还需提供电子版响应文件2份，若电子版响应文件和书面响应文件不符，以书面响应文件为准。

14.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并由合作方的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在响应文件中。

14.3 任何对响应文件行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人签字或盖章后才有效。

14.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由合作方负责。

14.5 响应文件无法人签字，或无被授权代表签字，其响应为无效标。

四 响应文件的递交

15. 响应文件的装订、密封及递交

15.1 响应文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），左侧装订。响应文件应装订牢固、目录清楚、页码准确，不得采用活页式装订。比选方、比选代理机构对因装订不牢造成的文件散失不负责任。响应文件需打印或用不退色墨水书写，并由合作方的法定代表人或经其正式授权的代表在响应文件上签字并加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如响应专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

15.2 合作方应将 “响应一览表”、“响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”“样品（如有）”分开单独密封，并在信封上分别注明 “响应保证金”、“响应文件正本”、“响应文件副本”、“响应文件电子版”“样品（如有）”字样，在响应时单独递交。如果合作方虽然未能按照上述规定对响应文件进行密封，但只要响应文件密封完好的，比选单位不得拒收。

15.3所有信封上均应：

1）清楚标明递交至比选公告或比选邀请书中指明的地址。

2）注明比选的项目名称、项目编号和“在（比选会议时间）之前不得启封”的字样。

3）合作方提供响应文件的密封粘贴处应加盖公章或被授权代表签字，以便确认密封情况，不符合要求的响应文件将被拒绝。

15.4 所有信封上还应写明合作方名称和地址，以便比选代理机构在响应截止时间以后收到的响应文件，能原封退回。如果合作方未按上述要求密封及加写标记的，比选代理机构对响应文件的误投或过早启封概不负责。

16. 响应截止期

16.1合作方应在规定的截止时间前，将响应文件密封送达至规定的地址。逾期送达或者未按照比选文件要求密封的响应文件，比选方、比选代理机构应当拒收。

16.2比选代理机构有权按本须知的规定，通过修改比选文件延长响应截止期。在此情况下，比选代理机构和合作方受响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.3比选代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的响应截止期后收到的任何响应文件。

17. 响应文件的修改与撤回

17.1合作方在提交响应文件后，可在响应截止时间前对其响应文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的合作方代表签字并加盖公章。

17.2合作方对响应文件的补充或修改通知应按本须知规定进行签署、盖章、密封和标记（注明项目名称、比选编号、“补充或修改通知”等）和递交。

17.3在响应截止期之后，合作方不得对其响应文件做任何补充、修改（评审委员会要求的澄清除外）。

17.4在响应截止期之后，合作方不得撤销其响应文件（包括全部响应资料），否则其响应保证金将不予退回。

17.5 合作方在响应截止时间前撤回已提交的响应文件的，比选方或者比选代理机构应当自收到合作方书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的响应保证金，但因合作方自身原因导致无法及时退还的除外。

五 比选及评审

18. 比选

18.1 比选代理机构应当按响应须知资料表的规定，在响应截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开比选。所有合作方应派被授权人参加。参加比选的代表应签名报到以证明其出席。

19. 评审委员会和评审方法

19.1 评审由依照有关法律法规组建的评审委员会负责。评审方法和标准在本比选文件第五章中规定。评审委员会对响应文件的评审，分为符合性检查、商务评议、技术评议、综合评议。

20. 响应文件的初审

20.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查指评审委员会依据法律、法规和比选文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定合作方是否具备响应资格。

符合性审查：评审委员会将审查响应文件有效性、完整性和对比选文件的响应程度，以确定是否对比选文件的实质性要求做出响应。

20.2 响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效响应处理：

	1）合作方不满足比选文件对合作方资格要求的，包括比选方/比选代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询（截止时点为响应截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单合作方的（保留查询记录网页打印件）；

   2）合作方资格证明文件不全或不满足比选文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

20.3 在详细评审之前，评审委员会要审查每份响应文件是否实质上响应了比选文件的要求。实质上响应的响应应该是与比选文件的全部实质性要求相符的响应。对关键条款例如关于响应保证金、响应有效期、适用法律、社会保障资金等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。

20.4对于响应文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何合作方的相对排序。

20.5符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

（6）不同合作方的参选保证金从同一单位或者个人的账户转出。

20.6有下列情况之一的，属于非实质性响应比选文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足比选文件要求的；

（2）合作方在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价低于本项目最低限价的；

（4）响应文件未按比选文件规定密封、签署、盖章的；或由合作方授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）未按规定提交保证金的；

（6）响应文件附有比选方或比选代理机构不能接受的附加条件的；

（7）不符合比选文件中规定的其他实质性要求的；

（8）不满足比选文件中带“★”要求的；

（9）未按照比选文件要求的方式进行报价；

（10）服务期及付款方式不满足比选文件要求；

（11）未对比选文件内全部内容进行响应；

20.7有下列情形之一的，属于合作方串通响应：

1）不同合作方的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同合作方委托同一单位或者个人办理响应事宜；

3）不同合作方的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同合作方的响应文件相互混装；

5）不同合作方的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21. 评审

21.1经初审合格的响应文件，评审委员会将根据比选文件确定的评审方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

21.2 评审严格按照比选文件的要求和条件进行，具体详见本比选文件第五章评审办法和评分标准。

21.3评审时，评审委员会各成员应当独立对每个有效合作方的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个合作方每项评分因素的得分。（每个评委按分包分别对每个初审合格的合作方进行独立打分，所有评委对同一合作方同一分包打分的算术平均值为该合作方该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

22. 评审过程及保密原则

22.1有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2在评审期间，合作方试图影响比选方、比选代理机构和评审委员会的任何活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

22.3评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

22.4比选方有权根据合作方递交响应文件中的资格证明文件等资料，对合作方的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，比选方将保留追究合作方法律责任的权利。

六 确定成交

23. 中选合作方的确定标准

23.1评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价由高到低顺序排列。得分且响应报价相同的并列。响应文件满足比选文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的合作方为排名第一的成交候选人。出现成交候选人并列的情形，以响应报价高的合作方为中选合作方；报价相同的，以技术部分得分高的合作方为中选合作方。

23.2评审委员会将根据评审标准，推荐成交候选人，或根据比选方的委托，直接确定中选合作方。

24. 中选通知书

24.1中选确定后，中选结果在指定的发布媒体上公告，同时以书面形式向中选合作方发出中选通知书，中选通知书对比选方和中选合作方具有同等法律效力。

24.2 合作方可通过相关发布媒体查询评审结果。合作方可以在公示期内对评审结果以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。公示期外提出的质疑，比选代理机构将不予以受理。

24.3 中选通知书发出后，比选方不得违法改变中选结果，中选合作方无正当理由不得放弃中选，否则应当依法承担法律责任。

24.4中选通知书是合同的组成部分，对比选方和中选合作方具有同等法律效力。

25. 签订合同

25.1中选合作方应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选合作方响应文件的规定，与比选方签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中选合作方响应文件作实质性修改。如果中选合作方无正当理由不与比选方签订合同，则其响应保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个成交候选人，或重新比选。

25.2比选文件、中选合作方的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

七 代理服务费

26. 代理服务费

26.1比选代理机构合作方须按资料表的有关规定向中选合作方收取代理服务费用。此项费用不单独开列而应计入响应价。

26.2	本项目代理服务费由中选合作方支付。

26.3	代理服务费将以现金、网银、电汇、支票（北京地区）或汇票的方式进行收取。成交合作方如未按26.1和26.2条规定办理，比选代理机构将没收其响应保证金。

26.4在响应时，合作方应提供代理服务费承诺书。

八 其它

27.1   如果被推荐的成交候选人被认为在本比选过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

27.1.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响比选方在比选过程中或合同实施过程中的行为；

27.1.2 “欺诈行为”是指为了影响比选过程或合同实施过程而谎报事实，损害比选方和公共利益，包括合作方之间串通响应（递交响应文件之前和之后），人为地使响应丧失竞争性，剥夺了比选方从竞争中所获得的利益。

27.2   本比选文件的解释权属于比选方及比选代理机构。

第四章 项目需求

一、项目概述

（一）项目背景

中华世纪坛自建成以来，基础设备设施已运行22年，虽然历年来对各系统部分软件进行升级维护，对局部子系统和终端设备进行应急更换，但系统硬件及涉及的相关配套设备按照“国标”设计规范，已超过强制报废年限。为保证中华世纪坛安全运行，世纪坛对消防系统的子系统之一自动火灾报警系统和弱电系统的子系统之一视频监控系统进行应急维修。按照世纪坛自动火灾报警系统和视频监控系统应急维修需求，以维修后满足5年技术不落后为原则。

（二） 项目名称

中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目监理服务项目

- 总投资及资金来源

本项目总体规划分步实施，加快项目建设步伐。本项目总投资概算为700余万元人民币，其中监理预算为13万元人民币。

- 项目建设目标

符合现行安防、消防规范，系统设备能够满足5年不落后的原则

- 项目建设内容

自动火灾报警系统按照现行消防规范标准进行优化对原有火灾报警控制器、控制盘、消防电话总机、图形显示装置、报警器及探测器等消防设备的拆除；原有消防管线的拆除及新装管线的敷设；消防控制器、双琴台式机柜、单琴台式机柜、控制盘、蓄电池、消防电话总机、功率放大器、图形显示装置、探测器、消防按钮及报警器的安装调试。

视频监控系统按照比选方需求对原有摄像机、交换机等监控设备的拆除；原有监控管线的拆除及新装管线敷设；摄像机、交换机、存储设备、录像机、服务器、显示屏、解码器、网络键盘及平台软件等安防设备的安装调试，达到比选方使用功能要求。

设备安装对原有建筑墙面、地面、吊顶、装饰的拆除及恢复。

二、监理服务范围及期限

（一）服务范围

监理单位须承担项目全过程的监理服务，包括提供项集成及相关软硬件采购、合同、工程实施、试运行、第三方测试、验收等各阶段的监理服务。对项目所有建设目标以及建设内容的质量、合规性、进度、费用、风险进行全方位、全过程监督、审核和控制，进行工程项目的合同管理、变更管理、文档管理、信息管理以及安全文明施工的监理，负责项目建设过程中的组织协调等工作外，监理单位还应在建设单位的授权委托下承担整个项目建设管理的责任，对本项目建设的整个生命周期进行规范的监督、审核和控制，保护建设单位的利益，规避或降低项目建设的风险，帮助建设单位建设一个既满足国家有关政策要求、业务需求、合规、保证质量，又具有高性价比的信息化工程。

具体的服务范围包括但不限于：

1、负责项目的全项目、全过程监理，主要包括四项控制、三项管理和一项协调。即：质量控制、进度控制、成本控制、变更控制、合同管理、文档管理、安全管理和组织协调。

2、项目建设过程监理还包括：项目相关的系统集成及相关软硬件的采购、应用系统开发采购、谈判、合同、工程实施、试运行、第三方测试、验收等的过程监理；负责相关各类项目会议的组织、记录，项目文档、起草、归档、移交等管理工作。

3、按照国家对信息系统项目建设监理的有关要求，提供其他监理服务。

（二）服务期限

中华世纪坛自动火灾报警及视频监控系统应急维修项目监理周期与项目建设周期一致（中华世纪坛属于对外开放场所，按照日常开放管理要求，设备安装调试工作仅可在闭馆后夜间进行）。

（三）监理职责及要求

监理单位应遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，以高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准以及业主与承建方签订的合同，对项目建设项目实施有重点的、全面的、精线条的监理。同时帮助业主掌握项目进度，按期分段对项目验收，保证项目按期、高质量地完成。

1、监理职责

监理参与项目生命周期全过程对质量、进度、投资等方面的监督和管理。监理代表建设单位审核项目从采购、实施、验收等阶段过程中所产生的成果，以及对项目执行过程当中的变更进行控制，确保项目达到质量计划或者合同所规定的质量要求。

项目建设单位要求监理方遵循信息系统项目监理标准和规范，按照项目的建设需求，包括所有项目前期需求分析、方案优化、招投标和商务合同签订、开发测试、项目实施、初验与试运行、培训及测试、移交和终验等全过程监理服务。具体要求包括：

（1）在项目的准备、实施、试运行、验收等各阶段，提供各项咨询和技术支持服务，协助建设单位完成相关工作。

（2）协助项目建设单位和承建单位细化系统设计方案，澄清有关技术问题，查审承建单位提出的技术方案，并提出修改意见或建议。

（3）对项目开工建设的全过程制定一套合理可行的监理措施和办法。承建单位进入具体项目实施时，负责督促和检查执行合同和技术标准的情况。

（4）督促承建单位制定并落实质量保证措施。

（5）监理系统调试安装过程，组织项目初验。

（6）按有关规定组织设备到货验收和工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助建设单位检查承建单位的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

（7）投资控制。协助建设单位编制付款计划；审查承建单位提交的资金流计划；核定承建单位完成的工程量，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。协助项目建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与工程质量与进度结合起来。

（8）安全施工管理。审查承建单位提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施和落实情况。

（9）检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

（10）系统试运行期间出现问题时，协助项目建设单位和承建单位分析问题根源，协商解决办法。

（11）系统试运行结束后，及时受理承建单位提交的项目终验申请，协调各方按要求准备并审查项目终验材料。终验条件具备时，会同项目建设单位见证承建单位的系统终验测试过程。出具项目终验的监理方意见。

（12）预测可能影响实施计划的各种因素，及时纠正可能影响系统功能和性能的缺陷。

（13）督促承建单位形成规范的技术文档，以保证项目实施过程的可追溯性。

（14）合同管理

1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

2) 对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3) 对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4) 根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

2、监理各阶段的基本要求

监理负责根据各阶段的工作重点，协助建设单位组织、召开各种专题会议，形成会议纪要，并督促项目有关各方落实。

（1）在项目建设开工前的准备阶段

审核实施方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍。

审核施工组织设计：对承建单位的实施工作准备情况进行监督。

审核施工进度计划：对承建单位的施工进度计划进行评估和审查。

审核工程实施人员：确认承建单位提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

审核开工申请，确认开工日期；了解施工条件准备情况；了解承建单位工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况。

监督承建方内部的技术交底和安全交底培训；

签发开工令。

（2）在项目实施阶段

本阶段重点开展工程实施、系统测试和试运行等活动。主要工作有：

监理单位协助建设单位和承建单位细化系统设计方案，澄清有关技术问题，提出修改意见或建议。

协助审核承建单位提出各子系统的实施方案、实施计划和系统测试、试运行方案，并提出修改意见或建议；

监理单位在工程实施现场对工程施工程序、施工要求、建材质量、产品质量、系统集成、制度设计进行监督、检查；不符合合同或国家标准要求的，要以书面形式发出监理通知单，进行整改。

现场监理中，有项目货物或工程材料进场的，开箱前须先确认合乎合同和国家的标准要求。不合要求的，要以书面形式发出监理通知单，要求更换。因监理原因而导致设备不合合同或国家标准要求的，由此造成的损失由监理方承担。

设备选型、采购：对设备选型方案的设计、审核，对集成商的采购渠道（包括到货期、供货能力评估）的审查，设备采购环节服务许可、手册及文档资料的管理。

建立严格的方案审核与评审制度：在方案实施过程中要求监理能针对系统总体和各个子系统情况的管理、产品、信息技术、网络及安全的要求、方案等进行评审或确认。

项目进度控制：加强动态管理，结合合同条款对承建单位进行人力资源保障和稳定性约束。

项目变更与投资控制：项目实施前通知项目实施方明确项目有限变更的范围，实现投资控制与项目变更管理相结合。

针对项目各子系统的实施情况，适时提出各子系统及整个系统试运行的建议，针对系统试运行中出现的问题，协助、督促项目实施方提出改进意见和具体措施。

核查、督促项目实施方完善各种项目材料。

（3）在试运行阶段

安装、调试和试运行情况，记录系统试运行数据。

组织对试运行期系统进行功能性检测。

对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。

（4）在项目验收阶段

在建设单位的主持下，协助建设单位进行系统验收。系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。核实已完成工程的数量、质量，报送建设单位作为支付工程价款的依据。

监理要明确工程测试验收方案的符合性及可行性；促使工程的最终功能和性能符合承建合同、法律、法规和标准的要求；推动承建单位所提供的工程各阶段形成的技术、管理文档的内容和种类符合标准要求。负责档案管理，并最终通过验收。

3、监理服务要求（四控三管一协调）

（1）项目质量控制

代表建设单位对交付的计算机软硬件、应用系统及系统集成成果进行质量控制。

审查并确认承建单位的投标书、合同及实施方案。审查承建单位的质量保证体系和措施，核实质量文件；依据合同文件、技术标准，对供货和工程实施的全过程进行检查，对设备型号、规格和数量进行开箱检查验收；对重要设备进行跟踪监督；参与设备质量事故的处理，审查监督事故处理方案的执行；在规定的设备质量保修期间，检查设备质量状况，鉴定质量问题责任，监督责任单位保修；监督系统集成和调试情况。

在技术上、质量上、经济上、性能上和风险上进行分析和评估，及时为建设单位提供建议。在项目关键节点设置质量控制点，协助建设单位召开专题评审会或讨论会。具体包括但不限于：

1）系统集成质量的控制

a.系统集成方案的审核和确认；

b.对采购的软硬件产品的质量进行检验、测试和验收；

c.对系统软件的安装调试进行验收；

d.对系统集成进行总体验收。

2）应用软件开发质量的控制

a.软件开发计划的审核和确认；

b.对软件开发的需求分析、概要设计、详细设计、编码测试、应用测试等每个开发阶段进行把关；

c.对承建单位的开发质量记录进行审核；

d.源代码及应用程序的移交验收等；

e.参与对应用软件的总体验收。

3）培训的质量控制

a.审核确认承建单位的培训计划；

b.检查培训教材、使用说明书、维护手册等资料内容，检查培训文档是否与实际培训内容相符合；

c.协助用户方组织培训；

d.监督承建单位实施其培训计划，并征求用户的反馈意见；

e.对培训效果进行考核；

f.审核确认承建单位的培训总结报告。

（2）项目进度控制

审核项目建设的进度分步实施计划，确认各分步实施计划可以保证总体计划目标的实现。

对项目实施进度进行实时跟踪，并要求各项目建设单位对进度计划进行动态调整，确保项目建设的阶段和总体进度目标的实现。

当项目建设目标出现偏离时，及时指出，并提出对策和建议，监督系统集成商尽快采取整改措施。

（3）项目投资控制

通过对项目实施方案及设计的优化，对项目建设不可预见费用的开支使用情况进行技术性审核并提出意见，确保投资控制在预算之内，以尽可能节省经费。

协助建设单位做好项目支付预算的现金流量表，将合同款项支付进度与工程质量进度相结合，严格履行合同。

（4）项目变更控制

审核承建方/施工方提出的变更申请，就其变更动机的合理性出具监理专题报告，予以批准或否决；

对初步批准的变更申请，组织三方审核变更方案，评估变更影响，并严格各方执行变更程序；

监督变更方案的实施，并评估变更影响效果，出具监理专题报告。

（5）项目安全管理

对于涉及强电、安装、危险施工的实施任务，监督承建方/施工方安全交底工作的执行，安全交底包括方案编写、培训宣贯；

查验系统中所采用产品的检测认证情况；

检查施工工程中可能存在的安全隐患，监督检查安全策略实施情况。

（6）项目合同管理

协助审核项目合同，按照要求就项目合同征求意见并根据意见进行修改完善；

跟踪检查合同的执行情况，确保项目建设单位按时履约；

对合同的工期的延误和延期进行审核确认；

对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

根据合同约定，审核项目承建单位的支付申请，签发付款凭证；

（7）项目文档管理

1）信息管理：做好各类软硬件采购、软件开发及系统集成现场记录与信息反馈；按期整编设备资料、设备档案和系统集成资料，做好文、录、表、单的日常管理，并在竣工时移交建设单位。

2）做好项目建设监理日记及项目大事记；做好合同批复、技术建设方案、测试文档、验收报告等各类往来文件的存档；做好项目协调会、技术研讨会等各类会议纪要，并监督会议有关事项的执行；管理好实施期间各类技术文件；做好监理通知；保管各成交供应商提交的项目管理文件，并按归档要求分类整理。

（8）项目组织协调

按照项目建设单位的要求，协调项目各参与单位之间的工作关系，解决项目建设过程中发生的各类纠纷和问题。

（四）监理机构要求

本项目工期紧任务重，监理单位在执行监理合同时建立完善的项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任。

监理人员构成包括：总监理工程师及其他组成人员。监理单位应保证充足的、专业的监理人员承担本项目监理工作，并保证人员结构的合理性。本项目实行总监理工程师负责制，并根据建设单位的要求及承建单位施工计划有针对性地安排专业监理工程师。

监理机构应根据工程的具体情况，按合同约定，配备满足监理工作需要的设备和工具，应妥善使用建设单位所提供的设施。

在项目的关键实施阶段，监理单位应当派驻足够数量的监理人员现场完成监理服务。

现场监理服务人员要求

投标方应组建具有丰富的系统集成、软件开发、网络安全等信息化项目监理经验，能够与采购人（委托人）及承建单位进行良好沟通的监理服务团队，主要人员应承担过信息化建设项目的监理服务工作，并具有相关的资质。

项目实施期间要求至少1名总监理工程师、1名总监理工程师代表及消防工程师1名、智能化工程师1名、电气工程师1名，施工阶段不少于2名监理工程师在场，在项目建设期内，提供全过程监理服务。

为确保项目顺利实施，采购人要求：

- 监理人员在采购人工作时，应遵守采购人相关规章和制度；

- 投标人应具有管理系统，协助采购人管理项目；

- 安排的团队及人员应具有相应的资质证书；

（五）科学监理项目要求

投标人应配备适用于本项目的管理软件，且为监理单位自主研发具有软件著作权证书的，配备投标人软件管理工具能够图形化展示项目建设内容全貌，功能包括但不限于：项目内容管理、进度管理、资金管理、资产管理、信息管理、产品管理、服务管理、预警分析、政策法规、统计报表等。

（六）监理服务准则

遵照国家规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。

（七）监理的责任

- 监理单位有责任为业主单位提供项目顾问咨询意见，有义务帮助承建单位实现合同所规定的目标，并配合项目审计的相关要求，公正维护各方的合法权益。

- 在本合同期内及合同终止后，未征得业主单位同意，不得泄露与本项目有关的资料。

- 由于承建单位在项目实施中不符合规范和质量要求，监理单位要监督承建单位停工整改或返工。如承建单位人员工作不力，可提出调换有关人员。

- 如果承建单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助业主单位追究有关承建单位的责任。

- 如果因监理单位监督不力，造成业主单位经济损失的，监理单位要向业主单位赔偿承建单位造成的损失。

（八）监理服务遵照的依据

1.工业和信息化部（原国家信息产业部）有关信息系统项目建设监理管理及技术规范；

2.中华人民共和国通信行业标准；

3.中国工程建设标准化协会标准；

4.机房建设及综合布线的相关标准和规范；

5.综合布线的有关国家和行业标准；

6.软件开发的国际、国家有关标准和规范；

7.网络质量、安全控制等国际、国家和行业标准。

8.本项目招投标文件及合同。

第五章 评审办法及评分标准

一、评审办法

1、评审小组根据评分标准对照各合作方的响应文件内容进行评分。

2、计分方法：将各合作方的得分合计后取平均值，即为该单位的最终得分。

3、若得分有相同的，按报价由高到低顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术服务指标优劣顺序排列。

4、采购人将确定排名第一的中选候选人为中选供应商。排名第一的中选候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中选候选人为中选供应商。排名第二的中选候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中选候选人为中选供应商，以此类推；采购人也可以重新组织采购活动。

二、评审程序、方法及说明

（一）评审委员会的准备工作

评审委员会成员认真研究比选文件，了解和熟悉、比选方需求、比选的目的、比选范围、主要合同条款、掌握评审办法、标准、条件和评审过程中考虑的相关条件，熟悉本办法中包括的评审表格的使用。如果本办法所附的表格不能满足评审所需时，评审委员会应补充编制评审所需的表格。

- 评审顺序

第一阶段为资格审查，第二阶段为符合性评审，第三阶段为综合评审。

- 资格审查

评审委员会将对各合作方的资格进行审查，审查其响应文件提供的资格条件资料是否符合比选文件中要求的合作方资格，内容是否详实可靠，是否响应比选文件的实质性要求。不符合资格审查要求的响应文件将不能进入下一阶段的评审。

- 符合性评审

评审委员会将对响应文件的符合性进行评审，审查其响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否响应比选文件的实质性要求。

（五）在比选中，出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合专业条件的合作方或者对比选文件作实质响应的合作方不足两家的；

2、出现影响比选公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，比选任务取消的。

（六）综合评审

评审委员会根据评分细则对照各合作方的响应文件内容进行综合评审。

评分细则如下：

| 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 案例经验 | 2019年11月1日起至今（以合同签订时间为准），投标供应商具有信息化建设监理项目业绩的，每个业绩得2分，最高得5分。 提供相关合同关键页（至少包含合同首页及盖章签字页）复印件并加盖公章，否则不得分。 | 10 |
| 资质证书 | 具备与本项目相关的且有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个得4分，最多得12分； | 12 |
| 监理技术方案 | 1、针对本项目各分项系统建设需求、建设内容、技术方案的理解程度，根据理解的针对性、全面性、准确性酌情打分（优10分，良7分，一般4分，差1分，未提供0分）； | 10 |
|  | 2、对本监理项目建设的重点、难点、关键点分析及对应的监理措施和建议，针对性强、深入、全面、准确到位、阐述准确、提出观点的前瞻性和指导性等情况的因素（优10分，良5-9分，一般1-4分，无相关内容0分）； | 10 |
|  | 3、针对本项目各阶段的监理工作内容：准备阶段、实施阶段、试运行阶段、验收阶段等，工作内容完善，可行。四项中每项优得1分；良得0.5分；一般得0.2分；无此项者得0分。本项最多得4分。 | 4 |
|  | 4、质量控制：针对本项目明确了质量控制目标及内容、方法及措施，结合信息化的管理手段，实现全过程质量控制（优得3分，良得2分，一般得1分，无相关内容得0分）； | 3 |
|  | 5、进度控制：针对本项目明确了进度控制目标及内容、方法及措施，结合信息化管理手段，实现进度实时跟踪控制（优得3分，良2得分，一般得1分，无相关内容得0分）； | 3 |
|  | 8、安全管理：有安全管理的目标、方法及措施（相关内容详实合理的得2分，内容一般的得1分，无相关内容的得0分）； | 2 |
|  | 9、合同管理：有合同管理的目标、方法及措施（相关内容详实合理的得2分，内容一般的得1分，无相关内容的得0分）； | 2 |
|  | 10、文档管理：有文档管理的目标、方法及措施（相关内容详实合理的得2分，内容一般的得1分，无相关内容的得0分）； | 2 |
|  | 11、组织协调：有组织协调的目标、方法及措施（相关内容详实合理的得2分，内容一般的得1分，无相关内容的得0分）。 | 2 |
| 项目管理软件 | 1.配备适用于本项目的管理软件的，得5分，否则不得分。 2.配备投标人软件管理工具能够图形化展示项目建设内容全貌，功能包括但不限于：项目内容管理、进度管理、资金管理、资产管理、信息管理、产品管理、服务管理、预警分析、政策法规和统计报表等。投标人须提供软件功能界面截图并加盖投标人公章。 上述软件管理工具具有全部功能的得9分，每缺少一项功能扣3分，扣完为止。 | 14 |
| 拟派项目团队能力 | 1、拟派本项目团队人员具有信息系统监理师或人力资源和社会保障部与工业或信息化部联合颁发的信息系统项目管理师的，得2分，最高得6分。 证明材料为证书复印件、近3个月内任意一月社保证明并加盖公章，否则不得分。 | 6 |
|  | 2、专业配套齐全且总数量不少于10人的，满足工程项目监理工作的需要的得10分；专业配套合理且人员总数量在5至9人的，满足项目工作需要的得5分；其他得1分。 | 10 |
| 报价 | 投标报价得分=（评标基准价／评标价）×10。 实质性满足招标文件要求且评标价格最低的价格为评标基准价，其价格分为满分； 关于评标价的有关规定详见附注1 | 10 |

附注

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，供应商的投标报价即为其评标价。小型和微型企业填写比选文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写比选文件第七章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写比选文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的划型标准为：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

第六章 合同格式

监 理 合 同

| 委托人 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 监理人 | ： |  |
| 项目名称 | ： |  |
| 合同编号 | ： |  |

第一部分合同协议书

委托人（全称）：

监理人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

# 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程规模：

4.工程范围：

5.工程费：

# 二、词语定义

合同协议书中相关词语的含义与合同通用条款中的定义与解释相同。

# 三、组成合同的文件

1.合同协议书；

2.中标通知书；

3.投标函及投标函附录；

4.投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案；

5.合同专用条款；

6.合同通用条款；

7.本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

合同签订后，双方依法签订的补充协议也是合同文件的组成部分。

# 四、总监理工程师

总监理工程师姓名：         ，身份证号码：       ，注册号：            。

# 五、签约酬金与补偿费用

（一）签约酬金（大写）：                 （¥         ）。

包括：

1. 监理酬金为固定总价：              。

其中：

（1）保修期服务酬金：已包含在监理酬金中。

（2）其他相关服务酬金：         /                。

（二）委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时的补偿费用（大写）：         /             元（¥）。

# 六、期限

1. 监理期限：

自本监理合同签订之日始，至施工及监理工作结束。

2. 相关服务期限：

（1）保修期服务期限自实际竣工日期至保修期结束。

（2）其他相关服务期限自   /   年  / 月  /日始，至   /   年 /   月 /  日止。

# 七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照合同约定提供监理与相关服务。

# 八、合同订立

1. 订立时间：                       。

2. 订立地点：                       。

3. 合同一式     份，具有同等法律效力，甲方执      份，乙方执        份，标办备案        份。

委托人：（盖章）                       监理人：（盖章）

营业执照号：                          营业执照号：

资质证书编号：

住所：                                住所：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人或其委托                    法定代表人或其委托

代理人：（签字或盖章）                代理人：（签字或盖章）

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

第二部分合同通用条款

## 1. 一般约定

1.1 词语定义

除根据上下文另有意义或合同专用条款另有约定外，合同中的下列名词和用语应当具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “合同”是指合同协议书、中标通知书、投标文件中的投标函及投标函附录、拟投入监理与相关服务人员、设备及监理大纲及相关服务方案或监理与相关服务建议书、合同专用条款、合同通用条款以及其他合同文件。

1.1.3 “委托人”是指合同协议书中指明，委托监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4 “监理人”是指合同协议书中指明，具备相应资质的，提供监理与相关服务的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订施工合同的当事人，及其合法的继承人。当相关服务包括勘察、设计等相关服务时，承包人包括与委托人签订勘察、设计等有关合同的当事人及其合法的继承人。

1.1.6 “监理”是指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定及合同约定职责的服务活动。

1.1.7 “相关服务”是指监理人按照合同约定提供的施工阶段监理以外的其他服务，包括保修期提供的服务等。

1.1.8 “正常工作”是指合同订立时约定的监理人在监理与相关服务期限和范围内的工作。

1.1.9 “附加工作”是指合同约定正常工作以外的监理人工作。

1.1.10 “项目监理与相关服务机构”是指监理人派驻本工程负责履行合同的组织机构。

1.1.11 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行合同、主持项目监理与相关服务机构工作的注册监理工程师。

1.1.12 “委托人代表”是指由委托人任命的，在委托授权范围内代表委托人行使合同约定的权利并履行约定义务的委托代理人。

1.1.13 “酬金”是指监理人履行合同义务，委托人按照合同约定给付监理人的金额。

1.1.14 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应当给付监理人并在合同协议书中载明的签约酬金额。

1.1.15 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应当给付监理人的金额。

1.1.16 “补偿费用”是指委托人不提供或部分提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施时应当补偿的费用。

1.1.17 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.18 “书面形式”是指信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.19 “监理与相关服务期限”是指合同协议书中约定的监理人提供监理与相关服务的期限。

1.1.20 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.21 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条款约定的其他情形。

1.2 解释

合同使用中文书写、解释和说明。如合同专用条款约定使用两种及以上语言文字时，应当以中文为准。

1.3 合同文件组成与解释顺序

组成合同的下列文件彼此应当相互解释、互为说明。除合同专用条款另有约定外，合同文件的解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）投标文件中的拟投入监理与相关服务人员、设备计划、监理大纲及相关服务方案；

（5）合同专用条款；

（6）合同通用条款；

（7）本工程适用的监理与相关服务有关的规范、规程，及其他合同文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准，但招标工程的补充协议不得背离合同的实质性内容。

1.4 通知

与合同有关的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应当签收或回复。

1.5 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项及保密期限在合同专用条款中约定。

1.6 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除合同专用条款另有约定外，如果监理人在合同履行期间及合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

## 2. 监理人的义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围在合同专用条款中约定。

2.1.2 除合同专用条款另有约定外，监理内容指监理人根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行法定及合同约定的建设工程安全生产管理职责。

2.1.3除合同专用条款另有约定外，委托人委托的下列内容，应当作为监理相关服务内容：

2.1.3.1保修期内定期回访，调查和确认缺陷原因及责任，检查缺陷修复质量；

2.1.3.2委托人要求监理人外出考察；

2.1.3.3委托人要求监理人进行的材料和设备检测；

2.1.3.4委托人要求监理人组织相关咨询论证会以及聘请相关专家；

2.1.3.5其他相关服务的内容在合同专用条款中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同；

（5）国家及本市监理服务规范、规程。

双方可根据工程的行业特点，在合同专用条款中补充约定具体监理依据。

2.2.2相关服务依据在合同专用条款中约定。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.1 监理人应当根据合同约定组建满足工作需要的项目监理与相关服务机构，配备1名总监理工程师、1名总监理工程师代表及消防工程师1名、智能化工程师1名、电气工程师1名，施工阶段不少于2名监理工程师在场，配备必要的检测设备。项目监理与相关服务机构的主要人员应当具有相应的资格条件。

2.3.2合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应当保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理与相关服务机构人员。监理人更换总监理工程师时，应当提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理与相关服务其他监理人员，应当以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4监理人应当及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）不能胜任岗位职责的；

（2）严重违反职业道德的；

（3）有严重过失行为的；

（4）有违法行为不能履行职责的；

（5）涉嫌犯罪的；

（6）合同专用条款约定的其他情形。

2.3.5 委托人有权要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理与相关服务机构人员。

2.4 履行职责

监理人应当遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律、法规、工程建设有关标准及合同履行职责。

2.4.1 在合同约定的监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应当及时处置并回复。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应当协调委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应当提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应当在合同专用条款约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应当以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应当在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除合同专用条款另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以更换。

2.4.5 监理人在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求承包人整改；情况严重的，应当要求承包人暂时停止施工，并及时报告委托人。承包人拒不整改或者不停止施工的，监理人应当及时向有关主管部门报告。

2.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

2.6保险

监理人应当按法律、法规规定，为派驻现场的监理与相关服务机构人员办理相关保险,保证现场监理人员的安全。

2.7 提交报告

监理人应当按合同专用条款约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.8 文件资料

在合同履行期内，监理人应当在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.9 使用委托人的财产

监理人免费使用合同专用条款中约定的由委托人提供的人员、房屋、设备、设施。除合同专用条款另有约定外，委托人提供的设备、设施属于委托人的财产，监理人应当妥善使用和保管，在合同终止时将这些设备、设施的清单提交委托人，并按合同专用条款约定的时间和方式移交。

## 3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应当在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理与相关服务机构的权限。如有变更，应当及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应当按照合同专用条款约定，免费向监理人提供与工程有关的资料。在合同履行过程中，委托人应当及时向监理人提供与工程有关的最新资料。

3.3 提供工作条件

委托人应当为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1委托人应当负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应当授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人，当委托人更换委托人代表时，应当提前7天通知监理人。

委托人代表的姓名在合同专用条款中明确。

3.5 委托人意见或要求

在合同约定的监理和相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应当通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应当在合同专用条款约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求做出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应当按合同约定，向监理人支付酬金。

3.8 保障监理人的权利

委托人应当保证监理人为履行合同而正常行使合同授予的对工程的监督、管理相应权利。

## 4.违约

3.9 监理人的违约

3.9.1监理人的违约情形

3.9.1.1 监理人明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

3.9.1.2 监理人违反合同的约定，将监理与相关服务的任何部分转让或分包；

3.9.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

3.9.2 监理人的违约责任

3.9.2.1 监理人违反合同约定，在第6.3款约定的时间内，拒绝改正的，委托人有权解除合同；

3.9.2.2因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.0 委托人的违约

4.0.1委托人的违约情形

4.0.1.1 明确表示或者以行为表明不履行合同义务，或履行义务不符合约定；

4.0.1.2 未按合同约定支付酬金；

4.0.1.3 违反合同专用条款约定的其他情形。

4.0.2 委托人的违约责任

4.0.2.1 委托人违反合同的约定并造成监理人的经济损失，应当向监理人赔偿，赔偿金额的确定方法在合同专用条款中约定。

4.1 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担违约责任。

因不可抗力导致合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

## 5.支付

5.1 支付货币

除合同专用条款另有约定外，酬金均以人民币支付。

5.2 首付款

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在双方签订合同后14天内向监理人支付首付款，首付款额度在合同专用条款中约定。

5.3 中期款

委托人应当在工程项目初验通过后向监理人支付中期款，中期款额度在合同专用条款中约定。

5.4 尾款

委托人应当在工程项目终验通过后向监理人支付尾款，尾款额度在合同专用条款中约定。

5.5 支付申请

监理人应当在合同约定的每个支付周期结束后的7天内，以书面形式向委托人提交支付申请书。

5.6 支付时限及金额

除合同专用条款另有约定外，委托人应当在收到监理支付申请及委托人上级单位的审批以及财政拨款后7天内予以审批，在批复后14天内向监理人支付，最终付款金额以委托人上级单位审批结果以及实际拨款金额为准。

5.7 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应当按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

5.8 结算

工程竣工后，监理与相关服务结算价款依据本合同文件约定的结算方法进行调整，并于工程竣工结算后28天内一次性支付剩余监理与相关服务酬金。

## 6.合同生效、变更与终止

6.1 生效

除法律另有规定或合同专用条款另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在合同协议书上签字并盖单位章后合同生效。

6.2变更

6.2.1 附加工作

除合同专用条款另有约定外，在履行合同过程中发生以下情形之一，视为附加工作，委托人应向监理人支付附加工作酬金。除下列第6.2.1.4目的情形外，附加工作酬金的确定方法为：

a. 因非监理人原因工程工期延长，按下列方法确定：

附加工作酬金=增加的监理与相关服务时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

b. 实际情况发生变化导致履行中的合同全部或部分中止，监理人完成善后工作以及恢复服务前准备工作的工作酬金按下列方法确定：

附加工作酬金=善后或准备工作的时间（天）×正常工作酬金÷合同协议书约定的监理与相关服务期限（天）

6.2.1.1 除不可抗力外，因非监理人原因，工程工期延长；

6.2.1.2因非监理人原因监理与相关服务受到延误或阻碍或暂停；

6.2.1.3实际情况发生变化，使监理人不能完成全部或部分工作，监理人进行善后工作以及恢复服务准备工作，监理人用于恢复服务的时间不得超过28天；

6.2.1.4监理与相关服务内容增加，附加工作酬金应该按照增加的内容占正常工作范围内监理与相关服务内容的比例计算，具体比例由双方根据增加的内容通过协商确定。

6.2.2合同签订后，遇有与工程相关的法律、法规、标准颁布或修订的，双方应当遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应当通过协商进行相应调整。

6.2.3 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.3 暂停履行与解除

6.3.1 委托人发出通知

当监理人发生第4.1.1项情况时，委托人应当通知监理人限期改正。若委托人在发出通知后7天内没有收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除合同的通知，自通知到达监理人时合同解除。

6.3.2 监理人发出通知

当委托人发生下列情况时，监理人可向委托人发出解除合同的通知，自通知到达委托人时合同解除，委托人应当将监理与相关服务的酬金支付至合同解除日。

6.3.2.1 监理人在合同专用条款中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按合同约定应付的酬金，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.2.2 在合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可以书面形式通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应当立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应当由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作且暂停时间超过182天，监理人可发出解除合同的通知。

6.3.3 双方协商一致

在合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应当作出合理安排，使开支减至最小。

因解除合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应当由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

6.3.4 不可抗力导致合同暂停或解除

因不可抗力致使合同不能履行或只能部分履行时，一方应当立即书面通知另一方，暂停或解除合同。

6.4 终止

6.4.1 下列条件之一成就时，合同权利义务即告终止：

（1）按第6.3款约定合同解除；

（2）监理人完成合同约定的全部工作。

6.4.2合同权利义务终止后，合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条款仍然有效。

## 7.争议解决

7.1协商

双方应当本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决合同争议，可以将其提交给合同专用条款约定的或事后达成协议选定的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向合同专用条款约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三部分合同专用条款

## 1. 定义与解释

1.3 合同文件组成与解释顺序

1.3 组成合同文件的其他文件：   无                                 。

1.5 保密

委托人申明的保密事项和期限：

A监理人对本合同洽商和履行过程中接触到该项目的一切信息和文件资料均应当承担严格的保密义务，监理人不得以任何方式披露给任何第三方。

B本合同终止或履行完毕后，除监理人依法存档备案需要外，监理人不得控制或不向委托人完全交出其在履行本合同过程中了解、掌握的有关项目的任何文件、资料。

C上述保密责任的约定在本合同终止后仍有效存续。

监理人申明的保密事项和期限：  无　　　                              。

第三方申明的保密事项和期限：  无                                    。

## 2. 监理人义务

2.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

2.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：设计图纸或清单显示的全部内容及相关隐蔽工程。

2.1.3.5 其他相关服务的内容：

（1）收到设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人书面同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）与委托人共同验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）承包商要求变更设计应事先征得监理单位同意，并报委托人确认，由监理单位向设计单位提出，在设计单位修改设计后，经监理审核，报委托人批准后，由监理单位向承包商下达设计变更通知。设计单位修改设计方案，由委托人审核，经委托人批准后，通过监理单位向承包商下达设计变更通知；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

（23）对于工程变更、已完成施工后拆改、计日工等工作内容做出详细的现场工作记录以便委托人进行费用的计算。

（24）配合建设单位及审计单位做好项目结算审计工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据：

- 委托人与监理人签订的委托监理合同；

- 委托人与承包人依法签订的作业服务合同及分包合同；

- 本合同约定的监理事项中涉及的其他各类合同；

- 本项目图纸及说明文件，有关各方面签订的工程洽商，为本工程制定的技术文件及规定；

- 本工程的审批文件、政府主管部门的年度施工计划及其他行政主管部门的相关批准文件；

- 项目所在地《建设工程监理规程》、国家标准《建设工程监理《建设工程监理规范》（GB50319-2013）等国家和地方现行以及施工期间新颁布的有关工程建设和建设监理的法律、法规、规章、规范、规程、技术标准、要求、通知及其他规范性文件；

- 北京市建设工程施工安全管理规定；

- 北京市建设工程质量管理规定；

- 北京市建筑安装工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法；

- 工程设计文件，包括地质勘察资料、施工合同、施工技术要求、施工图纸，设计说明、变更设计文件及建设工程施工安全管理规定等；

k)本合同在实施过程中如与国家及地方颁布的新规范性文件有抵触时，按国家及地方颁布的新规范性文件执行；

2.2.2 相关服务依据：委托人与监理人签订的委托监理合同  。

2.3 项目监理与相关服务机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形：1）委托人认为存在可能影响工程质量或工程进度的其他情形。2）监理人应当自委托人提出更换监理人员要求之日起7日内，在得到委托人书面认可后以具有相应资格与技能的人员替换该监理人员。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：

（1）任何可能对工程造价、质量或工期构成影响的设计变更和工程洽商，均须事先得到委托人的书面授权或批准。对承包人呈报的工程进度计划、完成的工程量、结算报告等文件的审批、回复，监理人的意见、以及对承包人的指示和通知等，监理人必须先呈报委托人，经委托人批准后再发给承包人，而不得直接发予承包人。

（2）需要取得委托人批准才能行使的职权：涉及合同价格变动的施工方案；审批、变更施工图纸设计；经济洽商和索赔的确认；分包工程内容和分包人的确认；工程计量的确认；审批工程进度款、工程结算款；工期的延长；工程竣工的审批；承包人主要管理人员变更的审批。

（3）监理人有对工程施工进度、质量、安全的检查权和监督权，发现问题，应及时向委托人反馈。但凡涉及工期、开工、停工、复工、竣工、验收、造价、洽商变更内容的事项，未经委托人同意，监理人不得直接向第三方出具意见。

在涉及工程延期  /    天内和（或）金额   /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.7 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：项目实施前提交监理规划2份，项目实施后每月5日前，提交上月监理月报（含进度照片）。

除上述报告外，鉴于本合同项下工程属于信息化项目，故监理人还应当北京市海淀区教委智慧教育建设管理办公室的要求提交监理工作总结、报告或者其他相关文件，且不得就此要求委托人加付任何费用。

2.9 使用委托人的财产

委托人不提供相关房屋、设备、设施。

## 3. 委托人义务

3.2 提供资料

委托人免费向监理人提供与工程有关的资料：在监理合同签订后七个工作日提供下列资料：工程承包合同、工程量清单报价等相关文件各一套。

3.4 委托人代表

委托人代表为：               　　　　     。

3.6 答复

委托人同意在 14  天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

## 4. 违约

4.1 监理人的违约

4.1.1.3 监理人违约的其他情形：监理人因违反本合同项下审查施工单位提交的工期计划等义务和责任，应承担本合同约定的违约责任。

4.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费） 。

4.2 委托人的违约

4.2.1.3 委托人违约的其他情形：委托人因特殊情况未能在本合同规定的期限内支付相应款项，监理人应给予委托人15个工作日的宽限期。超过宽限期后委托人仍未支付的，监理人有权要求赔偿因此而受到的损失。

## 5. 支付

5.3 支付方式

5.3.1 监理酬金

1、监理服务收费：

监理服务收费采用固定金额收费，监理服务费金额：     （人民币大写金额：           ）

2、监理酬金具体支付方式：

(1) 首付款，比例为总价款的30%，自本合同签订后支付。

(2) 中期款，比例为总价款的30%，自工程项目初验通过后支付。

(3) 尾款，比例为总价款的40%，自工程项目终验通过后支付。

委托人及监理人确认，本合同项下各期款项的具体付款时间及金额应以委托人上级单位的审批金额为准，委托人在收到上级单位的审批之前，有权暂不付款且无需承担任何违约责任。

如由于工期延误造成监理工作延期，委托人不支付延期费用。

在监理工程中如出现质量事故、安全事故或 工期延期，委托人将有权暂停酬金支付，直至事故责任或工期责任划分清楚。如有监理责任，委托人将有权从所支付的酬金中扣除，并保留终止合同及要求监理人承担赔偿责任的权利。

5.3.2 相关服务酬金

相关服务酬金具体支付方式：    无   　　                        。

5.3.3附加工作酬金：附加工作酬金具体支付方式：   无   　   。

5.3.4 补偿费用：补偿费用的支付方法：     无  　     。

5.3.5合理化建议奖励：合理化建议奖励的支付方法： 无            。

## 6. 争议解决

6.2调解

合同争议进行调解时，可提交相关行政管理部门（调解人）进行调解。

6.3仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2  种方式。

（1）提请      /       仲裁委员会进行仲裁。

（2）向委托人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 8. 补充条款

本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，且在签订补充协议时双方需共同确认。

## 附件一：工程监理廉政责任书

工程监理廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

委托人（甲方）：

监理人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条　本责任书为合同附件，份数与施工合同一致。

甲方单位：（盖章）	乙方单位：（盖章）

法定代表人：	法定代表人：

日期： 　	日期：

甲方监督单位：（盖章）	乙方监督单位：（盖章）

第七章 响应文件格式

1 响应书

致：（比选人或比选代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，招标编号/包号）组织的比选活动，并对此项目进行参选。

1.我方已详细审查全部比选文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本参选有效期为自提交响应文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及比选需求偏离表列出的偏离外，我方响应比选文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中选，我方将在法律规定的期限内与比选人签订合同，按照比选文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款：___________。

与本比选有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________    传真____________________________

电话_________________________    电子函件________________________

合作方授权代表签字

合作方名称（全称）

合作方开户银行（全称）

合作方银行账号

合作方公章

日期

2 响应一览表

项目名称：                             项目编号：

| 合作方名称 | 响应报价 | 响应保证金 （有/无） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |

合作方名称（盖章）：

合作方授权代表（签字）：

注:

1、报价总价应和分项报价表总价一致；

2、此表格经法人授权代表签字方有效；

3、此表需另单独密封提交一份。。

3.分项报价表格式

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 详细描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注:1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应比选文件。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

2. 如果单价与总价不符时，以单价为准。

4 技术规格偏离表

项目名称:___________                         项目编号:______________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选要求 | 实际响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、合作方应在本表中对比选文件第四章项目需求的所有内容进行点对点应答，在引用比选文件要求的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释。上表中“比选文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“比选要求”请复制比选文件第四章项目需求中相应的条款，“实际响应”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

2、合作方的技术偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。合作方应对故意隐瞒技术偏差的行为承担责任。对比选文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，对比选文件无偏离应标明“响应”。

3、如此表应答内容与响应文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

合作方名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

5 商务条款偏离表

项目名称:___________      项目编号:______________   包号：____________

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：合作方如果对合同条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对合同条款没有偏离，请注明“无偏离”。

合作方名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：此表格经法人授权代表签字方有效。

6 资格证明文件

5-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本复印件（须加盖本单位公章）。

5-2 法定代表人身份证明书（格式）

（响应文件签字人为法定代表人时须提供该证明书）

本文件声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）郑重声明在下面签字的（法定代表人姓名、职务）身份证号：为本公司的法定代表人，就（项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

特此声明。

法定代表人签字：

合作方名称(盖章)：

注：1、附法定代表人身份证复印件并加盖合作方公章。

2、本证明书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和加盖合作方公章方为有效，否则视为无效。

法定代表人授权书（格式）

（响应文件签字人非法定代表人时必须提供该授权）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

法人授权代表签字：

合作方(盖章)

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

注：1、附法定代表人和法人授权代表身份证复印件并加盖合作方公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字和法人授权代表签字并加盖合作方公章方为有效，否则视其授权书无效。

5-3参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致（比选方或比选代理机构）：

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加比选活动，期限已经届满），且郑重承诺我公司为本项目提供的所有从业人员无任何犯罪记录，特此声明。

特此声明。

法定代表人或法人授权代表签字：

合作方公章：

年    月    日

5-4信用声明（须加盖合作方公章）

信用声明

在响应截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

比选单位或评审委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果，特此声明。

合作方授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日期：

5-5比选文件要求或合作方认为必要的其他资格证明文件（复印件，须加盖合作方公章）。

7 业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 用户联系人及联系方式 | 合同签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合作方名称（盖章）：

法人授权代表（签字）：

注：（需附合同复印件，评委保留对上述资料原件审核的权力）。

8 响应保证金（如适用）

（凭据复印件加盖公章，还应按合作方须知的规定密封标记并单独递交一份）

9 中选服务费承诺书（如适用）

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司组织的							项目比选中若获成交（比选文件编号：						），我们保证在领取中选通知书时按比选文件的规定，以支票、电汇或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中选服务费用。

特此承诺

承诺方名称：										（承诺方盖章）

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方授权代表签字：

承诺日期：

10 中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）如投标人须知资料表中要求分包承担主体须提供中小企业声明函，则必须提供中小企业声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.	（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

11 与合作方存在关联关系的单位情况说明

合作方名称  在此声明，我方已按照比选文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与合作方负责人为同一人的其他单位，或与合作方存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应单位情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

合作方公章：

合作方授权代表签字：

日      期：

附件9-1  与合作方单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件9-2  与合作方存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

说明：1、合作方应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果合作方不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

合作方公章：       合作方授权代表签字：      日期：

12 拟用于本项目人员资格和经历情况

附件10-1  本项目实施团队主要人员名单

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- |

合作方承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件10-2  本项目团队主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人/项目经理等），应附上有关从业资质证书。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

13 主要方案的详细说明

合作方需提交合理、高效、可行的针对本项目的技术及服务方案和有关服务的承诺作为响应文件的一部分。

14 比选文件要求的和合作方认为必要的其它文件