国家开放大学教师工作量填报平台研发项目

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC23-0150

采购人 ：国家开放大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2023年4月

目    录

第一章  竞争性磋商邀请书	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	5

五、开启	5

六、公告期限	5

七、其他补充事宜	5

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	6

第二章  供应商须知资料表	8

第三章  供应商须知	11

一、说明	11

1. 采购人、采购代理机构及资金来源	11

2. 合格的供应商	11

3. 磋商费用	13

二、竞争性磋商文件	13

4. 竞争性磋商文件构成	13

5. 竞争性磋商文件的澄清	14

6. 对竞争性磋商文件的修改	14

三、响应文件的编制	14

7. 语言	14

8. 响应文件构成	14

9. 报价	16

10. 报价币种	16

11. 磋商保证金	16

12. 响应文件有效期	17

四、响应文件的递交	17

13. 响应文件递交截止期	17

五、磋商	18

14. 磋商小组	18

15. 磋商时间和顺序	18

16.对供应商的资格审查	18

17.对响应文件的符合性检查	18

18.磋商	20

19.详细评审	20

20.磋商过程要求	21

21．评审过程及保密原则	22

22.采购项目终止	22

六、成交	22

22. 成交通知书	22

23.成交服务费	22

七、签订合同	23

24.	签订合同	23

八、其它	24

第四章  项目需求	25

一、建设意义	25

二、需求分析	25

（一）平台用户角色	25

（二）平台系统功能	28

（三）初始数据导入	29

（四）填报系统需求分析	29

（五）审核系统需求分析	44

（六）管理系统需求分析	70

（七）字段功能需求分析	77

（八）信创及开放接口	78

三、项目实施要求	78

（一）	人员配置要求	78

（二）	售后服务要求	79

（三）	服务期、质量保证期要求	80

（四）	付款要求	80

（五）	验收标准要求	80

（六）	知识产权要求	80

附件1	82

附件2	83

附件3	84

第五章  评审办法及评分标准	85

一、有关说明	85

二、评分办法	86

第六章  响应文件组成和格式	92

一、	报价部分	93

1、报价函	93

2、报价表（格式）	95

3、分项报价表（格式）	96

二、	商务部分	97

1、资格证明文件及格式	97

2、业绩案例一览表（如适用）	100

3、商务条款偏离表	101

4、与响应人存在关联关系的单位情况说明	102

5、成交服务费承诺书	104

6、磋商保证金递交证明	105

7、供应商情况表	106

8、供应商企业类型声明函	107

三、	技术部分	110

1、详细的技术方案和服务方案说明（格式自定）；	110

2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；	110

3、技术偏离表	111

第七章 合同格式	112

- 第一章  竞争性磋商邀请书

北京明德致信咨询有限公司受国家开放大学的委托，对国家开放大学教师工作量填报平台研发项目进行竞争性磋商采购，现欢迎合格的供应商报名。

## 一、项目基本情况

项目名称：国家开放大学教师工作量填报平台研发项目

项目编号：BMCC-ZC23-0150

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币91万元

最高限价：人民币91万元

采购需求：通过工作量填报平台进行填报，能够保障填报工作量的效率和准确率，降低数据统计难度，提高数据使用率，有利于推进国家开放大学教师工作量核算的规范化与常态化，以“系统”促“落实”。具体要求详见磋商文件第四章。

合同履行期限：合同签订之日起60个工作日完成所有系统的开发建设，并在技术服务期限内保障系统正常运行、响应甲方新需求、优化完善系统，随时提供技术支持。技术服务期为签订合同日起，至本项目通过技术验收之后为止。本项目质量保证期为3年，自本项目通过技术验收后开始计算，质量保障期内，提供系统维护（累计工作量不超过系统开发工作量的20%）。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

3.本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取采购文件

时间：自2023年4月26日起至2023年5月6日止，每天上午9:00-11:30；下午13:00-17:00（北京时间，节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）

方式：只接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注ZC23-0150标书款，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）（具体方式详见“其他补充事宜”）

售价：人民币500元/本（售后不退）

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年5月10日14:00（北京时间）

地点：北京市海淀区复兴路75号国家开放大学1204会议室（五棵松西北角）

## 五、开启

时间：2023年5月10日14:00（北京时间）

地点：北京市海淀区复兴路75号国家开放大学1204会议室（五棵松西北角）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网

（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择编号“BMCC-ZC23-0150”完整填写报名信息并上传标书费转账凭证（电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账）提交报名申请（如招标文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC23-0150标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）招标（采购）文件的获取：

①电子版：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可免费下载；

②纸质版：若需纸质版招标（采购）文件请在报名表中注明，须加收快递费100元。

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话：（010）8237 0045；

（2）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的手机号码。

3.响应文件请于响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。

4.供应商法定代表人或其本项目的授权代表须参加磋商，需出示本人身份证件。

5.采购项目需要落实的政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；进口产品管理；支持脱贫攻坚；扶持不发达地区和少数民族地区；支持自主创新；支持绿色建材等。

6.本项目公告仅在中国政府采购网上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

7.本项目未到采购限额，不属于政府采购项目，参照政府采购的相关流程执行。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：国家开放大学

地址：北京市海淀区复兴路75号（西四环中路与复兴路交汇处附近西北角）

联系方式：田老师、赵老师57519819

2.采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室

联系方式：王经理、杨梦雪、吕绍山010-82370045，18612198356

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、杨梦雪、吕绍山

电      话：010-82370045，18612198356

电子邮件：bjmdzx@vip.163.com

- 第二章  供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对第三章供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：国家开放大学 地址：北京市海淀区复兴路75号 联系方式：田老师、赵老师57519819 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室 电话：王经理、杨梦雪、吕绍山 010-82370045 |
| 1.3 | 本项目资金来源为财政性资金，本项目预算金额91万元。 |
| 2.2 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.3 | 本项目不接受进口产品。 |
| 2.4 | 不得以联合体形式进行报价。 |
| 3.1 | 本文件售价为500元人民币，文件售出概不退还。 |
| 3.2 | 本项目对未成交的供应商的响应文件中提交的技术成果不进行补偿 。 |
| 5.1 | 澄清截止日期：磋商文件递交截止日期前3天 |
| 7.1 | 语言：中文 |
| 8.1.2（1） | 资格证明文件： A、三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件； B、法定代表人授权书（参加本项目磋商的授权）； C、供应商资格声明书（格式详见第六章）； D、供应商企业类型声明函（格式） E、供应商认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖供应商公章）。 |
| 8.2 | 响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份 (电子文件规定：必须提供文件的可编辑版本和盖红章的PDF扫描件，存储载体为U盘) 电子文件规定格式为： - 文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； - 图像文件采用JPEG、TIFF格式； - 影像文件采用MPEG、AVI格式； - 声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 9.1 | 本项目不允许递交备选方案。 |
| 9.5 | 本项目为政府采购项目，政府采购合同不得转包。 未经采购人同意，中标/成交供应商不可以采取分包方式履行本项目合同。 |
| 11.1 | 磋商保证金：壹万捌仟元整。 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间 磋商保证金形式：电汇、支票等非现金形式 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请供应商汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号+用途”（比如：ZC23-0150保证金或者ZC23-0150标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 11.6 | 合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 响应文件有效期: 90日历日 |
| 13.1 | 响应文件递交截止暨磋商时间：详见第一章 磋商地点：详见第一章 磋商次序：按递交响应文件次序，供应商在收到磋商小组电话或传真等磋商通知后，应在指定的时间内到达磋商地点。 磋商内容：磋商小组针对供应商响应文件的商务、技术等内容进行磋商。 |
| 19.4 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，对满足价格扣除条件且在磋商文件中提交了《供应商企业类型声明函》，并满足相关规定的供应商，其供应商的报价扣除10%后参与评审。 |
| 23.1 | 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳成交服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向中标供应商收取中标服务费用。 （3）成交服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种 （4）中标服务费的交纳方式： 在磋商时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳成交服务费。 公司名称：北京明德致信咨询有限公司 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 注：请供应商汇款无论保证金还是标书款务必注明“标号+用途”（比如：ZC23-0150保证金或者ZC23-0150标书款），以便财务查账及汇总。 |

- 第三章  供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构及资金来源

1.1  采购人：指依法进行本次政府采购招标活动中的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为国家开放大学。

1.2  采购代理机构：受采购人委托，组织本次招标活动的采购代理机构。本项目的采购代理机构为北京明德致信咨询有限公司。

1.3  本次采购资金来源为财政性资金。

2. 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到磋商邀请、购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。

2.1 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购的，如供应商所提供产品不是全部为中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其响应将作为无效响应被拒绝（如适用）。

2.3如供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，供应商以进口产品参与报价的，其报价将被拒绝。

2.4 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

2.4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。（如适用）

2.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。（如适用）

2.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。（如适用）

2.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并递交采购单位。（如适用）

2.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例。（如适用）

2.4.6 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。（如适用）

2.4.7 联合体各方在同一磋商采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。（如适用）

2.4.8 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。（如适用）

2.5 凡受托为本次采购项目进行整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得参与报价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动。

2.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目磋商采购单位的任何机构，不得参加报价。

2.7 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：磋商日期当天。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其响应将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7供应商在项目采购过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.8采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商递交的响应文件中递交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

3. 磋商费用

3.1  供应商应承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

3.2  采购人不给予供应商任何补偿。

二、竞争性磋商文件

4. 竞争性磋商文件构成

4.1   要求提供的货物/服务、磋商过程在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 项目需求

第五章 评审办法及评分标准

第六章 响应文件组成和格式

第七章 合同格式

4.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购代理机构对其在资料表中所述递交磋商文件截止期以前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买竞争性磋商文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

6. 对竞争性磋商文件的修改

6.1   在响应文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2   竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认回复。

三、响应文件的编制

7. 语言

7.1   供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用“供应商须知资料表”中规定的语言书写。供应商递交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“供应商须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

8. 响应文件构成

8.1  供应商编写的响应文件应包括下列部分：

8.1.1报价部分

（1）报价函（格式）

（2）报价表（需另单独密封提交一份）（格式）

（3）分项报价表（格式）

8.1.2商务部分

（1）按照竞争性磋商文件第二章供应商须知资料表中8.1.2（1）要求提供的供应商资格证明文件。

（2）业绩案例一览表（如适用）

（3）商务条款偏离表（格式）

（4）与响应人存在关联关系的单位情况说明（格式）

（5）成交服务费承诺书（格式）

（6）磋商保证金递交证明

（7）供应商情况表（格式）

（8）供应商企业类型声明函

8.1.3技术部分

（1）详细的技术方案和服务方案说明（格式自定）；

（2）供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

（3）技术偏离表（格式）。

8.2  响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份

8.2.1响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

8.2.2 每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本响应文件均须加盖供应商公章。(没按照要求装订的响应文件无效)

8.2.3所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

9. 报价

  - 供应商应按竞争性磋商文件第五章响应文件组成和格式填写所报货物的单价和总价，报价如果出现单价汇总金额与总价不符的，以单价汇总金额为准。竞争性磋商文件对每种货物只允许有一个报价，采购人或采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对竞争性磋商文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

10. 报价币种

10.1 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

11. 磋商保证金

11.1  供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2  磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定不予退还供应商的磋商保证金。

11.3  磋商保证金可采用下列任何一种形式：

电汇（采用电汇必须保证在竞争性磋商文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至磋商文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、支票、银行保函等非现金形式。

11.4  凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件递交磋商保证金的，磋商小组按供应商须知资料表的有关规定视其为非响应性磋商文件并拒绝与其磋商。

11.5  未能成交的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

11.6  供应商的磋商保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

11.7  下列任何情况发生时，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

12. 响应文件有效期

12.1  响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“供应商须知资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

四、响应文件的递交

13. 响应文件递交截止期

13.1  供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至“供应商须知资料表”中指明的地址。

五、磋商

14. 磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组负责评审工作，并独立履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；要求供应商对响应文件有关事项做出澄清；并负责推荐成交候选人。采购代理机构协助磋商小组工作。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

15. 磋商时间和顺序

15.1采购代理机构将按采购邀请中规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

15.2磋商小组将与进入磋商环节的供应商依照响应文件递交次序分别进行一对一磋商。磋商轮次由磋商小组现场决定。供应商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表（须随身携带本人身份证明）。

16.对供应商的资格审查

16.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

16.2在磋商文件规定的信用记录查询截止时点（即文件递交截止时间后），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并将信用查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存，随采购文件一起存档。

17.对响应文件的符合性检查

17.1 磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

17.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；单独密封的首次报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

17.3有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应文件的报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4 有下列情况之一的，属于非实质性响应磋商文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价超过本项目预算的；

（4）响应文件未按磋商文件规定密封、签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

（5）未按规定提交磋商保证金的；

（6）未按磋商文件提供制造厂家授权书的（只适用进口货物）；

（7）响应文件附有采购人或采购代理机构不能接受的附加条件的；

（8）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（9）不满足磋商文件中带“*”要求的；

（10）未按照磋商文件要求的方式进行报价；

（11）交货期/交付期及付款方式不满足磋商文件要求；

（12）未对项目需求内全部内容进行报价。

18.磋商

18.1磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

18.2磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

18.5若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

18.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.详细评审

19.1 经磋商，供应商提交最后响应文件和报价后，由磋商小组采用综合评分法对供应商提交的最后响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则详见第四章评审方法和评审标准。

19.2 磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对最终响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出最终响应文件的范围或者改变最终响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正最终响应文件（含最终报价）应当以书面形式做出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

19.3最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

19.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业产品的价格给予10%-20%的扣除；若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。具体扣除价格百分比详见第五章评审办法和及评分标准。

19.5 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。磋商小组应当根据磋商情况和评审结果编写评审报告。

20.磋商过程要求

20.1 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21．评审过程及保密原则

21.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

21.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

22.采购项目终止

22.1 在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以终止：

（1）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府采购服务、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 项目终止后，采购代理机构应当在公告发布媒介上发布项目终止公告并说明原因。

六、成交

22. 成交通知书

22.1  成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

22.2  成交通知书是合同的一个组成部分。

23.成交服务费

23.1 采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向成交供应商收取成交服务费用。此项费用不单独开列而应计入本次报价，由成交公司在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。

| 服 务 类 型 中标金额（万元） 费 率 | 货物采购 | 服务采购 |
| --- | --- | --- |
| 0﹤中标金额≤100 | 1.5% | 1.5% |
| 100﹤中标金额≤500 | 1.1% | 0.8% |
| 500﹤中标金额≤1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000﹤中标金额≤5000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000﹤中标金额≤10000 | 0.25% | 0.1% |
| 10000﹤中标金额≤100000 | 0.05% | 0.05% |

注：招标服务费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购招标项目的中标金额为6000万元，计算其招标服务费金额如下：

100 万元×1.5%= 1.5 万元

（500- 100）万元×1.1%= 4.4万元

（1000- 500）万元×0.8%= 4万元

（5000-1000）万元×0.5%= 20万元

（6000-5000）万元×0.25%= 2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5= 32.4（万元）

23.2 成交服务费可采用现金、支票、电汇或银行汇票等形式。

23.3在磋商时，供应商应提供成交服务费承诺书，未提供者按无效响应处理。

七、签订合同

24.	签订合同

24.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

24.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

八、其它

25 如果被推荐的成交候选人被认为在本次采购过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

25.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在采购过程中或合同实施过程中的行为；

25.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

26 本磋商文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

- 第四章  项目需求

一、建设意义

为加强国家开放大学师资队伍建设，促进教师队伍规范化发展，合理确定教师数量，准确考核和科学评价教师工作业绩，调动教师开展教学及教学改革的积极性，提高人才培养质量，结合学校具体情况，学生工作与教师发展部制定了《国家开放大学教师工作量核算办法（试行）》。

通过工作量填报平台进行填报，能够保障填报工作量的效率和准确率，降低数据统计难度，提高数据使用率，有利于推进国家开放大学教师工作量核算的规范化与常态化，以“系统”促“落实”。

二、需求分析

（一）平台用户角色

本平台用户角色分为3类：管理员、审核员、总部专任教师。权限列表如下：

| 用户角色 | 具体角色 | 角色权限 | 具体权限内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理员 | 超级管理员 | 全体用户管理及系统设置 | - 用户管理 - 对各级管理员、审核员账户进行维护、删减和权限赋予； - 系统设置 - 系统开放时间 - 用户权限设置 - 基础工作量及明细设置 - 课程及团队基本信息设置 - 数值设置 - 统计分析 - 通知及调查 （具体见管理员部分说明） |
|  | 学部管理员 | 本学部用户管理 | 用户管理 统计分析 |
| 审核员 | 超级审核员 | 全体教师抽检权限 | 每年对教师工作量填报全部模块进行抽检 |
|  | 教学管理审核员 | 资源更新审核权限 | 资源更新比例是否达到50% |
|  |  |  | 课程资源是否至少每3年一更新 |
|  |  |  | 课程管理与运行模块中涉及资源更新的具体条目： - 更新教学文件，包括修订教学大纲、更新课程实施方案、课程说明、教师介绍等。 - 更新考核说明（包括形成性考核和期末考核） - 更新和维护学习平台上的教学资源 - 修订及更新文字教材 超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 教学活动审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及教学活动的具体条目： - 开展教学活动 - 开展教研活动 - 直播课堂 - 教学支持服务（包括教师与学生的来电、来函、网络提问） 超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 考试工作审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及考试工作的具体条目： - 命制、建设、更新卷库、题库 - 试卷分析反馈 超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 团队运行审核权限 | 团队建设与运行模块中的具体条目，超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 科研成果审核权限 | 科研项目与成果模块中的具体条目，超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  | 学部审核员 | 学部教师审核权限 | 审核本学部全体教师工作量全部模块的填写情况 |
| 总部专任教师 | — | 填写及修改本人相关信息 | — |

1.	管理员

管理员分为超级管理员、学部管理员，上一级管理员可以管理下一级管理员。超级管理员可对系统内任意基础数值及系数进行编辑，并对全部类型的用户角色进行管理，学部管理员仅可对本学部的数据进行查看、导入及日常维护，并对本学部的总部专任教师用户进行管理。

2.	审核员

审核员分为超级审核员、教学管理审核员、学部审核员，上一级审核员需在下一级审核员审核完成后进行审核，且层级越高权限越大。超级审核员可对全部总部专任教师的全部模块数据报表进行查看、审核、修改或退回操作，教学管理审核员可对全部总部专任教师特定模块的数据报表进行查看、审核、修改或退回操作，学部审核员仅可对本学部专任教师全部模块数据报表进行查看、审核、修改或退回操作。

3.用户登录

管理员、审核员、总部专任教师个人均有登录平台的权限，需在登录界面选择对应身份标签，使用“账号+密码”进行登录。

（二）平台系统功能

本平台分为3个系统（填报系统、审核系统、管理系统）和1个统一登录页面。

1. 填报系统

填报系统面向总部专任教师用户，包含教师个人基本信息、总部教师课程信息、基础工作量明细、课程管理与运行、专业建设（含课程群）、新建课程、团队建设与运行、非学历教育、科研项目、其他工作、临时工作、年度工作量信息、教师专业发展13个侧边栏模块。点击左侧侧边栏标签，右侧呈现对应页面。所有页面均保留历年填报数据，可通过下拉菜单选择查看以往数据，默认呈现当前年份数据，增加按钮“一键导入上一年数据”，教师可在此基础上进行修改；也可选择不导入数据，重新填写。

2. 审核系统

审核系统面向各级审核员，按照“角色+权限”思路进行模块化划分。其中超级审核员拥有A级权限，能够查看全部教师全部模块工作量数据，并实现抽检功能；教学管理审核员拥有B级权限，具体权限分为资源更新审核权限、教学活动审核权限、考试工作审核权限、团队运行审核权限、科研成果审核权限5类，每类权限仅可对全部教师权限范围内模块工作量数据进行审核，可由超级管理员进行赋权及各权限内具体审核内容调整；学部审核员拥有C级权限，仅可对本学部教师全部模块工作量数据进行审核；上一级审核员需在下一级审核员审核完成后进行审核。

3. 管理系统

管理系统面向各级管理员。其中超级管理员拥有A级权限，能够对系统内任意基础数值及系数进行编辑，具体编辑内容包括项目增删、数值调整等，所有更改同步关联填报系统和审核系统对应模块，A级权限还可对全部类型的用户角色进行管理和权限赋予；学部管理员拥有B级权限，仅可对本学部的数据进行查看、导入及日常维护，并对本学部的总部专任教师用户进行管理，其中包括对本学部各项非独立完成工作的负责人进行权限赋予（可使用下拉菜单选择对应工作内容）；上一级管理员可以管理下一级管理员。

4. 统一登录页面

统一登录页面包含管理员、审核员、总部专任教师3种系统角色的登录功能。用户选择对应身份标签后通过“账号+密码”形式登录相应系统。首次登录用户需要先行修改默认密码，修改后可进入系统。每类用户根据自身的角色权限进入对应的子系统中进行相关操作。

根据系统角色，系统将分为工作量填报、工作量审核、系统管理三大版块，在创建角色的时候会为不同角色赋予不同的版块权限，如果同一人需要三个版块的权限，则为该用户的角色赋予三个版块的权限即可，如果需要2个版块的权限，则为用户的角色赋予需要的2个版块的权限即可。如果需要1个版块的权限，则为用户的角色赋予需要的1个版块权限即可。

（三）初始数据导入

平台投入正式使用前，统一使用Excel文件导入教师个人信息、主持课程信息、负责团队信息，根据姓名、OA账号、课程名称进行多点匹配关联，用户可在个人界面查看已导入信息并进行编辑。

1. 教师个人信息-师资库

姓名、OA系统账号、工号、部门、学院、专业、职称、职务；由人事部门提供初始数据。

2. 主持课程信息

课程名称、课程ID、所属学部、所属专业、主持教师、是否为新建课程（或资源更新超过50%）、是否为思政课、上一次更新资源时间、课程性质；由资源部提供初始数据。

3. 课程团队信息

课程名称、课程ID、团队性质（一级统筹团队、两级统筹团队、两级统筹团队中的一级统筹）、团队人数、团队系数（以自动勾选形式呈现）；由教务部提供初始数据。

（四）填报系统需求分析

1. 教师基本信息（以下内容呈现在同一页面，每个小标题作为一个组块）

教师基本信息中分为个人信息、应完成基础工作量、主持课程信息三部分。

（1）个人信息（可编辑，后续可增加项目，超级管理员留开口）

个人信息页面，主要是填写和维护个人基本信息，主要包括：姓名、OA系统账号、工号、部门名称、学院名称、专业名称、职称、职务。

- 姓名字段：输入姓名后，根据输入文字内容进行检索，支持模糊查询，查询结果中可选择对应的教师，选择教师姓名后，该姓名出现在此处。此处默认显示账号关联的教师姓名。

- OA系统账号和工号字段，默认显示登陆账号的教师信息中的数据内容，不可修改。

- 部门名称字段：部门名称通过下拉选择的方式，显示校内全部部门的标准名称。

- 学院名称字段：该字段需要与部门名称字段联动，选择部门后，学院名称字段中对应出现该学部下属的学院标准名称。

- 专业名称字段：该字段需要与部门名称字段联动，选择部门后，专业名称字段中对应出现该学部下属的专业标准名称。

- 职称字段：该字段为下拉选择项，选择项内容包括两级内容，职称（一级字典）：教师系列、研究系列、出版系列、图书资料（档案）系列、工程技术系列、新闻系列、会计（统计、经济）系列，职称（二级字典）：正高级、副高级、中级、初级；

- 职务字段：该字段为下拉选择项，选择项内容包括，教学部部长（含主持工作的副部长）、教学部副部长、学院院长、学院副院长、专业负责人、课程群负责人、行业学院副院长（兼任）、非总部建设专业联络人、专任教师、管理部门正处级、管理部门副处级、管理部门正科级、管理部门副科级、管理部门科员。

（2）应完成基础工作量（不可编辑，根据职务自动生成）

此处显示教师的默认基础工作量数值，只显示，不可编辑。基础工作量数值可在管理系统参数设置中维护。

教师基础工作量为360课时；承担行政职务的，教学部部长（主持工作的副部长）基础工作量核定为180课时，副部长基础工作量为240课时；学院院长、学院副院长基础工作量为300课时；专业负责人、课程群负责人、行业学院副院长（兼任）基础工作量为330课时；担任非总部建设专业联络人基础工作量为350课时，身兼数职者遵循“就高不就低”原则，以上数值非固定，超级管理员可在管理系统中进行修改，但需设置关联。

当用户填写基本信息后，此处数值跟随变化。所有的课时数值均在管理系统中的参数设置中可维护修改，在计算工作量时需要根据实际参数进行计算。

（3）主持课程信息（可编辑，后续可增加项目，超级管理员留开口）

此处列表默认显示的是本年度本人主要负责的所有课程信息，数据可以是自己添加的主要负责的课程，也包含其他人添加自己参与主持的课程信息。在教师自己的页面中可添加，可一键导入上一年数据，可编辑，可删除数据。如果是其他人添加的自己参与主持的课程信息，只能查看。

可通过年份字段查询历年的课程数据。

可添加课程信息，点击“添加”按钮，进入添加页面，可填写课程信息，填写后，信息出现在列表中。

可导入上一年数据，点击“导入上一年数据”按钮，将会把上一年的课程列表数据导入到本年度的课程列表中，默认覆盖本年度的所有数据。上一年度默认是本年度减1的年度数据。

可编辑信息，点击列表中的“编辑”按钮，可编辑课程信息，编辑后，点击“保存”按钮，可保存成功。点击“取消”按钮，则不保存编辑信息，并返回列表页面。如果是上一年度导入的数据，此处编辑修改的内容只是当前年度的数据，不影响上一年度数据。

可删除信息，点击列表中的“删除”按钮，可删除当前年度中的本条数据。如果是上一年度导入的数据，此处删除只是删除当前年度的数据，不影响上一年度数据。

支持课程信息列表显示字段内容是：序号、课程名称、课程ID、所属学部、所属专业、主持教师、课程团队、操作。

其中课程团队字段显示勾选与否的结果即可，不需要勾选操作。

主持课程信息字段内容包括：课程名称、课程ID、所属学部、所属专业、主持教师、新建课程（或资源更新超过50%）、上一次更新资源时间、课程性质、课程团队、团队负责人。

    - 课程名称：课程名称为输入选择项，可支持模糊查询，输入后可检索课程名称，选择对应的名称后即可显示在此处。如没有此课程，可直接填写课程名称，保存后，课程名称将存储在课程字典中。同一课程名称的课程不可以被多人添加，当一门课程被一位教师添加后，其他教师不可再次添加。

    - 课程ID：使用同一套资源的全部课程记为同一门，此处可填写多个ID，中间用英文逗号分隔；

    - 主持教师：此字段默认显示当前登录用户，且必须包含当前登录用户，可多选，选择其他教师。课程添加成功后，在其他教师的主持课程中出现对应的课程信息，并且只能查看。

    - 新建课程（或资源更新超过50%）：可勾选，选中即识别为新建课程，该行课程信息自动导入新建课程模块；若未勾选，则该行课程信息自动导入课程运行与管理模块，另外与课程团队字段关联，如果选择了新建课程，则不可以选择课程团队字段，如果选择了课程团队字段，则不可以选择新建课程字段。二选一；

    - 上一次更新资源时间：选择年份，格式为4位数字年份；

    - 课程性质：为下拉选择项，内容包括公共必修、公共选修、学科必修、学科选修、专业必修 、专业选修、实践必修、实践选修；

    - 课程团队、团队负责人：课程团队、团队负责人是勾选项，两者都勾选表示该课程有团队且当前用户为团队负责人，该行信息导入团队建设与运行。如果只勾选了课程团队，没有勾选团队负责人，则团队负责人为空。课程团队与团队负责人关联，需要先选择课程团队，才可以再勾选团队负责人。

2. 总部教师课程信息

此处是显示总部所有教师的课程信息列表，并可通过年份字段查询历年数据，仅可查看，不可做其他操作。默认呈现当前年份的课程信息。

当教师用户在“教师基本信息-主持课程信息”填写后自动同步到本模块，呈现形式为表单，内容包括：课程名称、课程ID、所属学部、所属专业、主持教师、新建课程（或资源更新超过50%）、课程性质、课程团队、团队负责人。页面样式如下：

查询条件包括：年份，课程名称，主持教师、所属学部、所属专业、课程性质、课程团队，年份默认显示当前年份，课程名称可通过输入关键词检索，主持教师可选择多个教师。

在列表中，所有字段内容均可查看，不可编辑。

3. 基础工作量明细

此处显示基础工作量明细表，仅供查看，基础工作量明细表在管理系统中维护，可通过年份检索查看不同年份的明细表，默认显示当前年份的明细表。

4. 课程管理与运行

此模块用来管理用户自己添加的课程及其他人添加自己参与的课程（新建课程除外），此模块的课时实行打包计算，每门课程的基础工作量为68课时/课程。

本模块课程信息与“教师基本信息-主持课程信息”同步，任一模块信息变更均可同步修改。

- 列表中显示的字段包括：序号（自动生成）、课程名称、课程ID、主持教师、课程名称（此字段可在管理系统中维护，需要显示哪个课程字段，这里就显示哪个）、更新资源提醒、资源更新、本人应得工作量。

- 此列表默认显示当前年份的数据，通过年份字段可查询历年数据，选择年份后，点击检索即可查询数据。

- 如非用户自己添加的主持课程数据，只能查看，不可编辑。

- 工作量合计中显示本人应得工作量的总和数据。合计工作量按照“本人应得工作量×课程数量系数”求和计算。课程数量系数：自列表由上至下，第1-4门课程数量系数为1.0，第5-7门为0.6，第7以上为0。所有系数均可在管理系统的参数设置中维护。

- 列表排序规则：按照“本人应得工作量”由高至低排序。

- 此处主要是管理每门课程的教师工作量，只可编辑、查看，不可添加，如需添加新的课程，需要在“教师基本信息-主持课程信息”中自行添加后同步到此处。

- 可编辑课程工作量信息，点击“编辑”按钮，进入编辑页面

- 编辑页面分为主要负责人和不是主要负责人两个页面

- 课程名称、课程ID、主持教师：同步自当前年度“教师基本信息-主持课程信息”，如修改，则同步更新到当前年度“教师基本信息-主持课程信息”中；

- 课程系数（既思政课程字段，此处字段是可以变化的，可显示多个类型课程，在管理系统中设置）：如勾选了思政课程，则表示该课程是思政课程，并且分配工作量的数值将根据此系数自动变更结果显示；

- 更新资源提醒：当前年份-系统中记录上一次更新年份=2时，当前年度填报时提醒“应于XXXX年（当前年份+1）更新资源！（红色）” ，如果是当前年份-系统中记录上一次更新年份=3，提示当前年份更新，如果当前年份-系统中记录上一次更新年份>3，提示已超过3年未更新资源，请尽快更新。次年教师需根据实际工作情况选择勾选是否更新资源。

若勾选更新，则需要填写更新内容并存档，“教师基本信息-主持课程信息-上一次更新资源时间”自动更新为当前年份，若未勾选，则不更新时间；

- 分配工作量的数值默认是课程的基础工作量，当选择课程系数后，数值根据所选择的系数自动计算后变更，计算规则是：基础工作量*课程系数，如有多多个课程系数，则计算规则是：基础工作量*（课程系数之积）。

- 我不是主要负责人和我是主要负责人只能二选一，选中一个后，另一个不可选。

- 当选择了我是主要负责人，需要分配工作量，可添加和删除参与者。全部参与者工作量之和不得超过分配工作量的值，若全部参与者工作量之和未达到分配工作量的数值，则呈现绿色提示“剩余（核定工作量-已分配工作量）课时，请继续分配。”但此时可以进行保存操作；若全部参与者工作量之和超过基础工作量，则呈现红色提示“各参与者工作量之和超出核定工作量，请调整分配！”此时不允许执行保存操作。

- 完成填写应得工作量，点击保存后自动同步到全部参与者填报系统中，替代原单门课程核定工作量参与计算，若参与人员尚未添加该课程，则自动在其列表中生成相应课程信息行并进行计算，须确保同一门课程全部主持教师的课程信息一致。

- 当选择了我不是主要负责人，则不显示分配工作量内容，只显示单门课程的本人应得工作量，此数值由主要负责人分配后显示，未分配前只显示待分配。

5. 专业建设

此模块是专业建设数据的管理列表，专业负责人可添加、编辑、删除专业建设信息，参与者只可查看不可编辑、删除。当专业负责人添加数据后，其他参与者的专业建设列表中也会出现对应数据。

该页面显示专业建设数据列表及功能，列表字段包括：序号、专业名称、专业负责人、专业建设参与者、本人应得工作量。

该模块，可通过年份查询历年数据，默认显示当前年份数据。可进行添加、删除、查看操作。

列表上的工作量合计是所有专业建设的本人应得工作量之和。

添加数据，点击“添加”按钮，弹出添加页面，可填写专业基本信息，填写的信息包括：专业名称、专业负责人、专业建设参与者。

专业名称为输入项，可输入内容，输入后可通过输入内容查询已添加的专业名称，如有则显示并可选择，如没有则新增，专业负责人默认显示当前用户，不可选择其他人。专业建设参与者可添加多个参与者，也可删除。没添加一个参与者需要选择一位教师姓名。

输入专业信息后，点击保存进入下一步，进入分配工作量页面，为负责人及参与者分配工作量。

在此页面中，负责人在第一个位置显示，其他参与者，添加了几个，此处就依次显示几个。

选中某项工作后，可为负责人及参与者设置工作量，某项工作的负责人及参与者的工作量总和不能超过该项工作的本年度工作量。当点击提交按钮时，若某单项任务的全部参与者工作量之和超过本年度工作量，则呈现红色提示“第几项各参与者工作量之和超出本年度工作量，请调整分配！”此时不允许执行提交操作；

合计的每人全部工作的工作量将作为本人应得工作量显示在列表中。

此处需要注意，存在同一专业的同一任务可在不同年度完成，所以在添加专业时，通过专业名称对历年数据进行关联，计算专业工作量明细中的本年度工作量，计算规则是：核定工作量-已分配工作量=本年度工作量。如果是同一年度添加的同一专业，则核定工作量明细中各位参与者的工作量数据一直显示本年度分配的数据，如果是不同年度的新增，则新增页面中各位参与者的工作量分配数据中显示为空，需要根据本年度工作量重新分配。

专业建设的具体任务及核定工作量来自于管理员在管理系统中基础工作量明细管理中的设定内容。

编辑页面同添加页面，先编辑专业信息，保存下一步后在编辑工作量明细内容。

当主要负责人删除专业信息后，其他参与者的列表中也一同删除此数据。

6. 新建课程

本模块课程信息与“教师基本信息-主持课程信息”同步，任一模块信息变更均可同步修改。

课程建设参与者包含课程负责人，仅课程负责人（若独立完成新建课程，则为主持教师本人，如是课程团队，则为团队负责人）在系统中填写相关信息。

课程负责人填写信息，分配工作量之后，课程信息将同步出现在其他参与者账号中，仅可查看，不可编辑、删除。

此处以列表形式展示新建课程，主要显示的字段包括：课程名称、课程ID、课程负责人、课程建设参与者、本人工作量、操作。列表默认显示本年度的数据，可通过年份字段查询历年数据。

点击编辑按钮，可编辑课程信息及工作量明细。

课程名称、课程ID均来自于“教师基本信息-主持课程信息”，当此处数据变化，需要同步到“教师基本信息-主持课程信息”中。

课程负责人中默认显示当前登录用户，在课程建设参与者中显示课程的其他主持人，也可删减，增加参与者。

点击“保存，进入下一步”按钮，进入工作量核定页面。

在此页面中，负责人在第一个位置显示，其他参与者，添加了几个，此处就依次显示几个。

选中某项工作后，可为负责人及参与者设置工作量，某项工作的负责人及参与者的工作量总和不能超过该项工作的本年度工作量。

当点击提交按钮时，若全部参与者工作量之和超过本年度工作量，则呈现红色提示“第几项任务各参与者工作量之和超出本年度工作量，请调整分配！”此时不允许执行提交操作；

合计的每人全部工作的工作量将作为本人应得工作量显示在列表中。

此处需要注意，1-7项任务中存在同一专业的同一任务可在不同年度完成，所以在添加专业时，通过专业名称对历年数据进行关联，计算专业工作量明细中的本年度工作量，计算规则是：核定工作量-已分配工作量=本年度工作量。如果是同一年度添加的同一专业，则核定工作量明细中各位参与者的工作量数据一直显示本年度分配的数据，如果是不同年度的新增，则新增页面中各位参与者的工作量分配数据中显示为空，需要根据本年度工作量重新分配。8-14项任务中的核定工作量不涉及本年度工作量，根据核定工作量和为每人分配的数量来计算每人的工作量，比如10/套，标示一套试题是10课时，张三填写的数量是5套，则张三的工作量是10*5=50课时。

新建课程的具体任务及核定工作量来自于管理员在管理系统中基础工作量明细管理中。

当主要负责人删除新建课程信息后，其他参与者的列表中也一同删除此数据。

7. 团队建设与运行

本模块的课程信息来自于“教师基本信息-主持课程信息”中设定的团队课程数据，任一模块信息变更均可同步修改，团队负责人可编辑、删除、查看课程信息，团队其他参与者只可查看数据，不可编辑、删除数据。

此处默认显示本年度的数据，可通过年份字段查询历年数据。

列表表头显示字段为：课程名称、课程ID、团队人数、团队性质、是否为团队负责人、本人应得工作量。

工作量合计是本人应得工作量之和。

登录用户本人是团队负责人时，可以编辑，点击“编辑”按钮，进入编辑页面，可维护的信息包括：课程名称、课程ID、团队人数/学生人数、团队性质、是否为团队负责人、核定工作量。

    - 课程名称、课程ID均来自于“教师基本信息-主持课程信息”的数据，如此处修改，需要同步修改“教师基本信息-主持课程信息”中的信息。

    - 团队性质为选择项，选择项内容是：一级统筹团队、二级统筹团队，一级统筹团队核定工作量为90课时/课程，两级统筹团队核定工作量为60课时/课程。此数值可在管理系统的参数设置中维护。

    - 团队人数/学生人数为输入项，输入数字即可。

    - 是否为团队负责人，此项数据不可修改。当此字段为是时，列表中的字段为勾选状态，当为否时，列表中的字段是不勾选状态。

    - 是否为多人共同负责为选择项，可选是或者否。选择是，列表中的字段变为勾选状态，选择否，列表中的字段为不勾选状态。如果选择是，则显示共同负责人分配工作量，如果选择否，则只显示本人工作量。

    - 核定工作量，工作量总值根据选择的团队类型选择核定工作量，再根据团队系统计算后自动显示数据。核定工作量计算规则按照“单个团队核定工作量*团队系数”计算。

    - 团队系数的规则是：一级统筹团队学生学习人数300人以上系数为1.3，两级统筹团队教师人数15人以上系数为1.3；非团队负责人系数为0.1，可叠加计算，此数值可在管理系统的参数设置中维护。例如，张伟是团队负责人，该团队类型是一级统筹团队，人数在300人以上，核定工作量是30课时，那么应得工作量30*1.3=39课时。如果人数没有超过300人，则应得工作量是核定工作量，30*1=30课时。当张伟不是团队负责人时，团队是一级统筹团队，人数在300人以上，核定工作量是30，此时张伟的应得工作量是30*(1.3+01)=42课时，如果人数没有超过300人，则应得工作量是30*0.1=3课时。当团队类型是二级统筹团队时的计算规则同一级统筹团队。

    - 在点击保存按钮时，若团队主负责人和全部共同负责人工作量之和未达到总核定工作量，则在核定工作量下方呈现绿色提示“剩余（总核定工作量-已分配工作量）课时，请继续分配。”但此时可以进行保存操作。若全部参与者工作量之和超过总核定工作量，则呈现红色提示“各参与者工作量之和超出总核定工作量，请调整分配！”此时不允许执行保存操作。

    - 编辑内容保存后，所有参与者的列表中关于此课程的信息均更新，本人应得工作量也同步更新。

点击查看按钮，可查看编辑页面的所有信息，不可修改，只可查看。

点击“删除”按钮，删除数据，同时其他参与者列表中也删除数据，不在查看。

8. 非学历教育教学

此模块管理的是本人所有非学历教育教学的工作量，仅项目负责人可添加数据，其他参与者只能查看信息。

页面列表默认显示当前年份的数据，可通过年份字段查看历年数据。

工作量合计是本人应得工作量之和。

列表中显示字段包括：序号、项目名称、项目负责人、本人应得工作量。

点击“添加”按钮，可添加数据，此按钮需要权限控制，拥有此权限的用户才可添加数据。

  - 项目名称，可手动输入后选择对应的结果，也可直接输入内容，输入内容后，如字典中没有此记录，则生成字典。

  - 项目负责人默认为当前登录用户，不可修改。

  - 核定工作量默认为80课时，此数值可在管理系统的参数设置中维护。

  - 项目参与者，此处需要填写所有项目参与者的工作量，可添加参与者，可删除参与者。

  - 分配好工作量后，点击保存按钮，进行工作量判断，若全部参与者工作量之和未达到核定工作量，则在当前行核定工作量下方呈现绿色提示“剩余（核定工作量-已分配工作量）课时，请继续分配。”但此时可以进行保存操作。若全部参与者工作量之和超过核定工作量，则呈现红色提示“各参与者工作量之和超出核定工作量，请调整分配！”此时不允许保存提交操作。

  - 保存成功后，其他参与者列表中同步出现该数据。

编辑和查看页面内容同添加页面，编辑页面可修改信息，查看页面只可查看不可修改。

点击删除按钮后，删除此信息，同时其他参与人的列表中也删除此信息。

9. 教学改革项目

此模块管理的是本人所有教学改革项目的工作量，仅项目主持人可添加数据，其他参与者只能查看信息。

页面列表默认显示当前年份的数据，可通过年份字段查看历年数据。

工作量合计是本人应得工作量之和。

列表中显示字段包括：序号、项目名称、项目主持人、本人应得工作量。

点击“添加”按钮，可添加数据，此按钮需要权限控制，拥有此权限的用户才可添加数据。

- 项目名称，可手动输入后选择对应的结果，也可直接输入内容。

- 项目负责人默认为当前登录用户，不可修改。

- 项目主持人应得工作量默认为100课时，此数值可在管理系统的参数设置中维护。

- 项目参与者，此处需要填写所有项目参与者的排位，参与者排位字段默认显示数字，默认从2开始显示，每增加一个参与者，数字显示+1。可添加参与者，可删除参与者。参与者的工作量根据排位序号自动显示默认值，排在第2-3位应得工作量50课时，排在第4位及以后应得工作量20课时，工作量显示默认值，不可修改。

- 保存成功后，其他参与者列表中同步出现该数据。

编辑和查看页面内容同添加页面，编辑页面可修改信息，查看页面只可查看不可修改。

点击删除按钮后，删除此信息，同时其他参与人的列表中也删除此信息。

10. 科研项目与成果

此模块管理的本人所有科研项目的工作量，用户需要填写科研积分内容。

此列表显示当前年度的数据，可以通过年份查询历年数据，历年数据不可修改只可查看。

当前年度的数据在科研积分中输入数值后，可自动保存。计算规则是：1科研积分=0.4课时，科研工作量上限为160课时，超过160课时按160课时计，科研积分转换课时规则，科研工作量上限规则可在管理系统的参数设置中维护。

科研工作量合计根据用户填写的科研积分自动计算后显示结果，也可手动点击“修改”按钮，修改数值，修改后，点击保存按钮即可。

11. 其他工作

此模块管理的是用户本人其他工作数据，可进行添加、编辑、查看、删除操作。

列表默认显示本年度工作数据，可通过年份查询历史年度工作数据。

非独立完成的工作，只有负责人可添加，可编辑，可删除，其他参与者只可查看。

在添加页面，需要先选择工作性质，工作性质分为独立完成工作和非独立完成工作。

如选择独立完成，则页面显示的字段是：工作类别、具体内容、核定工作量、本人应得工作量。

- 工作类别为下拉选择项，且为单选，并且与具体内容，核定工作量联动显示。具体内容如下表：

| 工作类别 | 具体内容填写提示 | 核定工作量 |
| --- | --- | --- |
| 指导一名青年教师 | 请填写全部青年教师姓名 | 40/青年教师 |
| 给实验学院本专科层次学生上课 | 请填写全部课程名称 | 1/50分钟 |
| 指导实验学院学生论文 | 请填写全部学生姓名 | 2/生 |
| 给研究生层次学生上课 | 请填写全部课程名称 | 2/50分钟 |
| 开展线上、线下学术讲座 | 请填写历次时间及讲座名称 | 3/50分钟 |
| 担任评审专家 | 请填写历次评审时间及内容 | 3/半天 |
| 教学检查/办学评估 | 请填写历次参与时间 | 15/次 |
| 巡考 | 请填写历次参与时间 | 10/次 |

- 本人应得工作量是按照“核定工作量*数量”来计算，显示计算后结果。

- 点击保存按钮，数据保存成功。

如选择非独立完成，则页面显示的字段是：工作类别、具体内容、核定工作量、负责人、参与者排名、姓名、应得工作量。

- 工作类别为下拉选择项，且为单选，工作类别与核定工作量联动，具体内容见下表。

| 工作类别 | 核定工作量 |
| --- | --- |
| 开展骨干教师培训 | 24 |
| 开展答辩主持人培训 | 24 |
| 组织召开教学工作研讨会 | 24 |
| 组织召开专业建设研讨会 | 28 |
| 组织召开教学研究中心组会议 | 20 |
| 举办学术论坛 | 30 |
| 数字学院建设 | 60 |

- 具体时间为年月，需要选择年份和月份。

- 具体内容为输入项，可输入内容。

- 核定工作量根据工作类别的选项自动显示数值。

- 负责人默认为当前登录用户。

- 工作参与者，可添加多个参与者，可删除参与者，需要设置排名，选择姓名，分配应得工作量。所有参与者的应得工作量之和不得超过核定工作量。如超过不可提交。排序号默认显示数值，可修改。默认从2开始，每增加一个参与者，数值+1显示。

- 提交后，其他工作参与者再此列表中出现对应数据，只可查看，不可修改。

编辑页面和查看页面同添加页面内容，编辑页面可修改，查看页面只可查看不可修改。

当非独立完成数据被删除后，其他参与者的数据也一并删除。

12. 临时工作

该模块管理的是本人的临时工作数据，可添加、删除，可通过年份查询历年数据。

临时工作的合计工作量设有上限，默认是60课时，合计工作量是所有工作量之和，超过60课时不计。上限课时可通过在管理系统的参数设置中维护。

添加数据，点击添加按钮，在列表中出现一条数据，输入工作内容和工作量后，自动保存。

点击删除按钮，即可删除本条数据。

13.年度工作量查询（不可编辑，面向所有用户开放查询）

此模块供用户查询、查看本人历年的各项工作量的统计结果，提交本年度工作量，通过年份查询，默认显示本年度的工作量，可查看工作量数据变化趋势，点击提交本年度工作量按钮，可整体提交添加的所有信息，包括：课程运行与管理、专业建设、新建课程、团队建设与运行、非学历教育教学、教学改革项目、科研项目与成果、其他工作、临时工作模块中的数据。

工作量显示内容包括：教学工作量、科研工作量、职务补充工作量、合计工作量、基础工作量、超额工作量、超限工作量。

- 教学工作量：课程管理与运行的合计工作量+专业建设的合计工作量+新建课程的合计工作量+团队建设与运行的合计工作量+非学历教育教学合计工作量+教学改革项目合计工作量=求和

- 科研工作量：科研项目与成果中的合计科研工作量

- 职务补充工作量：360-应完成基础工作量

- 合计工作量：教学工作量+科研工作量+职务补充工作量

- 基础工作量：基础工作量都是360。需要计算是否达标，计算标准是：合计工作量≥360即为达标，合计工作量<360，为不达标。如果达标，则显示绿色数值，如果未达标，则显示红色。

- 超额工作量：合计工作量-基础工作量，0≤超额工作量≤320，如果超额工作量>320，则记为320。超额工作量上限可在管理系统参数设置中维护。

- 超限工作量：合计工作量-680,680这个数值可在管理系统参数设置中维护。

点击工作量数据历年变化趋势图，可查看趋势变化图，页面中以列表形式展示历年的数据变化

复合式折线图：横轴为时间（设置滑块拖动可选择不同时间范围），纵轴为课时数，图例为不同工作量类别（合计工作量为折线图，其他1-3行为一组堆积图，5-7行为一组堆积图，分别用不同颜色呈现。点击返回按钮可返回列表。

14.通知提醒（可作为页面顶端栏呈现，不占用单独界面）

此模块显示所有系统发送的通知内容，可通过年份查询历年数据，默认显示当前年度数据。

显示未读通知条数，点击数字可检索当前年份所有未读通知。

点击“全部标记为已读”按钮，可将当前年份的当前列表内的所有未读通知表示成已读。

通知列表显示字段包括：序号、通知标题、时间、操作。

未读的通知标题前面加红色星号并显示加粗字体，点击查看后即为已读，通知标题文字取消加粗。

可删除通知，删除后在本人的通知列表中不显示此通知。

时间是通知的发送时间。

点击查看按钮，可查看通知内容，通知内容包括通知标题，通知时间，通知内容，点击确定后，可关闭查看页面。

（五）审核系统需求分析

1.审核系统角色及权限划分

（1）基本思路：角色与权限分析，可进行模块化重组与赋权；

（2）管理权限：由超级管理员在系统中对各级审核员权限进行赋予和范围调整。

| 级别 | 角色 | 权限 | 具体审核内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | 超级审核员 | 全体教师抽检权限 | 每年对教师工作量填报全部模块进行抽检 |
| B级 | 教学管理审核员 | 资源更新审核权限 | 资源更新比例是否达到50% |
|  |  |  | 课程资源是否至少每3年一更新 |
|  |  |  | 课程管理与运行模块中涉及资源更新的具体条目： - 更新教学文件，包括修订教学大纲、更新课程实施方案、课程说明、教师介绍等。 - 更新考核说明（包括形成性考核和期末考核） - 更新和维护学习平台上的教学资源 - 修订及更新文字教材 超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 教学活动审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及教学活动的具体条目： - 开展教学活动 - 开展教研活动 - 直播课堂 - 教学支持服务（包括教师与学生的来电、来函、网络提问） 超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 考试工作审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及考试工作的具体条目： - 命制、建设、更新卷库、题库 - 试卷分析反馈 超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 团队运行审核权限 | 团队建设与运行模块中的具体条目，超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
|  |  | 科研成果审核权限 | 科研项目与成果模块中的具体条目，超级管理员有权限对具体条目进行勾选和删减 |
| C级 | 学部审核员 | 学部教师审核权限 | 审核本学部全体教师工作量全部模块的填写情况 |

2.学部审核员审核

此模块是用来审核本学部教师填报的工作量的数据，在列表中显示的数据都是本学部所属的教师。

此模块可查询，可通过设置显示不同数据状态的列表，可查看审核比例，可退回上一级，可修改工作量明细，可提交本学部工作量，查看工作量明细，导出审核结果。

（1）查询模块

查询模块主要是通过查询字段组合查询后，在列表中显示对应的数据，查询字段包括：年份，所属学院，所属专业，职称，职务、提交状态、审核状态。点击检索按钮，检索结果出现在下方数据列表中。

（2）数据列表

数据列表中显示的是每个教师的工作量明细数据，每个学部的审核员只能看到本学部的教师数据，不能看其他学部的教师数据。

数据列表中分为教师信息和工作量数据两大类，教师信息包括：教师姓名，所属学部、所属学院、所属专业，工作量数据包括：基础工作量、超额工作量、超限工作量、合计工作量。提交状态中显示的状态包括：已提交、已退回、再次提交。已提交表示教师第一次提交，已退回表示已经点击退回上一级按钮，退回到教师处可修改，再次提交表示退回后再次提交的数据。审核状态包括：待审核、审核合格、退回自行修改、学部审核员修改。待审核表示第一次提交的数据，审核合格是在审核页面中选择审核合格状态的数据，退回自行修改是在审核页面中选择退回自行修改状态的数据，学部审核员修改是在审核页面中选择学部审核员修改状态的数据。操作中的按钮是：查看明细、审核、查看审核结果，审核状态是待审核的数据显示查看明细和审核按钮，审核状态是审核合格、学部审核员修改，提交状态是已退回的数据显示查看明细和查看审核结果按钮，审核状态是退回自行修改，提交状态是已提交、再次提交的数据显示查看明细、审核、查看审核结果按钮。

在列表上方显示审核比例，审核比例表示的是已审核的进度，审核比例中显示的比例根据数据中的审核状态进行统计，统计方法是：（1-待审核数量/全部数据）*100%，每手动刷新一次页面，审核比例刷新一次。

在数据列表上方设有三个按钮：退回上一级，修改，导出审核结果。选中一条或多条数据，点击退回上一级按钮，需要判断是审核状态是否是退回自行修改，如果是则可以退回，如果不是则不可以退回，并给出提示：当前数据不可退回，数据退回后，数据的提交状态变为已退回，教师可在填报系统中修改，学部管理员可以在此列表中查看到提交状态，同时系统通知将发送一份通知给教师，通知中包含了审核页面中的修改内容。选中一条数据，点击修改按钮，可进入修改工作量页面。点击导出审核结果按钮，不需要选择任何数据，直接导出审核结果文件，下载到本地。

在列表下方设置分页按钮，可通过点击分页按钮查看所有数据。

（3）修改工作量

选中列表中的一条数据后，点击修改按钮，进入修改工作量页面，修改工作量页面中显示教师填报的所有课程工作量明细，并且可以修改工作量，页面中设置有“查看填报内容”按钮、“返回列表”按钮，点击查看填报内容，可以跳转到工作量填报模块中，查看当前教师填报的具体内容，点击返回列表按钮，可返回数据列表。

学部审核员需要审核的内容包括课程运行与管理、专业建设、新建课程、团队建设与运行、非学历教育教学、教学改革项目、科研项目与成果、其他工作、临时工作。

在每类审核内容中，均显示被审核人、学部、学院、专业、审核列表。

①课程运行与管理

审核列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的所有课程名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-学部管理员扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中显示课程运行与管理的工作量明细表，需要根据每条任务进行工作量扣减，明细表中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理的数据，扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

②专业建设

审核列表中的字段包括：序号、专业名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。专业名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<专业建设>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中显示课程运行与管理的工作量明细表，需要根据每条任务进行工作量扣减，明细表中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、已分配工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是专业建设的数据，已分配工作量是教师在填报系统<专业建设>模块中每条具体任务为当前教师分配的工作量。扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、已分配工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理的数据，已分配工作量是教师在填报系统<专业建设>模块中每条具体任务为当前教师分配的工作量。扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

③新建课程

审核列表中的字段包括：课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<新建课程>模块中填写的所有课程名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中显示课程运行与管理的工作量明细表，需要根据每条任务进行工作量扣减，明细表中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、已分配工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是新建课程的数据，已分配工作量是教师在填报系统<新建课程>模块中每条具体任务为当前教师分配的工作量。扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、已分配工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理的数据，已分配工作量是教师在填报系统<新建课程>模块中每条具体任务为当前教师分配的工作量。扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

④团队建设与运行

审核列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<团队建设与运行>模块中填写的所有课程名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-学部审核员扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中显示修改团队类型和课程运行与管理的工作量明细表。修改团队类型中，直接点击下拉选项，修改团队类型后，点击提交按钮，明细表的任务就根据团队类型变化而变化。工作量明细表需要根据每条任务进行工作量扣减，明细表中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是团队建设与运行的数据，扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是团队建设与运行的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑤非学历教育教学

审核列表中的字段包括：项目名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<非学历教育教学>模块中填写的所有项目名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是非学历教育教学的数据，扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是非学历教育教学的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑥教学改革项目

审核列表中的字段包括：项目名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<教学改革项目>模块中填写的所有项目名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是教学改革项目的数据，扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是教学改革项目的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑦科研项目与成果

此页面中只显示科研工作量合计数值，此数值调取教师在填报系统<科研项目与成果>模块中计算的工作量合计数值。

⑧其他工作

审核列表中的字段包括：序号、工作类别、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<其他工作>模块中填写的所有工作类别及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中可直接查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，需要填写扣减工作量、扣减原因。扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后系统将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出实得工作量，并更新到实得工作量中。

⑨临时工作

审核列表中的字段包括：应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<临时工作>模块中的合计工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因；操作栏中设置有扣减工作量按钮，点击此按钮可进行扣减工作量操作。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和工作量的数据来源于填报系统<临时工作>模块中教师自行填写的具体任务和工作量数据，扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。工作量中的数值可以修改，每条任务都可以删除。当工作量中的值存在空值时，学部审核员无法提交所有审核结果。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和工作量的数据来源于填报系统<临时工作>模块中教师自行填写的具体任务和工作量数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

（4）查看明细

在操作栏中点击查看明细按钮，进入查看明细页面，修改明细页面中显示教师填报的所有课程工作量明细，页面中设置有“查看填报内容”按钮、“返回列表”按钮，点击查看填报内容，可以跳转到工作量填报模块中，查看当前教师填报的具体内容，点击返回列表按钮，可返回数据列表。

学部审核员需要查看的内容包括课程运行与管理、专业建设、新建课程、团队建设与运行、非学历教育教学、教学改革项目、科研项目与成果、其他工作、临时工作。

在每类内容中，均显示被审核人、学部、学院、专业、审核列表。

①课程运行与管理

查看页面列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的所有课程名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

②专业建设

查看页面列表中的字段包括：序号、专业名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。专业名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<专业建设>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是专业建设的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

③新建课程

查看页面列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<新建课程>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是新建课程的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

④团队建设与运行

查看页面列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<团队建设与运行>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是团队建设与运行的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑤非学历教育教学

查看页面列表中的字段包括：序号、项目名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。项目名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<非学历教育教学>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是非学历教育教学的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑥教学改革项目

查看页面列表中的字段包括：序号、项目名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。项目名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<教学改革项目>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是教学改革项目的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑦科研项目与成果

此页面中只显示科研工作量合计数值，此数值调取教师在填报系统<科研项目与成果>模块中计算的工作量合计数值。

⑧其他工作

查看页面列表中的字段包括：序号、工作类别、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<其他工作>模块中填写的所有工作类别及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中可直接查看具体原因。

⑨临时工作

查看页面列表中的字段包括：应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<临时工作>模块中的合计工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和工作量的数据来源于填报系统<临时工作>模块中教师自行填写的具体任务和工作量数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

（5）审核

在数据列表的操作栏中，点击审核按钮，将弹出审核页面，需要设置三个状态：审核合格、学部审核员修改、退回自行修改，当选择学部审核员修改和退回自行修改时，需要填写修改内容。

①查看审核结果

在数据列表的操作栏中，点击查看审核结果按钮，将弹出查看审核结果页面，页面中可查看状态：审核合格、学部审核员修改、退回自行修改，可查看修改内容。

②提交本学部工作量

在列表上方，点击提交本学部工作量按钮，可提交本学部所有教师的数据。点击提交按钮时需要进行判断，当审核状态是审核合格和学部管理员修改时，才可提交，当数据中存在审核状态是退回自行修改时，不允许提交，并给出提示，数据中存在退回自行修改数据，不可提交。

③导出审核结果

在数据列表上方，点击导出审核结果按钮，系统将导出审核结果表。表中显示字段包括：审核人、审核时间、学部教师人数、参与填报人数、未参与填报教师姓名及填报。其中标题中的年度和学部需要根据系统数据调取；审核人是该学部的账号所关联的教师名称，审核时间是点击提交本学部工作量的时间；为参与填报教师姓名及填报留白；负责人签字、部门盖章两字段留空白；导出时间是当前导出审核结果表的本地电脑时间，格式是年-月-日-时-分-秒。

导出的Excel表格样式见附件1。

3.教学管理审核员审核

此模块是用来审核全部教师填报的工作量的数据，在列表中显示的数据都是全部教师的数据，但所有教师数据需要本学部审核员审核合格并提交后，才流转到教学管理审核员审核模块中。

此模块可查询，可通过设置显示不同数据状态的列表，可查看审核比例，可修改工作量明细，查看工作量明细，完成审核，导出审核结果。

（1）查询模块

查询模块主要是通过查询字段组合查询后，在列表中显示对应的数据，查询字段包括：年份，所属学院，所属专业，职称，职务、审核状态。点击检索按钮，检索结果出现在下方数据列表中。

（2）数据列表

数据列表中显示的是所有教师的工作量明细数据，教学管理审核员只能看到学部审核员提交的数据，看不到未提交的数据。

数据列表中分为教师信息和工作量数据两大类，教师信息包括：教师姓名，所属学部、所属学院、所属专业。

工作量数据包括：课程运行与管理工作量、团队建设与运行工作量，工作量数据中的两列数据中分别显示应得工作量和实得工作量，另外课程运行与管理工作量、团队建设与运行工作量需要根据审核权限的配置来显示，如果在审核权限中只赋予了课程运行与管理模块的审核权限，则此处只显示课程运行与管理工作量一列字段及数值，如果在审核权限中只赋予了团队建设与运行工作量的审核权限，则只显示团队建设与运行工作量一列字段及数值，如果同时勾选了，则可以看到两列数值。

应得工作量分别调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>、<团队运行与管理>模块中填写的所有课程名称及对应的本人应得工作量数据。实得工作量初始显示的学部审核员提交的数据实得工作量的值，之后根据计算规则进行更新，计算方式：实得工作量=应得工作量-教学审核员扣减工作量之和。

审核状态中显示待审核，审核合格，审核不合格三种状态，操作中的按钮是：查看明细、审核、查看审核结果，待审核数据显示查看明细和审核按钮，审核合格和审核不合格的数据显示查看明细和查看审核结果按钮。

在列表上方显示审核比例，审核比例表示的是已审核的进度，审核比例中显示的比例根据数据中的审核状态进行统计，统计方法是：（1-待审核数量/全部数据）*100%，每刷新一次页面，审核比例刷新一次。

在数据列表上方设有三个按钮：返回上一级，修改，导出审核结果。选中一条或多条数据，点击返回上一级按钮，数据将退回到教师账号中修改。选中一条数据，点击修改按钮，可进入修改工作量页面。点击导出审核结果按钮，不需要选择任何数据，直接导出审核结果文件，下载到本地。

在列表下方设置分页按钮，可通过点击分页按钮查看所有数据。

（3）修改工作量

选中列表中的一条数据后，点击修改按钮，进入修改工作量页面，修改工作量页面中根据教学管理审核员的审核权限显示审核内容，审核内容包括：课程运行与管理工作量、团队建设与运行工作量，课程运行与管理工作量需要审核资源更新、教学活动、考试工作三个版块，团队建设与运行工作量需要审核团队运行版块，所有版块中的具体任务也是通过审核权限控制，分配哪个任务，此处就显示哪个任务，并可修改对应的工作量。

在修改页面中设置有“查看填报内容”按钮、“返回列表”按钮，点击查看填报内容，可以跳转到工作量填报模块中，查看当前教师填报的具体内容，点击返回列表按钮，可返回数据列表。

在每类审核内容中，均显示被审核人、学部、学院、专业、实得工作量、审核列表。

①资源更新

此模块审核修改的是教师在<课程运行与管理>模块中填写所有课程数据。

进入课程运行与管理工作量中，可看到三个审核列表页签：资源更新、教学活动、考试工作，审核列表中的字段包括：课程名称、是否为新建课程（或资源更新50%以上）、上一次更新是否未超过3年、具体任务、应得工作量、实得工作量、扣减原因、操作。课程名称、是否为新建课程（或资源更新50%以上）、上一次更新是否未超过3年直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写对应数据；具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据，实得工作量有两个计算规则，当教学审核员没有扣减时，此处显示的数值计算方式是：应得工作量-学部审核员扣减工作量=实得工作量，当教学审核员进行扣减后，计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量=实得工作量；扣减原因中可查看具体原因；点击操作中的扣减工作量页面，弹出扣减页面，输入扣减工作量，扣减原因，点击确定后，实得工作量中的数值更新。

- 扣减工作量：

点击操作中的扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，需要填写扣减工作量、扣减原因。扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后系统将计算出实得工作量，并更新到实得工作量中。

②教学活动

此模块审核修改的是教师在<课程运行与管理>模块中填写所有课程数据。

进入课程运行与管理工作量中，可看到三个审核列表页签：资源更新、教学活动、考试工作，审核列表中的字段包括：课程名称、具体任务、应得工作量、实得工作量、扣减原因。课程名称直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的课程数据；具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据，实得工作量有两个计算规则，当教学审核员没有扣减时，此处显示的数值计算方式是：应得工作量-学部审核员扣减工作量=实得工作量，当教学审核员进行扣减后，计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量=实得工作量；扣减原因中可查看具体原因；点击操作中的扣减工作量页面，弹出扣减页面，输入扣减工作量，扣减原因，点击确定后，实得工作量中的数值更新。

- 扣减工作量：

点击操作中的扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，需要填写扣减工作量、扣减原因。扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后系统将计算出实得工作量，并更新到实得工作量中。

③考试工作

此模块审核修改的是教师在<课程运行与管理>模块中填写所有课程数据。

进入课程运行与管理工作量中，可看到三个审核列表页签：资源更新、教学活动、考试工作，审核列表中的字段包括：课程名称、具体任务、应得工作量、实得工作量、扣减原因。课程名称直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的课程数据；具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据，实得工作量有两个计算规则，当教学审核员没有扣减时，此处显示的数值计算方式是：应得工作量-学部审核员扣减工作量=实得工作量，当教学审核员进行扣减后，计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量=实得工作量；扣减原因中可查看具体原因；点击操作中的扣减工作量页面，弹出扣减页面，输入扣减工作量，扣减原因，点击确定后，实得工作量中的数值更新。

- 扣减工作量：

点击操作中的扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，需要填写扣减工作量、扣减原因。扣减工作量中填入数值，扣减原因中填写文字。点击确定后系统将计算出实得工作量，并更新到实得工作量中。

④团队运行

此模块审核修改的是教师在<团队管理与运行>模块中填写所有课程数据。

进入团队建设与运行工作量中，可看到1个审核列表页签：团队运行，审核列表中的字段包括：课程名称、团队类型、应得工作量、实得工作量、扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<团队管理与运行>模块中填写的课程数据及本人应得工作量数值；团队类型调取学部审核员审核后的数据中团队类型的值，具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据（一级统筹的课程显示一级统筹的数据，二级统筹的课程显示二级统筹的数据），实得工作量默认显示的是学部审核员提交后的数据，当教学审核员扣减后的计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量之和；扣减原因中可查看具体原因；点击操作中的扣减工作量页面，弹出扣减页面，输入扣减工作量，扣减原因，点击确定后，实得工作量中的数值更新。

- 扣减工作量：

点击扣减工作量按钮，进入扣减工作量页面，页面中显示修改团队类型和课程运行与管理的工作量明细表。修改团队类型中，直接点击下拉选项，修改团队类型后，点击提交按钮，明细表的任务就根据团队类型变化而变化。

工作量明细表需要根据每条任务进行工作量扣减，明细表中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是团队建设与运行的数据；扣减工作量中直接输入数值，扣减原因中填写问题。点击确定后，课程的实得工作量数值将根据应得工作量-教学审核员扣减工作量之和计算出结果，并更新到实得工作量中。

（4）查看明细

在操作栏中点击查看明细按钮，进入查看明细页面，修改明细页面中根据教学管理审核员的审核权限显示审核内容，审核内容包括：课程运行与管理工作量、团队建设与运行工作量，课程运行与管理工作量需要审核资源更新、教学活动、考试工作三个版块，团队建设与运行工作量需要审核团队运行版块，所有版块中的具体任务也是通过审核权限控制，分配哪个任务，此处就显示哪个任务，并可查看对应的工作量及扣减原因。

在查看页面中设置有“查看填报内容”按钮、“返回列表”按钮，点击查看填报内容，可以跳转到工作量填报模块中，查看当前教师填报的具体内容，点击返回列表按钮，可返回数据列表。

在每类审核内容中，均显示被审核人、学部、学院、专业、实得工作量、审核列表。

①资源更新

此模块查看的是教师在<课程运行与管理>模块中填写所有课程数据。

进入课程运行与管理工作量中，可看到三个审核列表页签：资源更新、教学活动、考试工作，列表中的字段包括：课程名称、是否为新建课程（或资源更新50%以上）、上一次更新是否未超过3年、具体任务、应得工作量、实得工作量、扣减原因、操作。课程名称、是否为新建课程（或资源更新50%以上）、上一次更新是否未超过3年直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写对应数据；具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据，实得工作量有两个计算规则，当教学审核员没有扣减时，此处显示的数值计算方式是：应得工作量-学部审核员扣减工作量=实得工作量，当教学审核员进行扣减后，计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量=实得工作量；扣减原因中可查看具体原因。

②教学活动

此模块查看的是教师在<课程运行与管理>模块中填写所有课程数据。

进入课程运行与管理工作量中，可看到三个审核列表页签：资源更新、教学活动、考试工作，审核列表中的字段包括：课程名称、具体任务、应得工作量、实得工作量、扣减原因。课程名称直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的课程数据；具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据，实得工作量有两个计算规则，当教学审核员没有扣减时，此处显示的数值计算方式是：应得工作量-学部审核员扣减工作量=实得工作量，当教学审核员进行扣减后，计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量=实得工作量；扣减原因中可查看具体原因。

③考试工作

此模块查看的是教师在<课程运行与管理>模块中填写所有课程数据。

进入课程运行与管理工作量中，可看到三个审核列表页签：资源更新、教学活动、考试工作，列表中的字段包括：课程名称、具体任务、应得工作量、实得工作量、扣减原因。课程名称直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的课程数据；具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据，实得工作量有两个计算规则，当教学审核员没有扣减时，此处显示的数值计算方式是：应得工作量-学部审核员扣减工作量=实得工作量，当教学审核员进行扣减后，计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量=实得工作量；扣减原因中可查看具体原因。

④团队运行

此模块查看的是教师在<团队管理与运行>模块中填写所有课程数据。

进入团队建设与运行工作量中，可看到1个审核列表页签：团队运行，列表中的字段包括：课程名称、团队类型、应得工作量、实得工作量、扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<团队管理与运行>模块中填写的课程数据及本人应得工作量数值；团队类型调取学部审核员审核后的数据中团队类型的值，具体任务及应得工作量中的数据根据审核权限显示<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理中关于资源更新的数据（一级统筹的课程显示一级统筹的数据，二级统筹的课程显示二级统筹的数据），实得工作量默认显示的是学部审核员提交后的数据，当教学审核员扣减后的计算规则是：应得工作量-教学审核员扣减工作量之和；扣减原因中可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是团队建设与运行的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

（5）审核

在数据列表的操作栏中，点击审核按钮，将弹出审核页面，需要设置审核合格或审核不合格，当选择审核不合格时，需要填写修改内容。审核合格与审核不合格状态将记录到审核状态中。

①查看审核结果

在数据列表的操作栏中，点击查看审核结果按钮，将弹出查看审核结果页面，页面中可查看审核合格还是审核不合格，可查看修改内容。

②完成审核

在数据列表上方，点击完成审核按钮，需要判断数据时是否还存在未审核数据，如果存在未审核数据，则给出提示，存在未审核数据，暂无法完成审核。如果都是已审核数据，则给出提示信息，完成审核后，将不可再审核数据。点击确定后在操作栏中将隐藏审核按钮，不可再对数据进行审核。

③导出审核结果

在数据列表上方，点击导出审核结果按钮，可导出审核结果表，并下载到本地计算机中，审核结果表中的字段包括：标题（XX年（XX学部XX科）教师工作量审核结果）、审核人、审核时间、审核内容、学部、填报人数、审核合格人数、审核不合格名单及修改内容、负责人签字、部门盖章、导出时间，其中标题中的年度和学部、科室需要根据系统数据调取；审核人是该账号所关联的教师名称，审核时间是下载表格的时间；学部调取当前数据所在学部，每个学部只显示一个，填报人数中是统计的当前教学审核员中的每个学部的填报人数，审核合格人数是统计的教学审核员审核合格的人数，审核不合格名单及修改内容中，需要显示所有审核不合格的教师姓名及修改内容；负责人签字、部门盖章两字段留空白；导出时间是当前导出审核结果表的本地电脑时间，格式是年-月-日-时-分-秒。

审核结果表样式见附件2。

4.超级审核员审核

此模块中的数据是教学审核员已完成审核的数据，教学审核员未点击完成审核按钮，数据不出现在此处。

此模块可查询，可通过设置显示不同数据状态的列表，可查看抽检比例，设置手动或自动抽检，查看工作量明细，设置抽检结果，完成抽检，导出抽检结果。

（1）查询模块

查询模块主要是通过查询字段组合查询后，在列表中显示对应的数据，查询字段包括：年份，所属学院，所属专业，职称，职务。点击检索按钮，检索结果出现在下方数据列表中。

（2）数据列表

数据列表中显示的是每个教师的工作量明细数据，并且是教学管理审核员审核合格的数据。

数据列表中分为抽检、教师信息和工作量数据，教师信息包括：教师姓名，所属学部、所属学院、所属专业，工作量数据包括：基础工作量、超额工作量、超限工作量、合计工作量。操作中的按钮是：查看明细、设置抽检结果、查看抽检不合格原因，未选中抽检的数据显示查看明细按钮，已选择抽检数据显示查看明细和设置抽检结果按钮，设置抽检结果的数据，显示查看明细、设置抽检结果、查看抽检不合格原因按钮。

列表上方设置有数据显示条件，包括：显示全部、仅显示抽检数据，其中默认选中“显示全部”，显示所有数据，当选择“仅显示抽检数据”时，列表中显示抽检数据。

关于数据的抽检状态，数据库表需要记录数据抽检状态：已抽检的和未抽检的，已抽检是在抽检栏中选中的数据，未抽检的是抽检栏中没有选中的数据。

在列表上方显示抽检比例，抽检比例表示的是已抽检的进度，计算公式：已抽检数据条数/全部数据条数*100%，每刷新一次页面，审核比例刷新一次。

在数据列表上方设有两个按钮：手动或自动抽检开关，导出抽检结果。打开手动抽检，需要自行选择抽检数据，选中后的数据整行背景变色，当打开自动抽检后，系统将弹出抽检比例设置页面，设置好自动抽检比例后点击确定按钮，系统将进行自动抽检。点击导出抽检结果按钮，不需要选择任何数据，直接导出抽检结果文件，下载到本地。

在列表下方设置分页按钮，可通过点击分页按钮查看所有数据。

（3）手动/自动抽检

列表上方的手动/自动抽检开关，需要滑动按钮来打开或关闭，当打开手动开关后，可以对列表中的数据进行抽检，选中抽检数据后，抽检比例会自动刷新；当打开自动抽检开关后，系统弹出设置自动抽检比例页面，需要设置自动抽检比例，设置自动抽检比例的数值后，点击确定，系统将根据数值自动选择抽检数据。

自动选择抽检的数据规则是：抽取人数中各学部教师比例与各学部教师总人数比例相近，且仅完成或未完成基础工作量、超额完成工作量、超限完成工作量3类人数应平均。其中完成或未完成基础工作量是在基础工作量中有值且等于360（此值在参数设置中维护）的数据；超额完成工作量的人是在列表中工作量数据中超额工作量有值的数据；超限完成工作量的人是在列表中工作量数据中超限工作量有值的数据。

抽检数据后，数据的整行背景变色，同时在操作栏中出现设置抽检结果按钮。

在抽检的数据中，查看明细按钮从未点击过，则将设置抽检结果按钮置灰，当查看过明细后，才可设置抽检结果。

（4）查看明细

在操作栏中点击查看明细按钮，进入查看明细页面，修改明细页面中显示教师填报的所有课程工作量明细，页面中设置有“查看填报内容”按钮、“返回列表”按钮，点击查看填报内容，可以跳转到工作量填报模块中，查看当前教师填报的具体内容，点击返回列表按钮，可返回数据列表。

超级审核员需要查看的内容包括课程运行与管理、专业建设、新建课程、团队建设与运行、非学历教育教学、教学改革项目、科研项目与成果、其他工作、临时工作。

在每类内容中，均显示被审核人、学部、学院、专业、审核列表。

①课程运行与管理

查看页面列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<课程运行与管理>模块中填写的所有课程名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是课程运行与管理的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

②专业建设

查看页面列表中的字段包括：序号、专业名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。专业名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<专业建设>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是专业建设的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

③新建课程

查看页面列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<新建课程>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是新建课程的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

④团队建设与运行

查看页面列表中的字段包括：序号、课程名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<团队建设与运行>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是团队建设与运行的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑤非学历教育教学

查看页面列表中的字段包括：序号、项目名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。项目名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<非学历教育教学>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是非学历教育教学的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑥教学改革项目

查看页面列表中的字段包括：序号、项目名称、应得工作量，实得工作量，扣减原因。项目名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<教学改革项目>模块中填写的所有专业名称及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和核定工作量的数据来源于<基础工作量明细管理>模块中设置的工作内容是教学改革项目的数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

⑦科研项目与成果

查看页面列表中的字段包括：应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<科研项目与成果>模块中科研工作量合计的数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中可直接查看扣减原因。

⑧其他工作

查看页面列表中的字段包括：序号、工作类别、应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。课程名称、应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<其他工作>模块中填写的所有工作类别及对应的本人应得工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中可直接查看具体原因。

⑨临时工作

查看页面列表中的字段包括：应得工作量，实得工作量，扣减原因，操作。应得工作量直接调取教师本人在填报系统中的<临时工作>模块中的合计工作量数据；实得工作量的计算规则是：应得工作量-扣减工作量之和=实得工作量，当没有扣减工作量时，此处也要显示数值；扣减原因中设置有查看按钮，点击按钮可查看具体原因。

- 查看扣减原因：

点击扣减原因中的查看按钮，进入查看扣减原因页面，页面中包含的字段是：序号、具体任务、核定工作量、扣减工作量、扣减原因。具体任务和工作量的数据来源于填报系统<临时工作>模块中教师自行填写的具体任务和工作量数据，扣减工作量中显示数值，扣减原因中显示文字内容，点击关闭按钮，关闭此页面。

（5）完成抽检

在数据列表上方，点击完成抽检按钮，系统将弹出提示信息，确定已完成抽检工作，点击确定，则完成抽检，点击取消，则可再次进行抽检。完成抽检后，系统操作栏中将不显示请选择抽检结果按钮，只显示查看明细和查看抽检不合格原因按钮。

①设置抽检结果

当设置抽检结果为抽检不合格时，系统弹出填写不合格原因页面，填写原因后，点击确定，在列的操作栏中出现查看抽检结果按钮，点击此按钮可查看不合格原因，抽检合格的话，则不弹出填写原因页面，操作栏中也不会出现查看抽检不合格原因按钮。

②查看抽检不合格原因

在数据列表中的操作字段中，点击查看抽检不合格原因按钮，将弹出查看页面，可查看抽检不合格原因内容。

③导出抽检结果

在数据列表上方，点击导出抽检结果按钮，可导出抽检结果表，并下载到本地计算机中，抽检结果表中的字段包括：标题（XX年教师工作量抽检结果）、抽检人、抽检时间、抽检方式、抽检比例、被抽检人、学部、学院、专业、职称、职务、基础工作量、超额工作量、超限工作量、合计工作量、抽检结果、被抽检人、不合格原因、负责人签字、部门盖章、导出时间。

其中标题中的年度根据系统数据调取；抽检结果是在列表中设置的抽检合格与抽检不合格选择，抽检时间是已抽检的时间；不合格原因是抽检不合格时填写的内容；负责人签字、部门盖章两字段留空白；导出时间是当前导出抽检结果表的本地电脑时间，格式是年-月-日-时-分-秒。

抽检结果表样式见附件2。

5.通知提醒

此模块显示所有系统发送的通知内容，可通过年份查询历年数据，默认显示当前年度数据。

显示未读通知条数，点击数字可检索当前年份所有未读通知。

点击“全部标记为已读”按钮，可将当前年份的当前列表内的所有未读通知表示成已读。

通知列表显示字段包括：序号、通知标题、时间、操作。

未读的通知标题前方显示红色星号并显示加粗字体，点击查看后即为已读，通知标题文字取消加粗。

可删除通知，删除后在本人的通知列表中不显示此通知。

时间是通知的发送时间。

此模块显示所有系统发送的通知内容，可通过年份查询历年数据，默认显示当前年度数据。

显示未读通知条数，点击数字可检索当前年份所有未读通知。

点击“全部标记为已读”按钮，可将当前年份的当前列表内的所有未读通知表示成已读。

通知列表显示字段包括：序号、通知标题、时间、操作。

未读的通知标题显示加粗字体，点击查看后即为已读，通知标题文字取消加粗。

可删除通知，删除后在本人的通知列表中不显示此通知。

时间是通知的发送时间。

点击查看按钮，可查看通知内容，通知内容包括通知标题，通知时间，通知内容，点击确定后，可关闭查看页面。

（六）管理系统需求分析

1.审核进度管理

此模块中可查看整个工作量进度，页面中显示三个页签：学部审核员列表、教学管理审核员列表、超级管理审核员列表。

（1）学部审核员列表

学部审核员列表中显示所有学部的教师数据，并显示审核比例，可查询数据，可查看明细。

查询条件中显示的字段包括：年份，所属学部，所属学院，所属专业，职称，职务，教师提交状态，审核状态，学部提交状态，教师提交状态是：未提交，已提交，已退回，再次提交；审核状态是：待审核，审核合格，学部审核员修改，退回自行修改；学部提交状态是：未提交，已提交。

审核比例中显示的比例根据列表数据中的审核状态进行统计，统计方法是：（1-待审核数量/全部数据）*100%。

点击查看明细按钮可查看扣减明细，扣减明细页面与学部审核员的查看明细页面字段，布局一致，点击查看审核结果按钮，可查看审核结果，查看审核结果页面的字段及布局与学部审核员的查看审核结果页面一致。

（2）教学审核员列表

教学管理审核员列表中显示所有教学审核员审核的教师数据，并显示两种审核比例，可查询数据，可查看明细，可查看审核结果。

查询条件中显示的字段包括：年份，所属学部，所属学院，所属专业，职称，职务，教学审核员，审核状态，教学审核员中显示所有教学审核员角色的账号；审核状态是：待审核，审核合格，审核不合格，审核状态的字段查询的是列表中的课程运行与管理、团队建设与运行两个字段的值，只要一个字段中值包含了所选状态，就被查询出来。

审核比例中显示的课程运行与管理审核比例和团队建设与运行审核比例两类，比例根据列表数据中的审核状态进行统计，统计方法是：（1-待审核数量/全部数据）*100%。

点击查看明细按钮可查看扣减明细，扣减明细页面与教学管理审核员的查看明细页面字段，布局一致，点击查看审核结果按钮，可查看审核结果，查看审核结果页面的字段及布局与教学管理审核员的查看审核结果页面一致。

（3）超级审核员列表

超级审核员列表中显示超级审核员的所有数据，并显示抽检比例，显示抽检方式，显示是否完成抽检，可查询数据，可查看明细。

查询条件中显示的字段包括：年份，所属学部，所属学院，所属专业，职称，职务。

列表上方设置有数据显示条件，包括：显示全部、仅显示抽检数据，其中默认选中“显示全部”，显示所有数据，当选择“仅显示抽检数据”时，列表中显示抽检数据。

关于数据的抽检状态，数据库表需要记录数据抽检状态：已抽检的和未抽检的，已抽检是在抽检栏中选中的数据，未抽检的是抽检栏中没有选中的数据。

在列表上方显示抽检比例，抽检比例表示的是已抽检的进度，计算公式：已抽检数据条数/全部数据条数*100%，每刷新一次页面，审核比例刷新一次。

抽检方式中显示超级审核员中此时打开的抽检方式是手动抽检还是自动抽检。

是否按成抽检中显示是或者否，如果超级审核员点击完成抽检，此处显示是，如果尚未点击完成抽检按钮，此处显示否。

点击查看明细按钮可查看扣减明细，扣减明细页面与超级审核员的查看明细页面字段，布局一致，点击查看审核结果按钮，可查看审核结果，查看审核结果页面的字段及布局与教学管理审核员的查看审核结果页面一致。

2.参数设置

此模块是管理填报系统中当前年度的所有需要维护的参数进行设置，可对教师基本信息、课程管理与运行、团队建设与运行、非学历教育教学、教学改革项目、科研项目与成果、临时工作等模块的参数进行设置。每个版块设置好以后都需要点击保存按钮。

选择年份可查看历年数据，只可查看不可修改。

基础工作量设置后，所有人员的基础工作量都根据此数值计算

职务应完成基础工作量，是对每个职位应完成的工作量进行设置，可新增多个，也删除。教师的应完成基础工作量也在此处设置。

（1）课程管理与运行

单门课程基础工作量设置后，在课程管理与运行中添加的课程默认基础工作量为此数值。

课程数量系数为排序后的课程设置课程系数，可增加多个，可删除

课程系数，可添加多个，可删除。设置课程系数后，如果是否显示选择是，则系数名称出现在课程管理与运行的数据列表中，供选择。如果选择否，则不会出现在课程管理与运行的数据列表中。

（2）团队建设与运行

团队默认工作量中，可添加多个，可删除，选择团队性质后，设置对应的工作量。

团队系数，需要为非团队负责人设置系数，如果选择启用，则在计算团队工作量的时候会将此系数作为因子进行计算，如选择否，则不会计算此系数。不同团队性质的系数不一样，可以添加多个团队系数，设置团队大于的人数及系数，设置后，计算团队工作量的时候将按照此系数进行计算。

（3）非学历教育教学

此处只设置非学历教育教学中的核定工作量，设置以后，每增加一个项目，该项目的默认的核定工作量即为此数值。

（4）教学改革项目

此处需要设置项目主持人应得工作量，设置后，将默认显示此数值。

参与者默认工作量设置时，需要设置参与者从第几名到第几名，应得工作量是多少，可增加多个条件，也可删除。如选择更多，就标示从第几名开始到之后所有的项目都是这个工作量。其中的第几名标示增加项目的时候的参与者排位号。

（5）科研项目与成果

此处设置科研积分换算规则，可设置几个积分等于几个课时，可设置科研工作量的上限课时，超过上限则不计入课时。

（6）临时工作

此处对临时工作设置上限工作量，超过次工作量的不计入。

（7）年度工作量查询

此处可设置超额工作量中的上线课时和超限工作量中的基础参数数值。

3.基础工作量明细管理

此模块管理的是教师填报系统中的基础工作量明细数据，可批量导入，可添加，可修改，可删除。

默认显示当前年度的数据，可通过年份查询历史数据。

所有数据以列表形式展现，可分页查看。

点击“添加”按钮，可添加明细数据，点击编辑按钮，可编辑数据，点击删除按钮，可删除数据。

添加明细页面需要填写的字段包括：工作内容、具体任务、工作量、工作内容合计工作量。

- 工作内容是下拉选择项，内容包括：课程管理与运行、专业建设、新建课程、团队建设与运行（二级统筹）、团队建设与运行（一级统筹）、非学历教育教学、教改项目、科研项目、其他工作、临时工作。

- 具体任务是输入项，需要手动输入内容

- 工作量是每条数据的工作量，需要输入数值。

- 工作内容合计工作量，选择是，则表示同一工作内容中的所有具体任务的工作量将合计为工作内容的工作量。如果选择否，则表示同一工作内容中的所有具体任务的工作量都是单独呈现的。

- 点击提交按钮，添加成功。

点击导入数据按钮，可导入Excel文件，文件模板表头是：年份、工作内容、具体任务、工作量、工作内容合计工作量。

编辑页面内容与添加页面字段一致。编辑页面可修改。

删除后的数据，将不会在填报系统的基础工作量明细中出现。

4.基础数据管理

（1）教师个人信息

此模块是管理总部所有教师的个人信息，可批量导入所有数据，预留对接接口，未来可以与OA系统进行对接。

个人信息字段包括：姓名、OA系统账号、工号、部门、学院、专业、职称、职务。

此处以列表形式展现教师数据，可添加，编辑，删除。

（2）主持课程信息

此处管理的是所有教师的主持课程信息，此处可导入课程信息，预留数据接口，未来可以与其他系统对接，直接同步课程数据。

主持课程信息字段包括：课程名称、课程ID、所属学部、所属专业、主持教师、是否为新建课程（或资源更新超过50%）、是否为思政课、上一次更新资源时间、课程性质。

此处以列表形式展示课程数据，可添加，编辑，删除。

（3）课程团队信息

此处是管理所有的课程团队信息，可导入课程团队信息，可添加，编辑，删除课程团队信息。

课程团队信息字段包括：课程名称、课程ID、团队性质（一级统筹团队、两级统筹团队）、团队人数、团队系数（根据团队性质变化）。

5.通知管理

通知管理是为平台所有用户发送通知的，可添加通知，保存草稿，发布，可选择收件人，可删除通知。

所有通知以列表形式呈现，列表字段包括：序号，通知标题，添加时间，收件人，状态，操作。

6.系统管理

系统管理中分为日志管理、字典管理、模块管理、角色管理、用户管理。

（1）日志管理

日志管理中，需要记录所有用户的操作行为，并记录时间，可通过时间查询。

日志列表中需要显示的字段包括：序号，用户、用户IP、具体内容。

用户字段记录的是登录用户的用户名，用户IP记录的是用户登录是的本机IP，具体内容只是用户登录后操作的具体信息，比如登录，修改某模块信息，添加某模块信息，删除某模块信息等等。

用户每完成一步操作，就生成一条记录。

（2）字典管理

字典管理，管理的是系统中所有下拉选择项的数据，可添加，可删除，可编辑。字典为多级管理，可添加上下级字典。

字典管理中，以列表形式展示所有字典内容，所包含字段：序号、字典名称、字典类型、字典值、排序号。

添加字典时，需要填写的内容：字典父级，字典名称，字典类型，字典值，排序号。

编辑页面同添加页面内容。

（3）机构管理

该模块是管理本校内的所有部门机构，包括学部，学院。

可添加学部及学部下设的学院机构。添加学部时需要填写的字段：学部名称、排序号。学院的排序根据排序号倒序排列。

点开学部名称，可为学部添加下级学院，添加学院时需要填写的字段：学院名称，排序号。学院的排序根据排序号倒序排列。

（4）角色管理

角色管理，可创建角色，为角色赋予模块菜单权限，功能操作权限，数据权限，审核权限。

角色列表中包含字段：角色名称，状态，操作。

状态包含：启用和关闭、如果时启用，则在用户管理中，可为用户设置此角色，如果是关闭，在用户管理中不为用户设置此角色。且之前拥有此角色的用户不可在使用关闭的角色权限。

添加角色时，需要输入角色名称，并为角色设置版块权限，每个版块下的菜单权限，菜单中的功能权限，为角色设置角色类型。

角色类型包括超级管理员、学部管理员、超级审核员、教学审核员、学部审核员。

角色类型是超级管理员、超级审核员、教学审核员的角色用户可查看所有教师的数据。角色类型是学部管理员、学部审核员的角色用户只可查看本学部的教师数据。

角色管理中，每级用户只能查看自己和下级用户创建的角色，不可查看上级用户创建的角色。所以在创建角色的时候需要记录创建用户。

审核权限中，需要为角色的审核权限是指某几类工作量明细的审核权限，主要包括资源更新审核权限，教学活动审核权限，考试工作审核权限，团队运行审核权限。其中资源更新审核权限，教学活动审核权限，考试工作审核权限都是对<基础工作量明细管理>中设置的关于工作内容是“课程管理与运行”的具体任务的权限，团队运行审核权限是对<基础工作量明细管理>中设置的关于工作内容是“团队建设与运行”的具体任务的权限。具体的权限条目见下表：

| 资源更新审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及资源更新的具体条目： - 更新教学文件，包括修订教学大纲、更新课程实施方案、课程说明、教师介绍等。 - 更新考核说明（包括形成性考核和期末考核） - 更新和维护学习平台上的教学资源 - 修订及更新文字教材 可对具体条目进行勾选和删减 |
| --- | --- |
| 教学活动审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及教学活动的具体条目： - 开展教学活动 - 开展教研活动 - 直播课堂 - 教学支持服务（包括教师与学生的来电、来函、网络提问） 可对具体条目进行勾选和删减 |
| 考试工作审核权限 | 课程管理与运行模块中涉及考试工作的具体条目： - 命制、建设、更新卷库、题库 - 试卷分析反馈 可对具体条目进行勾选和删减 |
| 团队运行审核权限 | 团队建设与运行模块中的具体条目，可对具体条目进行勾选和删减 |

（5）用户管理

用户管理，可创建用户，关联教师，修改密码。

创建用户时需要填写的字段包括：用户名、密码、所属角色、关联教师。

用户管理中，每级用户只能查看自己创建和下级用户创建的用户数据，不可见上级用户创建的用户数据。

在创建用户的时候需要记录父级用户。

（七）字段功能需求分析

1.用户登录

主要完成用户身份的验证和授权。根据用户的不同角色，登录到不同的页面。登录的角色有：总部专任教师、各级审核员和各级管理员；

2.信息录入

教师工作量信息录入包括两部分：关联其他系统自动导入和根据要求自行填报，填报后逐级审核，审核留痕；

3.信息审核及变更

教师基本信息关联师资库系统和OA系统，会随师资库系统信息变更实时同步，每次变更信息系统自动做记录；

4.查询管理

能实现多维度、自定义、模糊等方式进行查询，超级管理员可将所有查询结果导出EXCEL表格和SPSS数据文件；

5.报表统计管理

能够实现自定义，多维度的数据统计，例如各学部教师工作量分布，工作量超额及超限情况统计等；

6.系统管理

对系统参数进行维护等，如设置系统开放时间，编辑学年、单位类别等信息，设置用户权限等；

7.日志管理

最原始的数据和行为有记录和下载渠道，人员日志按条件可永久保存，也可按条件自动清除。

（八）信创及开放接口

1.本平台可适配采购人提供的国产服务器、国产操作系统、国产数据库及缓存服务等国产化运行环境；

2.重点关联“国家开放大学动态师资管理系统”，获取教师基本信息、教学信息、团队信息等；

3.“国家开放大学动态师资管理系统”未涵盖的教学信息、团队信息关联教务管理系统、课程资源管理系统、科研管理系统补充获取，实现教师工作量各项数据实时、动态、同步更新。

三、项目实施要求

- 人员配置要求

1.项目团队组成

项目团队人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目经理、技术负责人、需求人员、系统分析师、系统设计人员、软件开发人员、测试人员、用户培训人员、部署实施人员、运行维护人员等角色。

项目组团队需保持稳定。供应商应承诺项目经理、技术负责人、系统分析师、核心系统设计和软件开发人员必须专职承担本项目工作，未经采购人许可不得更换。供应商应提出具体管理措施，以确保该承诺得到落实。在项目实施过程中，供应商须按照采购人的要求更换采购人认为不合适的人员。

2.项目团队人员素质要求

供应商应明确项目经理和技术负责人在本项目中的岗位职责、任职资格及管理权限，并明确项目经理和技术负责人调动相关资源的权力，以确保工程顺利实施。

所有软件开发人员均有4年以上软件开发经验。

根据项目工作建设工作的业务性质，供应商应分别配备经验丰富的项目经理、技术负责人、核心技术人员承担本项目工作。

3.项目团队人数要求

供应商应承诺在系统开发、部署实施、试运行、培训、技术支持及售后服务阶段和项目管理等，项目团队配置人数不少于30人，确保按项目进度完成建设工作。

4.项目团队服务能力要求供应商要具有本地化服务能力。

- 售后服务要求

本项目业务需求复杂、审核内容多样、面向用户广泛，服务提供难度大。供应商应建立相对稳定、有业务素养的技术支持与服务队伍，技术支持与服务队伍根据不断跟踪业务需求的变化，进行系统的完善，提供全面的技术支持服务。供应商必须在响应文件中给出切实可行的技术支持与服务方案，包括但不限于技术支持与服务队伍人员名单、人员保证措施、技术支持与服务计划、质量控制措施、拟提交的服务文档和用户满意度指标和标准等。

1.质量保证期内的技术支持与服务

质量保证期内需提供以下服务：

1．实时技术支持

供应商应提供7×24小时技术支持服务，在接到采购人技术支持要求时，应为采购人提供如何使用系统的咨询服务。

2．故障响应

供应商在接到采购人故障报修通知后，应在1小时内做出明确响应和安排，2小时内为采购人提供维修服务，并做出故障诊断报告。若需要现场服务才能解决问题，供应商应在2小时内到达国家开放大学现场。

3．热线服务

供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术问题，并在24小时内提出解决方案。

4．定期跟踪

供应商应每1个月不少于1次在国家开放大学进行现场巡检服务，每半年不少于6次在进行现场巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

5．系统升级

质量保证期内供应商应每半年提供一次免费的应用软件产品升级服务。升级内容包括解决的BUG、采纳用户完善建议实现的功能、因业务需求调整实现的功能和其他内容。

（1）供应商应在响应文件中详细阐述质量保证期的技术支持和服务的内容、方式与范围。售后服务的所有报价都需要计入投标总价中，否则视为免费。

（2）若供应商未能按时派员到现场或未能按时限解决问题，采购人有权自行处理，所发生费用由供应商承担（在合同经费中扣除）。

（3）供应商须认真理解上述售后服务要求，详细列出服务方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

2.质量保证期外的技术支持与服务

如采购人委托供应商进行新的系统功能开发，供应商可以适当收取费用，但其费用额度不能超过响应文件中可比部分报价。

供应商应在响应文件中对质保期外的技术支持与服务出具承诺函并加盖本单位公章。

- 服务期、质量保证期要求

服务期：合同签订之日起60个工作日完成所有系统的开发建设，并在技术服务期限内保障系统正常运行、响应甲方新需求、优化完善系统，随时提供技术支持。技术服务期为签订合同日起，至本项目通过技术验收之后为止。

质量保证期：本项目质量保证期为3年，自本项目通过技术验收后开始计算，质量保障期内，供应商应提供系统功能维护（累计工作量不超过系统开发工作量的20%）。

- 付款要求

供应商完成项目进度中约定的开发、测试、部署实施、调试工作后，采购人组织进行项目验收，验收合格后的7个工作日内，采购人按照合同要求，完成合同支付。

- 验收标准要求

系统开发、部署、调试完成后，经采购人认可，采购人组织项目验收。系统验收的基本条件是：①供应商全面完成系统的设计、开发、测试工作，对系统安装调试，并进行相关的配置和系统优化的调试，达到功能、性能、使用等方面的要求；②采购人对系统的使用方式满意，提高了采购人的效率，达到了系统的设计目标；③系统运行稳定，上线试运行期间不影响业务部门的正常工作。

由采购人组织项目验收，验收通过后，即进入正式运行阶段。

- 知识产权要求

1．本项目所开发软件的知识产权归国家开放大学所有。供应商就本项目开发的软件，应向国家开放大学提供全部源代码和文档。国家开放大学根据自身业务管理的需要，可以组织对软件进行修改，无限制使用该软件。国家开放大学有权委托第三方使用本系统中涉及的资料（包括程序源代码、项目文档等），进行二次开发。

2．供应商应保证国家开放大学免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。

3.供应商应保证在项目建设过程中的任何时间，只要国家开放大学提出提交本项目的各种项目文档、源代码的要求，供应商都要在五个工作日之内提交。

4．供应商不享有本项目开发软件的知识产权、使用权，不得以任何方式向第三方披露、转让和许可有关的技术成果、计算机软件、关键技术、秘密信息、技术资料和文件等项目相关信息。

附件1

| XX年（XX学部）教师工作量审核结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核基本情况 | 审核人： |  |  | 审核时间： |  |  |
|  | 学部教师人数： |  |  | 参与填报人数： |  |  |
|  | 未参与填报教师姓名及原因 |  | 姓名 |  | 未参与填报原因 |  |
| 审核结果 | 经审核，本部门全体参与XX年度工作量填报的教师，均按照文件要求和实际情况填写本人工作量，填报数据确认无误。 |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： 部门盖章： 导出时间： |  |  |  |  |  |  |

附件2

| XX年（XX部XX科）教师工作量审核结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审核基本情况 | 审核人： |  |  | 审核时间： |  |  |  |
|  | 审核内容： |  | （具体审核权限） |  |  |  |  |
| 审核结果 | 学部 | 填报人数 |  | 审核合格人数 | 审核不合格名单及修改内容 |  |  |
|  |  |  |  |  | （姓名） | （修改内容） |  |
| 以上XX年度工作量填报内容，均按照文件要求和实际情况完成审核和修改，填报数据确认无误。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： 部门盖章： 导出时间： |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| XX年教师工作量抽检结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽检基本情况 | 抽检人： |  |  |  |  |  | 抽检时间： |  |  |  |  |
|  | 抽检方式： |  |  |  |  |  | 抽检比例： |  |  |  |  |
| 审核结果 | 被抽检人 | 学部 | 学院 | 专业 | 职称 | 职务 | 基础工作量 | 超额工作量 | 超限工作量 | 合计工作量 | 抽检结果 |
| 审核不合格情况说明 | 被抽检人 | 不合格原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人签字： 部门盖章： 导出时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 第五章  评审办法及评分标准

一、有关说明

（一）价格扣除及加分项

1、关于中小企业：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、关于节能产品、环境标志产品：按规定加分。

5、以上具体内容详见本章评分办法附注。

（二）评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审 报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评分办法

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。具体评审因素及标准、权重具体如下：

| 评分项目 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分10分 | 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准价/报价）×10%×100。 注：对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，具体规定详见附注1 | 10 |
| 商务部分8分 | 供应商 实力 | 1.供应商具备ISO20000信息技术管理体系认证证书，提供证书复印件并加盖公章，得1分； 2.供应商具备ISO/IEC27001信息安全管理体系认证，提供证书复印件并加盖公章，得1分。 | 2 |
|  | 项目团队能力 | 1.项目组成员中有信息系统项目管理师，每有1人得3分，最高3分； 2.项目组成员有注册信息安全管理员（CISO），每有1人得3分，最高3分； 提供相关证书复印件并加盖公章，同一人员不重复计分。 | 6 |
| 技术部分82分 | 需求分析 | 1.充分理解教师工作量填报的业务需求，结合工作量填报，工作量审核，系统管理等业务场景，给出各类应用场景的详细需求分析。工作量填报需求理解充分且准确，工作量审核业务特征理解准确，提供详细的需求分析内容且符合工作量填报特征，得10分； 2.需求理解正确，提供较详细的需求分析内容，基本符合工作量填报特征，得7分； 3.需求理解基本正确，提供简单的需求分析内容，但不符合工作量填报特征，得4分； 4.有需求分析但需求理解不正确，得1分； 5.未提供得0分。 | 10 |
|  | 总体设计 | 1.总体设计目标明确，设计思路清晰，系统总体结构合理，满足项目的总体要求；系统逻辑结构合理、契合现有基础条件，得5分； 2.基本明确设计目标；设计思路能够满足工程的基本要求；系统总体结构基本可行，系统逻辑结构基本合理，得3分； 3.设计要求理解不足，系统总体结构粗糙，系统逻辑结构不合理，得1分； 4.未提供得0分。 | 5 |
|  | 平台详细功能设计 | 根据供应商提供的平台详细功能设计进行评分： 1、填报系统 （1）设计合理、可操作性强的，得5分； （2）设计较合理、可操作性一般的，得3分； （3）设计不合理，难以操作的，得1分。 2、审核系统 （1）设计合理、可操作性强的，得5分； （2）设计较合理、可操作性一般的，得3分； （3）设计不合理，难以操作的，得1分。 3、管理系统 （1）设计合理、可操作性强的，得5分； （2）设计较合理、可操作性一般的，得3分； （3）设计不合理，难以操作的，得1分。 未提供得0分 | 15 |
|  | 技术支持与服务方案 | 根据项目需求要求提供技术支持与服务方案，内容至少包括：1.技术支持与服务队伍人员名单及职责划分；2.人员保证措施；3.技术支持与服务计划；4.质量控制措施；5.拟提交的服务文档；6.用户满意度指标和标准。 针对以上6项内容分别按以下标准进行打分。 内容全面合理，材料齐全，满足项目需求，针对性强，得2分； 内容不全面、不能满足项目需求或无针对性，得1分； 未提供得0分。 | 12 |
|  | 项目实施 | 方案详细合理、重点明确、可操作性强，保证措施得力，项目管理、验收、测试方案合理、周全、得当，得8分； 实施方案基本完整、重点不清晰、可操作性一般，项目管理、验收、测试方案基本满足采购要求，得5分； 实施方案简单、实施性差，或项目管理、验收、测试方案不合理，得2分； 未提供得0分。 | 8 |
|  | 安全保障 | 供应商针对网络、存储、平台应用和运行维护等方面提供安全保障方案。 1.方案安全设计科学、合理，可操作性强，完全覆盖项目需求，得8分； 2.方案安全设计基本合理、有一定的可操作性，得5分； 3.方案安全设计不合理，没有可操作性，得2分； 4.未提供得0分。 | 8 |
|  | 售后服务 | 1.售后服务方案满足项目需求，技术支持能力强、响应及时，相关服务内容符合项目特点和采购人的实际使用需求，得8分； 2.售后服务方案基本完整，有一定的技术支持能力，但存在部分措施可行性相对较低，得5分； 3.有售后服务方案，但部分内容明显缺失，明显缺乏针对性的，得2分； 4.未提供得0分。 | 8 |
|  |  | 供应商具有本地化服务能力，承诺技术支持与售后服务团队能在2小时内到达国家开放大学现场提供服务，得3分，其他得0分。 | 3 |
|  |  | 供应商按照采购文件要求提供质保期外的技术支持与服务承诺函并加盖公章，得2分。 未提供或未响应采购文件要求的，得0分。 | 2 |
|  | 培训方案 | 针对平台实际操作制定详细的培训方案，培训内容全面且材料丰富、培训方式多样化、培训人员充足，得5分； 培训方案基本全面，培训内容和培训方式单一，得3分； 培训方案简单，无针对性，得1分； 未提供得0分 | 5 |
|  | 应急方案 | 供应商针对本项目验收完成后运行过程中可能出现的问题提供应急保障方案 1.应急保障方案详细可行，有明确详细的故障等级划分和完善的对应应急服务措施的，得6分； 2.应急保障方案比较详细，具有比较完整的故障等级划分和完善的对应应急服务措施的，得4分； 3.供应商提供了简单的应急保障方案，故障等级划分和应急服务承诺不完善，故障等级划分不具体的，得2分； 4.未提供得0分。 | 6 |

附注：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评审价参加评审。其它形式下，供应商的最终报价即为其评审价。小型和微型企业须按项目性质填写磋商文件第六章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第六章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第六章规定的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，所投产品提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件的，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

- 第六章  响应文件组成和格式

- 报价部分

1、报价函

致：（采购代理机构）

根据贵方为（项目名称）项目磋商采购货物及服务的磋商邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份及副本三份：

报价部分

1.1报价函

1.2报价表

1.3分项报价表

商务部分

2.1资格证明文件

2.2业绩案例一览表

2.3商务条款偏离表

……

技术服务部分

3.1详细的技术方案和服务方案说明（格式自定）

3.2供应商推荐的位本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

3.4技术偏离表。

由（银行名称）出具的磋商保证金，金额为（金额数和币种）

按竞争性磋商文件供应商须知和技术规范要求提供的有关文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

所附报价价格表中规定的应提交和交付的服务报价为（注明币种，并用文字和数字表示的报价总价）。

供应商将按竞争性磋商文件的规定履行合同责任和义务。

供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

本报价有效期为自磋商之日起   90   个日历日。

我方保证遵守磋商文件中有关磋商保证金的规定。

我方在提交首次响应文件之前，未曾为本项目响应包号提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，我方完全接受查询的结果。

我方已完全理解和接受磋商文件的内容，同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商授权代表签字_________________________

供应商名称（全称）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

供应商公章_________________________

日期_________________________

2、报价表（格式）

项目名称：                                   项目编号：

| 供应商名称 | 报价总价 | 磋商保证金（有/无） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、报价货币为人民币；

2、报价总价应和分项报价表总价一致；

3、此表格经法人授权代表签字方有效；

4、此表需另单独密封提交一份。

3、分项报价表（格式）

项目名称：                         项目编号：

| 序号 | 名称 | 详细说明 | 数量 | 单价 | 合计 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注:1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。上述各项的详细分项报价，可另页描述。

2. 如果单价与总价不符时，以单价为准。

- 商务部分

1、资格证明文件及格式

1-1 三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

1-2法人代表授权书 （参加本项目磋商的授权）

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（法人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

注：1、本授权书须附法定代表人及授权代表身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

1-3、供应商资格声明书（格式）

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（盖章）：

年    月    日

2、业绩案例一览表（如适用）

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签字/盖章)

日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明；

3、商务条款偏离表（格式）

供应商名称：                          项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

2、此表格经法人授权代表签字方有效。

4、与响应人存在关联关系的单位情况说明（格式）

响应人名称  在此声明，我方已按照竞争性磋商文件要求如实披露是否与我方存在关联关系（与响应单位负责人为同一人的其他单位，或与响应单位存在控股、管理关系的其他单位）的其他单位情况，并宣布接受如下要求：

如果我方未如实披露和说明与我方存在关联关系的其他响应人情况，一经发现，我方无条件接受响应无效的处理结果，并承担由此造成的损失和法律责任。

响应人公章：

响应人授权代表签字：

日      期：

附件4-1  与响应单位负责人为同一人的其他单位

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单位负责人是指：单位法定代表人或法律、行政法规规定代表单位形式职权的主要负责人。

附件4-2  与响应人存在控股、管理关系的其他单位；

| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 法定代表人 身份证号 | 注册 资金 | 股东情况 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股东构成 | 资金认缴数额 | 资金认缴比例 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、响应人应当依据自身存在的上述情形，如实披露与本单位存在关联关系的单位情况。

2、如果响应人不存在上述情形，在表格“单位名称”栏填写“无”。

响应人公章：                            响应人授权代表签字：                    日期：

5、成交服务费承诺书 （格式）

致：北京明德致信咨询有限公司

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行帐号，按照竞争性磋商文件第二章供应商须知规定一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方法定名称（承诺方盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方法人代表签字：                    （承诺方盖章）

承诺日期：

6、磋商保证金递交证明

提供递交证明并加盖公章

7、供应商情况表（格式）

| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 |  | 资质情况 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮编 |  |
| 经营范围 |  | 电话 |  |
| 基本情况 | （重点对单位技术实力进行描述） |  |  |

授权代表（签字）：___              __

供应商(盖章)：___              __

日期：___              __

8、供应商企业类型声明函

说明：

（1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

（2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

（3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（4）本项目采购标的所属行业详见第五章评标办法及评分标准。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 技术部分

1、详细的技术方案和服务方案说明（格式自定）；

2、供应商提供的为本项目服务的人员情况说明（格式自定）；

3、技术偏离表（格式）

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 磋商文件响应 | 偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商授权代表签字： _____________

供应商盖章：

日期：

注：

1、对竞争性磋商文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”。

2、对竞争性磋商文件无偏离应标明“无偏离。

3、此表格经法人授权代表签字方有效。

- 第七章 合同格式

合同编号：

国家开放大学教师工作量填报平台

开发项目-技术服务合同

项目名称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

********印制

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                     传    真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式

通讯地址：

电    话：                 传    真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就          项目进行         的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：                                。

2．技术服务的内容：                                。

3．技术服务的方式：                                。

第二条 乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点：                                   ；

2．技术服务期限：                                   ；

3．技术服务进度： 合同签订之日起60个工作日完成所有系统的开发建设，并在技术服务期限内保障系统正常运行、响应甲方新需求、优化完善系统，随时提供技术支持         ；

4．技术服务质量要求：  项目质量保证期为3年，按甲方要求提供全部技术服务，保证甲方业务正常进行，并对系统建设过程中提出的新需求及时响应，对系统做出优化完善，可随时提供技术支持，为甲方业务顺利进行提供保障（累计工作量不超过系统开发工作量的20%）  ；

5．技术服务质量期限要求：  按甲方要求严格实施项目计划且完成，可确保甲方正常业务进行                       。

第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1） 提供系统开发过程中所需要的所有下载模板文件     ；

（2） 提供系统开发过程中的所有业务关键信息字段      ；

2．提供工作条件：

（1） 需要提供可供部署程序的服务器及网络环境        ；

（2）                                                ；

（3）                                               ；

3．其他： 暂无

。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式： 技术资料在项目开发过程中适时提供，工作环境需要在程序部署安装前7个工作日内提供   。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费总额为： 税前人民币   元整（￥00,000.00），税后：人民币  （￥00,000.00），税额：人民币  （￥00,000.00）
  ；

2．技术服务费由甲方    分期   （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） 合同签订之日起五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的45%作为预付款，计人民币大写：     元整（￥      ）  ，其中税前人民币   元整（￥00,000.00），税后：人民币  （￥00,000.00），税额：人民币  （￥00,000.00）                                            ；

（2） 项目技术验收合格之日起五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50% ，计人民币大写：    元整（￥         ）  ，其中税前人民币   元整（￥00,000.00），税后：人民币  （￥00,000.00），税额：人民币  （￥00,000.00）                                             ；

（3）  项目技术验收合格满三年，项目质量保证期结束后，五个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的5% ，计人民币大写：    元整（￥         ），其中税前人民币   元整（￥00,000.00），税后：人民币  （￥00,000.00），税额：人民币  （￥00,000.00）。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:   系统开发过程中所用的数据关键加密技术             。

2.涉密人员范围:     参与该项目的所有相关人员         。

3.保密期限：    技术服务结束后3年                  。

4.泄密责任：  泄密方承担所有法律责任                 。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:   项目执行中知悉的甲方非公开信息，包括甲方商业秘密、技术秘密以及在评审阶段甲方所提供的的所有数据及材料  。

2．涉密人员范围:    所有参与项目技术服务的相关人员  。

3．保密期限：   直至所有相关信息成为公知信息之日止  。

4．泄密责任：    泄密方承担所有法律责任。乙方员工（包括在职、离职员工）泄密的，乙方承担连带责任                  。

第六条 本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在   5  日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．   支付方式发生变化                            ；

2．   项目建设周期发生变化                         ；

3．   技术服务内容发生变化                         ；

第七条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．验收乙方提供技术服务工作的形式：  在甲方指定服务器中安装部署系统软件并在现场演示部署好的系统功能。

2．技术服务工作成果的验收标准：  （1）系统部署成功，甲方可正常访问系统及操作系统功能。（2）开发建设的系统符合甲方所提的业务要求。

3．技术服务工作成果的验收方法：  双方现场演示操作已经部署好的系统，逐一确认各项功能是否完整且无问题，查看系统功能是否符合要求    。

4．验收的时间和地点：  验收时间根据甲方要求确定，地点在甲方工作所在地     。

第八条 双方确定：

1．甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归   甲  （甲、双）方所有。

2．乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   甲  （乙、双）方所有。

第九条 双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1．  乙  方未按甲方要求提供技术服务的，应当负全责并尽快处理解决，由此给甲方及第三方造成的损失和相关费用由乙方负责，甲方保留终止合同及索赔的权利。

2．    甲  方违反本合同第  3  条约定，应当  与乙方协商进行损失（如有）弥补等     （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

3．  甲 方违反本合同第 5   条约定，应当    向乙方支付合同金额的5%作为违约赔偿金     （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

4   乙   方违反本合同第  5  条约定，应当   向甲方支付合同金额的5%作为违约赔偿金     （支付违约金或损失赔偿额的计算方法）。

第十条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定               为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．  负责项目建设过程中双方意见沟通工作               ；

2．  负责项目建设进度的沟通工作                     ；

3．  负责项目的技术支持沟通工作                   。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条 双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．甲乙双方中的任意一方出现泄密行为                ；

3．乙方未完成合同中规定的技术服务内容        。

第十二条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。

协商、调解不成的，确定按以下第  2   种方式处理：

1．提交    北京市   仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十三条 双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

- “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的合同，包括招响应文件、中标通知书、澄清文件（如有）、所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件；

- “技术服务费”系指根据合同规定乙方在全面适当履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格；

- “合同条款”系指本合同条款；

- “甲方”系指国家开放大学；

- “乙方”系指

第十四条 双方约定本合同其他相关事项为：    无        。

第十五条 本合同一式 陆  份，甲方执【叁】份，乙方执【叁】份，具有同等法律效力。

第十六条 本合同经双方签字并加盖公章或合同专用章后生效。

甲方：                                        （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

年     月     日

乙方：                               （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

年     月     日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日