中央财经大学校史馆更新改造项目

招 标 文 件

招标编号：FW-2023067-MD0739

第一册

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2023年12月

目      录

第一章  投标人须知	3

一   说明	3

二   招标文件	4

三   投标文件的编制	5

四   投标文件的递交	10

五   开标及评标	11

六   确定中标	21

第二章　合同格式及主要条款	27

第三章  附件——投标文件格式	114

第四章  投标邀请	134

第五章  投标人须知资料表	137

第六章  项目需求说明	138

第一章 投标人须知

一   说  明

1.	招标采购单位及合格的投标人

  - 招标采购单位：系指采购人及其委托的采购代理机构。采购代理机构包括集中采购机构和依法经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本项目的采购人：中央财经大学；采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司。

1.2		满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.2.1	中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人。

1.2.2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

1.2.3  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

1.2.4  必须按规定购买招标文件并登记备案，否则没有资格参与投标。

1.2.5  单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

1.2.6  通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

1.2.7  本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

1.2.9  不接受联合体投标。

1.3	投标人在投标过程中不得向招标采购单位或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4	招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

1.4.1	提供虚假的资料；

1.4.2	在实质性方面失实。

1.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

2．	资金来源

2.1	采购人已经获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项（财政性资金）。

3．	投标费用

3.1	投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，不论投标的结果如何，招标采购单位均无承担的义务和责任。

二   招标文件

4.	招标文件构成

4.1	项目采购内容和详细技术需求、投标须知等均在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，分装两册。各册的内容如下：

第一册

- 投标人须知

- 合同格式及主要条款

- 附件——投标文件格式

第二册

第四章	　投标邀请

第五章  投标人须知资料表

第六章　项目需求说明

4.2	投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

5.	投标人要求对招标文件的澄清

5.1	任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

6.	招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.1	招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2	招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

三   投标文件的编制

7.	投标范围、投标语言及投标文件中计量单位的使用

7.1	投标人可对招标文件中“项目需求说明”所列的所有包号内容进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标，但不得将一包中的内容拆开投标。

7.2	投标文件必须使用中文（如有外文材料，均需翻译成中文，评标时以中文为准）。

7.3    投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.	投标文件构成

8.1	投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3 投标人的资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5 社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

8.2     除上述8.1条外，投标文件还应包括本须知第9条的所有文件。

9.	证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

9.1	投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的服务的合格性及符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

9.2	上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

9.2.1	根据招标要求提供的项目参与人员情况表；

9.2.2	项目供货方案；

9.2.3  售后服务方案；

9.2.4	招标文件要求的或者投标人认为必要的其它技术内容。

9.3    投标人应对照招标文件要求，说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第六章“项目需求说明”的所有技术指标需逐条应答写入“技术偏离表”（附件5），关于商务部分其它内容的条款均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。如“技术偏离表”应答内容与投标文件的技术响应文件不一致的，以技术响应文件为准。

9.4    投标人应注意，如买方在项目需求中指出了方法、基础平台和参照的标准，以及参照的牌号或分类号等，此类要求仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于项目需求的要求。

10.		投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价（现场交货价）不接受其他货币的报价。投标人的投标报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

10.2	投标人应在投标分项报价表（附件3）上标明投标相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

10.3   投标分项报价表上的价格应包括完成相关服务所需的全部费用，包括但不限于货物和标准附件、备品备件、专用工具等的价格，也包括安装、调试、检验、技术服务和培训、相关运输费和保险费等费用；除另有规定，投标人的价格中还应包括执行和完成描述的所有工作内容，不可或缺的所有附带支持设备正常运行的所有工作的费用，不论它们是否在后期的合同文件中有所说明，亦不论它们在签订合同时是否可以预料到相关服务所需要的全部费用。

10.4		为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知10.2条的规定将投标价分成几部分，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

10.5	投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被视为无效投标。

10.6	投标人投标的每个包号只能有一个投标方案和报价，否则其该包投标将被视为无效投标。

11.	投标保证金

11.1	投标人应提供第五章“投标人须知资料表”中11.1条规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分（和投标文件同时提交，详见14.3条）。

11.2	投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

11.3	投标保证金可采用下列形式之一：

京津地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票；

其它地区：电汇（或网银）、银行汇票。

投标保证金的接收单位为：北京明德致信咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账  号：0200 0062 1920 0492 968

11.4   投标人同时对多个包号进行投标时，投标保证金可合并提供，投标人须注明投标的各包投标保证金金额。投标保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

11.5	未按规定提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

11.6	中标人的投标保证金，在与采购人签订合同后2个工作日内，请将合同扫描件发送到bjmdzx@vip.163.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。

邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。

11.7   未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还。

11.8   招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

12.	投标有效期

12.1	投标应在规定的投标截止日起 90 天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为无效投标。

12.2	招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将予以退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.	投标文件的签署及规定

13.1	投标人应准备投标文件正本　1份 和副本  5份 ，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准；另外投标人还需提供电子版投标文件（正本签字盖章的PDF扫描件光盘或U盘）2份。电子版投标文件与纸质投标文件内容不符的，以纸质投标文件为准。

13.2	投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写（采用A4纸），并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在规定的地方签字、加盖单位公章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。投标文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

13.3	任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在修改处签字并加盖公章才有效。

13.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

13.5   投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要求均不适用。

13.6   投标文件制作应双面打印。

四   投标文件的递交

14.	投标文件的密封和标记

  - 投标时，投标人应将投标文件正本密封装在单独的信封中、所有副本一起密封装在单独的信封中，且在信封正面标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封包装，也可和正本一起封装。

  - 为方便开标唱标，投标人应将“投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”（如采用电汇方式，提供电汇底单复印件。若采用网银方式，提供转账网页打印件）单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 如果投标人虽然未能按照上述14.1-14.3条规定对投标文件进行密封，但只要投标文件密封完好的，招标采购单位不得拒收。

  - 所有信封上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请中指明的地址。

2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、招标编号和“在       （开标日期、时间 ）      之前不得启封”的字样。

3）在信封的封装处加盖投标人公章。

14.5	所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

14.6	如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标采购单位对投标文件的误投或过早启封概不负责。

15.	投标截止期

15.1	投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购单位，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购单位收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购单位应当拒收。

15.2	招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16.	投标文件的修改、补充与撤回

16.1	投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖公章。

16.2	投标人对投标文件的补充或修改通知还须进行密封和标记（注明项目名称、招标编号、“补充或修改通知”等）。

16.3	在投标截止期之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

16.4   在投标有效期内，投标人不得撤销其投标。

16.5   投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

五   开标及评标

17.	开标

17.1	招标采购单位应当按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、采购人和有关方面代表参加，评标委员会成员不得参加开标活动。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知采购代理机构，并承诺默认开标结果，否则视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购单位当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

投标人不足3家的，不得开标。

  - 除了原封退回投标截止期后收到的投标文件、未密封或密封不完好的投标文件之外，开标时不得拒收任何投标文件。

17.4	招标采购单位将对唱标内容做开标记录，由投标人代表和相关工作人员签字确认。

17.5   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购单位对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

17.6   开标结束后，招标采购单位应当依法对投标人的资格进行审查（见本须知第19条和第20条相关要求）。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.	组建评标委员会

18.1    评标委员会根据政府采购有关要求和本次招标采购的特点进行组建，并负责评标工作。

19.	投标文件的初审与澄清

19.1    投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

19.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购单位在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

19.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.2	 投标文件的澄清

19.2.1  对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.2.3  算术错误将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

20.   投标偏离与非实质性响应

20.1    对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

20.2    在比较与评价之前，根据本须知的规定，招标采购单位/评标委员会要审查投标人是否符合规定的资格条件、每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部实质性要求相符。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。招标采购单位/评标委员会决定投标人是否符合资格、投标文件是否对招标文件作出了实质性响应只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据（购买招标文件信息查询、信用查询除外）。

20.3	不符合资格要求的投标或没有进行实质性响应的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为有效投标。如发现下列情况之一的，投标人的投标将被视为无效投标：

- 未按规定要求交纳投标保证金的；

- 投标文件未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

- 不符合合格投标人条件的，包括通过“信用中国”网站（www.creditc

hina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询（截止时点为投标截止时间），发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

- 未按照要求提供资格证明文件的；

- 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 投标人串通投标的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
　     （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.	评标方法和评标标准

21.1	经初审合格的投标文件，评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对其进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.2	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑其它因素，详见21.3条。

  - 根据实际情况，本项目采用综合评分法，即在符合资格条件并满足招标文件全部实质性要求的情况下，按照评审因素的量化指标按包进行评审，以每包排名最高的1-3名投标人（具体数量由评标委员会确定）依次作为该包中标候选人的评标方法（每个评委按包分别对每个初审合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人同一包号打分的算术平均值为该投标人该包的最终得分。所有打分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。投标人排名按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按评标价由低到高顺序排列；得分且评标价相同的并列。具体评审因素及标准、权重如下：

评审办法：

| 序号 | 评分因素 | 评价指标和分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 （32分） | 项目管理团队 | （3分） | 项目管理负责人及其团队人员配置应能够满足项目设计及实施要求。 1.项目经理具有中级或以上职称，同时在博物馆或展览馆或校史馆等展陈项目案列中担任过项目经理或项目负责人的，提供职称证书复印件及博物馆或展览馆或校史馆等展陈项目案例任职证明（包括合同首页、人名页、标的页、签字盖章页扫描件）并加盖投标人公章。每有1个案例得0.2分，最多得1分。 2.设计负责人或技术负责人具有中级或以上职称，同时在博物馆或展览馆或校史馆等展陈项目案例中担任设计负责人或技术负责人的。提供职称证书复印件及博物馆或展览馆或校史馆等展陈项目案例任职证明（包括合同首页、人名页、标的页、签字盖章页扫描件）并加盖投标人公章。每有1个案例得0.2分，满分1分。 3.拟投入本项目的人员（项目经理除外）包含艺术设计、环境设计、美术、系统集成、电气施工、装饰设计等相关专业的。提供人员职称证书或专业资格证书复印件并加盖投标人公章。每有一人具备任一一项得0.2 分（同一人具备多个证书的按一个计算），满分1分。 |
|  |  | 同类型项目案例 | （14分） | 1.投标人自2018年1月1日至开标日前一天开展或完成的博物馆或展览馆或校史馆等展陈项目的案例，需提供合同（包含首页、金额及签字盖章页及供货清单）复印件并加盖投标人公章。 每个案例得1分，最高7分； 2.每份正面评价推荐书得1分（非所提供案例的业主单位出具的评价推荐书不加分），最高7分。提供带有业主公章的推荐书复印件并加盖投标人公章。 |
|  |  | 现场演示 | （15分） | 1.投标人应根据招标文件要求进行现场演示陈述，主要演示内容包括设计理念、设计思路方案、系统集成方案、功能设置、人机交互方案、声光电使用、浏览动线等，演示形式包括但不限于动画、视频、图文展示等（12分） 现场演示内容全面，演示过程清楚明了，突出重点要点，设计新颖有创意，科学合理，能够完全满足采购人的需求，演示形式新颖丰富、选择恰当，得12分； 现场演示内容基本全面，演示过程清晰程度一般，设计新颖度科学性一般，能够基本满足采购人需求，演示形式的选择一般，得9分； 现场演示内容不全，演示过程不够清楚明白，设计新颖度科学性较差，无法满足采购人需求，演示形式传统、选择一般，得5分； 演示内容不符合招标文件要求得3分； 未提供演示视频得0分。 2.展品制作与采集（3分） 基于采购基本需求，电子相册或视频剪辑每超出1件加0.5分，多媒体互动展品每超出一件加1分，最高加2分； 配合采购人进行展品的采集与复制，配合度较高加1分，配合度一般不加分。 注（含序号1和序号2）： 1.现场讲标人须为招标文件中明确得后续项目实施团队设计或技术负责人，否则不得分。 2.投标人自行准备PPT或其他材料进行现场演示，每家投标人演示时长不得超过15分钟。演示现场提供笔记本电脑和投影，有特殊设备需求的投标人可自行携带。 |
| 2 | 技术 （58分） | 项目设计方案 | （12分） | 根据项目需求的相关要求制定设计方案，围绕展览大纲进行创作，布局合理，庄重大气，内容全面，能准确、形象、深刻地反映陈列主题和内涵，形式与内容统一，总体设计理念先进、新颖、有创意，具有独特的艺术风格，具有空间扩展视觉效果； 设计方案完整、新颖、创意性强，充分彰显学校特色和精神文化内涵，展览主题突出，可操作性强，充分体现学校文化底蕴，得12分； 设计方案新颖程度一般、创意性一般，表现形式侧重一般，可操作性一般，对学校特色和精神文化内涵有一定的展示，得7分； 设计方案不够完整，新颖程度较差、创意性较差，可操作性较差，主题和特色不够突出，得3分； 未提供得0分。 |
|  |  | 平面布局设计图纸 | （2分） | 平面布局设计图纸能够满足本项目建设要求，充分和准确反映空间结构和效果，具有可操作性。 图纸清晰直观、科学合理、可操作性强、针对性强的，得2分； 图纸基本清楚、合理性、可操作性、针对性一般的，得1分； 图纸较差或未提供得0分。 |
|  |  | 展览效果图 | （4分） | 展览效果图能够直观表达设计意图、场景氛围、展览效果，总体须美观协调，能够突出中财大特色；逼真度精细度较高，真实还原设计中的光影展示效果和材料细节，给人现实且生动的场景感受； 展览效果图直观清晰、设计美观、特色鲜明、逼真度和精细度较高，得4分； 展览效果图比较直观、设计比较美观，具有一定特色，逼真度精细度一般，得2分； 展览效果图无法充分表达设计意图，设计普通，逼真度精细度较差得1分；未提供得0分。 |
|  |  | 空间布局与功能 | （6分） | 根据展览效果图展示的空间布局科学合理,衔接富有创意，分割有致；参观线路合理顺畅，满足参观需求和安全疏散需要的程度；点、线、面在展示空间中的规划清晰合理色彩运用协调，具有美感等内容综合评审 与原建筑空间结合完美，展厅空间划分合理，展览内容分割有秩，参观流线科学，人流及交通组织科学、合理，满足消防规范要求，得6分； 与原建筑空间结合完美，展厅空间划分欠合理，展览内容分割有秩，参观流线较科学，人流及交通组织合理，满足消防规范要求，得4分； 与原建筑空间结合完美，展厅空间划分欠合理，展览内容分割无秩，参观流线一般，人流及交通组织存在一定的缺陷得2分； 未提供得0分。 |
|  |  | 展现手法与表现形式 | （5分） | 根据展示手段体现的多维度、高科技、创新独特等特点，多媒体应用效果和声、光、电等现代展陈手段多样化，整体策划精良，技术手段先进，数字科技表现力强，前沿性手法运用得当，便于维护管理和后续更新换代，展示手法易操作、亲民、具有互动性；对主题展览材料物资、设备设施、重点展项、多媒体等重复利用有充分考虑，实施操作性强： 方案全面、合理、可行，展示手段创新、表现力强，技术先进、互动性强得5分； 方案较全面、较合理、较可行，展示手段能满足展示需求，有较好的表现力得3分； 方案不全面、不合理、不可行，展示手段不能很好地满足展示需求，不符合展示内容特点，表现力较差得1分； 未提供得0分。 |
|  |  | 系统集成及设备选型 | 5分 | 提供科学合理、可操作性强的系统集成方案，实现对馆内的各类装置进行集中控制、统一管理；设备和材料选型要符合国家标准，是生产厂家原造的全新产品，节能环保，采用一流的工艺和优质材料制造的，结实耐用，运行稳定；供货方案（包括但不限于供货、安装、调试、测试、应急措施等）科学合理、安排部署完善，能够满足项目要求。 系统集成及设备供货方案科学合理、部署详尽、可操作性强，设备选型符合国家标准和项目需求的，得5分； 系统集成及设备供货方案科学性一般，可操作性一般，设备选型符合国家标准，部分满足项目需求的，得3分； 系统集成及设备供货方案不够科学、可操作性差，设备选型不满足国家标准或难以满足项目需求的得1分； 未提供得0分。 |
|  |  | 项目实施方案 | （6分） | 组织实施方案与设计契合，针对不同单元分区，有切实可行的个性化方案和执行流程，针对性强，重点难点分析全面，质量控制措施完整、进度安排合理、安全及消防保障符合实际情况： 方案科学、合理、可行，针对性强；工艺先进，重点、难点分析全面；进度和质量控制有效性强；资源投入能够满足本项目的服务需要。得6分； 方案合理、可行；工艺较先进，重点、难点分析较全面；进度和质量控制有一定的效果，但细节待完善；资源投入基本满足本项目的服务需要。得4分； 方案一般，工艺一般重点、难点分析不全面；资源投入基本满足本项目服务需要得2分； 不满足本项目需求或未提供得0分。 |
|  |  | 服务需求响应 | （10分） | 投标人对招标文件第六章 项目需求说明的响应程度。 完全满足投标文件要求得10分；有任意一条负偏离得0分。 注：错报漏报视为负偏离。 |
|  |  | 实施保障措施 | (3分) | 实施过程环境保护、扬尘污染管控措施，与建设单位的协调配合，紧急情况的处理措施和预案，以及项目验收保修维护措施。 方案考虑全面；措施完善、科学、合理，针对性强，得3分； 方案一般，措施一般，得2分； 方案较差得1分； 未提供得0分。 |
|  |  | 售后服务 | （5分） | 1.质保期满足招标文件要求，得3分；不满足得0分。 2.根据培训方案的目标、任务、计划、组织等进行综合评价 。提出完善的培训方案，安排合理，可行性高，得2分； 提出较完善的培训方案，安排比较合理、可行性较高，得1分； 培训方案不完善，安排有欠缺，可行性一般，或未提供培训方案得0分； |
| 3 | 价格（10分） | 合格投标人的有效投标价格得分=（评标基准价/评标价格)×10%×100 计算方法： 1）评标基准价=满足招标文件要求且投标价格最低的评标价格 2）评标委员会有权判定明显低于成本的报价是无效报价。 |  |  |
| 合计100分 |  |  |  |  |

说明1：评标价：

注1：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定及划分标准，如采购的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，则对投标人（供应商）的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，投标人（供应商）的报价即为其评标（评审）价。符合中小企业扶持政策的投标人（供应商）参加采购活动须提供文件第29.2条规定的“中小企业声明函（货物）（残疾人福利性单位声明函）”，否则不考虑价格扣除。

注1：监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

注2：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须提供文件第29.2条规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。

注3：如果同时为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中的两种企业（单位），不重复进行价格扣除。

注4：符合小微企业划分标准的个体工商户，视同小微企业。

说明2：报价过低：

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

说明3：评标报告：

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

说明4：修改评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

说明5：废标、停止评标及招标终止

1. 在招标采购中，有包号出现下列情形之一的，该包应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

3. 招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

22．	评标过程及保密原则

22.1	有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2	在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

23．	中标候选人的确定原则及标准

23.1	评标委员会按本须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。

24．	确定中标人

24.1	招标代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定每包中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分还相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

24.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

24.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

25．	中标通知书

25.1	在投标有效期内，中标人确定后，招标采购单位应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。招标采购单位应同时以书面形式向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出落标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.2	中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

25.3   中标通知书是合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

26.	签订合同

26.1	中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.2	招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

27． 	履约保证金

27.1	见合同条款。

28.   质疑

28.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

28.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

28.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

28.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

28.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

28.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

28.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

28.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

29.    其它

29.1	中标人应向采购代理机构缴纳中标服务费，具体标准按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按包以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮10%计算。

29.2   中小企业声明函（货物）（残疾人福利性单位声明函）

注1：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

第二章　合同格式及主要条款

第一部分 合同协议书

甲方（全称）

乙方（全称）

为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，并严格遵守《中央财经大学校史馆更新改造》项目招标投标文件中的相关约定，签订本合同，并共同遵守。

本合同采购的服务所需资金来源及付款方式为：

财政集中支付□采购单位支付□

一、展陈服务概况

展陈服务名称：中央财经大学校史馆更新改造项目

展陈服务内容及规模：项目对原校史室、802、803、805、806房间以及走廊、休息区空间（近700平方米）进行重新规划设计，扩大展示面积，丰富展示内容及视觉体验，采用雕塑、展墙、展柜、沙盘、电子触控屏、多媒体互动屏、VR等新颖形式，以多元素全方位展现学校建校至今的发展历程，讲述独属于中财大人的故事。具体服务内容包括但不限于展览策划的细化和优化，相关图文处理、多媒体建设、交互系统建设、展陈模型设计制作安装，为呈现展陈效果所必须的拆除、装修、安装工作，项目建设中涉及到的水电、消防和施工工作，以及整体调试、报验手续、保修维修等服务。展陈服务所在省市详细地址：北京市海淀区学院南路39号

展陈服务承包范围：

二、服务主要生产技术（或建筑设计方案）来源

以甲方提供的平面图、展览内容大纲、文件、资料和有关数据等。

三、服务日期

深化设计周期开始完成日期：2024年  月  日--2024年  月  日

布展服务周期完成日期：2024 年  月  日--2024年  月  日

四、服务要求

设计质量标准：执行国家及地方、行业其他现行相关规范及标准文件及建设单位要求

服务质量标准：合格

五、合同价格

签约合同金额为人民币（大写）：       。

协议金额包括设计费和展陈图纸核算完成的费用，甲方不再支付任何额外费用。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效：

甲方：                                     乙方：

（公章或合同专用章）                         （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：                      法定代表人或其授权代表：

（签字）                                     （签字）

工商注册住所：                                   工商注册住所：

企业组织机构代码：                               企业组织机构代码：

邮政编码：                                       邮政编码：

法定代表人：                                     法定代表人：

授权代表：                                       授权代表：

电话：                                           电话：

传真：                                           传真：

电子邮箱：                                       电子邮箱：

开户银行：                                       开户银行：

账号：                                           账号：

年   月   日                                      年   月   日

第二部分通用条款

第1条 一般规定

1.1  定义与解释

1.1.1  合同，指由第1.2.1项所述的各项文件所构成的整体。

1.1.2  通用条款，指合同当事人在履行展陈服务总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。

1.1.3  专用条款，指合同当事人根据展陈服务总承包展陈服务的具体情况，对通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，并同意共同遵守的条款。

1.1.4  展陈服务总承包，指乙方受甲方委托，按照合同约定对展陈服务建设展陈服务的设计、采购、服务（含展陈服务结束实验）、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的展陈服务承包。

1.1.5  甲方，指在合同协议书中约定的，具有展陈服务发包主体资格和支付展陈服务价款能力的当事人或取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.6  乙方，指在合同协议书中约定的，被甲方接受的具有展陈服务总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

1.1.7  联合体，指经甲方同意由两个或两个以上法人或者其它组织组成的，作为展陈服务乙方的临时机构，联合体各方向甲方承担连带责任。联合体各方应指定其中一方作为牵头人。

1.1.8  分包人，指接受乙方根据合同约定对外分包的部分展陈服务或服务的，具有相应资格的法人或其它组织。

1.1.9  甲方代表，指甲方指定的履行本合同的代表。

1.1.10  监理人，指甲方委托的具有相应资质的展陈服务监理单位。

1.1.11  展陈服务总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理展陈服务师。48

1.1.12  展陈服务经理，指乙方按照合同约定任命的负责履行合同的代表。

设计负责人：指乙方指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

服务负责人：是指由乙方任命并派驻服务现场，在乙方授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的展陈服务服务负责人。

1.1.13  展陈服务，指永久性展陈服务和（或）临时性展陈服务。

1.1.14  永久性展陈服务，指乙方根据合同约定，进行设计、服务、展陈服务结束实验、展陈服务结束后实验和试运行考核并交付甲方进行生产操作或使用的展陈服务。

1.1.15  单项展陈服务，指专用条件中列明的具有某项独立功能的展陈服务单元，是永久性展陈服务的组成部分。

1.1.16  临时性展陈服务，指为实施、完成永久性展陈服务及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，以及不构成永久性展陈服务实体的其它临时设施。

1.1.17  现场或场地，指合同约定的由甲方提供的用于乙方现场办公，展陈服务物资、机具设施存放和展陈服务实施的任何地点。

1.1.18  展陈服务基础资料，指甲方提供给乙方的经有关部门对展陈服务批准或核准的文件、报告（如选厂报告、资源报告、勘察报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如原料、燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等，以及设计所需的其它基础资料。

1.1.19  现场障碍资料，指甲方需向乙方提供的进行展陈服务设计、现场服务所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料。

1.1.20  设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和服务图设计等阶段。设计阶段的组成，视展陈服务情况而定。

1.1.21  展陈服务物资，指设计文件规定的将构成永久性展陈服务实体的设备、材料和部件，以及进行展陈服务结束实验和展陈服务结束后实验所需的材料等。

1.1.22  服务，指乙方把设计文件转化为永久性展陈服务的过程，包括土建、安装和展陈服务结束实验等作业。

1.1.23  展陈服务结束实验，指展陈服务和（或）单项展陈服务被甲方接收前，应由乙方负责进行的机械、设备、部件、线缆和管道能性能实验。

1.1.24  变更，指在不改变展陈服务功能和规模的情况下，甲方书面通知或书面批准的，对展陈服务所作的任何更改。

1.1.25  展陈服务结束，指展陈服务已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过展陈服务结束实验。

1.1.26  展陈服务接收，指展陈服务和（或）单项展陈服务通过展陈服务结束实验后，为使甲方的操作人员、使用人员进入岗位进行展陈服务结束后实验、试运行准备，由乙方与甲方进行展陈服务交接，并由甲方颁发接收证书的过程。

1.1.27  展陈服务结束后实验，指展陈服务被甲方接收后，按合同约定由甲方自行或在甲方组织领导下由乙方指导进行的展陈服务的生产和（或）使用功能实验。

1.1.28  试运行考核，指根据合同约定，在展陈服务完成展陈服务结束实验后，由甲方自行或在甲方的组织领导下由乙方指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部实验。

1.1.29  考核验收证书，指试运行考核的全部实验完成并通过验收后，由甲方签发的验收证书。

1.1.30  展陈服务结束验收，指乙方接到考核验收证书、完成扫尾展陈服务和缺陷修复，并按合同约定提交展陈服务结束验收报告、展陈服务结束资料、展陈服务结束结算资料，由甲方组织的展陈服务结算与验收。

1.1.31  合同期限，指从合同生效之日起，至双方在合同下的义务履行完毕之日止的期间。

1.1.32  基准日期，指递交投标文件截止日期之前30日的日期。

1.1.33  展陈服务进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的展陈服务全部实施阶段（包括设计、采购、服务、展陈服务结束实验、展陈服务接收、展陈服务结束后实验至试运行考核等阶段）或若干实施阶段的时间计划安排。

1.1.34  服务开工日期，指合同协议书中约定的，乙方开始现场服务的绝对日期或相对日期。

1.1.35  展陈服务结束日期，指合同协议书中约定的，由乙方完成展陈服务（含展陈服务结束实验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。

1.1.36  绝对日期，指以公历年、月、日所表明的具体期限。

1.1.37  相对日期，指以公历天数表明的具体期限。

1.1.38  关键路径，指展陈服务进度计划中直接影响到展陈服务结束日期的时间计划线路。该关键路径由合同双方在讨论展陈服务进度计划时商定。

1.1.39  日、月、年，指公历的日、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日均为该期间届满之日的当日。

1.1.40  工作日，指除中国法定节假日之外的其它公历日。

1.1.41  合同价格，指合同协议书中约定的、乙方进行设计、采购、服务、展陈服务结束实验、展陈服务结束后实验、试运行考核和服务等工作的价款。

1.1.42  合同价格调整，指依据法律及合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。

1.1.43  合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同结算价格。

1.1.44  预付款，是指根据合同约定，由甲方预先支付给乙方的款项。

1.1.45  展陈服务进度款，指甲方根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向乙方支付的设计、采购、服务和展陈服务结束实验的进度款，及展陈服务结束后实验和试运行考核的服务费以及展陈服务总承包管理费等款项。

1.1.46  展陈服务质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，甲方与乙方就展陈服务质量保修相关事宜所签订的协议。51

1.1.47  缺陷责任保修金，指按合同约定甲方从展陈服务进度款中暂时扣除的，作为乙方在服务过程及缺陷责任期内履行缺陷责任担保的金额。

1.1.48  缺陷责任期，指乙方按合同约定承担缺陷保修责任的期间，一般应为12个月。因缺陷责任的延长，最长不超过24个月。具体期限在专用条款约定。

1.1.49  书面形式，指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。

1.1.50  违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。

1.1.51  不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，具体情形由双方在专用条款中约定。

1.1.52  根据本合同展陈服务的特点，需补充约定的其它定义。在专用条款中约定。

1.2  合同文件

1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书（2）本合同专用条款（3）成交通知书（4）招投标文件及其附件（5）本合同通用条款（6）合同附件（7）标准、规范及有关技术文件（8）设计文件、资料和图纸（9）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.2.2 当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响展陈服务正常进行的情况下，由当事人协商解决，当事人经协商未能达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

1.2.3 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。

1.3  语言文字

合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。

在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。

1.4  适用法律

本合同遵循中华人民共和国法律，指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及展陈服务所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。需要明示的国家和地方的具体适用法律的名称在专用条款中约定。

在基准日期之后，因法律变化导致乙方的费用增加的，甲方应合理增加合同价格；如果因法律变化导致关键路径工期延误的，应合理延长工期。

1.5  标准、规范

1.5.1  适用于本展陈服务的国家标准规范、和（或）行业标准规范、和（或）展陈服务所在地方的标准规范、和（或）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。

1.5.2  甲方使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。

1.5.3  没有相应成文规定的标准、规范时，由甲方在专用条款中约定的时间向乙方列明技术要求，乙方按约定的时间和技术要求提出实施方法，经甲方认可后执行。乙方需要对实施方法进行研发实验的，或须对服务人员进行特殊培训的，除合同价格已包含此项费用外，双方应另行签订协议作为本合同附件，其费用由甲方承担。

1.5.4在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致乙方的费用增加的，甲方应合理增加合同价格；导致关键路径工期延误的，甲方应合理延长工期。

1.6  保密事项

当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密，以及任何一方明确要求保密的其它信息，负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供。当事人认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

第2条 甲方

2.1  甲方的主要权利和义务

2.1.1  负责办理展陈服务的审批、核准或备案手续，取得展陈服务用地的使用权，使展陈服务具备法律规定的及合同约定的开工条件，并提供立项文件。

2.1.2  履行合同中约定的合同价格调整、付款、展陈服务结束结算义务。

2.1.3  有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对乙方的设计、采购、服务、展陈服务结束实验等作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

2.1.4  有权根据合同约定，对因乙方原因给甲方带来的任何损失和损害，提出赔偿。

2.1.5  甲方认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。其中，因甲方原因造成的暂停，给乙方造成的费用增加由甲方承担，造成关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

2.2  甲方代表

甲方委派代表，行使甲方委托的权利，履行甲方的义务，但甲方代表无权修改合同。甲方代表依据本合同井在其授权范回内履行其职责。甲方代表根据合同约定的范围和事项，向乙方发出的书面通知，由其本人签字后送交展陈服务经理。甲方代表的姓名、职务和职责在专用条款约定。甲方决定替换其代表时，应将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的15日前，以书面形式通知乙方。

2.3  监理人

2.3.1  甲方对展陈服务实行监理的，监理人的名称、展陈服务总监、监理范围、内容和权限在专用条款中写明。

监理人按甲方委托监理的范围、内容、职权利权限，代表甲方对乙方实施监督。监理人向乙方发出的通知，以书面形式由展陈服务总监签字后送交乙方实施，并抄送甲方。

2.3.2  展陈服务总监的职权与甲方代表的职权相重叠或不明确时，由甲方予以协调和明确，并以书面形式通知乙方。

2.3.3  除专用条款另有约定外，展陈服务总监无权改变本合同当事人的任何权利和义务。

2.3.4  甲方更换展陈服务总监时，应提前5日以书面形式通知乙方，并在通知中写明替换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间。

2.4  安全保证

2.4.1  除专用条款另有约定外，甲方应负责协调处理服务现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名本、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用。

2.4.2  除专用条款另有约定外，甲方应负责对展陈服务现场临近甲方正在使用、运行、或由甲方用于生产的建筑物、构筑物、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知乙方须遵守的安全规定和位置范围。因甲方的原因给乙方造成的损失和伤害，由甲方负责。

2.4.3  本合同未作约定，而在展陈服务主体结构或展陈服务主要装置完成后，甲方要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修展陈服务时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。

甲方自行决定此类装修或甲方与第三方签订委托合同，由甲方或甲方另行委托的第三方提出设计方案及服务的，由此造成的损失、损害由甲方负责.

2.4.4  甲方负责对其代表、雇员、监理人及其委托的其它人员进行安全教育，并遵守乙方展陈服务现场的安全规定。乙方应在展陈服务现场以标牌明示相关安全规定，或将安全规定发送给甲方。因甲方的代表、雇员、监理人及其委托的其它人员未能遵守乙方展陈服务现场的安全规定所发生的人身伤害、安全事故，由甲方负责。

2.4.5  甲方、甲方代表、雇员、监理人及其委托的其它人员应遵守7.8款健康、安全和环境保护的相关约定。

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安工作的责任主体由专用条款约定。承担现场保安工作的方负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

2.5.2  甲方与乙方商定展陈服务实施阶段及区域的保安责任划分，并编制各自的相关保安制度、责任制度和报告制度，作为合同附件。

2.5.3  甲方按合同约定占用的区域、接收的单项展陈服务和展陈服务，由甲方承担相关保安工作，及因此产生的费用、损害和责任。

第3条 乙方

3.1  乙方的主要权利和义务

3.1.1  乙方应按照合同约定的标准、规范、展陈服务的功能、规模、考核目标和展陈服务结束日期，完成设计、采购、服务、展陈服务结束实验和（或）指导展陈服务结束后实验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定。本展陈服务的具体承包范围，应依据合同协议书第一项“展陈服务简况”中有关“展陈服务承包范围”的约定。

3.1.2  乙方应按合同约定，自费修复因乙方原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、服务中存在的缺陷、或在展陈服务结束实验和展陈服务结束后实验中发现的缺陷。

3.1.3  乙方应按合同约定和甲方的要求，提交相关报表。报表的类别、名称、内容、报告期、提交时间和份数，在专用条款中约定。

3.1.4  乙方有权根据4.6.4款乙方的复工要求、14.9款付款时间延误和17条不可抗力的约定，以书面形式向甲方发出暂停迫知。除此之外，凡因乙方原因的暂停，造成乙方的费用增加由其自负，造成关键路径延误的应自费赶上。

3.1.5  对因甲方原因给乙方带来任何损失、损失或造成展陈服务关键路径延误的，乙方有权要求赔偿和（或）延长展陈服务结束日期。

3.2 展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人

3.2.1  展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人，应是当事人双方所确认的人选。展陈服务负责人经授权并代表乙方负责履行本合同。展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人的姓名、职责和权限在专用条款中约定。

3.2.2  展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人应是乙方的员工，乙方应在合同生效后10日内向甲方提交展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人缴纳社会保险的有效证明，乙方不提交上述文件的，展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人无权履行职责，由此影响展陈服务进度或发生其它问题的，由乙方承担责任。

3.2.3  展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人应常驻展陈服务现场，且每月在现场时间不得少于专用条款约定的天数。展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人不得同时担任其它展陈服务的展陈服务负责人。展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人确需离开展陈服务现场时应事先取得甲方同意，并指定一名有经验的人员临时代行其职责。乙方违反上述约定的，按照专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.4  展陈服务负责人按合同约定的展陈服务进度计划，并按甲方代表和（或)展陈服务总监依据合同发出的指令组织展陈服务实施。在紧急情况下，且无法与甲方代表和（或)展陈服务总监取得联系时，展陈服务经理有权采取必要的措施保证人身、展陈服务和财产的安全，但须在事后48小时内向甲方代表和（或)展陈服务总监送交书面报告。

3.2.5  乙方更换展陈服务经理时，提前15日以书面形式通知甲方，并征得甲方的同意，继任的展陈服务经理须继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。未经甲方同意，乙方不得擅自更换展陈服务经理。乙方擅自更换展陈服务经理的，按专用条款的约定，承担违约责任。

3.2.6  甲方有权以书而形式通知更换其认为不称职的展陈服务经理，应说明更换因由，乙方应在接到更换通知后15日内向甲方提出书面的改进报告。甲方收到改进报告后仍以书面形式通知更换的，乙方应在接到第二次更换通知后的30日内进行更换，并将新任命的展陈服务经理的姓名、简历以书面形式通知甲方。新任展陈服务经理继续履行第3.2.1款约定的职责和权限。

3.3  展陈服务质量保证

乙方应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、服务、展陈服务结束实验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系，并按照国家有关规定，通过质量保修责任书的形式约定保修范固、保修期限和保修责任。

3.4  安全保证

3.4.1  展陈服务安全性能

乙方应按照合同约定和国家有关安全生产的法律规定，进行设计、采购、服务、展陈服务结束实验，保证展陈服务的安全性能，

3.4.2  安全服务

乙方应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.4.3  因乙方未遵守甲方按2.4.2 款通知的安全规定和位置范围限定所造成的损失和伤害，由乙方负责。

3.4.4  乙方全面负责其服务场地的安全管理，保障所有进入服务场地的人员的安全。因乙方原因所发生的人身伤害、安全事故，由乙方负责。

3.5  职业健康和环境保护保证

3.5.1  展陈服务设计

乙方应按照合同约定，并遵照《建设展陈服务勘察设计管理条例》、《建设展陈服务环境保护条例》及其它相关法律规定进行展陈服务的环境保护设计及职业健康防护设计，保证展陈服务符合环统保护和职业健康相关法律和标准规定。

3.5.2  职业健康和环境保护

乙方应遵守7.8款职业健康、安全和环境保护的约定。

3.6  进度保证

乙方按4.1款约定的展陈服务进度计划，合理有序地组织设计、采购、服务、展陈服务结束实验所需要的各类资源，以及派出有经验的展陈服务结束后实验的指导人员，采用有效的实施方法和组织措施，保证展陈服务进度计划的实现。

3.7  现场保安

乙方承担其进入现场、服务开工至甲方接收单项展陈服务和（或）展陈服务之前的现场保安责任（含乙方的预制加工场地、办公及生活营区）。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给甲方。

3.8  分包

3.8.1  分包约定

经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

专用条款未列出的分包事项，乙方可在展陈服务实施阶段分批分期就分包事项向甲方提交申请，甲方在接到分包事项申请后的15日内，予以批准或提出意见。甲方未能在15日批准亦未提出意见的，乙方有权在提交该分包事项后的第1 6 日开始，将提出的拟分包事项对外分包。

3.8.2  分包人资质

分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。乙方有义务对分包人的资质进行审查。

3.8.3  乙方不得将承包的展陈服务对外转包，也不得得以肢解方式将承包的全部展陈服务对外分包。

3.8.4  分包人，应严格执行国家有关分包事项的管理规定。

3.8.5  对分包人的付款

乙方应按分包合同约定，按时向分包人支付合同价款。除非专用条款另有约定外，未经乙方同意，甲方不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.8.6  乙方对分包人负责

乙方对分包人的行为向甲方负责，乙方和分包人就分包工作向甲方承担连带责任。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1  展陈服务进度计划

4.1.1  展陈服务进度计划

乙方负责编制展陈服务进度计划，展陈服务进度计划中的服务期限(含展陈服务结束实验)，应符合合同协议书的约定。关键路径及关键路径变化的确定原则、乙方提交展陈服务进度计划的份数和时间，在专用条款约定。

展陈服务进度计划经甲方批准后实施，但甲方的批准并不能减轻或免除乙方的合同责任。

4.1.2  自费赶上展陈服务进度计划

乙方原因使展陈服务实际进度明显落后于展陈服务进度计划时，乙方有义务、甲方也有权利要求乙方自费采取措施，赶上展陈服务进度计划。

4.1.3  展陈服务进度计划的调整

出现下列情况，展陈服务结束日期相应顺延，并对展陈服务进度计划进行调整：

（1）甲方根据5.2.1款提供的展陈服务基础资料和现场障碍资料不真实、不准确、不齐全、不及时，或未能按14.3.1款约定的预付款金额和14.3.2款约定的付款时间付款，导致4.3.2款约定的设计开工日期延误，或4.4.2款约定的采购开始日期延误，或造成服务开工日期延误的。

（2）根据4.2.4款第2项的约定，因甲方原因，导致某个设计阶段审核会议时间的延误。

（3）根据4.2.4款第3项的约定，相关设计审查部门批准时间较合同约定的时间延长的。

（4）根据合同约定的其它延长展陈服务结束日期的情况。

4.1.4 甲方的赶工要求合同实施过程中甲方书面提出加快设计、采购、服务、展陈服务结束实验的赶工要求，被乙方接受时，乙方应提交赶工方案，采取赶工措施。因赶工引起的费用增加，按13.2.4 款的变更约定执行。

4.2  设计进度计划

4.2.1  设计进度计划

乙方根据批准的展陈服务进度计划和5.3.1款约定的设计审查阶段及甲方组织的设计阶段审查会议的时间安排，编制设计进度计划。设计进度计划经甲方认可后执行。甲方的认可并不能解除乙方的合同责任。

4.2.2  设计开工日期

乙方收到甲方按5.2.1款提供的展陈服务基础资料、现场障碍资料，及14.3.2款的预付款收到后的第5日，作为设计开工日期。

4.2.3  设计开工日期延误

因甲方未能按5.2.1款的约定提供设计基础资料、现场障碍资料等相关资料、或未按14.3.1款和14.3.2款约定的预付款金额和支付时间支付预付款，造成设计开工日期延误的，设计开工日期和展陈服务结束日期相应顺延；因乙方原因造成设计开工日期延误的，按4.1.2 款的约定，自费赶上。因甲方原因给乙方造成经济损失的，应支付相应费用。

4.2.4  设计阶段审查日期的延误

（1）因乙方原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，造成设计审查会议延误的，由乙方依据4. 1. 2 款的约定，自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给甲方造成损失（审核会议准备费用）的，由乙方承担。

（2）因甲方原因，未能按照合同约定的设计阶段审查会议的时间安排，造成某个设计阶段审查会议延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

（3）政府相关设计审查部门批准时间较合同约定时间延长的，展陈服务结束日期相应顺延。因此给双方带来的费用增加，由双方各自承担。

4.3  采购进度计划

4.3.1  采购进度计划

乙方的采购进度计划符合展陈服务进度计划的时间安排，并与设计、服务、和（或）展陈服务结束实验及展陈服务结束后实验的进度计划相衔接。采购进度计划的提交份数和日期，在专用条款约定。

4.3.2  采购开始日期

采购开始日期在专用条款约定。

4.3.3  采购进度延误

因乙方的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和展陈服务结束日期延误，由乙方负责。因甲方原因导致采购延误，给乙方造成的停工、窝工损失，由甲方承担，若造成关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

4.4  服务进度计划

4.4.1  服务进度计划

乙方应在现场服务开工15 日前向甲方提交份包括服务进度计划在内的总体服务组织设计。服务进度计划的开展陈服务结束时间，应符合合同协议书对服务开工和展陈服务结束日期的约定，并与展陈服务进度计划的安排协调一致。甲方需乙方提交关键单项展陈服务和（或）关键分部分项展陈服务服务进度计划的，在专用条款中约定提交的份数和时间。

4.4.2  服务开工日期延误

服务开工日期延误的，根据下列约定确定延长展陈服务结束日期：

（1）因甲方原因造成乙方不能按时开工的，开展陈服务结束日期相应顺延。给乙方造成经济损失的应支付相应费用。

（2）因乙方原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，展陈服务结束日期不予延长。

（3）因不可抗力造成服务开工日期延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

4.4.3  展陈服务结束日期

（1）承包展陈服务的试试阶段含展陈服务结束实验阶段时，按以下方式确定计划展陈服务结束日期和实际展陈服务结束日期：

1）根据专用条款（9.1款展陈服务接收）约定单项展陈服务结束日期，为单项展陈服务的计划展陈服务结束日期；展陈服务中最后一个单项展陈服务的计划展陈服务结束日期，为展陈服务的计划展陈服务结束日期；

2）单项展陈服务中最后一项展陈服务结束实验通过的日期，为该单项展陈服务的实际展陈服务结束日期；

3）展陈服务中最后一个单项展陈服务通过展陈服务结束实验的日期，为展陈服务的实际展陈服务结束日期。

（2）承包展陈服务的实施阶段不含展陈服务结束实验阶段时，按以下方式确定计划展陈服务结束日期和实际展陈服务结束日期：

1）根据专用条款（9.1款展陈服务接收）中所约定的单项展陈服务结束日期，为单项展陈服务的计划展陈服务结束日期；展陈服务中最后一个单项展陈服务的计划展陈服务结束日期，为展陈服务的计划展陈服务结束日期；

2）乙方按合同约定，完成服务图纸规定的单项展陈服务中的全部服务作业，并符合约定的质量标准的日期，为单项展陈服务的实际展陈服务结束日期；

3）乙方按合同约定，完成服务图纸规定的展陈服务中最后一个单项展陈服务的全部服务作业，且符合合同约定的质量标准的日期，为展陈服务的实际展陈服务结束日期。

（3）乙方为展陈服务结束实验、或展陈服务结束后实验预留的服务部位、或甲方要求预留的服务部位、不影响甲方实质操作使用的零星扫尾展陈服务和缺陷修复，不影响展陈服务结束日期的确定。

4.5  误期赔偿

因乙方原因，造成展陈服务结束日期延误的，由乙方承担误期误害赔偿责任。每日延误的赔偿金额，及累计的最高赔偿金额在专用条款中约定。甲方有权从展陈服务进度款、展陈服务结束结算款或约定提交的履约保函中扣除赔偿金额。

4.6  暂停

4.6.1  因甲方原因的暂停

因甲方原因通知的暂停，应列明暂停的日期及预计暂停的期限。双方应遵守2.1.5款和3.1.4款的相关约定。

4.6.2  因不可抗力造成的暂停

因不可抗力造成展陈服务暂停时，双方根据17.1款不可抗力发生时的义务和17.2款不可抗力的后果的条款的约定，安排各自的工作。

4.6.3  暂停时乙方的工作

当发生4.6.1款甲方的暂停和4.6.2款因不可抗力约定的暂停时，乙方应立即停止现场的实服务作。并根据合同约定负责在暂停期间，对展陈服务、展陈服务物资及乙方文件等进行照管和保护。因乙方未能尽到照管、保护的责任，造成损坏、丢失等，使甲方的费用增加，和（或）展陈服务结束日期延误的，由乙方负责。

4.6.4  乙方的复工要求

根据甲方通知暂停的，乙方有权在暂停45日后向甲方发出要求复工的通知。不能复工时，乙方有权根据13.2.5款调减部分展陈服务的约定，以变更方式调减受暂停影响的部分展陈服务。

甲方的暂停超过45日且暂停影响到整个展陈服务，或甲方的暂停超过180日，或因不可抗力的暂停致使合同无法履行，乙方有权根据18.2款由乙方解除合同的约定，发出解除合同的通知。

4.6.5  甲方的复工

甲方发出复工通知后，有权组织乙方对受暂停影响的展陈服务、展陈服务物资进行检查，乙方应将检查结果及需要恢复、修复的内容和估算通知甲方，经甲方确认后，所发生的恢复、修复价款由甲方承担。因恢复、修复造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应延长。

4.6.6  因乙方原因的暂停

因乙方原因所造成部分展陈服务或展陈服务的暂停，所发生的损失、损害及展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

4.6.7  展陈服务暂停时的付款

因甲方原因暂停的复工后，未影响到整个展陈服务实施时，双方应依据2.1.5款的约定商定因该暂停给乙方所增加的合理费用，乙方应将其款项纳入当期的付款申请，由甲方审查支付。

因甲方原因暂停的复工后，影响到部分展陈服务实施时，且乙方根据4.6.4款要求调减部分展陈服务并经甲方批准，甲方应从合同价格中调减该部分款项，双方还应依据2.1.5款的约定商定乙方因该暂停所增加的合理费用，乙方应将其增减的款项纳入当期付款申请，由甲方审查支付。

因甲方原因的暂停，致使合同无法履行时，且乙方根据4.6.4款第二段的约定发出解除合同的通知后，双方应根据18.2款由乙方解除合同的相关约定，办理结算和付款。

第5条 技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1  乙方提供的工艺技术和（或）展陈设计方案

乙方负责提供生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）展陈设计方案（含总体布局、功能分区、造型和主体结构等）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它资料要求，和（或）总体布局、功能分区、造型及其结构设计等负责。

乙方应对专用条款约定的试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明负责。该试运行考核保证值、和（或）使用功能保证的说明，作为甲方根据10.3.3款进行试运行考核的评价依据。

5.1.2  甲方提供的工艺技术和（或）展陈设计方案

甲方负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）和（或）展陈设计方案（含总体布局、功能分区、造型和主体结构，或甲方委托第三方设计单位提供的建筑设计方案）时，应对所提供的工艺流程、工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其它乙方的文件资料、甲方的要求，和（或）总体布局、功能分区、造型和主体结构等，或第三方设计单位提供的建筑设计方案负责。

甲方有义务指导、审查由乙方根据甲方提供的上述资料所进行的生产工艺设计和（或）设计，并予以确认。展陈服务和（或）单项展陈服务试运行考核的各项保证值、或使用功能保证说明及双方各自应承担的考核责任，在专用条款中约定，并作为甲方根据10.3.3款进行试运行考核和考核责任的评价依据。

5.2  设计

5.2.1  甲方的义务

（1）提供展陈服务基础资料。甲方应按合同约定、法律或行业规定，向乙方提供设计需要的展陈服务基础资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。上述展陈服务基础资料不真实、不准确或不齐全时，甲方有义务按约定的时间向乙方提供进一步补充资料。提供展陈服务基础资料的类别、内容、份数和时间在专用条款中约定。其中，展陈服务场地的基准坐标资料(包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线) ，甲方应按约定的时间，有义务配合乙方在现场的实测复验。乙方因纠正坐标资料中的错误，造成费用增加和（或）工期延误，由甲方负责其相关费用增加，展陈服务结束日期给予合理延长。

甲方提供的展陈服务基础资料中有专利商提供的技术或工艺包，或是第三方设计单位提供的建筑造型等，甲方应组织专利商或第三方设计单位与乙方进行数据、条件和资料的交换、协调和交接。

甲方未能按约定时间提供展陈服务基础资料及其补充资料、或提供的资料不真实、不准确、不齐全、或甲方计划变更，造成乙方设计停工、返工或修改的，甲方应按乙方额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

（2）提供现场障碍资料。除专用条款另有约定外，甲方应按合同约定和适用法律规定，在设计开始前，提供与设计、服务有关的地上、地下已有的建筑物、构筑物等现场障碍资料，并对其真实性、准确性、齐全性和及时性负责。因提供的资料不真实、不准确、不齐全、不及时，造乙方的设计停工、返工和修改的，甲方应按乙方额外增加的设计工作量赔偿其损失。造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。提供展陈服务障碍资料的类别、内容、份数和时间安排，在专用条款中约定。

（3）乙方无法核实甲方所提供的展陈服务基础资料中的数据、条件和资料的，甲方有义务给予进一步确认。

5.2.2  乙方的义务

（1）乙方与甲方（及其专利商、第三方设计单位）应以书面形式交接甲方按5.2.1款第（1）项提供与设计有关的展陈服务基础资料、第（2）项提供的与设计有关的现场障碍资料。对这些资料中的短缺、遗漏、错误、疑问，乙方应在收到甲方提供的上述资料后15日内向甲方提出进一步的要求。因乙方未能在上述时间内提出要求而发生的损失由乙方自行承担；由此造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期不予顺延。其中，对展陈服务场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线），乙方有义务约定实测复验的时间并纠正其错误（如果有），因乙方对此项工作的延误，导致的费用增加和关键路线延误，由乙方承担。

（2）乙方有义务按照甲方提供的展陈服务基础资料、现场障碍资料和国家有关部门、行业展陈服务建设标准规范规定的设计深度开展展陈服务设计，并对其设计的工艺技术和（或）建筑功能，及展陈服务的安全、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、展陈服务质量和完成时间负责。因乙方设计的原因，造成的费用增加、展陈服务结束日期延误，由乙方承担。

5.2.3  遵守标准、规范

（1）1.5款约定的标准、规范，适用于甲方按单项展陈服务接收和（或）整个展陈服务接收。

（2）在合同实施过程中国家颁布了新的标准或规范时，乙方应向甲方提交有关新标准、新规范的建议书。对其中的强制性标准、规范，乙方应严格遵守，甲方作为变更处理；对于非强制性的标准、规范，甲方可决定采用或不采用，决定采用时，作为变更处理。

（3）依据适用法律和合同约定的标准、规范所完成的设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件，是展陈服务物资采购质量、服务质量及展陈服务结束实验质量的依据。

5.2.4  操作维修手册

由乙方指导展陈服务结束后实验和试运行考核实验，并编制操作维修手册的，甲方应按5.2.1款第（1）项第二段的约定，责令其专利商或甲方的其它乙方向乙方提供其操作指南及分析手册，并对其资料的真实性、准确性、齐全性和及时性负责，专用条款另有约定时除外。甲方提交操作指南、分析手册，及乙方提交操作维修手册的份数、提交期限，在专用条款中约定。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间相关设计阶段的设计文件、资料和图纸的提交份数和时间在专用条款中约定。

5.2.6  设计缺陷的自费修复，自费赶上

因乙方原因，造成设计文件存在遗漏、错误、缺陷和不足的，乙方应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。

5.3  设计阶段审查

5.3.1  本展陈服务的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排，在专用条款约定。甲方负责组织设计阶段审查会议，并承担会议费用及甲方的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用。

5.3.2  乙方应根据5.3.1款的约定，向甲方提交相关设计审查阶段的设计文件，设计文件应符合国家有关部门、行业展陈服务建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定。乙方有义务自费参加甲方组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

5.3.3  甲方有义务向乙方提供设计审查会议的批准文件和纪要。乙方有义务按相关设计审查阶段批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关设计规定，对相关设计进行修改、补充和完善。

5.3.4  因乙方原因，未能按5.2.5款约定的时间，向甲方提交相关设计审查阶段的完整设计文件、图纸和资料，致使相关设计审查阶段的会议无法进行或无法按期进行，造成的展陈服务结束日期延误、窝工损失，及甲方增加的组织会议费用，由乙方承担。

5.3.5  甲方有权在5.3.1款约定的各设计审查阶段之前，对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料提出建议、进行预审和确认，甲方的任何建议、预审和确认，并不能减轻或免除乙方的合同责任和义务。

5.4  操作维修人员的培训

甲方委托乙方对甲方的操作维修人员进行培训的，另行签订培训委托合同，作为本合同的附件。

5.5  知识产权

双方可就本合同涉及的合同一方、或合同双方（含一方或双方相关的专利商、第三方设计单位或设计人)的技术专利、建筑设计方案、专有技术、设计文件著作权等知识产权，签订知识产权及保密协议，作为本合同的组成部分。

第6条 展陈服务物资

6.1  展陈服务物资的提供

6.1.1  甲方提供的展陈服务物资

（1）甲方依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织展陈服务物资（包括其备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件）的采购，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由甲方负责提供的展陈服务物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因甲方采购提供的展陈服务物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定，存在质量缺陷、延误抵达现场，给乙方造成窝工、停工、或导致关键路径延误的，按13条变更和合同价调整的约定执行。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成甲方负责提供的展陈服务物资（包括建筑构件等）不符合新颁布的强制性标准时，由甲方负资修复或重新订货。如委托乙方修复，作为变更处理。

（3）甲方请乙方参加境外采购工作时，所发生的费用由甲方承担。

6.1.2  乙方提供的展陈服务物资

（1）乙方应依据5.2.3款第（3）项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量，负责组织展陈服务物资采购（包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件），负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。

由乙方负责提供的展陈服务物资的类别、数量，在专用条款中列出。

（2）因乙方提供的展陈服务物资（包括建筑构件等）不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由乙方自费修复，展陈服务结束日期不予延长。

在履行合同过程中，由于国家新颁布的强制性标准、规范，造成乙方负责提供的展陈服务物资（包括建筑构件等），虽符合合同约定的标准，但不符合新颁布的强制性标准时，由乙方负责修复或重新订货，并作为变更处理。

（3）由乙方提供的展陈服务结束后实验的生产性材料，在专用条款中列出类别和（或）清单。

6.1.3  乙方对供应商的选择

乙方应通过招标等竞争性方式选择相关展陈服务物资的供货商或制造厂。对于依法必须进行招标的展陈服务建设展陈服务，应按国家相关规定进行招标。

乙方不得在设计文件中或以口头暗示方式指定供应商和制造厂，只有唯一厂家的除外。甲方不得以任何方式指定供应商和制造厂。

6.1.4  展陈服务物资所有权

乙方根据6.1.2款约定提供的展陈服务物资，在运抵现场的交货地点并支付了采购进度款，其所有权转为甲方所有。在甲方接收展陈服务前，乙方有义务对展陈服务物资进行保管、维护和保养，未经甲方批准不得运出现场。

6.2  检验

6.2.1  工厂检验与报告

（1）乙方遵守相关法律规定，负责6.1.2款约定的永久性展陈服务设备、材料、部件和备品备件，及展陈服务结束后实验物资的强制性检查、检验、监测和实验，并向甲方提供相关报告。报告内容、72

报告期和提交份数，在专用条款中约定。

（2）乙方邀请甲方参检时，在进行相关加工制造阶段的检查、检验、监测和实验之前，以书面形式通知甲方参检的内容、地点和时间。甲方在接到邀请后的5日内，以书面形式通知乙方参检或不参检。

（3）甲方承担其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，乙方负责办理进入相关厂家的许可，并提供方便。

（4）甲方委托有资格、有经验的第三方代表甲方自费参检的，应在接到乙方邀请函后5日内，以书面形式通知乙方，并写明受托单位及受托人员的名称、姓名及授予的职权。

（5）甲方及其委托人的参检，并不能解除乙方对其采购的展陈服务物资的质量责任。

6.2.2  覆盖和包装的后果

甲方已在6.2.1款约定的日期内以书面形式通知乙方参检，并依据约定日期提前或按时到达指定地点，但加工制造的展陈服务物资未经甲方现场检验已经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，甲方有权责令乙方将其运回原地、拆除覆盖、包装，重新进行检查或检验或检测或实验及复原，乙方应承担因此发生的费用。造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期不予延长。

6.2.3  未能按时参检

甲方未能按6.2.1款的约定时间参检，乙方可自行组织检查、检验、检测和实验，质检结果视为是真实的。甲方有权在此后，以变更指令通知乙方重新检查、检验、检测和实验，或增加实验细节或改变实验地点。展陈服务物资经质检合格的，所发生的费用由甲方承担，造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延；展陈服务物资经质检不合格时，所发生的费用由乙方承担，展陈服务结束日期不予延长。

6.2.4  现场清点与检查

（1）甲方应在其根据6.1.1款约定负责提供的展陈服务物资运抵现场前5日通知乙方。甲方（或包括为甲方提供展陈服务物资的供应商）与乙方（或包括其分包人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。

经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，甲方应负责补齐或自费修复，展陈服务物资在缺陷未能修复之前不得用于展陈服务。当甲方委托乙方修复缺陷时，另行签订追加合同。因上述情况造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

（2）乙方应在其根据6.1.2款约定负责提供的展陈服务物资运抵现场前5日通知甲方。乙方（或包括为乙方提供展陈服务物资的供应商、或分包人）与甲方（包括代表、或其监理人）按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后，双方人员签署开箱检验证明。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，乙方应负责补齐或自费修复，展陈服务物资在缺陷未能修复之前不得用于展陈服务。因此造成的费用增加、展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

6.2.5  质量监督部门及消防、环保等部门的参检

甲方、乙方随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及实验过程的现场检查，其费用由甲方承担。乙方为此提供方便。造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，应根据6.1.1款或6.1.2款约定的提供展陈服务物资的责任方来承担；因此造成展陈服务关键路径延误的，责任方为乙方时，展陈服务结束日期不予延长；责任方为甲方时，展陈服务结束日期相应顺延。

6.3  进口展陈服务物资的采购、报关、清关和商检

6.3.1  展陈服务物资的进口采购责任方，及采购方式，在专用条款中约定。采购责任方负责报关、清关和商检，另一方有义务协助。

6.3.2  因展陈服务物资报关、清关和商检的延误，造成展陈服务关键路径延误时，乙方负责进口采购的，展陈服务结束日期不予延长，增加的费用由乙方承担；甲方负责进口采购的，展陈服务结束日期给予相应延长，乙方由此增加的费用由甲方承担。

6.4  运输与超限物资运输

乙方负责采购的超限展陈服务物资（超重、超长、超宽、超高）的运输，由乙方负责，该超限物资的运输费用及其运输途中的特殊措施、拆迁、赔偿等全部费用，包含在合同价格内。运输过程中的费用增加，由乙方承担。造成展陈服务关键路径延误时，展陈服务结束日期不予延长。专用条款另有约定除外。

6.5  重新订货及后果

6.5.1  依据6.1.1款及6.3.1款的约定，由甲方负责提供的展陈服务物资存在缺陷时，经甲方组织修复仍不合格的，由甲方负责重新订货并运抵现场。因此造成乙方停工、窝工的，由甲方承担所发生的实际费用；导致关键路径延误时，展陈服务结束日期相应顺延。

6.5.2  依据6.1.2款及6.3.1款的约定，由乙方负责提供的永久性展陈服务设备、材料和部件存在缺陷时，经乙方修复仍不合格的，由乙方负责重新订货并运抵现场。因此造成的费用增加、展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

6.6  展陈服务物资保管与剩余

6.6.1  展陈服务物资保管

根据6.1.1款由甲方负责提供的展陈服务物资、6.1.2款由乙方负责提供的展陈服务物资的约定并委托乙方保管的，展陈服务物资的类别和数量在专用条款中约定。

乙方应按说明书的相关规定对展陈服务物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。乙方提交保管维护方案的时间在专用条款中约定，保管维护方案应包括：展陈服务物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。由甲方提供的库房、堆场、设施和设备，在专用条款中约定。

6.6.2  剩余展陈服务物资的移交

乙方保管的展陈服务物资（含乙方负责采购提供的展陈服务物资并受到了采购进度款，及甲方委托保管的展陈服务物资），在展陈服务结束实验完成后，剩余部分由乙方无偿移交给甲方，专用条款另有约定时除外。

第7条 服务

7.1  甲方的义务

7.1.1  基准坐标资料

乙方因放线需请甲方与相关单位联系的事项，甲方有义务协助。

7.1.2  审查总体服务组织设计

甲方有权对乙方根据7.2.2款约定提交的总体服务组织设计进行审查，并在接到总体服务组织设计后20日内提出建议和要求。甲方的建议和要求，并不能减轻或免除乙方的任何合同责任。甲方未能在20日内提出任何建议和要求的，乙方有权按提交的总体服务组织设计实施。

7.1.3  进场条件和进场日期

除专用条款另有约定外，甲方应根据批准的初步设计和7.2.3款约定由乙方提交的临时占地资料，与乙方约定进场条件，确定进场日期。甲方应提供服务场地、完成进场道路、用地许可、拆迁及补偿等工作，保证乙方能够按时进入现场开始准备工作。进场条件和进场日期在专用条款约定。

因甲方原因造成乙方的进场时间延误，展陈服务结束日期相应顺延。甲方承担乙方因此发生的相关窝工费用。

7.1.4  提供临时用水、用电等和节点铺设

除专用条款另有约定外，甲方应按7.2.4款的约定，在乙方进场前将服务临时用水、用电等接至约定的节点位置，并保证其需要。上述临时使用的水、电等的类别、取费单价在专用条款中约定，甲方按实际计量结果收费。甲方无法提供的水、电等在专用条款中约定，相关费用由乙方纳入报价并承担相关责任。

甲方未能按约定的类别和时间完成节点铺设，使开工时间延误，展陈服务结束日期相应顺延。未能按约定的品质、数量和时间提供水、电等，给乙方造成的损失由甲方承担，导致展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

7.1.5  办理开工等批准手续

甲方在开工日期前，办妥须要由甲方办理的开工批准或服务许可证、展陈服务质量监督手续及其它所需的许可、证件和批文等。

7.1.6  服务过程中须由甲方办理的批准

乙方在服务过程中根据7.2.6款的约定，通知须由甲方办理的各项批准手续，由甲方申请办理。

因甲方未能按时办妥上述批准手续，给乙方造成的窝工损失，由甲方承担。导致展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相相应顺延。

7.1.7  提供服务障碍资料

甲方按合同约定的内容和时间提供与服务场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置。甲方根据5.2.1款第（1）项、第（2）项的约定，已经提供的可不再提供。乙方对甲方在合同约定时间之后提供的障碍资料，可依据13.2.3款服务变更的约定提交变更申请，对于乙方的合理请求甲方应予以批准。因甲方未能提供上述服务障碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给乙方造成损失或损害的，由甲方承担赔偿责任。导致展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

7.1.8  乙方新发现的服务障碍

甲方根据乙方按照7.2.8款的约定发出的通知，与有关单位进行联系、协调、处理服务场地周围及临近的影响展陈服务实施的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木、地下管线、线缆、设施以及地下文物、化石和坟墓等的保护工作，并承担相关费用。

对于新发现的服务障碍，乙方可依据13.2.3款服务变更范围第（3）项的约定提交变更申请，对于乙方的合理请求甲方应予以批准。服务障碍导致展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

7.1.9  职业健康、安全、环境保护管理计划确认

甲方在收到乙方根据7.8款约定提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后20日内对之进行确认。甲方有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，乙方应按照甲方合理建议自费整改。

7.1.10  其它义务

甲方应履行专用条款中约定的由甲方履行的其它义务。

7.2  乙方的义务

7.2.1  放线

乙方负责对展陈服务、单项展陈服务、服务部位放线，并对放线的准确性负责。

7.2.2  服务组织设计

乙方应在服务开工15日前或双方约定的其它时间内，向甲方提交总体服务组织设计。随着服务进展向甲方提交主要单项展陈服务和主要分部分项展陈服务的服务组织设计。对甲方提出的合理建议和要求，乙方应自费修改完善。

总体服务组织设计提交的份数和时间，及需提交服务组织设计的主要单项展陈服务和主要分部分项展陈服务的名称、份数和时间，在专用条款中约定。

7.2.3  提交临时占地资料

乙方应按专用条款约定的时间向甲方提交以下临时占用资料：

（1）根据6.6.1款保管展陈服务物资所需的库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列需要由甲方租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（2）服务用地的坐标位置、面积、占用时间、用途说明，并须单列要求甲方租地的坐标位置、面积、占用时间和用途说明；

（3）进入服务现场道路的入口坐标位置，并须指明要求甲方铺设与城乡公共道路相连接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。

因乙方未能按时提交上述资料，导致7.1.3款约定的进场日期延误的，由此增加的费用和（或）展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

7.2.4  临时用水、用电等

乙方应在服务开工日期30日前或双方约定的其它时间，按本专用条款中约定的甲方能够提供的临时用水、用电等类别，向甲方提交服务（含展陈服务物资保管）所需的临时用水、用电等的品质、正常用量、高峰用量、使用时间和节点位置等资料。乙方自费负责计量仪器的购买、安装和维护，并依据7.1.4款专用条款中约定的单价向甲方交费，双方另有约定时除外。

因乙方未能按合约约定提交上述资料，造成甲方费用增加和展陈服务结束日期延误时，由乙方负责。

7.2.5  协助甲方办理开工等批准手续

乙方应在展陈服务开工20日前，通知甲方向有关部门办理须由甲方办理的开工批准或服务许可证、展陈服务质量监督手续及其它许可、证件、批件等。甲方需要时，乙方有义务提供协助。甲方委托乙方代办并被乙方接受时，双方可另行签订协议，作为本合同的附件。

7.2.6  服务过程中需通知办理的批准

乙方在服务过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应提前10日通知甲方办理相关申请批准手续。并按甲方的要求，提供需要乙方提供的相关文件、资料、证件等。

因乙方未能在10日前通知甲方或未能按时提供由甲方办理申请所需的乙方的相关文件、资料和证件等，造成乙方窝工、停工和展陈服务结束日期延误的，由乙方负责。

7.2.7  提供服务障碍资料

乙方应按合同约定，在每项地下或地上服务部位开工20日前，向甲方提交服务场地的具体范围及其坐标位置，甲方须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其它设施的坐标位置（不包括甲方根据5.2.1款第（1）项、第（2）项中已提供的现场障碍资料）。甲方在合同约定时间之后提出的现场障碍资料，按照13.2.3款的服务变更的约定办理。

甲方已提供上述相关资料，因乙方未能履行保护义务，造成的损失、损害和责任，由乙方负责。因此造成展陈服务关键路径延误的，乙方按4.1.2款的约定，自费赶上。

7.2.8  新发现的服务障碍

乙方对在服务过程中新发现的场地周围及临近影响服务的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知甲方。新发现的服务障碍，按照13.2.3款的服务变更约定办理。

7.2.9  服务资源

乙方应保证其人力、机具、设备、设施、措施材料、消耗材料、周转材料及其它服务资源，满足实施展陈服务的需求。

7.2.10  设计文件的说明和解释

乙方应在服务开工前向服务分包人和监理人说明设计文件的意圈，解释设计文件，及时解决服务过程中出现的有关问题。

7.2.11  展陈服务的保护与维护

乙方应在开工之日起至甲方接收展陈服务或单项展陈服务之日止，负责展陈服务或单项展陈服务的照管、保护、维护和保安责任，保证展陈服务或单项展陈服务除不可抗力外，不受到任何损失、损害。

7.2.12  清理现场

乙方负责在服务过程中及完工后对现场进行清理、分类堆放，将残余物、废弃物、垃圾等运往甲方、或当地有关部门指定的地点。消理现场的费用在专

用条款中写明。乙方应将不再使用的机具、设备、设施和临时展陈服务等撤离现场，或运到甲方指定的场地。

7.2.13  其它义务

乙方应履行专用条款中约定的应由乙方履行的其它相关义务。

7.3  服务技术方法

乙方的服务技术方法符合有关操作规程、安全规程及质量标准。

甲方应在收到乙方提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，甲方的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除乙方的合同责任。

7.4  人力和机具资源

7.4.1  乙方应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向甲方提交服务人力资源计划一览表。服务人力资源计划应符合服务进度计划的需要；并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向甲方提供实际进场的人力资源信息。

乙方未能按服务人力资源计划一览表投入足够工种和人力，导致实际服务进度明显落后于服务进度计划时，甲方有权通知乙方按计划一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场，并自费赶上进度。否则，甲方有权责令乙方将某些单项展陈服务、分部分项展陈服务的服务另行分包，因此发生的费用及延误的时间由乙方承担。

7.4.2  乙方应按专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向甲方提交主要服务机具资源计划一览表。服务机具资源计划符合服务进度计划的需要。并按专用条款约定的报表格式、内容、份数和报告期，向甲方提供实际进场的主要服务机具信息。

乙方未能按服务机具资源计划一览表投入足够的机具，导致实际服务进度落后于服务进度计划时，甲方有权通知乙方按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否则，甲方有权向乙方提供相关机具，因此所发生的费用及延误的时间由乙方承担。

7.5  质量与检验

7.5.1  质量与检验

（1）乙方及其分包人随时接受甲方、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。乙方应为此类监督、检查提供方便。

（2）甲方委托第三方对服务质量进行检查、检验、检测和实验时，应以书面形式通知乙方。第三方的验收结果视为甲方的验收结果。

（3）乙方应遵守服务质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）乙方应按照设计文件、服务标准和合同约定，负责编写服务实验和检测方案，对展陈服务物资（包括建筑构配件）进行检查、检验、检测和实验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和（或）更换不合格的展陈服务物资、因此造成展陈服务结束日期延误的，由乙方负责；甲方提供的展陈服务物资经乙方检查、检验、检测和实验不合格的，甲方应自费修复和（或）更换，因此造成关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。乙方因此增加的费用，由甲方承担。

（5）乙方的服务应符合合同约定的质量标准。服务质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的服务部位，乙方应自费修复、返工、更换等。因此造成展陈服务结束日期延误的，由乙方负责。

7.5.2  质检部位与参检方。质检部位分为：甲方、监理人与乙方三方参检的部位；监理人与乙方两方参检的部位；第三方和（或）乙方一方参检的部位。对服务质量进行检查的部位、检查标准及验收的表格格式在专用条款中约定。

乙方应将按上述约定，经其一方检查合格的部位报甲方或监理人备案。甲方和展陈服务总监有权随时对备案的部位进行抽查或全面检查。

7.5.3  通知参检方的参检。乙方自行检查、检验、检测和实验合格的，按7.5.2款专用条款约定的质检部位和参检方，通知相关参检单位在24小时内参加检查。参检方未能按时参加的，乙方应将自检合格的结果于其后的24小时内送交甲方和（或）监理人签字，24小时后未能签字，视为质检结果已被甲方认可。此后3日内，乙方可发出视为甲方和（或）览理人已确认该质检结果的通知。

7.5.4  质量检查的权利。甲方及其授权的监理人或第三方，在不妨碍乙方正常作业的情况下，具有对任何服务区域进行质量监督、检查、检验、检测和实验的权利。乙方应为此类质量检查活动提供便利。经质检发现因乙方原因引起的质量缺陷时，甲方有权下达修复、暂停、拆除、返工、重新服务、更换等指令。由此增加的费用由乙方承担，展陈服务结束日期不予延民。

7.5.5  重新进行质量检查。按7.5.3款的约定，经质量检查合格的展陈服务部位，甲方有权在不影响展陈服务正常服务的条件下，重新进行质量检查。检查、检验、检测、实验结果不合格时，因此发生的费用由乙方承担，造成展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期不予延长；检查、检验、检测、实验的结果合格时，乙方增加的费用由甲方承担，展陈服务关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

7.5.6  因甲方代表和（或）监理人的指令失误，或其它非乙方原因发生的追加服务费用，由甲方承担。造成展陈服务关键路径延误，展陈服务结束日期相应顺延。

7.6  隐蔽展陈服务和中间验收

7.6.1  隐蔽展陈服务和中间验收。需要质检的隐蔽展陈服务和中间验收部位的分类、部位、质检内容、质检标准、质检表格和参检方在专用条款中约定。

7.6.2  验收通知和验收。乙方对自检合格的隐蔽展陈服务或中间验收部位，应在隐蔽展陈服务或中间验收前的48小时以书面形式通知甲方和（或）监理人验收。通知应包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，双方在验收记录上签字后，方可覆盖、进行紧后作业，编制并提交隐蔽展陈服务结束资料以及甲方或监理人要求提供的相关资料。

甲方和（或）监理人在验收合格24小时后不在验收记录上签字的，视为甲方和（或）监理人已经认可验收记录，乙方可隐蔽或进行紧后作业。经甲方和（或）监理人验收不合格的，乙方需在甲方和（或）监理人限定的时间内修正，重新通知甲方和（或）监理人验收。

7.6.3  未能按时参加验收。甲方和（或）监理人不能按时参加隐蔽展陈服务或中间验收部位验收的，应在收到验收通知24小时内以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时。甲方未能按以上时间提出延期验收，又未能参加验收的，乙方可自行组织验收，其验收记录视为已被甲方、监理人认可。

因应甲方和（或）监理人要求所进行延期验收造成关键路径延误的，展陈服务结束日期相应顺延：给乙方造成的停工、窝工损失，由甲方承担。

7.6.4  再检验。甲方和（或）监理人在任何时间内，均有权要求对已经验收的隐蔽展陈服务重新检验，乙方应按要求拆除覆盖、剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。隐蔽展陈服务经重新检验不合格时，由此发生的费用由乙方承担，展陈服务结束日期不予延长；经检验合格时，乙方因此增加的费用由甲方承担、展陈服务关键路径的延误，展陈服务结束日期相应顺延。

7.7  对服务质量结果的争议

7.7.1  双方对服务质量结果有争议时，应首先协商解决。经协商未达成一致意见的，委托双方一致同意的具有相应资格的展陈服务质量检测机构进行检测。

根据检测机构的鉴定结果，责任方为乙方时，因此造成的费用增加或展陈服务结束日期延误，由乙方负责；责任方为甲方时，因此造成的费用增加由甲方承担，展陈服务关键路径因争议受到延误的，展陈服务结束日期相应顺延。

7.7.2  根据检测机构的鉴定结果，合同双方均有责任时，根据各方的责任大小，协商分担发生的费用；因此造成展陈服务关键路径延误时，商定对展陈服务结束日期的延长时间。双方对分担的费用、展陈服务结束日期延长不能达成一致时，按16.3款争议和裁决的约定程序解决。

7.8  职业健康、安全、环境保护

7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理

（1）遵守有关健康、安全、环境保护的各项法律规定，是双方的义务。

（2）职业健康、安全、环境保护管理实施计划。乙方应在现场开工前或约定的其它时间内，将职业健康、安全、环境保护管理实施计划提交给甲方。该计划的管理、实施费用包括在合同价格中。甲方应在收到该计划后15日内提出建议，并于以确认。乙方应根据甲方的建议自费修正.职业健康、安全、环境保护管理实施计划的提交份数和提交时间，在专用条款中约定。

（3）在乙方实施职业健康、安全、环境保护管理实施计划的过程中，甲方需要在该计划之外采取特殊措施的，按13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）乙方应确保其在现场的所有雇员及其分包人的雇员都经过了足够的培训并具有经验，能够胜任职业健康、安全、环境保护管理工作。

（5）乙方应遵守所有与实施本展陈服务和使用服务设备相关的现场职业健康、安全和环境保护的法律规定，并按规定各自办理相关手续。

（6）乙方应为现场开工部分的展陈服务建立职业健康保障条件、搭设安全设施并采取环保措施等，为甲方办理服务许可证提供条件。因乙方原因导致服务许可的批准推迟，造成费用增加或展陈服务关键路径延误时，由乙方负责。

（7）乙方应配备专职展陈服务师或管理人员，负责管理、监督、指导职工职业健康、安全保护和环境保护工作。乙方应对其分包人的行为负责。

（8）乙方应随时接受政府有关行政部门、行业机构、甲方、监理人的职业健康、安全、环境保护检查人员的监督和检查，并为此提供方便。

7.8.2  现场职业健康管理

（1）乙方应遵守适用的职业健康的法律和合同约定（包括对雇用、职业健康、安全、福利等方面的规定），负责现场实施过程中其人员的职业健康和保护。

（2）乙方应遵守适用的劳动法规，保护其雇员的合法休假权等合法权益，并为其现场人员提供劳动保护用品、防护器具、防暑降温用品、必要的现场食宿条件和安全生产设施。

（3）乙方应对其服务人员进行相关作业的职业健康知识培训、危险及危害因素交底、安全操作规程交底、采取有效措施，按有关规定提供防止人身伤害的保护用具。

（4）乙方应在有毒有害作业区域设置警示标志和说明。甲方及其委托人员未经乙方允许、未配备相关保护器具，进入该作业区域所造成的伤害，由甲方承担责任和费用。

（5）乙方应对有毒有害岗位进行防治检查，对不合格的防护设施、器具、搭设等及时整改，消除危害职业健康的隐患。

（6）乙方应采取卫生防疫措施，配备医务人员、急救设施，保持食堂的饮食卫生，保持住地及其周围的环境卫生，维护服务人员的健康。

7.8.3  现场安全管理

（1）甲方、监理人应对其在现场的人员进行安全教育，提供必要的个人安全用品，并对他们所造成的安全事故负责。甲方、监理人不得强令乙方违反安全服务、安全操作及展陈服务结束实验和（或）展陈服务结束后实验的有关安全规定。因甲方、监理人及其现场工作人员的原因，导致的人身伤害和财产损失，由甲方承担相关责任及所发生的费用。展陈服务关键路径延误时，展陈服务结束日期给予顺延。

因乙方原因，违反安全服务、安全操作、展陈服务结束实验和（或）展陈服务结束后实验的有关安全规定，导致的人身伤害和财产损失，展陈服务关键路径延误时，由乙方承担。

（2）双方人员应遵守有关禁止通行的须知，包括禁止进入工作场地以及临近工作场地的特定区域。未能遵守此约定，造成伤害、损坏和损失的，由未能遵守此项约定的一方负责。

（3）乙方应按合同约定负责现场的安全工作，包括其分包人的现场。对有条件的现场实行封闭管理。应根据展陈服务特点，在服务组织设计文件中制定相应的安全技术措施，并对专业性较强的展陈服务部分编制专项安全服务组织设计，包括维护安全、防范危险和预防火灾等措施。

（4）乙方（包括乙方的分包人、供应商及其运输单位）应对其现场内及进出现场途中的道路、桥梁、地下设施等，采取防范措施使其免遭损坏，专用条款另有约定除外。因未按约定采取防范措施所造成的损坏和（或）展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

（5）乙方应对其服务人员进行安全操作培训，安全操作规程交底，采取安全防护措施，设置安全警示标志和说明，进行安全检查，消除事故隐患。

（6）乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、高温高压、易燃易爆区域和地段，以及临街交通要道附近作业时，应对服务现场及毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成的损害采取安全防护措施。服务开始前乙方须向甲方和（或）监理人提交安全防护措施方案，经认可后实施。甲方和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除乙方的责任。

（7）乙方实施爆破、放射性、带电、毒害性及使用易燃易爆、毒害性、腐蚀性物品作业（含运输、储存、保管）时，应在服务前10日以书面形式通知甲方和（或）监理人，并提交相应的安全防护措施方案，经认可后实施。甲方和（或）监理人的认可，并不能减轻或免除乙方的责任。

（8）安全防护检查。乙方应在作业开始前，通知甲方代表和（或）监理人对其提交的安全措施方案，及现场安全设施搭设、安全通道、安全器具和消防器具配置、对周围环境安全可能带来的隐患等进行检查，并根据甲方和（或）监理人提出的整改建议自费整改。甲方和（或）监理人的检查、建议，并不能减轻或免除乙方的合同责任。

7.8.4  现场的环境保护管理

（1）乙方负责在现场服务过程中保护现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因乙方未能通知甲方，并在未能得到甲方进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和（或）展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

（2）乙方应采取措施，并负责控制和（或）处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和（或）展陈服务结束日期延误，由乙方负责。

（3）乙方及时或定期将服务现场残留、废弃的垃圾运到甲方或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由乙方承担。

7.8.5  事故处理

（1）乙方（包括其分包人）的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，乙方应立即采取救护措施，并立即报告甲方和（或）救援单位，甲方有义务为此项抢救提供必要条件。乙方应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知甲方代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3）合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。

（4）因乙方的原因致使建筑展陈服务在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

（5）因乙方原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，乙方应承担相关责任。

第8条 展陈服务结束实验

本合同展陈服务包含展陈服务结束实验，遵守本条约定。

8.1  展陈服务结束实验的义务

8.1.1  乙方的义务

（1）乙方应在单项展陈服务和（或）展陈服务的展陈服务结束实验开始前，完成相应单项展陈服务和（或）展陈服务的服务作业（不包括：为展陈服务结束实验、展陈服务结束后实验必须预留的服务部位、不影响展陈服务结束实验的缺陷修复和零星扫尾展陈服务）；并在展陈服务结束实验开始前，按合同约定需完成对服务作业部位的检查、检验、检测和实验。

（2）乙方应在展陈服务结束实验开始前，根据7.6款隐蔽展陈服务和中间验收部位的约定，向甲方提交相关的质检资料及其展陈服务结束资料。

（3）根据第10条展陈服务结束后实验的约定，由乙方指导甲方进行展陈服务结束后实验的，乙方须完成5.4款约定的操作维修人员培训，并在展陈服务结束实验前提交5.2.4款约定的操作维修手册。

（4）乙方应在达到展陈服务结束实验条件20日前，将展陈服务结束实验方案提交给甲方。甲方应在10日内对方案提出建议和意见，乙方应根据甲方提出的合理建议和意见，自费对展陈服务结束实验方案进行修正。展陈服务结束实验方案经甲方确认后，作为合同附件，由乙方负责实施。甲方的确认并不能减轻或免除乙方的合同责任。展陈服务结束实验方案应包括以下内容：

1）展陈服务结束实验方案编制的依据和原则；

2）组织机构设置、责任分工；

3）单项展陈服务结束实验的实验程序、实验条件；

4）单件、单体、联动实验的实验程序、实验条件；

5）展陈服务结束实验的设备、材料和部件的类别、性能标准、实验及验收格式；

6）水、电、动力等条件的品质和用量要求；

7）安全程序、安全措施及防护设施；

8）展陈服务结束实验的进度计划、措施方案、人力及机具计划安排；

9）其它。

展陈服务结束实验方案提交的份数和提交时间，在专用条款中约定。

（5）乙方的展陈服务结束实验包括根据6.1.2款约定的由乙方提供的展陈服务物资的展陈服务结束实验，及根据8.1.2款第（3）项甲方委托给乙方进行展陈服务物资的展陈服务结束实验。

（6）乙方按照实验条件、实验程序，及5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，完成展陈服务结束实验。

8.1.2  甲方的义务

（1）甲方应按经甲方确认后的展陈服务结束实验方案，提供电力、水、动力及由甲方提供的消耗材料等。提供的电力、水、动力及相关消耗材料等须满足展陈服务结束实验对其品质、用量及时间的要求。

（2）当合同约定应由乙方提供的展陈服务结束实验的消耗材料和备品备件用完或不足时，甲方有义务提供其库存的展陈服务结束实验所需的相关消耗材料和备品备件。其中：因乙方原因造成损坏的或乙方提供不足的，甲方有权从合同价格中扣除相应款项；因合理耗损或甲方原因造成的，甲方应免费提供。

（3）甲方委托乙方对根据6.1.1款约定由甲方提供的展陈服务物资进行展陈服务结束实验的服务费，已包含在合同价格中。甲方在合同实施过程中委托乙方进行展陈服务结束实验的，依据13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

（4）乙方应按甲方提供的实验条件、实验程序对甲方根据本款第（3）项委托给乙方展陈服务物资进行展陈服务结束实验，其实验结果须符合5.2.3款第（3）项约定的标准、规范和数据，甲方对该部分的实验结果负责。

8.1.3  展陈服务结束实验领导机构。展陈服务结束实验领导机构负责展陈服务结束实验的领导、组织和协调。乙方提供展陈服务结束实验所需的人力、机具并负责完成实验。甲方负责组织、协调、提供展陈服务结束实验方案中约定的相关条件及展陈服务结束实验的验收。

8.2  展陈服务结束实验的检验和验收

8.2.1乙方应根据5.2.3款第（3）项约定的标准、规范、数据，及8.1.1款第（4）项展陈服务结束实验方案的第5）子项的约定进行检验和验收。

8.2.2  乙方应在展陈服务结束实验开始前，依据8.1.1款的约定，对各方提供的实验条件进行检查落实，条件满足的，双方人员应签字确认。因甲方提供的展陈服务结束实验条件的延误，给乙方带来窝工损失，由甲方负责。导致展陈服务结束实验进度延误的，展陈服务结束日期相应顺延；因乙方原因未能按时落实展陈服务结束实验条件，使展陈服务结束实验进度延误时，乙方应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.2.3  乙方应在某项展陈服务结束实验开始36小时前，向甲方和（或）监理人发出通知，通知应包括实验的展陈服务、内容、地点和验收时间。甲方和（或）监理人应在接到通知后的24小时内，以书面形式作出回复，实验合格后，双方应在实验记录及验收表格上签字。

甲方和（或）监理人在验收合格的24小时后，不在实验记录和验收表格上签字，视为甲方和（或）监理人已经认可此项验收，乙方可进行隐蔽和（或）紧后作业。

验收不合格的，乙方应在甲方和（或）监理人指定的时间内修正，并通知甲方和（或）监理人重新验收。

8.2.4  甲方和（或）监理人不能按时参加实验和验收时，应在接到通知后的24小时内以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过24小时。未能按以上时间提出延期实验，又未能参加实验和验收的，乙方可按通知的实验展陈服务内容自行组织实验，实验结果视为经甲方和（或）监理人认可。

8.2.5  不论甲方和（或）监理人是否参加展陈服务结束实验和验收，甲方均有权责令重新实验。如因乙方的原因重新实验不合格，乙方应承担由此所增加的费用，造成展陈服务结束实验进度延误时，展陈服务结束日期不予延长；如重新实验合格，乙方增加的费用，和（或）展陈服务结束日期的延长，按照13条变更和合同价格调整的约定，作为变更处理。

8.2.6  展陈服务结束实验验收日期的约定

（1）某项展陈服务结束实验的验收日期和时间：按该项展陈服务结束实验通过的日期和时间，作为该项展陈服务结束实验验收的日期和时间；

（2）单项展陈服务结束实验的验收日期和时间：按其中最后一项展陈服务结束实验通过的日期和时间，作为该单项展陈服务结束实验验收的日期和时间；

（3）展陈服务的展陈服务结束实验日期和时间。按最后一个单项展陈服务通过展陈服务结束实验的日期和时间，作为整个展陈服务结束实验验收的日期和时间。

8.3  展陈服务结束实验的安全和检查

8.3.1  乙方应按7.8款职业健康、安全和环境保护的约定，并结合展陈服务结束实验的通电、通水、通气、试压、试漏、吹扫、转动等特点，对触电危险、易燃易爆、高温高压、压力实验、机械设备运转等制定展陈服务结束实验的安全程序、安全制度、防火措施、事故报告制度及事故处理方案在内的安全操作方案，并将该方案提交给甲方确认，乙方应按照甲方提出的合理建议、意见和要求，自费对方案修正，并经甲方确认后实施。甲方的确认并不能减轻或免除乙方的合同责任。乙方为展陈服务结束实验提供安全防护措施和防护用品的费用已包含在合同价格中。

8.3.2  乙方应对其人员进行展陈服务结束实验的安全培训，并对展陈服务结束实验的安全操作程序、场地环境、操作制度、应急处理措施等进行交底。

8.3.3  甲方和（或）监理人有义务按照经确认的展陈服务结束实验安全方案中的安全规程、安全制度、安全措施等，对其管理人员和操作维修人员进行展陈服务结束实验的安全教育，自费提供参加监督、检查人员的防护设施。

8.3.4   甲方和（或）监理人有权监督、检查乙方在展陈服务结束实验安全方案中列出的工作及落实情况，有权提出安全整改及发出整顿指令。乙方有义务按照指令进行整改、整顿，所增加的费用由乙方承担。因此造成展陈服务结束实验进度计划延误时，乙方应遵照4.1.2款的约定自费赶上。

8.3.5  按8.1.3款展陈服务结束实验领导机构的决定，双方密切配合开展展陈服务结束实验的组织、协调和实服务作，防止人身伤害和事故发生。

因甲方的原因造成的事故，由甲方承担相应责任、费用和赔偿。造成展陈服务结束实验进度计划延误时，展陈服务结束日期相应顺延。

因乙方的原因造成的事故，由乙方承担相应责任、费用和赔偿。造成展陈服务结束实验进度计划延误时，乙方应按4.1.2款的约定自费赶上。

8.4  延误的展陈服务结束实验

8.4.1  因乙方的原因使某项、某单项展陈服务落后于展陈服务结束实验进度计划的，乙方按4.1.2款的约定自费采取措施，赶上展陈服务结束实验进度计划。

8.4.2  因乙方的原因造成展陈服务结束实验延误，致使合同约定的展陈服务结束日期延误时，乙方应根据4.5款误期损害赔偿的约定，承包误期赔偿责任。

8.4.3  乙方无正当理由，未能按展陈服务结束实验领导机构决定的展陈服务结束实验进度计划进行某项展陈服务结束实验，且在收到实验领导机构发出的通知后的10日内仍未进行该项展陈服务结束实验时，造成展陈服务结束日期延误时，由乙方承担误期赔偿责任。且甲方有权自行组织该项展陈服务结束实验，由此产生的费用由乙方承担。

8.4.4  甲方未能根据8.1.2款的约定履行其义务，导致乙方展陈服务结束实验延误，甲方应承担乙方因此发生的合理费用，展陈服务结束实验进度计划延误时，展陈服务结束日期相应顺延。

8.5  重新实验和验收

8.5.1  乙方未能通过相关的展陈服务结束实验，可依据8.1.1款第（6）项的约定重新进行此项实验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.5.2  不论甲方和（或）监理人是否参加展陈服务结束实验和验收，乙方未能通过的展陈服务结束实验，甲方均有权通知乙方再次按8.1.1款第（6）项的约定进行此项展陈服务结束实验，并按8.2款的约定进行检验和验收。

8.6  未能通过展陈服务结束实验

8.6.1 因甲方的下述原因导致展陈服务结束实验未能通过的，乙方进行展陈服务结束实验的费用由甲方承担，使展陈服务结束实验进度计划延误时，展陈服务结束日期相应延长：

（1）甲方未能按确认的展陈服务结束实验方案中的技术参数、时间及数量提供电力、动力、水等实验条件，导致展陈服务结束实验未能通过；

（2）甲方指令乙方按甲方的展陈服务结束实验条件、实验程序和实验方法进行实验和展陈服务结束实验，导致该项展陈服务结束实验未能通过；

（3）甲方对乙方展陈服务结束实验的干扰，导致展陈服务结束实验未能通过；

（4）因甲方的其它原因，导致展陈服务结束实验未能通过。

8.6.2 因乙方原因未能通过展陈服务结束实验，该项展陈服务结束实验允许再进行，但再进行最多为两次，两次实验后仍不符合验收条件的，相关费用、展陈服务结束日期及相关事项，下述约定处理：

（1）该项展陈服务结束实验未能通过，对该项操作或使用不存在实质影响，乙方自费修复。无法修复时，甲方有权扣减该部分的相应付款，视为通过；

（2）该项展陈服务结束实验未能通过，对该单项展陈服务未产生实质性操作和使用影响，甲方可相应扣减该单项展陈服务的合同价款，可视为通过；若使展陈服务结束日期延误的，乙方承担误期损害赔偿责任。

（3）该项展陈服务结束实验未能通过，对操作或使用有实质性影响，甲方有权指令乙方更换相关部分，并进行展陈服务结束实验。甲方因此增加的费用，由乙方承担。使展陈服务结束日期延误时，乙方承担误期损害赔偿责任。

（4）未能通过展陈服务结束实验，使单项展陈服务的任何主要部分丧失了生产、使用功能时，甲方有权指令乙方更换相关部分，乙方自行承担因此增加的费用；展陈服务结束日期延误，并应承担误期损害赔偿责任。甲方因此增加费用的，由乙方负责赔偿。

（5）未能通过的工实验，使整个展陈服务丧失了生产和（或）使用功能时，甲方有权指令乙方重新设计、重置相关部分，乙方承担因此增加的费用（包括甲方的费用）；展陈服务结束日期延误的，并应承担误期损害赔偿责任。甲方有权根据16.2.1款甲方的索赔约定，向乙方提出索赔，或根据18.1.2款第（7）项的约定，解除合同。

8.7  展陈服务结束实验结果的争议

8.7.1  协商解决。双方对展陈服务结束实验结果有争议的，应首先通过协商解决。

8.7.2  委托鉴定机构。双方经协商，对展陈服务结束实验结果仍有争议的，共同委托一个具有相应资格的检测机构进行鉴定。经检测鉴定后，按下述约定处理：

（1）责任方为乙方时，所需的鉴定费用及因此造成甲方增加的合理费用由乙方承担，展陈服务结束日期不予延长；

（2）责任方为甲方时，所需的鉴定费用及因此造成乙方增加的合理费用由甲方承担，展陈服务结束日期相应顺延。

（3）双方均有责任时，根据责任大小协商分担费用，并按展陈服务结束实验计划的延误情况协商展陈服务结束日期延长。

8.7.3  当双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。

第9条 展陈服务接收

9.1  展陈服务接收

9.1.1  按单项展陈服务和（或）按展陈服务接收。根据展陈服务的具体情况和特点，在专用条款约定按单项展陈服务和（或）按展陈服务进行接收。

（1）根据第10条展陈服务结束后实验的约定，由乙方负责指导甲方进行单项展陈服务和（或）展陈服务结束后实验，并承担试运行考核责任的。在专用条款中约定接收单项展陈服务的先后顺序及时间安排，或接收展陈服务的时间安排。

由甲方负责单项展陈服务和（或）展陈服务结束后实验及其试运行考核责任的，在专用条款中约定接收展陈服务的日期或接收单项展陈服务的先后顺序及时间安排。

（2）对不存在展陈服务结束实验或展陈服务结束后实验的单项展陈服务和（或）展陈服务，乙方完成扫尾展陈服务和缺陷修复，并符合合同约定的验收标准的，按合同约定办理展陈服务接收和展陈服务结束验收。

9.1.2  接收展陈服务时乙方提交的资料。除按8.1.1款（1）至（3）项约定已经提交的资料外，需提交展陈服务结束实验完成的验收资料的类别、内容、份数和提交时间，在专用条款中约定。

9.2  接收证书

9.2.1乙方应在展陈服务和（或）单项展陈服务具备接收条件后的10日内，向甲方提交接收证书申请，甲方应在接到申请后的10日内组织接收，并签发展陈服务和（或）单项展陈服务接收证书。

单项展陈服务的接收以8.2.6款第（2）项约定的日期，作为接收日期。

展陈服务的接收以8.2.6款第（3）项约定的日期，作为接收日期。

9.2.2  扫尾展陈服务和缺陷修复。对展陈服务或（和）单项展陈服务的操作、使用没有实质影响的扫尾展陈服务和缺陷修复，不能作为甲方不接收展陈服务的理由。经甲方与乙方协商确定的乙方完成该扫尾展陈服务和缺陷修复的合理时间，作为接收证书的附件。

9.3  接收展陈服务的责任

9.3.1  保安责任。自单项展陈服务和（或）展陈服务接收之日起，甲方承担其保安责任。

9.3.2  照管责任。自单项展陈服务和（或）展陈服务接收之日起，甲方承担其照管责任。甲方负责单项展陈服务和（或）展陈服务的维护、保养、维修，但不包括需由乙方完成的缺陷修复和零星扫尾的展陈服务部位及其区域。

9.3.3  投保责任。如合同约定服务期间展陈服务的应投保方是乙方时，乙方应负责对展陈服务进行投保并将保险期限保持到9.2.1款约定的甲方接收展陈服务的日期。该日期之后由甲方负责对展陈服务投保。

9.4  未能接收展陈服务

9.4.1  不接收展陈服务。如甲方收到乙方送交的单项展陈服务和（或）展陈服务接收证书申请后的15日内不组织接收，视为单项展陈服务、和（或）展陈服务的接收证书申请已被甲方认可。从第16日起，甲方应根据9.3款的约定承担相关责任。

9.4.2  未按约定接收展陈服务。乙方未按约定提交单项展陈服务和（或）展陈服务接收证书申请的、或未符合单项展陈服务或展陈服务接收条件的，甲方有权拒绝接收单项展陈服务和（或）展陈服务。

甲方未能遵守本款约定，使用或强令接收不符合接受条件的单项展陈服务和（或）展陈服务的，将承担9.3款接收展陈服务约定的相关责任，以及已被使用或强令接收的单项展陈服务和（或）展陈服务后进行操作、使用等所造成的损失、损坏、损害和（或）赔偿责任。

第10条 展陈服务结束后实验

本合同展陈服务包含展陈服务结束后实验的，遵守本条约定。

10.1  权力与义务

10.1.1  甲方的权利与义务

（1）甲方有权对第10.1.2款第（2）项约定的由乙方协助甲方编制的展陈服务结束后实验方案进行审查并批准，甲方的批准并不能减轻或免除乙方的合同责任。

（2）展陈服务结束后实验联合协调领导机构由甲方组建，在甲方的组织领导下，由乙方知道，依据批准的展陈服务结束后实验方案进行分工、组织完成展陈服务结束后实验的各项准备工作、进行展陈服务结束后实验和试运行考核。联合协调领导机构的设置方案及其分工职责等作为本合同的组成部分。

（3）甲方对乙方根据10.1.2款第（4）项提出的建议，有权向乙方发出不接受或接受的通知。

甲方未能接受乙方的上述建议，乙方有义务扔按本款第（2）项的组织安排执行。乙方因执行甲方的此项安排而发生事故、人身伤害和展陈服务损害时，由甲方承担其责任。

（4）甲方在展陈服务结束后实验阶段向乙方发出的组织安排、指令和通知，应以书面形式送达乙方的展陈服务经理，由展陈服务经理在回执上签署收到日期、时间和签名。

（5）甲方有权在紧急情况下，以口头、或书面形式向乙方发出紧急指令，乙方应立即执行。如乙方未能按甲方的指令执行，因此造成的事故责任、人身伤害和展陈服务损害，由乙方承担。甲方应在发出口头指令后12小时内，将该口头指令再以书面送达乙方的展陈服务经理。

（6）甲方在展陈服务结束后实验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.1.2 乙方的责任和义务

（1）乙方在甲方组建的展陈服务结束后实验联合协调领导机构的统一安排下，派出具有相应资格和经验的人员指导展陈服务结束后实验。乙方派出的开车经理或指导人员在展陈服务结束后实验期间开现场，必须事先得到甲方批准。

（2）乙方应根据合同约定和展陈服务结束后实验的特点，协助甲方编制展陈服务结束后实验方案，并在展陈服务结束实验开始前编制完成。展陈服务结束后实验方案应包括：展陈服务、单项展陈服务及其相关部位的操作实验程序、资源条件、实验条件、操作规程、安全规程、事故处理程序及进度计划等。展陈服务结束后实验方案经甲方审查批准后实施。展陈服务结束后实验方案的份数和时间在专用条款约定。

（3）因乙方未能执行甲方的安排、指令和通知，而发生的事故、人身伤害和展陈服务损害，由甲方承担其责任。

（4）乙方有义务对甲方的组织安排、指令和通知提出建议，并说明因由。

（5）在紧急情况下，甲方以口头指令乙方进行的操作、工作及作业，乙方应立即执行。乙方应对此项指令做好记录，并做好实施的记录。甲方应在12小时内，将上述口头指令再以书面形式送达乙方。

甲方未能在12小时内将此项口头指令以书面形式送达乙方时，乙方及其展陈服务经理有权在接到口头指令后的24小时内，以书面形式将该口头指令交甲方，甲方须在回执上签字确认，并签署接到的日期和时间。当甲方未能在24小时内在回执上签字确认，视为已被甲方确认。

乙方因执行甲方的口头指令而发生事故责任、人身伤害、展陈服务损害和费用增加时，由甲方承担。但乙方错误执行上述口头指令而发生事故责任、人身伤害、展陈服务损害和费用增加时，由乙方负责。

（6）操作维修手册的缺陷责任。因乙方负责编制的操作维修手册存在缺陷所造成的事故责任、人身伤害和展陈服务损害，由乙方承担；因甲方（包括其专利商）提供的操作指南存在缺陷，造成乙方操作手册的缺陷，因此发生事故责任、人身伤害、展陈服务损害和乙方的费用增加时，由甲方负责。

（7）乙方根据合同约定和（或）行业规定，在展陈服务结束后实验阶段的其它义务和工作，在专用条款中约定。

10.2  展陈服务结束后实验程序

10.2.1  甲方应根据联合协调领导机构批准的展陈服务结束后实验方案，提供全部电力、水、燃料、动力、原材料、辅助材料、消耗材料以及其它实验条件，并组织安排其管理人员、操作维修人员和其它各项准备工作。

10.2.2  乙方应根据经批准的展陈服务结束后实验方案，提供展陈服务结束后实验所需要的其它临时辅助设备、设施、工具和器具，及应由乙方完成的其它准备工作。

10.2.3  甲方应根据批准的展陈服务结束后实验方案，按照单项展陈服务内的任何部分、单项展陈服务、单项展陈服务之间、或（和）展陈服务的展陈服务结束后实验程序和实验条件，组织展陈服务结束后实验。

10.2.4  联合协调领导机构组织全面检查并落实展陈服务、单项展陈服务及展陈服务的任何部分展陈服务结束后实验所需要的资源条件、实验条件、安全设施条件、消防设施条件、紧急事故处理设施条件和（或）相关措施，保证记录仪器、专用记录表格的齐全和数量的充分。

10.2.5  展陈服务结束后实验日期的通知。甲方应在接收单项展陈服务或（和）接收展陈服务日期后的15日内通知乙方开始展陈服务结束后实验的日期。专用条款另有约定时除外。

因甲方原因未能在接收单项展陈服务和（或）展陈服务的20日内，或在专用条款中约定的日期内进行展陈服务结束后实验，甲方应自第21日开始或自专用条款中约定的开始日期后的第二日开始，承担乙方由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

10.3  展陈服务结束后实验及试运行考核

10.3.1  按照批准的展陈服务结束后实验方案的实验程序、实验条件、操作程序进行实验，达到合同约定的展陈服务和（或）单项展陈服务的生产功能和（或）使用功能。

10.3.2  甲方的操作人员和乙方的指导人员，在展陈服务结束后实验过程中的同一个岗位上的实验条件记录、实验记录及表格上，应如实填写数据、条件、情况、时间、姓名及约定的其它内容。

10.3.3  试运行考核

（1）根据5.1.1款约定，由乙方提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，乙方应保证展陈服务在试运行考核周期内，达到5.1.1款专用条款中约定的考核保证值和（或）使用功能。

（2）根据5.1.2款约定，由甲方提供生产工艺技术和（或）建筑设计方案的，乙方应保证在试运行考核周期内达到5.1.2款专用条款中约定的，应由乙方承担的展陈服务相关部分的考核保证值和（或）使用功能。

（3）试运行考核的时间周期由双方根据相关行业对试运行考核周期的规定，在专用条款中约定。

（4）试运行考核通过后或使用功能通过后，双方应共同整理展陈服务结束后实验及其试运行考核结果，并编写评价报告。报告一式两份，经合同双方签字或盖章后各持一份，作为本合同组成部分。甲方并应根据10.7款的约定颁发考核验收证书。

10.3.4  产品和（或）服务收益的所有权。单项展陈服务和（或）展陈服务结束后实验及试运行考核期间的任何产品收益和（或）服务收益，均属甲方所有。

10.4  展陈服务结束后实验的延误

10.4.1  根据10.2.5款展陈服务结束后实验日期通知的约定，非因乙方原因，甲方未能在发出展陈服务结束后实验通知后的90日内开始展陈服务结束后实验的，展陈服务和（或）单项展陈服务视为通过了展陈服务结束后实验和试运行考核。除非专用条款另有规定。

10.4.2  因乙方的原因造成展陈服务结束后实验延误时，乙方应采取措施，尽快组织，配合甲方开始并通过展陈服务结束后实验。当延误造成甲方的费用增加时，甲方有权根据16.2.1款的约定向乙方提出索赔。

10.4.3  按10.3.3款第（3）项试运行考核时间周期的约定，在试运行考核期间，因甲方原因导致考核中断或停止，且中断或停止的累计天数超过第10.3.3款第（3）项专用条款中约定的试运行考核周期时，试运行考核应在中断或停止后的60日内重新开始，超过此期限视为单项展陈服务和（或）展陈服务已通过了试运行考核。

10.5  重新进行展陈服务结束后实验

10.5.1  根据5.1.1款或5.1.2款及其专用条款中的约定，因乙方原因导致展陈服务、单项展陈服务或展陈服务的任何部分未能通过展陈服务结束后实验，乙方应自费修补其缺陷，由甲方依据第10.2.3款约定的实验程序、实验条件，重新组织进行此项实验。

10.5.2  乙方根据10.5.1款重新进行实验，仍未能通过该项实验时，乙方应自费继续修补缺陷，并在甲方的组织领导下，按10.2.3款约定的实验程序、实验条件，再次进行此项实验。

10.5.3  因乙方原因，重新进行展陈服务结束后实验，给甲方增加了额外费用时，甲方有权根据16.2.1款的约定向乙方提出索赔。

10.6  未能通过考核

因乙方原因使展陈服务和（或）单项展陈服务未能通过考核，但尚具有生产功能、使用功能时，按以下约定处理：

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）乙方提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

乙方提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，乙方在根据5.1.1款专用条款约定的展陈服务和（或）单项展陈服务试运行考核保证值和（或）使用功能保证的说明书，并按照在本项专用条款中约定的未能通过试运行考核的赔偿金额、或赔偿计算公式计算的金额，向甲方支付相应赔偿金额后，视为乙方通过了试运行考核。

2）甲方提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核

甲方提供的生产工艺技术和（或）建筑设计方案未能通过试运行考核时，乙方根据5.1.2款专用条款约定的展陈服务和（或）单项展陈服务试运行考核中应由乙方承担的相关责任，并按照在本项专用条款对相关责任约定的赔偿金额、或赔偿公式计算的金额，向甲方支付相应赔偿金额后，视为乙方通过了试运行考核。

（2）乙方对未能通过试运行考核的展陈服务和（或）单项展陈服务，若提出自费调查、调整和修正并被甲方接受时，双方商定相应的调查、修正和实验期限，甲方应为此提供方便。在通过该项考核之前，甲方可暂不按10.6款第（1）项约定提出赔偿。

（3）甲方接受了本款第（2）项约定，但在商定的期限内甲方未能给乙方提供方便，致使乙方无法在约定期限内进行调查、调整和修正的，视为该项试运行考核已被通过。

10.7  展陈服务结束后实验及考核验收证书

10.7.1  在专用条款中约定按展陈服务和（或）按单项展陈服务颁发展陈服务结束后实验及考核验收证书。

10.7.2  甲方根据10.3款、10.4款、10.5.1款、10.5.2款及10.6款的约定对通过或视为通过展陈服务结束后实验和（或）试运行考核的，应按10.7.1款颁发展陈服务结束后实验及考核验收证书。该证书中写明的试运行考核通过的日期和时间，为实际完成考核或视为通过试运行考核的日期和时间。

10.8  丧失了生产价值和使用价值

因乙方的原因，展陈服务和（或）单项展陈服务未能通过展陈服务结束后实验，并使整个展陈服务丧失了生产价值或使用价值时，甲方有权提出未能履约的索赔，并扣罚已提交的履约保函。但甲方不得将本合同以外的连带合同损失包括在未履约索赔之中。

连带合同损失指市场销售合同损失、市场预计盈利、生产流动资金贷款利息、展陈服务结束后实验及试运行考核周期以外所签订的原材料、辅助材料、电力、水、燃料等供应合同损失，以及运输合同等损失，适用法律另有规定除外。

第11条 质量保修责任

11.1  质量保修责任书

11.1.1  质量保修责任书

按照相关法律规定签订质量保修责任书是展陈服务结束验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。9.2.1款接收证书中写明的单项展陈服务和（或）展陈服务的接收日期，或单项展陈服务和（或）展陈服务视为被接收的日期，是乙方保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。

11.1.2  未能提交质量保修责任书

乙方未能提交质量保修责任书、无正当理由不与甲方签订质量保修责任书，甲方可不与乙方办理展陈服务结束结算，不承担尚未支付的展陈服务结束结算款项的相应利息，即使合同已约定延期支付利息。

如乙方提交了质量保修责任书，提请与甲方签订该责任书并在合同中约定了延期付款利息，但因甲方原因未能及时签署质量保修责任书，甲方应从接到该责任书的第11日起承担展陈服务结束结算款项延期支付的利息。

11.2  缺陷责任保修金

11.2.1  缺陷责任保修金金额

缺陷责任保修金的金额，在专用条款中的约定。

11.2.2  缺陷责任保修金的暂扣

缺陷责任保修金的暂扣方式，在专用条款中约定。

11.2.3  缺陷责任保修金的支付。

甲方应依据第14.5.2款缺陷责任保修金支付的约定，支付被暂扣的缺陷责任保修金。

第12条 展陈服务结束验收

12.1  展陈服务结束验收报告及完整的展陈服务结束资料

12.1.1  展陈服务符合9.1款展陈服务接收的相关约定，和（或）甲方已按10.7款的约定颁发了展陈服务结束后实验及考核验收证书，且乙方完成了9.2.2款约定的扫尾展陈服务和缺陷修复，经甲方或监理人验收后，乙方应依据8.1.1款（1）、（2）、（3）项、8.2款展陈服务结束实验的检验与验收、10.3.3款第（4）项展陈服务结束后实验及其试运行考核结果等资料，向甲方提交展陈服务结束验收报告和完整的展陈服务结束资料。展陈服务结束验收报告和完整的展陈服务结束资料的格式、内容和份数在专用条款约定。

12.1.2  甲方应在接到展陈服务结束验收报告和完整的展陈服务结束资料后25日内提出修改意见或予以确认，乙方应按照甲方的意见自费对展陈服务结束验收报告和展陈服务结束资料进行修改。25日内甲方未提出修改意见，视为展陈服务结束资料和展陈服务结束验收报告已被确认。

12.1.3  分期建设、分期投产或分期使用的展陈服务，按12.1.1款及12.1.2款的约定办理。

12.2  展陈服务结束验收

12.2.1  组织展陈服务结束验收

甲方应在接到展陈服务结束验收报告和完整的展陈服务结束资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的30日内，组织展陈服务结束验收。

12.2.2  延后组织的展陈服务结束验收

甲方未能根据12.2.1款的约定，在30日内组织展陈服务结束验收时，按照14.12.1至14.12.3款的约定，结清展陈服务结束结算的款项。

在12.2.1款约定的时间之后，甲方进行展陈服务结束验收时，乙方有义务参加。甲方在验收后的25日内，对乙方的展陈服务结束验收报告或展陈服务结束资料提出的进一步修改意见，乙方应按照甲方的意见自费修改。

12.2.3  分期展陈服务结束验收分期建设、分期投产或分期使用的合同展陈服务的展陈服务结束验收，按12.1.3款、12.2.1款的约定，分期组织展陈服务结束验收。

第13条 变更和合同价格调整

13.1  变更权

13.1.1  变更权

甲方拥有批准变更的权限。自合同生效后至展陈服务结束验收前的任何时间内，甲方有权依据监理人的建议、乙方的建议，及13.2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。

13.1.2  变更

由甲方批准并发出的书面变更指令，属于变更。包括甲方直接下达的变更指令、或经甲方批准的由监理人下达的变更指令。

乙方对自身的设计、采购、服务、展陈服务结束实验、展陈服务结束后实验存在的缺陷，应自费修正、调整和完善，不属于变更。

13.1.3  变更建议权

乙方有义务随时向甲方提交书面变更建议，包括缩短工期，降低甲方的展陈服务、服务、维护、营运的费用，提高展陈服务结束展陈服务的效率或价值，给甲方带来的长远利益和其它利益。甲方接到此类建议后，应发出不采纳、采纳或补充进一步资料的书面通知。

13.2  变更范围

13.2.1  设计变更范围

（1）对生产工艺流程的调整，但未扩大或缩小初步设计批准的生产路线和规模、或未扩大或缩小合同约定的生产路线和规模；

（2）对平面布置、竖面布置、局部使用功能的调整，但未扩大初步设计批准的建筑规模，未改变初步设计批准的使用功能；或未扩大合同约定的建筑规模，未改变合同约定的使用功能；

（3）对配套展陈服务系统的工艺调整、使用功能调整；

（4）对区域内基准控制点、基准标高和基准线的调整；

（5）对设备、材料、部件的性能、规格和数量的调整；

（6）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（7）其它超出合同约定的设计事项；

（8）上述变更所需的附加工作。

13.2.2  采购变更范围

（1）乙方已按甲方批准的名单，与相关供货商签订采购合同或已开始加工制造、供货、运输等，甲方通知乙方选择该名单中的另一家供货商；

（2）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更；

（3）甲方要求改变检查、检验、检测、实验的地点和增加的附加实验；

（4）甲方要求增减合同中约定的备品备件、专用工具、展陈服务结束后实验物资的采购数量；

（5）上述变更所需的附加工作。

13.2.3  服务变更范围

（1）根据13.2.1款的设计变更，造成服务方法改变、设备、材料、部件、人工和展陈服务量的增减；

（2）甲方要求增加的附加实验、改变实验地点；

（3）根据5.2.1款第（1）项、第（2）项之外，新增加的服务障碍处理；

（4）甲方对展陈服务结束实验经验收或视为验收合格的展陈服务，通知重新进行展陈服务结束实验；

（5）因执行基准日期之后新颁布的法律、标准、规范引起的变更。

（6）现场其他签证；

（7）上述变更所需的附加工作。

13.2.4  甲方的赶工指令。乙方接受了甲方的书面指示，以甲方认为必要的方式加快设计、服务或其它任何部分的进度时，乙方为实施该赶工指令需对展陈服务进度计划进行调整，并对所增加的措施和资源提出估算，经甲方批准后，作为变更处理。当甲方未能批准此项变更，乙方有权按合同约定的相关阶段的进度计划执行。

因乙方原因，实际进度明显落后于上述批准的展陈服务进度计划时，乙方应按4.1.2款的约定，自费赶上；展陈服务结束日期延误时，按4.5款的约定承担误期赔偿责任。

13.2.5  调减部分展陈服务。甲方的暂停超过45日，乙方请求复工时仍不能复工，或因不可抗力持续而无法继续服务的，双方可按合同约定以变更方式调减受暂停影响的部分展陈服务。

13.2.6  其它变更。根据展陈服务的具体特点，在专用条款中约定。

13.3  变更程序

13.3.1  变更通知。甲方的变更应事先以书面形式通知乙方。

13.3.2 变更通知的建议报告。乙方接到甲方的变更通知后，有义务在10日内向甲方提交书面建议报告，

（1）如乙方接受甲方变更通知中的变更时，建议报告中应包括：支持此项变更的理由、实施此项变更的工作内容、设备、材料、人力、机具、周转材料、消耗材料等资源消耗，以及相关管理费用和合理利润的估算。相关管理费用和合理利润的百分比，应在专用条款约定。此项变更引起展陈服务结束日期延长时，应在报告中说明理由，并提交与此变更相关的进度计划。

乙方未提交增加费用的估算及展陈服务结束日期延长，视为该项变更不涉及合同价格调整和展陈服务结束日期延长，甲方不再承担此项变更的任何费用及展陈服务结束日期延长的责任。

（2）如乙方不接受甲方变更通知中的变更时，建议报告中应包括不支持此项变更的理由，理由包括：

1）此变更不符合法律、法规等有关规定；

2）乙方难以取得变更所需的特殊设备、材料、部件；

3）乙方难以取得变更所需的工艺、技术；

4）变更将降低展陈服务的安全性、稳定性、适用性；

5）对生产性能保证值、使用功能保证的实现产生不利影响等。

13.3.3  甲方的审查和批准。甲方应在接到乙方根据13.3.2款约定提交的书面建议报告后10日内对此项建议给予审查，并发出批准、撤销、改变、提出进一步要求的书面通知。乙方在等待甲方回复的时间内，不能停止或延误任何工作。

（1）甲方接到乙方根据13.3.2款第（1）项的约定提交的建议报告，对其理由、估算、和（或）展陈服务结束日期延长经审查批准后，应以书面形式下达变更指令。

甲方在下达的变更指令中，未能确认乙方对此项变更提出的估算和（或）展陈服务结束日期延长亦未提出异议的，自甲方接到此项书面建议报告后的第11日开始，视为乙方提交的变更估算、和（或）展陈服务结束日期延长，已被甲方批准。

（2）甲方对乙方根据13.3.2款第（2）项提交的不接受此项变更的理由进行审查后，发出继续执行、改变、提出进一步补充资料的书面通知，乙方应予以执行。

13.3.4 乙方根据13.1.3 款的约定提交变更建议书的，其变更程序按照本变更程序的约定办理。

13.4  紧急性变更程序

13.4.1  甲方有权以书面形式或口头形式发出紧急性变更指令，责令乙方立即执行此项变更。乙方接到此类指令后，应立即执行。甲方以口头形式发出紧急性变更指令的，须在48小时内以书面方式确认此项变更，并送交乙方展陈服务经理。

13.4.2  乙方应在紧急性变更指令执行完成后的10日内，向甲方提交实施此项变更的工作内容，资源消耗和估算。因执行此项变更造成展陈服务关键路径延误时，可提出展陈服务结束日期延长要求，但应说明理由，并提交与此项变更相关的进度计划。

乙方未能在此项变更完成后的10日内提交实际消耗的估算、和（或）延长展陈服务结束日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和展陈服务结束日期延长，甲方不再承担此项变更的任何责任。

13.4.3  甲方应在接到乙方根据13.4.2款提交的书面资料后的10日内，以书面形式通知乙方被批准的合理估算，和（或）给予展陈服务结束日期的合理延长。

甲方在接到乙方的此项书面报告后的10日内，未能批准乙方的估算和（或）展陈服务结束日期延长亦未说明理由的，自接到该报告的第11 日后，视为乙方提交的估算、和（或）展陈服务结束日期延长已被甲方批准。

乙方对甲方批准的变更费用、展陈服务结束日期的延长存有争议时，双方应友好协商解决，协商不成时，依据16.3款争议和裁决的程序解决。

13.5  变更价款确定

变更价款按以下方法确定：

13.5.1 合同中已有相应人工、机具、展陈服务量等单价（含取费）的，按合同中已有的相应人工、机具、展陈服务量等单价（含取费）确定变更价款；

13.5.2 合同中无相应人工、机具、展陈服务量等单价（含取费）的，按类似于变更展陈服务的价格确定变更价款；

13.5.3 合同中无相应人工、机具、展陈服务量等单价（含取费），亦无类似于变更展陈服务的价格的，双方通过协商确定变更价款。

13.5.4 专用条款中约定的其它方法。

13.6  建议变更的利益分享

因甲方批准采用乙方根据13.1.3款提出的变更建议，使展陈服务的投资减少、工期缩短、甲方获得长期运营效益或其它利益的，双方可按专用条款的约定进行利益分享，必要时双发可另行签订利益分享补充协议，作为合同附件。

13.7  合同价格调整

在下述情况发生后30日内，合同双方均有权将调整合同价格的原因及调整金额，以书面形式通知对方或监理人。经甲方确认的合理金额，作为合同价格的调整金额，并在支付当期展陈服务进度款时支付或扣减调整的金额。一方收到另一方通知后15日内不予确认，也未能提出修改意见的，视为已经同意该项价格的调整。合同价格调整包括以下情况：

（1）合同签订后，因法律、国家政策和需遵守的行业规定发生变化，影响到合同价格增减的；

（2）合同执行过程中，展陈服务造价管理部门公布的价格调整，涉及乙方投入成本增减的；

（3）一周内非乙方原因的停水、停电、停气、道路中断等，造成展陈服务现场停工累计超过8小时的（乙方须提交报告并提供可证实的证明和估算）；

（4）甲方根据13.3款至13.5款变更程序中批准的变更估算的增减；

（5）本合同约定的其它增减的款项调整。

对于合同中未约定的增减款项，甲方不承担调整合同价格的责任。除非法律另有规定时除外。合同价格的调整不包括合同变更。

13.8  合同价格调整的争议

经协商，双方未能对展陈服务变更的费用、合同价格的调整或展陈服务结束日期的延长达成一致，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。

第14条 合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.1  合同总价

本合同为总价合同，除根据第13条变更和合同价格的调整，以及合同中其它相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。

14.1.2  付款

（1）合同价款的货币币种为人民币，由甲方在中国境内支付给乙方。

（2）甲方应依据合同约定的应付款类别和付款时间安排，向乙方支付合同价款。乙方指定的银行账户，在专用条款中约定。

14.2  担保

14.2.1  履约保函

合同约定由乙方向甲方提交履约保函时，履约保函的格式、金额和提交时间，在专用条款中约定。

14.2.2  支付保函

合同约定由乙方向甲方提交履约保函时，甲方向乙方提交支付保函。支付保函的格式、内容和提交时间在专用条款中约定。

14.2.3  预付款保函

合同约定由乙方向甲方提交预付款保函时，预付款保函的格式、金额和提交时间在专用条款中约定。

14.3  预付款

14.3.1  预付款金额

甲方同意将按合同价格的一定比例作为预付款金额，具体金额在专用条款中约定。

14.3.2  预付款支付

合同约定了预付款保函时，在合同生效后，甲方收到乙方提交的预付款保函后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给乙方；未约定预付款保函时，甲方应在合同生效后10日内，根据14.3.1款约定的预付款金额，一次支付给乙方。

14.3.3  预付款抵扣

（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排，在专用条款中约定。

（2）在甲方签发展陈服务接收证书或合同解除时，预付款尚未抵扣完的，甲方有权要求乙方支付尚未抵扣完的预付款。乙方未能支付的，甲方有权按如下程序扣回预付款的余额：

1）从应付给乙方的款项中或属于乙方的款项中一次或多次扣除；

2）应付给乙方的款项或属于乙方的款项不足以抵扣时，甲方有权从预付款保函（如约定提交）中扣除尚未抵扣完的预付款；

3）应付给乙方或属于乙方的款项不足以抵扣且合同未约定乙方提交预付款保函时，乙方应与甲方签订支付尚未抵扣完的预付款支付时间安排协议书；

4）乙方未能按上述协议书执行，甲方有权从履约保函（如有）中抵扣尚未扣完的预付款。

14.4  展陈服务进度款

14.4.1展陈服务进度款。展陈服务进度款支付方式、支付条件和支付时间等，在专用条款中约定。

14.4.2 根据展陈服务具体情况，应付的其它进度款，在专用条款约定。

14.5  缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1  缺陷责任保修金的暂时扣减。

甲方可根据11.2.1款约定的缺陷责任保修金金额和11.2.2款缺陷责任保修金暂扣的约定，暂时扣减缺陷责任保修金。

14.5.2 缺陷责任保修金的支付

（1）甲方应在办理展陈服务结束验收和展陈服务结束结算时，将按14.5.1款暂时扣减的全部缺陷责任保修金金额的一半支付给乙方，专用条款另有约定时除外。此后，乙方未能按甲方通知修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托甲方修复该缺陷的，修复缺陷的费用，从余下的缺陷责任保修金金额中扣除。甲方应在缺陷责任期届满后15日内，将暂扣的缺陷责任保修金余额支付给乙方。

（2）专用条款约定乙方可提交缺陷责任保修金保函的，在办理展陈服务结束验收和展陈服务结束结算时，如乙方请求提供用于替代剩余的缺陷责任保修金的保函，甲方应在接到乙方按合同约定提交的缺陷责任保修金保函后，向乙方支付保修金的剩余金额。此后，如乙方未能自费修复缺陷责任期内出现的缺陷或委托甲方修复该缺陷的，修复缺陷的费用从该保函中扣除。甲方应在缺陷责任期届满后15日内，退还该保函。保函的格式、金额和提交时间，在专用条款约定。

14.6  按月展陈服务进度申请付款

14.6.1  按月申请付款。按月申请付款的，乙方应以合同协议书约定的合同价格为基础，按每月实际完成的展陈服务量（含设计、采购、服务、展陈服务结束实验和展陈服务结束后实验等）的合同金额，向甲方或监理人提交付款申请。乙方提交付款申请报告的格式、内容、份数和时间，在专用条款约定。

按月付款申请报告中的款项包括：

（1）按14.4款展陈服务进度款约定的款项类别；

（2）按13.7款合同价格调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同补充协议增减的款项。

14.6.2 如双方约定了14.6.1款按月展陈服务进度申请付款的方式时，则不能再约定按14.7款按付款计划表申请付款的方式。

14.7  按付款计划表申请付款

14.7.1  按付款计划表申请付款

按付款计划表申请付款的，乙方应以合同协议书约定的合同价格为基础，按照专用条款约定的付款期数、计划每期达到的主要形象进度和（或）完成的主要计划展陈服务量（含设计、采购、服务、展陈服务结束实验和展陈服务结束后实验等）等目标任务，以及每期付款金额，并依据专用条款约定的格式、内容、份数和提交时间，向甲方或监理人提交当期付款申请报告。

每期付款申请报告中的款项包括：

（1）按专用条款中约定的当期计划申请付款的金额；

（2）按13.7款合同价款调整约定的增减款项；

（3）按14.3款预付款约定的，支付及扣减的款项；

（4）按14.5款缺陷责任保修金约定暂扣及支付的款项；

（5）根据16.2款索赔结果增减的款项；

（6）根据另行签订的本合同的补充协议增减的款项。

14.7.2  甲方按付款计划表付款时，乙方的实际工作和（或）实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，甲方有权与乙方商定减少当期付款金额，并有权与乙方共同调整付款计划表。乙方以后各期的付款申请及甲方的付款，以调整后的付款计划表为依据。

14.7.3  如双方约定了按14.7款付款计划表的方式申请付款时，不能再约定按14.6款按月展陈服务进度付款申请的方式。

14.8  付款条件与时间安排

14.8.1  付款条件

双方约定由乙方提交履约保函时，履约保函的提交应为甲方支付各项款项的前提条件；未约定履约保函时，甲方按约定支付各项款项。

14.8.2  预付款的支付

展陈服务预付款的支付依据14.3.2款预付款支付的约定执行。预付款抵扣完后，甲方应及时向乙方退还付款保函。

14.8.3  展陈服务进度款

（1）按月展陈服务进度申请与付款。依据14.6.1款按月展陈服务进度申请付款和付款时，甲方应在收到乙方按14.6.1款提交的每月付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

（2）按付款计划表申请与付款。依据14.7.1款按付款计划表申请付款和付款时，甲方应在收到乙方按14.7.1款提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。

14.9  付款时间延误

14.9.1  因甲方的原因未能按14.8.3款约定的时间向乙方支付展陈服务进度款的，应从甲方收到付款申请报告后的第26日开始，以中国人民银行颁布的同期同类贷款利率向乙方支付延期付款的利息，作为延期付款的违约金额。

14.9.2  甲方延误付款15日以上，乙方有权向甲方发出要求付款的通知，甲方收到通知后仍不能付款，乙方可暂停部分工作，视为甲方导致的暂停，并遵照4.6.1款甲方的暂停的约定执行。

双方协商签订延期付款协议书的，甲方应按延期付款协议书中约定的期数、时间、金额和利息付款；当双方未能达成延期付款协议，导致展陈服务无法实施，乙方可停止部分或全部展陈服务，甲方应承担违约责任，导致展陈服务关键路径延误时，展陈服务结束日期顺延。

14.9.3  甲方的延误付款达60日以上，并影响到整个展陈服务实施的，乙方有权根据18.2款的约定向甲方发出解除合同的通知，并有权就因此增加的相关费用向甲方提出索赔。

14.10  税务与关税

14.10.1甲方与乙方按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口展陈服务物资相关的各项纳税义务。

14.10.2  合同一方享有本合同进口展陈服务设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合。

14.11  索赔款项的支付

14.11.1  经协商或调解确定的、或经仲裁裁定的、或法院判决的甲方应得的索赔款项，甲方可从应支付给乙方的当月展陈服务进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给乙方的各期展陈服务进度款中不足以抵扣甲方的索赔款项时，乙方应当另行支付。乙方未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，甲方可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，乙方须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。

14.11.2  经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的乙方应得的索赔款项，乙方可在当月展陈服务进度款或当期付款计划表的付款申请中单列该索赔款项，甲方应在当期付款中支付该索赔款项。甲方未能支付该索赔款项时，乙方有权从甲方提交的支付保函（如有）中抵扣。如未约定支付保函时，甲方须另行支付该索赔款项。

14.12  展陈服务结束结算

14.12.1  提交展陈服务结束结算资料乙方应在根据12.1款的约定提交的展陈服务结束验收报告和完整的展陈服务结束资料被甲方确定后的30日内，向甲方递交展陈服务结束结算报告和完整的展陈服务结束结算资料。展陈服务结束结算资料的格式、内容和份数，在专用条款中约定。

14.12.2  最终展陈服务结束结算资料

甲方应在收到乙方提交的展陈服务结束结算报告和完整的展陈服务结束结算资料后的30日内，进行审查并提出修改意见，双方就展陈服务结束结算报告和完整的展陈服务结束结算资料的修改达成一致意见后，由乙方自费进行修正，并提交最终的展陈服务结束结算报告和最终的结算资料。

14.12.3  结清展陈服务结束结算的款项

甲方应在收到乙方按14.12.2款的约定提交的最终展陈服务结束结算资料的30日内，结清展陈服务结束结算的款项。展陈服务结束款结清后5日内，甲方应将乙方按14.2.1款约定提交的履约保函返还给乙方；乙方应将甲方按14.2.2款约定提交的支付保函返还给甲方。

14.12.4  未能答复展陈服务结束结算报告

甲方在接到乙方根据14.12.1款约定提交的展陈服务结束结算报告和完整的展陈服务结束结算资料的30日内，未能提出修改意见，也未予答复的，视为甲方认可了该展陈服务结束结算资料作为最终展陈服务结束结算资料。甲方应根据14.12.3款的约定，结清展陈服务结束结算的款项。

14.12.5  甲方未能结清展陈服务结束结算的款项

（1）甲方未能按14.12.3款的约定，结清应付给乙方的展陈服务结束结算的款项余额的，乙方有权从甲方根据14.2.2款约定提交的支付保函中扣减该款项的余额。

合同未约定甲方按14.2.2款提交支付保函或支付保函不足以抵偿应向乙方支付的展陈服务结束结算款项时，甲方从乙方提交最终结算资料后的第31日起，支付拖欠的展陈服务结束结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。

（2）根据14.12.4款的约定，甲方未能在约定的30日内对展陈服务结束结算资料提出修改意见和答复，也未能向乙方支付展陈服务结束结算款项的余额的，应从乙方提交该报告后的第31日起，支付拖欠的展陈服务结束结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类的贷款利率支付相应利息。

甲方在乙方提交最终展陈服务结束结算资料的90日内，仍未结清展陈服务结束结算款项的，乙方可依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.6  未能按时提交展陈服务结束结算报告及完整的结算资料

展陈服务结束验收报告经甲方认可后的30日内，乙方未能向甲方提交展陈服务结束结算报告及完整的结算资料，造成展陈服务结束结算不能正常进行、或展陈服务结束结算不能按时结清，甲方要求乙方交付展陈服务时，乙方应进行交付；甲方未要求交付展陈服务时，乙方须承担保管、维护和保养的费用和责任，不包括根据第9条展陈服务接收的约定已被甲方使用、接收的单项展陈服务和展陈服务的任何部分。

14.12.7  乙方未能支付展陈服务结束结算的款项

（1）乙方未能按14.12.3款的约定，结清应付给甲方的展陈服务结束结算中的款项余额时，甲方有权从乙方根据14.2.1款约定提交的履约保函中扣减该款项的余额。

履约保函的金额不足以抵偿时，乙方应从最终展陈服务结束结算资料提交之后的31日起，支付拖欠的展陈服务结束结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。乙方在最终展陈服务结束结算资料提交后的90日内仍未支付时，甲方有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（2）合同未约定履约保函时，乙方应从最终展陈服务结束结算资料提交后的第31日起，支付拖欠的展陈服务结束结算款项的余额，并按中国人民银行同期同类贷款利率支付相应利息。如乙方在最终展陈服务结束结算资料提交后的90日内仍未支付时，甲方有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

14.12.8  展陈服务结束结算的争议如在甲方收到乙方递交的展陈服务结束结算报告及完整的结算资料后的30日内，双方对展陈服务结束结算的价款发生争议时，应共同委托一家具有相应资质等级的展陈服务造价咨询单位进行展陈服务结束结算审核，按审核结果，结清展陈服务结束结算的款项。审核周期由合同双方与展陈服务造价审核单位约定。对审核结果仍有争议时，依据第16.3款争议和裁决的约定解决。

第15条 保险

15.1  乙方的投保

15.1.1  按适用法律和专用条款约定的投保类别，由乙方投保的保险种类，其投保费用包含在合同价格中。由乙方投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间等在专用条款中约定。

（1）适用法律规定及专用条款约定的，由乙方负责投保的，乙方应依据展陈服务实施阶段的需要按期投保；

（2）在合同执行过程中，新颁布的适用法律规定由乙方投保的强制性保险，根据13条变更和合同价格调整的约定调整合同价格。

15.1.2  保险单对联合被保险人提供保险时，保险赔偿对每个联合被保险人分别施用。乙方应代表自己的被保险人，保证其被保险人遵守保险单约定的条件及其赔偿金额。

15.1.3  乙方从保险人收到的理赔款项，应用于保单约定的损失、损害、伤害的修复、购置、重建和赔偿。

15.1.4  乙方应在投保展陈服务及其投保期限内，向甲方提供保险单副本、保费支付单据复印件和保险单生效的证明。

乙方未提交上述证明文件的，视为未按合同约定投保，甲方可以自己名义投保相应保险，由此引起的费用及理赔损失，由乙方承担。

15.2  一切险和第三方责任险

对于建筑展陈服务一切险、安装展陈服务一切险和第三者责任险，无论应投保方是任何一方，其在投保时均应将本合同的另一方、本合同项下分包商、供货商、服务商同时列为保险合同项下的被保险人。具体的应投保方在专用条款中约定。

15.3  保险的其它规定

15.3.1  由乙方负责采购运输的设备、材料、部件的运输险，由乙方投保。此项保险费用已包含在合同价格中，专用条款中另有约定时除外。

15.3.2  保险事项的意外事件发生时，在场的各方均有责任努力采取必要措施，防止损失、损害的扩大。

15.3.3  本合同约定以外的险种，根据各自的需要自行投保，保险费用由各自承担。

第16条违约、索赔和争议

16.1  违约责任

16.1.1  甲方的违约责任

当发生下列情况时：

（1）甲方未能履行5.1..2款、5.2.1款第（1）、（2）项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和（或）建筑设计方案、展陈服务基础资料和现场障碍资料；

（2）甲方未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、展陈服务进度款、展陈服务结束结算约定的款项类别、金额、乙方指定的账户和时间支付相应款项；

（3）甲方未能履行合同中约定的其它责任和义务。

甲方应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给乙方造成的损失。因其违约行为造成展陈服务关键路径延误时，展陈服务结束日期顺延。甲方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由甲方继续履行的其它责任和义务。

16.1.2  乙方的违约责任

当发生下列情况时：

（1）乙方未能履行第6.2款对其提供的展陈服务物资进行检验的约定、7.5款服务质量与检验的约定，未能修复缺陷；

（2）乙方经三次实验仍未能通过展陈服务结束实验、或经三次实验仍未能通过展陈服务结束后实验，导致的展陈服务任何主要部分或整个展陈服务丧失了使用价值、生产价值、使用利益；

（3）乙方未经甲方同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将展陈服务分包给他人；

（4）乙方未能履行合同约定的其他责任和义务。

乙方应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给甲方造成的损失。乙方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由乙方继续履行的其它责任和义务。

16.2  索赔

16.2.1  甲方的索赔

甲方认为，乙方未能履行合同约定的职责、责任、义务，且根据本合同约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况与事项，乙方应承担损失、损害赔偿责任，但乙方未能按合同约定履行其赔偿责任时，甲方有权向乙方提出索赔。索赔依据法律及合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）甲方应在索赔事件发生后的30日内，向乙方送交索赔通知。未能在索赔事件发生后的30 日内发出索赔通知，乙方不再承担任何责任，法律另有规定的除外；

（2）甲方应在发出索赔通知后的30日内，以书面形式向乙方提供说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算等相关资料；

（3）乙方应在收到甲方送交的索赔资料后30日内与甲方协商解决，或给予答复，或要求甲方进一步补充提供索赔的理由和证据；

（4）乙方在收到甲方送交的索赔资料后30日内未与甲方协商、未于答复、或未向甲方提出进一步要求，视为该项索赔已被乙方认可。

（5）当甲方提出的索赔事件持续影响时，甲方每周应向乙方发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，甲方应向乙方送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.2.2  乙方的索赔

乙方认为，甲方未能履行合同约定的职责、责任和义务，且根据本合同的任何条款的约定、与本合同有关的文件、资料的相关情况和事项，甲方应承担损失、损害赔偿责任及延长展陈服务结束日期的，甲方未能按合同约定履行其赔偿义务或延长展陈服务结束日期时，乙方有权向甲方提出索赔。索赔依据法律和合同约定，并遵循如下程序进行：

（1）乙方应在索赔事件发生后30日内，向甲方发出索赔通知。未在索赔事件发生后的30日内发出去'赔通知，甲方不再承担任何责任，法律另有规定除外，

（2）乙方应在发出索赔事件通知后的30日内，以书面形式向甲方提交说明索赔事件的正当理由、条款根据、有效的可证实的证据和索赔估算资料的报告；

（3）甲方应在收到乙方送交的有关索赔资料的报告后30日内与乙方协商解决，或给予答复，或要求乙方进一步补充索赔理由和证据；

（4）甲方在收到乙方按本款第（3）项提交的报告和补充资料后的30日内未与乙方协商、或未予答复、或未向乙方提出进一步补充要求，视为该项索赔已被甲方认可。

（5）当乙方提出的索赔事件持续影响时，乙方每周应向甲方发出索赔事件的延续影响情况，在该索赔事件延续影响停止后的30日内，乙方向甲方送交最终索赔报告和最终索赔估算。索赔程序与本款第（1）项至第（4）项的约定相同。

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

根据本合同或与本合同相关的事项所发生的任何索赔争议，合同双方首先应通过友好协商解决。争议的一方，应以书面形式通知另一方，说明争议的内容、细节及因由。在上述书面通知发出之日起的30日内，经友好协商后仍存争议时，合同双方可提请双方一致同意的展陈服务所在地有关单位或权威机构对此项争议进行调解；在争议提交调解之日起30日内，双方仍存争议时，或合同任何一方不同意调解的，按专用条款的约定通过仲裁或诉讼方式解决争议事顷。

16.3.2  争议不应影响履约

发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持展陈服务继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止展陈服务或部分展陈服务的实施，

（1）当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；

（2）仲裁机构或法院责令停止实施。

16.3.3  停止实施的展陈服务保护

根据16.3.2款约定，停止实施的展陈服务或部分展陈服务，当事人按合同约定的职责、责任和义务，保护好与合同展陈服务有关的各种文件、资料、图纸、已完展陈服务，以及尚未使用的展陈服务物资。

第17条 不可抗力

17.1  不可抗力发生时的义务

17.1.1  通知义务

觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，展陈服务现场照管的责任方，在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；另一方全力协助并采取措施。需暂停实施的服务或工作，立即停止。

17.1.2  通报义务

展陈服务现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，乙方（如为展陈服务现场的照管方）须向甲方通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，乙方每周应向甲方和展陈服务总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。

17.2  不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的展陈服务结束日期，按如下约定处理：

（1）永久性展陈服务和展陈服务物资等的损失、损害，由甲方承担；

（2）受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

（3）乙方的机具、设备、财产和临时展陈服务的损失、损害，由乙方承担；

（4）乙方的停工损失，由乙方承担；

（5）不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；

（6）甲方通知恢复建设时，乙方应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经甲方确认后，所需的清理、修复费用由甲方承担。恢复建设的展陈服务结束日期相应顺延。

第18条 合同解除

18.1  由甲方解除合同

18.1.1  通知改正

乙方未能按合同履行其职责、责任和义务，甲方可通知乙方，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。

18.1.2  由甲方解除合同

甲方有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。甲方应在发出解除合同通知15日前告知乙方。甲方解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1）乙方未能遵守14.2.1款履约保函的约定；

（2）乙方未能执行18.1.1款通知改正的约定；

（3）乙方未能遵守3.8.1款至3.8.4款的有关分包和转包的约定；

（4）乙方实际进度明显落后于进度计划，甲方指令其采取措施并修正进度计划时，乙方无作为；

（5）展陈服务质量有严重缺陷，乙方无正当理由使修复开始日期拖延达30日以上；

（6）乙方明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经甲方以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（7）根据8.6.2款第（4）项（或）和10.8款的约定，未能通过的展陈服务结束实验、未能通过的展陈服务结束后实验，使展陈服务的任何部分和（或）整个展陈服务丧失了主要使用功能、生产功能；

（8）乙方破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明乙方将进入破产和（或）清算程序。

甲方不能为另行安排其它乙方实施展陈服务而解除合同或解除合同的部分工作。甲方违反该约定时，乙方有权依据本项约定，提出仲裁或诉讼。

18.1.3  解除合同通知后停止和进行的工作

乙方收到解除合同通知后的工作。乙方应在解除合同30日内或双方约定的时间内，完成以下工作：

（1）除了为保护生命、财产或展陈服务安全、清理和必须执行的工作外，停止执行所有被通知解除的工作；

（2）将甲方提供的所有信息及乙方为本展陈服务编制的设计文件、技术资料及其它文件移交给甲方。在乙方留有的资料文件中，销毁与甲方提供的所有信息相关的数据及资料的备份；

（3）移交已完成的永久性展陈服务及负责已运抵现场的永久性展陈服务物资。在移交前，妥善做好已完展陈服务和已运抵现场的永久性展陈服务物资的保管、维护和保养；

（4）移交相应实施阶段已经付款的并已完成的和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、服务组织设计、质检资料、展陈服务结束资料等；

（5）向甲方提交全部分包合同及执行情况说明。其中包括：乙方提供的展陈服务物资（含在现场保管的、已经订货的、正在加工的、运输途中的、运抵现场尚未交接的），甲方承担解除合同通知之日之前发生的、合同约定的此类款项。乙方有义务协助并配合处理与其有合同关系的分包人的关系；

（6）经甲方批准，乙方应将其与被解除合同或被解除合同中的部分工作相关的和正在执行的分包合同及相关的责任和义务转让至甲方和（或）甲方指定方的名下，包括永久性展陈服务及展陈服务物资，以及相关工作；

（7）乙方按照合同约定，继续履行其未被解除的合同部分工作；

（8）在解除合同的结算尚未结清之前，乙方不得将其机具、设备、设施、周转材料、措施材料撤离现场和（或）拆除，除非得到甲方同意。

18.1.4  解除日期的结算

根据18.1.2款的约定，乙方收到解除合同或解除合同部分工作的通知后，甲方应立即与乙方商定已发生的合同款项，包括14.3款的预付款、14.4款的展陈服务进度款、13.7款的合同价格调整的款项、14.5款的缺陷责任保修金暂扣的款项、16.2.款的索赔款项、本合同补充协议的款项，及合同约定的任何应增减的款项。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算资料。

18.1.5  解除合同后的结算

（1）双方应根据18.1.4款解除合同日期的结算资料，结清双方应收应付款项的余额。此后，甲方应将乙方根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给乙方，乙方应将甲方根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给甲方。

（2）如合同解除时仍有未被扣减完的预付款，甲方应根据14.3.3预付款抵扣的约定扣除，并在此后将约定提交的预付款保函返还给乙方。

（3）甲方尚有其它未能扣减完的应收款余额时，有权从14.2.1款约定的乙方提交的履约保函中扣减，并在此后将履约保函返还给乙方。

（4）甲方按上述约定扣减后，仍有未能收回的款项时；或合同未能约定提交履约保函和预付款保函时，仍有未能扣减应收款项的余额时，可扣留与应收款价值相当的乙方的机具、设备、设施、周转材料等作为抵偿。

18.1.6  乙方的撤离

（1）全部合同解除的撤离。乙方有权按18.1.5款第（4）项的约定，承将未被因抵偿扣留的机具、设备、设施等自行撤离现场。并承担撤离和拆除临时设施的费用。甲方为此提供必要条件。

（2）部分合同解除的撤离。乙方接到甲方发出撤离现场的通知后，将其多余的机具、设备、设施等自费拆除并自费撤离现场（不包括根据18.1.5款第（4）项约定被抵偿的机具等）。甲方为此提供必要条件。

18.1.7  解除合同后继续实施展陈服务的权利。甲方可继续完成展陈服务或委托其他乙方继续完成展陈服务。甲方有权与其它乙方使用已移交的永久性展陈服务的物资，及乙方为本展陈服务编制的设计文件、实施文件及资料，以及使用根据18.1.5款第（4）项约定扣留抵偿的设施、机具和设备。

18.2  由乙方解除合同

18.2.1  由乙方解除合同。基于下列原因，乙方有权以书面形式通知甲方解除合同，但在发出解除合同通知15日前告知甲方：

（1）甲方延误付款达60日以上，或根据4.6.4款乙方要求复工，但甲方在180日内仍未通知复工的；

（2）甲方实质上未能根据合同约定履行其义务，影响乙方实服务作停止30日以上；

（3）甲方未能按14.2.2款的约定提交支付保函；

（4）出现第17条约定的不可抗力事件，导致继续履行合同主要义务已成为不可能或不必要；

（5）甲方破产、停业清理或进入清算程序、或情况表明甲方将进入破产和（或）清算程序，或甲方无力支付合同款项。

甲方接到乙方根据本款第（1）项、（2）项、（3）项解除合同的通知后，甲方随后给予了付款，或同意复工、或继续履行其义务、或提供了支付保函时，乙方应尽快安排并恢复正常工作。因此造成关键路线延误时，展陈服务结束日期顺延；乙方因此增加的费用，由甲方承担。

18.2.2  乙方发出解除合同的通知后，有权停止和必须进行的工作如下：

（1）除为保护生命、财产、展陈服务安全、清理和必须执行的工作外，停止所有进一步的工作；

（2）移交已完成的永久性展陈服务及乙方提供的展陈服务物资（包括现场保管的、已经订货的、正在加工制造的、正在运输途中的、现场尚未交接的）。在未移交之前，乙方有义务妥善做好已完展陈服务和已购展陈服务物资的保管、维护和保养；

（3）移交已经付款并已经完成和尚待完成的设计文件、图纸、资料、操作维修手册、服务组织设计、质检资料、展陈服务结束资料等。应甲方的要求，对已经完成但尚未付款的相关设计文件、图纸和资料等，按商定的价格付款后，乙方按约定的时间提交给甲方。

（4）向甲方提交全部分包合同及执行情况说明，由甲方承担其费用。

（5）应甲方的要求，乙方将分包合同转让至甲方和（或）甲方指定方的名下，包括永久性展陈服务及其物资，以及相关工作；

（6）在乙方自留文件资料中，销毁甲方提供的所有信息及其相关的数据及资料的备份。

18.2.3 解除合同日期的结算资料

根据18.2.1款的约定，甲方收到解除合同的通知后，应与乙方商定已发生的展陈服务款项，包括：14.3款预付款、14.4款展陈服务进度款、13.7款合同价格调整的款项、14.5款保修金暂扣与支付的款项、16.2款索赔的款项、本合同补充协议的款项，及合同任何条款约定的增减款项，以及乙方拆除临时设施和机具、设备等撤离到乙方企业所在地的费用（当出现18.2.1款第（4）项不可抗力的情况，撤离费用由乙方承担）。经双方协商一致的合同款项，作为解除日期的结算依据。

18.2.4 解除合同后的结算

（1）双方应根据18.2.3款解除合同日期的结算资料，结清解除合同时双方的应收应付款项的余额。此后，乙方应将甲方根据14.2.2款约定提交的支付保函返还给甲方，甲方将乙方根据14.2.1款约定提交的履约保函返还给乙方。

（2）如合同解除时甲方仍有未被扣减完的预付款，甲方可根据14.3.3款预付款抵扣的约定扣除，此后，应将预付款保函返还给乙方。

（3）如合同解除时乙方尚有其它未能收回的应收款余额，乙方可从14.2.2款约定的甲方提交的支付保函中扣减，此后，应将支付保函返还给甲方。

（4）如合同解除时乙方尚有其它未能收回的应收款余额，而合同未约定甲方按14.2.2款提交支付保函时，甲方应根据18.2.3款的约定，经协商一致的解除合同日期结算资料后的第1日起，按中国人民银行同期同类贷款利率，支付拖欠的余额和利息。甲方在此后的60日内仍未支付，乙方有权根据第16.3款争议和裁决的约定解决。

（5）如合同解除时乙方尚有未能付给甲方的付款余额，甲方有权根据18.1.5款约定的解除合同后的结算中的第（2）项至第（4）项进行结算。

18.2.5  乙方的撤离。在合同解除后，乙方应将除为安全需要以外的所有其它物资、机具、设备和设施，全部撤离现场。

18.3  合同解除后的事项

18.3.1  付款约定仍然有效

合同解除后，由甲方或由乙方解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。

18.3.2  解除合同的争议

合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争议的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。

第19条 合同生效与终止

19.1  合同生效

在合同协议书中约定的合同生效条件满足之日生效。

19.2  合同份数

合同正本、合同副本的份数，及合同双方应持的份数，在专用条款中约定。

19.3  后合同义务

合同双方应在合同终止后，遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

第20条 补充条款

双方对本通用条款内容的具体约定、补充或修改在专用条款中约定。

第三部分 专用条款

第1条 一般规定

1.1  定义与解释

1.1.1双方约定的缺陷责任期为24个月。

1.1.2 双方约定的视为不可抗力时间处理的其它情形如下：。

1.1.3 双方根据本合同展陈服务的特点，补充约定的其它定义：/。

1.2  合同文件

（1）本合同协议书

（2）本合同专用条款

（3）成交通知书

（4）采购文件及其附件

（5）本合同通用条款

（6）投标文件及其附件

（7）设计文件、资料和图纸

（8）标准、规范及有关技术文件

（9）展陈服务质量保修书

（10）双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。

1.3  语言文字

本合同除使用汉语外，还使用/语言。

1.4  适用法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：

1.5  标准、规范

1.5.1本合同适用的标准、规范（名称）：设计、服务期间国家和北京地方现行及已颁发将要执行的标准、规范。

1.5.2  甲方提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：乙方提出规范、标准规定，经甲方书面认可后执行。需研发实验和须对服务人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。

甲方的技术要求及提交时间：见采购文件。

乙方提交实施方法的时间：按甲方的要求。

1.6  保密事项

双方签订的商业保密协议（名称）：/，作为本合同附件。

双方签订的技术保密协议（名称）：/，作为本合同附件。

第2条 甲方

2.1  甲方代表

甲方代表的姓名：；

甲方代表的职务：；

甲方代表的职责：甲方代表是指由甲方任命并派驻服务现场在甲方授权范围内行使甲方权利的人。

2.2  监理人

2.3.1  监理单位名称：

展陈服务总监理姓名：

监理的范围：。

监理的内容：（1）质量、进度、投资控制；（2）合同、职业健康安全与环境、信息等管理；（3）安全生产监督；（4）建设有关组织协调工作；（5）费用的控制。

监理的权限：(1).暂停服务权、签证权、审核展陈服务款的权力、更换驻地工地监理展陈服务师的权力、违约处罚权、隐蔽展陈服务验收权、主要材料设备确认权。

(2)监理人主持召开服务过程中每周的监理例会以及整理会议记录；

(3)监理人应当对乙方落实安全防护、文明服务措施情况进行现场监理。对乙方已经落实的安全防护、文明服务措施，监理人应当及时审查所发生的费用。监理人发现乙方未落实服务组织设计及专项服务方案中安全防护和文明服务措施的，有权责令其立即整改；对乙方拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理人应当及时向委托人报告，必要时责令其暂停服务。

监理单位在组织过程管理中除发出监理通知和工作联系单外，必须及时组织委托人和相关单位主要负责人协调解决专题问题，否则视为监理单位不作为。并承担因此给委托人造成的经济损失。

(4)监理人应按照京建施[2006]669《北京市建设展陈服务生产安全事故责任认定若干规定》履行下列监理职责，未依法履行下列职责，发生生产安全事故的，应负相应监理责任：

a) 对服务组织设计中的安全技术措施或专项服务方案进行认真审查；

b) 对服务企业的安全生产许可证和项目经理、项目技术负责人资格进行审查；

c）发现安全事故隐患及时要求服务单位整改或暂时停止服务；

d) 服务单位对安全隐患拒不整改或不停止服务时，及时向有关主管部门报告；

e) 依照法律、法规和展陈服务建设强制性标准实施监理。

(5)监理人应自费配备齐全电脑、复印机、打印机等办公用品；按要求自费配备所需要的各种测量、检测监测仪器。上述物品，若不能满足实际办公需要，委托人认为有必要增加的，监理人应无偿提供。

(6)委托人有权根据展陈服务需要要求监理人员外派考察或驻场监造，监理人必须无条件予以配合。

(7)监理机构及监理人员须有良好的职业道德守则，并严格遵守以下规定：

a) 不得向乙方推销材料、设备，或有倾向性、排他性地变相推销；

b) 不得对材料用量、展陈服务量进行虚假签认；

c) 不得不合理提高服务难度及增加材料用量，以增大服务费用，获取不正当收益；

d) 不得向乙方介绍分包商或推销材料、设备等；

e) 不得故意刁难乙方以谋取私利，损害委托人的合法利益。

(8).本展陈服务服务过程中发生的所有展陈服务变更、洽商、索赔可能引起质量、进度和费用变化的须经甲方批准。

2.5  保安责任

2.5.1  现场保安责任的约定。乙方须遵守国家法律法规及甲方服务管理相关规定，对其服务布展范围内的人员、物料、设备等的安全管理负责，履行与甲方签署的各类安全协议。

2.5.2  保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：乙方提出制度报甲方和监理人审批。

第3条 乙方

3.1  乙方的一般义务和权力

3.1.3  经合同双方商定，乙方应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：设计文件、服务进度计划、完成展陈服务量、材料进场计划、劳动力、存在问题等文件报表；每周末前向甲方和监理人提供详细的本周上述文件报表事项完成情况和下周事项计划安排；每月底前甲方和监理人提供详细的本月上述文件报表事项完成情况和次月事项计划安排。甲方和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时乙方应按甲方和监理人的要求提出改进措施，经甲方和监理人书面确认后执行。乙方不得就改进措施提出追加价款。设计发生变更的，乙方应当在变更之日起5个工作日内提供相应文件，展陈服务量发生变更的，乙方应自变更开始之日起和变更内容服务结束之日起5个工作日内向监理单位提供相应预算和结算文件。逾期不提供的，视为乙方放弃相应款项。

3.2  展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人

展陈服务负责人权限：全面负责本展陈服务的设计、服务，负责展陈服务质量控制、进度控制、现场安全生产、文明服务管理、造价及合同管理、信息管理和服务现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设展陈服务服务合同和服务规范等文件规定的乙方应做的工作。

3.2.1  展陈服务经理：

展陈服务经理职责：按照甲方要求制定计划、并督促各专业按要求完成设计及服务任务，服务合同和设计文件严格服务，确保安全生产，按期完成和交付合格产品。

展陈服务经理权限：1、参与项目招标、投标和合同签订；2、组建项目管理班子；3、指挥展陈服务项目建设的生产经营活动。

3.2.2 展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人

因擅自更换展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人，或相关负责人兼职其它展陈服务负责人的违约约定：乙方承担合同价   %的违约金。甲方有权立即解除合同，并向乙方追究由此给甲方带来的一切损失。

展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人、服务员、安全员、质量员等人员在合同履行期间必须常驻现场；设计负责人根据甲方需求驻场；展陈服务负责人、服务负责人等其它人员每周不少于6天、每天不少于9小时现场工作。（由监理人负责考核）。

展陈服务负责人、设计负责人、服务负责人每月在现场时间未达到合同约定天数的，每人每少一天乙方承担违约金元，如累计到位率未达到总到位率的%（到位率由监理人考核），则乙方将承担合同价%的违约金。上述其它人员每人每少一天乙方承担违约金元。上述人员必须亲自参加每次现场工地例会、专题例会（确有情况无法参加时，应得到甲方代表的同意），如未做到，乙方承担元/人次的违约金。上述违约金从同期展陈服务款中扣除。

3.2.3 展陈服务团队

团队成员应具有良好的沟通协作能力和专业技能，具备相关专业的项目管理、工程施工管理的能力，团队人员须包含艺术设计、环境设计、美术等相关专业人员。

3.3  分包

3.3.1  分包约定

约定的分包工作事项：/。

第4条 进度计划、延误和暂停

4.1  展陈服务进度计划

4.1.1  展陈服务进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：

乙方提交展陈服务进度计划的份数和时间：应于中标公示结束后2天内向监理人、甲方各提供3份服务总进度计划。

4.2  采购进度计划

4.2.1  采购进度计划提交的份数和日期：合同签订后10天内提交3份采购进度计划。

4.2.2采购开始日期：2024年X月X日

4.3   服务进度计划

4.3.1  服务进度计划（以表格或文字表述）

提交关键单项展陈服务服务计划的名称、份数和时间：合同签订后7天内提交3份关键单项展陈服务服务计划。

提交关键分部分项展陈服务服务计划的名称、份数和时间：合同签订后7天内提交3份关键分部分项展陈服务服务计划。

4.5  误期赔偿

因乙方原因使展陈服务结束日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的   %或人民币金额为：    、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：  %或人民币金额为：    。

第5条 技术与设计

5.1  生产工艺技术、建筑艺术造型

5.1.1  乙方提供的生产工艺技术和（或）展陈设计方案

按展陈服务量考核，展陈服务考核保证值和（或）使用功能说明：根据甲方和监理人要求。

5.1.2  甲方提供生产工艺技术和（或）展陈设计方案

其中，

甲方应承担的展陈服务和（或）单项展陈服务试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：根据甲方和监理人要求。

乙方应承担的展陈服务和（或）单项展陈服务试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：根据甲方和监理人要求。

5.2  设计

5.2.1   甲方的义务

（1）提供展陈服务基础资料。甲方提供的展陈服务基础资料的类别、内容、份数和时间：

（2）提供现场障碍资料。甲方提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：乙方提前自行收集所需的所有资料并承担费用。

5.2.2   乙方的义务

（1）经合同双方商定，甲方提供的展陈服务基础资料、现场障碍资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求。

5.2.4  操作维修手册

甲方提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：

乙方提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：文本3份及电子文件1份，展陈服务结束调试前。

5.2.5  设计文件的份数和提交时间

规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

服务图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：

5.3  设计阶段审查

5.3.1   设计审查阶段及审查会议时间

本展陈服务的设计阶段（名称）：最终设计成果文件的汇报和审核由乙方组织，甲方配合，发生的费用（包含专家费用等一切费用）由乙方承担。服务图设计以甲方上级单位审查确认结果为准。

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：具体时间由甲方安排。未经甲方及其上级单位书面确认，乙方不得擅自开展下一步工作。

5.4  操作维修人员的培训

甲方委托乙方对甲方的操作维修人员进行培训的，不再另行签订培训委托合同。该费用包含在合同金额中。

第6条 展陈服务物资

6.1  展陈服务物资的提供

6.1.1  甲方提供的展陈服务物资

（1）展陈服务物资的类别、估算数量：办公场所。

6.1.2  乙方提供的展陈服务物资

（1）展陈服务物资的类别、估算数量：除办公场所外，乙方应需的其他物资。

（2）展陈服务结束后实验的生产性材料的类别或（和）清单：/。

6.2  检验

6.2.1  展陈服务检验与报告

（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：提供3份按国家及地方规定需做的检查、检验、监测和实验等相关报告。

6.2.6  乙方提供的材料和展陈服务设备

6.2.6.1乙方提供的材料和展陈服务设备均由乙方负责采购、运输和保管。乙方应对其采购的材料和展陈服务设备负责。乙方必须保证将环保且质量符合设计及最新国家规范规程标准的材料和展陈服务设备用于展陈服务，所供的材料和展陈服务设备必须满足招标文件规定的技术和功能要求，所有用于本展陈服务的材料和展陈服务设备必须经监理展陈服务师批准后，才能进入工地使用。

6.2.6.2乙方不按经批准选用的材料和展陈服务设备采购的，监理人和甲方有权拒绝验收。

6.2.6.3 乙方应负责自己采购材料和展陈服务设备的运输、仓储及展陈服务移交前的照管，其相关费用以及展陈服务的检验试验费都已包含在合同价中。

6.3  进口展陈服务物资的采购

6.3.1  采购责任方及采购方式：乙方。

6.4  展陈服务物资保管与剩余

6.4.1  展陈服务物资保管

委托乙方保管的展陈服务物资的类别和估算数量：/。乙方提交保管、维护方案的时间：物资到达前7天交甲方。

由甲方提供的库房、堆场、设施及设备：甲方不提供，乙方自行解决并承担费用。

第7条 服务

7.1  甲方的义务

7.1.3  进场条件和进场日期

乙方的进场条件：已具备。

乙方的进厂日期：按甲方、监理人要求。

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

甲方提供的临时用水、用电等类别、取费单价：由乙方与甲方协商临时用水、用电等接驳位置和水电费用的缴纳，并在报价清单中单独列项，所有费用由乙方承担。

7.1.5  由甲方履行的其它义务：/。

7.2  乙方的义务

7.2.2  服务组织设计

提交展陈服务总体服务组织设计的份数和时间：开工前7天提交3份。

需要提交的主要单项展陈服务、主要分部分项展陈服务服务组织设计的名称、份数和时间：开工前7天提交3份。

7.2.3  提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：由乙方负责并承担责任和费用。

7.2.4  提供临时用水电等资料

乙方需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：按专用条款7.1.4款的约定。

甲方能够满足服务临时用水、电等类别和数量：按专用条款7.1.4款的约定。

水电等节点位置资料的提交时间：按专用条款7.1.4款的约定。

7.2.5  清理现场的费用：由乙方承担。

7.2.6  由乙方履行的其它义务：

（1）乙方应按照合同规定进行全面质量管理，乙方应建立并保持一个健全的展陈服务质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。乙方应配备足够的设计、建设、管理、调试、检验等人员，负责展陈服务建设全过程的管理、组织、协调，按要求控制展陈服务进度、质量、投资，进行安全和文明服务等，以确保展陈服务质量符合国家有关技术标准和本展陈服务要求。

当甲方提出要求时，乙方应自收到要求之日起24小时内提交其建议采用的展陈服务服务安排和方法的细节。事先未通知甲方，对这些安排和方法不得做重要改变。

（2）承担服务安全保卫工作及非夜间服务照明的责任和要求：根据展陈服务需要，提供和维修非夜间服务使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。

（3）需乙方办理的有关服务场地交通、环卫和服务噪音管理等手续：遵照政府有关部门对服务场地交通、环卫和服务噪音的管理规定，按规定办理相关手续，甲方给予配合，费用由乙方负责。

（4）乙方要负责对校史馆已有的要留存的展品和电子设备进行保护。保护期间发生损坏的，乙方承担修复费用。进场施工前，双方共同确认保护清单，以便于后续开展保护工作，并在完成服务后进行交接。

（5）已完展陈服务成品保护的特殊要求及费用承担：未交付使用前，由乙方负责全部成品、半成品的保护工作并承担相应的费用。保护期间发生损坏的，乙方承担修复费用。如需办理中间交接的，乙方需向甲方提交交接清单。

（6）服务场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由乙方要采取措施确保服务场地内及周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的安全，负责采取措施保护，所发生的费用由乙方负担；保护措施须经甲方确认。

（7）服务场地清洁卫生的要求：按北京市工地管理的有关要求、规定执行，并受北京市绿色服务规程标准约束。所发生的各项清理费用、临时性占用场地费、临时设施费及不可预见的费用，均已包括在合同总价内。

所有服务车辆必须按甲方指定的行车路线进出服务场地，乙方必须随时对服务车辆散落在公共道路上的杂物进行清扫，保持道路整洁，避免扬尘。服务场地做到“工完、料净、场地清”，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

（8）乙方应执行甲方对展陈服务管理所制定的各项管理制度。

（9）乙方参加甲方召开的与本展陈服务相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

（10）在展陈服务实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位；除按甲方要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目展陈服务的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。

（11）由于乙方服务原因，引起第三方与甲方或乙方的纠纷或第三方向甲方或乙方提出的索赔等，由乙方全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与甲方无关。

（12）乙方应按照劳社部发[2005]9号文《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》的有关规定，认真做好农民工劳动合同签订和履行情况，依法与所招用的农民工建立劳动合同，依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠和克扣。乙方每月向农民工发放工资时，应由农民工本人签字，做好现场录像，并向甲方提供相关资料。按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

（13）文明服务按北京市政府有关部门颁发的文明服务要求及招标文件中技术条款执行，服务时不影响经交管部门审批确认的道路交通的正常运行和保证排水畅通。服务区域范围内必须采取全封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和甲方、监理人的检查；环境控制按招标文件的要求执行。因乙方原因造成展陈服务损失或人身伤害，由乙方承担全部责任及费用。

（14）乙方必须保证通过国家及北京市规范要求的各项验收工作，负责绘制展陈服务结束图及各类展陈服务结束资料的整理，以上费用应计入投标报价，不得另行收取。

（15）乙方应遵守投标文件的全部承诺，包括但不限于：服务组织承诺、服务现场管理承诺、服务进度承诺、服务质量承诺、服务安全环保及文明服务措施承诺等，采取切实可行的方案保证承诺的实现，并承担未能实现承诺所应承担的责任及费用。

（16）乙方设有专人接待处理扰民事宜，乙方应采取适当措施对服务现场周边的居民和公众安抚并在必要时按北京市有关规定标准支付补偿金。

（17）乙方所设计、制作的用于本合同项下布展展陈服务的所有制品及其内容不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当自行负责处理相关索赔或涉诉等各项事宜，与甲方无关。如因此使得甲方受到第三方的索赔，乙方应承担给甲方造成的全部损失，包括但不限于实际损失、诉讼/仲裁费用、律师费用等。

（18）乙方负责拆除及服务过程中产生的渣土、废料的外运及消纳工作。

（19）由乙方采用招标方式选定专业分包人的项目，乙方应承担相关的全部费用（包括招标过程发生的招标代理费、专业分包招标交易服务费及合同印花税等）。

（20）乙方支付展陈服务承包范围内的水电费。在展陈服务进行期间提供足够的临时用电，并提供机电设备等调试所需的电力。并须在每层提供接驳点，供各专业分包人、供应商和其他乙方使用，并提供机电设备等调试所需的电力；在有需要时提供临时发电机组。在展陈服务进行期间提供足够的临时用水，须至少在每层设有一处接驳点，供各专业分包人、供应商和其他乙方使用，并保证冬季正常供水,不会结冰。

（21）与甲方发包专业展陈服务的乙方核对各专业图纸间的需要统一的尺寸、标高等，保证各专业图纸间无冲突。

（22）方案设计及其深化设计阶段、服务图设计阶段，甲方对设计方案及服务图纸做出调整修改，乙方须无条件服从，合同设计价款不予调整，服务制作价款不予调增。

（23）服务图深化并审定完成后，14日内重新出具一份依据审定的服务图编制的展陈服务量清单报价文件，总价与投标报价一致，所有品牌均应列明，并经甲方审定确认。

（24）与本项目相关的水、电、暖、消防、弱电、安防等专业展陈服务由乙方负责设计和服务，费用包含在投标报价中，不另行计算。

（25）艺术品类、智能互动类、图片类及视频资料或模型等由甲方提供素材，由乙方制作并承担费用，含在报价中。

（26）对于乙方在投标报价中存在的不平衡报价清单，甲方有权利进行调整，乙方须无条件服从。

（27）上述（包括但不限于）各条款涉及的各类费用均已包括在合同价款内，甲方不向乙方另行支付。且如果因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由乙方承担相应的责任及费用。

（28）乙方展陈服务结束完成后，甲方 试运行阶段，都属于质保范围以内。

（29）乙方要以设计蓝图为依据服务，最终效果要以甲方认定为准，因此发生的费用不再单独增加。

（30）为保证施工质量，施工难点以及容易发生质量通病的地方，乙方应先报施工方案经甲方确认，甲方可根据实际情况要求乙方做施工样板（包括展墙、艺术品等等），样板经甲方验收合格后，乙方方可按样板进行大面积施工。

（31）其他甲方、监理人要求。

7.4 人力和机具资源

7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前7天提交3份。

人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：实际进场前7天提交3份。

7.4.2  主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前7天提交3份。

主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：实际进场前7天提交3份。

7.5  质量与检验

7.5.1 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：，按国家、地方的服务验收规范。

两方参检的部位、标准及表格形式：，按国家、地方的服务验收规范。

第三方检查的部位、标准及表格形式：，按国家、地方的服务验收规范。

乙方自检的部位、标准及表格形式：，按国家、地方的服务验收规范。

7.6  隐蔽展陈服务和中间验收

7.6.1  隐蔽展陈服务和中间验收。

需要质检的隐蔽展陈服务和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：根据甲方及监理人要求。

7.6.2  周验收

在进场施工过程中，乙方须提前提交工作周报并列明每天工作内容，双方每天对当天工作内容进行签字确认，须对隐蔽工程和重要环节进行拍照，与工作周报同时提交。

7.7  职业健康、安全、环境保护

7.7.1  职业健康、安全、环境保护管理

提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：根据甲方及监理人要求。

第8条 展陈服务结束实验

本合同展陈服务，包含展陈服务结束实验阶段/不包含展陈服务结束实验阶段。保留其一，作为双方约定。

8.1  展陈服务结束实验的义务

8.1.1  乙方的一般义务

（1）展陈服务结束实验方案

提交展陈服务结束实验方案的份数和时间：根据甲方要求。

第9条 展陈服务接收

9.1  展陈服务接收

9.1.1  按单项展陈服务或（和）按展陈服务接收

由乙方负责指导甲方进行单项展陈服务或（和）展陈服务结束后实验，并承担试运行考核责任的，接收单项展陈服务的先后顺序及时间安排，或接受展陈服务的时间安排如下：根据甲方及监理人要求。

9.1.2  接收展陈服务提交的资料

提交展陈服务结束实验资料的类别、内容、份数和时间：根据甲方要求及相关部门规定。

第10条 展陈服务结束后实验

本合同包含乙方指导展陈服务结束后实验/不含乙方指导展陈服务结束后实验。保留其一，作为双方约定。

10.1  权利和义务

10.1.1  甲方的权利和义务

10.1.2  乙方的责任和义务

（2）展陈服务结束后实验方案的份数和完成时间：根据甲方及监理人要求。

（6）其它义务和工作：根据甲方及监理人要求。

（7）其它义务和工作：根据甲方及监理人要求。

10.2  展陈服务结束后实验程序

10.2.5展陈服务结束后实验日期的通知

单项展陈服务或（和）展陈服务结束后实验开始日期的约定：根据甲方及监理人要求。

10.3  展陈服务结束后实验及试运行考核

10.3.3 试运行考核

（3）试运行考核周期：根据甲方及监理人要求。

10.6  未能通过考核

（1）未能通过试运行考核的赔偿

1）乙方提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿。

展陈服务的赔偿金额（或赔偿公式）：

2）甲方提供的生产工艺技术或建筑设计方案未能通过试运行考核的赔偿其中，乙方应承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：/。

10.7  考核验收证书

10.7.1颁发展陈服务结束后实验及考核验收证书的约定：按展陈服务颁发展陈服务结束后实验及考核验收证书。

第11条 质量保修责任

11.1  售后服务

11.1.1  质量保证期

电子设备提供不少于     年质保,装修工程质保期不少于    年，展柜、展板制作质保期不少于2年，终身免费技术支持。质保期内能够提供7*24小时响应，无偿更换由于设计、制作、安装、工艺、材料等方面问题造成的缺陷或故障零件，质保期后也能够对进行及时良好的维护。      年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持，对于校史馆重要、大型活动应提供现场保障。在规定的质量保证期内，要对设计、制作、安装、工艺、材料等方面的问题造成的缺陷和故障负责，无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件。如质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

11.1.2  在规定的质量保证期内，要对设计、制作、安装、工艺、材料等方面的问题造成的缺陷和故障负责，无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件。如质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

11.1.3  服务响应时间

保修期内，供应商在接到建设单位通知24小时内要到达现场维保，否则，采购人有权另派人维修，费用从质保金中按实扣除。

11.1.4  保修期后服务

乙方对所提供的各类软硬件设施服务负责终身维修维护 ，提供技术咨询，并设有7*24小时客户服务和咨询热线电话。各项设备设施在保修期后出现故障，对需更换的配件将以原厂原型号成本价提供。乙方在接到甲方通知后，48小时内到达甲方现场。

11.1.5  在售后服务过程中，甲方只认乙方，若乙方委派第三方人员对标的物进行售后服务，甲方将视同为乙方人员，乙方与第三方发生的一切关系，一律与甲方无关，甲方一概不介入。同时，乙方必须保证，不将乙方与第三方之间的一切矛盾带入甲方的任何场合。

11.2  培训

11.3.1  乙方在展陈服务整体验收合格后，按照甲方要求时间对相关人员进行不少于    次的免费技术培训，培训内容包括展品使用、原理讲解、展品维修、布撤展及运输要点等，并提供讲解稿初稿一份。

第12条 展陈服务结束验收

12.1  展陈服务结束资料及展陈服务结束验收报告

12.1.1展陈服务结束资料和展陈服务结束验收报告

展陈服务结束验收报告的格式、份数和提交时间：按甲方要求及国家、地方相关规定。

完整展陈服务结束资料的格式、份数和提交时间：根据甲方及监理人要求。

12.1.4消防安防验收

应符合国家规范标准要求，服务现场的材料要采用环保材料，方可验收。

第13条变更和合同价格调整

13.2 变更范围

通用条款13.2中所述内容与专用条款13.2.6中内容相抵触的以专用条款为准

13.2.6其它变更

双方根据本展陈服务特点，商定的其它变更范围，：

（1）甲方对未服务部分的设计方案及服务图纸做出调整修改，乙方须无条件服从，合同价款不予调整。

（2）因甲方原因，对设计方案进行调整，导致乙方已服务且验收合格部分拆除、重建或修改增加的费用由甲方承担，但乙方应按合同要求提供相应工作联系单、变更申请单，否则将视为乙方放弃相应费用；因图纸深化不够、设计图纸缺陷、失误、新颁布的法律、标准、规范在服务过程中造成的深化补充或完善而引起的费用增加不给予调整。

（3）本展陈服务阶段，根据实际情况，甲方有权增加或减少展陈服务内容，结算时，设计费为固定不变，展陈服务费以实际增加或减少的展陈服务内容进行调整乘以下浮率结算。

（4）本展陈服务不因物价波动而调整合同价格。

（5）本合同金额应包括但不限于采购费用、施工费用、辅助施工的所有措施费用、设计和材料的检验试验费用、培训费用、疫情费用、竣工图编制费用等，由乙方提出的相关洽商变更不予认定。

（6）由乙方提出的洽商变更须经甲方、监理人审核并签字确认，否则不予认定。

13.5  变更价款确定

13.5.4变更价款约定的其他方法：/。

13.6  建议变更的利益分享

建议变更的利益分享的约定：/。

第14条 合同总价和付款

14.1  合同总价和付款

14.1.2 付款

（2）乙方指定的开户银行及银行账户：

14.2  担保

14.2.1 履约保证金

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：按签约合同金额3%收取，乙方领取成交通知书后签订合同之前以转账方式从其基本存款账户转入甲方指定帐户。

履约保证金退还视乙方履约情况，由甲方在布展展陈服务结束验收合格后一次性无息退款。

14.2.2 支付保函

甲方不提交支付保函。

14.2.3 首付款保函

乙方不提交首付款保函。

14.3  预付款

14.3.1  首付款金额

首付款的金额为：签约合同金额的20%。

14.3.2  首付款支付

14.3.3 首付款抵扣

（1）首付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：不适用。

14.4  展陈服务付款

14.4.1展陈服务付款方式

展陈服务付款支付方式、支付条件和支付时间：

（1）合同签订后30日内，甲方向乙方支付至签约合同金额（扣除暂列金）的20%为首付款。

（2）展陈图纸全部确认后且上报了合同预算清单，且进行初步验收后的30日内，支付按照展陈图纸核对完成后合同金额的50%。

（3）展陈服务结束验收合格后30日内，支付至按照展陈图纸核对完成后协议合同的100%。

展陈服务款暂停支付：乙方须于下列任何一种情况发生后，一周内采取有效整改措施，如未能在一周内改善至甲方满意，甲方有权停止支付展陈服务进度款及任何应支付乙方的款项。由此造成的所有损失完全由乙方负责，甲方保留追究乙方所造成损失的权利。

1）工地上发生任何有关安全的严重事故，如危害周边建筑物或居民安全等；

2）乙方严重违反当地之法律或法令，或严重污染工地附近之场地、道路等；

3）乙方不依照甲方指示或政府规范服务，或不按经批准及认可的设计要求服务；

4）乙方未得到甲方的事先认可而对本展陈服务进行任何形式的分包、转包或转让；

5）乙方使用不符合标准的材料及设备，或不提供材料设备合格证明及检验或测试报告；

6）其他由乙方原因造成的对展陈服务不利的情形。

14.4.2其它付款

其它进度款有：/。

14.5  按月展陈服务进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：根据甲方及监理人要求。

14.6  按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划展陈服务量进度：根据甲方及监理人要求。

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：根据甲方及监理人要求。

14.7  展陈服务结束结算

14.7.1  提交展陈服务结束结算资料

展陈服务结束结算资料的格式、内容和份数：根据甲方及监理人要求。

14.7.2  展陈服务结束结算形式

展陈服务结算以固定总价（服务图纸核算完成的合同价）和经确认的洽商变更为依据，按照投标时的下浮值调整后，提交审计。展陈服务结算价格将由甲方委托的第三方造价咨询单位进行核算。如因甲方原因调整合同内已确认材料规格等，该材料只记取价差，且价差只记取税金。其他洽商价格调整同通用条款13.5条。

安全文明服务费应为达标标准。总价措施费包含且不限于安全文明服务、夜间服务、成品保护、服务困难增加等费用等，单价措施应包含服务过程中发生的所有措施费用。服务单位应考虑自认为发生的所有措施费用，结算时不得因任何原因增加。

15.1  乙方的投保

15.1.1 合同双方商定，由乙方负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：按国家和地方规定。

15.2  一切险和第三方责任

土建展陈服务一切险的投保方及对投保的相关要求：由乙方按国家和地方相关规定投保并承担费用。安装展陈服务及展陈服务结束实验一切险的投保方及对投保的相关要求：由乙方按国家和地方相关规定投保并承担费费用。

第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：由乙方投保并承担费用。

第16条 违约、索赔和裁决

16.3  争议和裁决

16.3.1  争议的解决程序

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第19条 合同生效与合同终止

19.2  合同份数

本合同正本一式：2份，合同副本一式：10份。合同双方应持的正本份数：1份，副本份数：5份。

第20条 补充条款

20.1  承包合同展陈服务的内容及合同工作范围划分：

20.2  承包合同的单项展陈服务一览表

20.3  合同价格清单分项表

20.4  其他合同附件

注：（1）本合同条款内容若和招标文件第六章“项目需求说明”中相关规定不一致，以第六章“项目需求说明”中的相关规定为准。

（2）本合同为拟签订合同范本，仅供参考，最终以实际签订合同为准。

第三章 附件——投标文件格式

目     录

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——项目说明一览表（格式）

附件5——技术偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

包括：7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7 招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件8——法定代表人授权书（格式）

附件9——项目经验证明材料

附件1　　　　投标书（格式）

致：（招标采购代理单位）

根据贵方为(项目名称)项目招标的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本___份：

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 项目说明一览表

- 技术偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按招标文件中投标人须知和项目需求说明提供的有关文件

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　（包号和金额）　元。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）本项目的投标总价见“投标一览表”。

（2）如中标，我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

（3）我方已详细审查全部招标文件，包括第        号补充通知（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（4）本投标有效期为自投标截止日起          个日历日。

（5）在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）在投标截止时间之前，我方未曾为投标包号提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

（7）我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字

投标人名称（全称）

投标人开户银行（全称）

投标人银行帐号

投标人公章

日期

附件2　　　　投标一览表

招标编号：                              项目名称：

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  | 大写： 小写： |  |  |

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

3、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

附件3　　　　投标分项报价表

投标人名称:___________ 招标编号:_______________ 包号:________　　　　　　　　　　报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 收费标准及简要说明 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注：1.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。总价与公开唱标的开标一览表不一致的，以公开唱标的为准。

3.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件4　项目说明一览表

投标人名称:______________ 招标编号:______________ 包号:_______________

| 序号 | 名称 | 主要功能/简要说明 | 数量 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:_______________________

投标人(盖章):

注: 各项货物详细技术说明可另页描述。

附件5   技术偏离表

投标人名称:___________ 招标编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 招标文件章节 及条款号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________

投标人(盖章):

附件6　　商务条款偏离表

投标人名称:_____________ 招标编号:_____________

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标文件的商务要求 | 投标文件的商务响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

附件7　　资格证明文件（格式）

目     录

7-1法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

7-3投标人资格声明（格式）

7-4投标人的财务状况报告

7-5社会保障金缴纳纪录

7-6近三年经营活动中无重大违法记录声明

7-7招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件7-1    法人或其他组织的营业执照等证明文件

【提供营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书、非企业专业服务机构投标提供执业许可证、自然人投标提供身份证）复印件（须按国家有关规定年检合格）加盖本单位公章】

附件7-2   纳税证明

【提供开标日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位必须为增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件加盖公章。依法免税的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其依法免税】

附件7-3  投标人资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　 国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

4、需要声明的其他情况：如公司简介、组织机构、企业管理状况、主要技术人员情况、资质和证书等。

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-4 投标人的财务状况报告

会计师事务所出具的2021年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，必须提供经会计师事务所审计出具的本单位2021年度财务审计报告复印件（成立一年内的公司可提供验资证明复印件）并加盖公章。

2、如投标人无法提供2021年度审计报告，则需提供在开标日前三个月内银行开具的资信证明原件或复印件，如提供复印件则加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-5    社会保障金缴纳纪录

【提供开标日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件加盖公章，不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件（复印件加盖公章）证明其不需要缴纳社会保障资金】

附件7-6   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位近三年经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

投标人授权代表（签字）：                          单位:（公章）

日期：_____年______月______日

附件7-7  招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

包含但不限于以下内容：

注1：如果招标文件第六章对投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力提出了实质性要求，则投标人必须按要求提供相关证明材料。

注2：投标人须提供“投标人相关单位一览表”。

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人(盖章)：__________________________________

投标人授权代表签字：____________________________

日期：__________________________________________

附件8    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_____________________________

被授权人签字_______________________________

公章_______________________________

附：

被授权人姓名：

身份证号（须后附身份证复印件）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

附件9   项目经验证明材料

【列表描述，包括但不限于项目名称、采购项目名称和数量、签订日期、合同金额、采购人联系方式等，须附合同复印件。】

中央财经大学校史馆更新改造项目

招 标 文 件

招标编号：FW-2023035-MD0314

第二册

中央财经大学

北京明德致信咨询有限公司

2023年12月

第四章    投 标 邀 请

北京明德致信咨询有限公司接受中央财经大学的委托，对下述采购内容进行学校招标,现邀请合格的投标人前来投标。

项目概况

中央财经大学校史馆更新改造项目 招标的潜在投标人应在线上报名（具体方式详见“其他补充事宜”）获取招标文件，并于2024年01月19日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：FW067

项目名称：中央财经大学校史馆更新改造项目

预算金额：308.93万元

最高限价：308.93万元

## 采购需求：详见招标文件第六章

合同履行期限：按招标文件要求。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

2）本项目不接受进口产品投标（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年12月29日至2024年01月08日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：只接受电汇或网银（须于获取学校招标文件截止时间前到账）。

售价：每包人民币500元，招标文件售后不退。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年01月19日14点00分（北京时间）。

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层06室第四会议室，如有变化，另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）投标人须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择项目编号“BMCC-ZC23-0739”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

投标人可自行下载电子版招标文件。免费下载地址：明德致信公司网站“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可。

（2）投标人在获取招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在获取文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

（3）收款单位：北京明德致信咨询有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；账号：：0200 0062 1920 0492 968。

（4）本项目的招标公告在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中央财经大学网站上发布。

（5）本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

（6）本项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见学校招标文件。

（7）投标文件请于投标当日（投标截止时间之前）递交至投标地点，逾期递交的文件恕不接受。

（8）届时请投标人派代表参加开标仪式。

（9）如本公告内容和招标文件内容不一致，以招标文件为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中央财经大学

地址：北京海淀区学院南路39号

联系方式：闫老师；010-62289113

2.采购代理机构信息

名 称：北京明德致信咨询有限公司

地　址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（邮编：100083）

联系方式：010-82370045、bjmdzx@vip.163.com

3.项目联系方式

项目联系人：刘亚运、颜华、吕绍山、王爽

电　话：010-82370045、15910847865

第五章  投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标采购单位：中央财经大学 联系人：闫老师；联系电话：010-62289113 传真电话：010-62288705（可自动接收传真） 联系邮箱：cgzx@cufe.edu.cn |
| 11.1 | 投标保证金：人民币46000元。 |
| 11.5 | 中标服务费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法下浮10%计算，按包由中标人支付。 |
| 12.1 | 投标有效期：开标日起90天（日历日） |
| 13.1 | 投标文件：正本： 1 份，副本： 5 份，电子光盘 2 份。 |
| 15.1 | 投标截止期：2024年01月19日14:00 （北京时间） |
| 17.1 | 开标时间：2024年01月19日14:00 （北京时间） 投标、开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层06室第四会议室。 |
| 21.3 | 评标方法：综合评分法。 |
| 23.1 | 中标候选人：评标委员会按投标人须知第21.3条的要求确定各包中标候选人。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
|  | 数量增减变更：不超过10％ |

第六章    项目需求说明

一、项目需求一览表及预算：

| 序号 | 名称 | 服务期 | 预算金额 （万元） | 中小企业划分所属行业 | 是否接受 进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 校史馆更新改造 | # 于2024年5月20日前完成校史馆整体设计、安装布展及整体调试，并通过最终验收 | 308.93 | 其他未列明行业 | 否 |

注：1.超出预算金额的投标文件将视为无效投标。

2.本项目为服务采购项目。

3.本项目采购标的对应所属行业：其他未列明行业。

4.中小企业划型标准：其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业;从业人员10人及以上的为小型企业;从业人员10人以下的为微型企业。

5.现场踏勘

为了保证项目的实施，本项目由代理机构统一组织投标人现场踏勘，踏勘活动仅此一次，投标人可自行选择参加。每家投标人最多可委派两名代表（需携带公司介绍信（格式自拟）及踏勘人身份证复印件加盖公章）出席踏勘。

（1）踏勘联系人：刘亚运

（2）踏勘联系方式：15910847865

（3）踏勘开始时间及签到截止时间：2024年01月09日10:00（北京时间）

（4）踏勘集合地点：北京市海淀区学院南路39号学术会堂北楼8层大厅

确认出席踏勘的投标人须于2024年01月08日17:00前将下表中的信息补充完整并邮件发送至lyy@zbbmcc.com，投标人入校信息将有由代理机构统一提交给采购人进行报备。因投标人原因导致未报备无法入校影响踏勘的，责任由投标人自行承担。

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 单位 | 联系方式 | 入校事由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 投标踏勘 |
| 2 |  |  |  |  | 投标踏勘 |

## 二、项目需求

（一）项目背景

2024年，恰逢中华人民共和国成立75周年，也是中央财经大学建校75周年，为全面梳理学校应运而生、筚路蓝缕为国家财经大业培养人才的的发展历程，进一步发挥中央财经大学校史馆作为中财大独特的文化空间、作为我校历史发展的缩影、体现学校办学特色的重要窗口、校史校情教育的重要场所、学校对外宣传的重要平台、大学文化传承的重要载体等重要功能，发挥校史馆“存史资政育人”的重要功能，改善现有校史馆展陈空间局限、展示形式单一、内容更新难度大等问题，决定启动规划建设新校史馆。

（二）指导思想

坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述、考察人民大学时的讲话精神以及全国教育大会精神。通过更新校史馆举办校史展，深刻阐释“忠诚、团结、求实、创新”的校训精神、“红色基因、筚路蓝缕、财经黄埔”的红蓝黄精神和“求真求是、追求卓越”的办学理念。落实立德树人根本任务，服务国家经济建设。引导广大中财师生校友弘扬传承中财精神， 在“两个大局”和“两个一百年”的时代坐标中定义人生方位，进一步擦亮“勇做新时代财经报国排头兵”的金名片。

（三）展览原则

本项目拟将先进博物馆理念与学校发展历史紧密结合，兼顾政治性、思想性、学术性、教育性、科学性、艺术性、国际性等特点，立足高站位、高标准、高水平、高质量，建设兼具年代感和现代感，重点突出特色亮眼的可持续发展的校史馆。

1. 展陈内容编辑突出重点。展陈内容设计要突出红色基因和政治站位，突出学科发展和办学特色，突出中央财经大学“红蓝黄”精神，展示中财文化内涵，突出历史性、学理性和故事性。

2. 展陈空间规划突出科学。要因地制宜，根据现有空间情况进行合理规划，尽可能扩大展示面积和视觉空间感受，优化空间布局。所有的墙壁、地面、顶层要进行一体化设计，增强沉浸式感染力。充分考虑房屋格局特点、展陈内容内涵等客观要素，在不改变房屋格局、不影响墙面消防设施的前提下进行设计和施工。

3. 展陈形式突出数智赋能。要注重发挥新媒体的作用与优势，根据每个展区的大纲内容设置一定的音视频展示区域、互动区域。展览展示的音视频播控、系统集中管理、多媒体屏幕多点触控、大屏幕显示系统等技术，优化视听体验。互动内容包含但不限于办学现状展示、校友简介、学人简介、合影留念、领导展示、互动沙盘等。所有设备设施应能够实现集中控制、更新维护方便。

（四）展馆空间布局规划

基于学院南路校区学术会堂北楼8层原校史馆、4个办公室、2个休息区和连接休息区的走廊整体布局、一体设计。

1.总体规划

总体分为7个展区，包括1个序厅、3个历史展厅，1个互动体验厅、1个特展区和1个现代展厅（如下图所示）。第一展厅展示1949年-1953年发展历史，第二展厅展示1953年-1978年发展历史，第三展厅展示1978年-1996年的发展历史，第四展厅为互动体验区，特展展区展示1969年-1978年复校前的历史，第五展厅包含1996年至今的发展历程、今日中财大（学校当前的发展情况和成就）、校领导学人校友展区、领导关怀展区及尾厅等，展陈提纲附后。

2.交互点设置

需要设计制作不少于6处交互点，详细功能要求如下：

| 序号 | 交互点名称 | 交互点功能需求 | 其他要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 今日中财大 | 1.展示内容：学校当前校情介绍、最新发展成就，包括师资情况、人才培养情况、学科建设情况、科学研究情况、国际交流情况、文化建设情况、社会服务情况等； 2.各展示内容分模块呈现，每个模块中以图表、文字、视频等形式展示； 3.软件采用Unity3D技术开发，Unity是实时3D互动内容创作和运营平台；包括多媒体软件开发、影视的所有创作者，借助Unity将创意变成现实；Unity平台提供一整套完善的软件解决方案，可用于创作、运营和变现任何实时互动的2D和3D内容。 4.大屏窗口多样化，可在操作端编辑大屏展示效果，可对大屏展示内容进行区域划分。可同时展示多个内容，同时上大屏展示。 5.软件可由两台Windows主机通过局域网IP地址形式连接，也可由一台windows一体机和一台大屏显示器扩展连接，达到用户可以通过触摸屏选择展示的内容，并将内容“甩”至大屏显示墙上进行互动的效果，支持多飞一或者一飞多。 6.支持多级目录，每个目录模块下可自行添加图片或视频等多媒体资源。 7.点击小屏上存放的视频或图片等，向屏幕各个角度拖动后，即可伴随动效“飞”至大屏上显示，伴随酷炫动画，让软件更加富有科技感。 8.本地化后台信息管理，系统所展示的资料信息可在后台进行维护更新；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描进行更新，方便用户对系统进行维护。 9.无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等。 10.软件安全保障，全屏浏览限制。 | 1.显示屏选用与展厅设计风格相适应、尺寸适宜，全高清全彩显示屏。 2.能够实现远程桌面控制，系统备份，检查系统更新。 3.支持多种外部设备信号接入，支持信号源切换功能。 4.支持控制终端调用互动软件交互。 5.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机等功能。 6.硬件配置要满足互动软件的使用。 | 1 | 套 |
| 2 | 互动电子沙盘 | 1.能实现触控操作，通过点击查看校园整体环境和局部特征；点击建筑能够查看建筑介绍以及该位置现在的样子（动态静态图片或视频）； 2.软件采用Unity3D技术开发，Unity是实时3D互动内容创作和运营平台；包括多媒体软件开发、影视的所有创作者，借助Unity将创意变成现实；Unity平台提供一整套完善的软件解决方案，可用于创作、运营和变现任何实时互动的2D和3D内容。 3.互动触摸控制：系统支持触摸交互，用户可以通过屏幕上的触摸操作与多媒体内容进行互动。系统能够识别和解析用户的触摸手势和操作，例如滑动、点击、缩放等，以实现与多媒体内容的交互和控制； 4.本地化后台信息管理，系统所展示的资料信息可在后台进行维护更新；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描进行更新，方便用户对系统进行维护。 5.无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等。 6、根据软件结构和逻辑，定制软件布局，主界面定制，第二界面定制，其中有几个互动点，每个互动点向下有关于要查询的内容，每个内容有对应的互动点。最终形成整个布局的架构，形成最终的软件脉络。 7、定制互动点：根据形成的整体互动布局，定制互动点，每一个互动点的位置，互动点的结构，每一个页面的互动点对应的内容。 8、多层互动结构嵌套：支持在后续更新中，增加软件结构，如给每一张图片增加背后的故事，增加软件的层级，让整个软件更加丰富，互动性更强。 9.软件安全保障，全屏浏览限制。 | 1.显示屏选用与展厅设计风格相适应、尺寸适宜，全高清4K全彩显示。 2.支持多点触控 3.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。 4.硬件配置要满足互动软件的使用。 | 1 | 套 |
| 3 | 合影签名留念 | 1.能够实现与各个时期学校场景合影留念，并在照片上留下寄语和签名；也可以选择只进行拍照或签字； 2.合影与签字完成后能够生成二维码发送到手机、邮箱； 3.提供不同的合影场景（来自已有的校园照片、历史照片、历史风貌复原场景）、照片边框底版、签字信纸等素材； 4.合影与签字完成后自动保存，管理员可以通过前端调取查看，从后台调取下载使用； 5.能够实现多点触控操作，界面设计简洁易操作，合影效果力求逼真，人物与背景融合度较高； 6.软硬件易于维护，更新合影签字素材方便。 7.该界面需要便于操作、易用高效，系统的界面，自定义显示界面背景要素，对背景进行排版，最终达到符合要求的背景界面。 8.UI按钮定制，根据不同层级的需求，根据背景的基本要求，设置UI的风格，自定义设置。UI按钮的位置也可以根据意向排版的需求，放置在特定的位置 9.辅助UI定制除了专门的互动UI按扭和背景外，还需要设置一些装饰性质的UI内容。 10、动态效果定制：定制画面的动态效果和内容切换的动态效果，根据完成的背景和UI按钮，完成相应的动态切换效果，如滑动，分离，动态切换等。 11.光效和特效定制：除了普通的动态效果以外，在一些UI和动作的过程中，还可以加入一些动态光效和特效，让整个画面变得立体起来，如扫光，炸开等。 | 1.显示屏选用与展厅设计风格相适应、尺寸适宜，全高清4K全彩显示； 2.支持多点触控； 3.拍照设备角度合理，拍照像素不小于800万。 4.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。 5.硬件配置要满足互动软件的使用。 | 1 | 套 |
| 4 | 校友互动展示 | 1.能够实现多点触控操作； 2.平铺展示校友照片，能够自动动态流动展示或拖拽查看或翻页查看；点击照片可以查看校友详细信息； 3.支持搜索查询校友信息及其班级合影（关键字搜索姓名、年级、院系或专业等） 3、多媒体内容设计：根据需求进行多媒体内容设计，以显示图像、视频、三维模型等多种形式的内容。在设计时，考虑到屏幕的特性和观众的需求，选择合适的内容形式并进行适当的设计和制作； 4、界面UI制作：基于对应的显示设备，制作互动内容时，使用专业软件创建具有高度细节和效果的UI，增强用户体验和交互性。 5、动画和特效设计：利用动画和特效可以为互动屏幕的内容增添生动和吸引力。使用动画软件和特效工具，可以为图像、视频和三维模型添加动态效果，如运动、形变、粒子效果等，以增加内容的视觉冲击力和吸引力； 6、触摸交互设计：设计互动内容时，考虑触摸操作的逻辑和界面布局，使用户能够直观地进行触摸操作，并实现相应的互动效果； 7.本地化后台信息管理，系统所展示的资料信息可在后台进行维护更新；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描进行更新，方便用户对系统进行维护。 8.无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等 | 1.显示屏选用与展厅设计风格相适应、尺寸适宜，全高清4K全彩显示。 2.支持多点触控； 3.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。 4.硬件配置要满足互动软件的使用。 | 1 | 套 |
| 5 | 学人互动展示 | 1.能够实现多点触控操作； 2.平铺展示学人照片，能够自动动态流动展示或拖拽查看或翻页查看；点击照片可以查看学人详细信息； 3.支持搜索查询学人信息及其相关成果、著作、荣誉照片（关键字搜索姓名、院系专业、荣誉等）。 3、多媒体内容设计：根据需求进行多媒体内容设计，以显示图像、视频、三维模型等多种形式的内容。在设计时，考虑到屏幕的特性和观众的需求，选择合适的内容形式并进行适当的设计和制作； 4、界面UI制作：基于对应的显示设备，制作互动内容时，使用专业软件创建具有高度细节和效果的UI，增强用户体验和交互性。 5、动画和特效设计：利用动画和特效可以为互动屏幕的内容增添生动和吸引力。使用动画软件和特效工具，可以为图像、视频和三维模型添加动态效果，如运动、形变、粒子效果等，以增加内容的视觉冲击力和吸引力； 6、触摸交互设计：设计互动内容时，考虑触摸操作的逻辑和界面布局，使用户能够直观地进行触摸操作，并实现相应的互动效果； 7.本地化后台信息管理，系统所展示的资料信息可在后台进行维护更新；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描进行更新，方便用户对系统进行维护。 8.无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等 | 1.显示屏选用与展厅设计风格相适应、尺寸适宜，全高清4K全彩显示。 2.支持多点触控； 3.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。 4.硬件配置要满足互动软件的使用。 | 1 | 套 |
| 6 | 校领导互动展示 | 1.能够实现多点触控操作； 2.平铺展示历任校领导照片，能够自动动态流动展示或拖拽查看或翻页查看；点击照片可以查看校领导详细信息； 3.支持搜索查询校领导信息及班子成员（关键字搜索姓名、年份等） 3、多媒体内容设计：根据需求进行多媒体内容设计，以显示图像、视频、三维模型等多种形式的内容。在设计时，考虑到屏幕的特性和观众的需求，选择合适的内容形式并进行适当的设计和制作； 4、界面UI制作：基于对应的显示设备，制作互动内容时，使用专业软件创建具有高度细节和效果的UI，增强用户体验和交互性。 5、动画和特效设计：利用动画和特效可以为互动屏幕的内容增添生动和吸引力。使用动画软件和特效工具，可以为图像、视频和三维模型添加动态效果，如运动、形变、粒子效果等，以增加内容的视觉冲击力和吸引力； 6、触摸交互设计：设计互动内容时，考虑触摸操作的逻辑和界面布局，使用户能够直观地进行触摸操作，并实现相应的互动效果； 7.本地化后台信息管理，系统所展示的资料信息可在后台进行维护更新；维护的信息直接放到指定文件夹，系统会自动扫描进行更新，方便用户对系统进行维护。 。无人触摸广告图播放、无人触摸自动返回主页、背景音乐、开机启动软件、自动关机等 | 1.显示屏选用与展厅设计风格相适应、尺寸适宜，全高清4K全彩显示。 2.支持多点触控； 3.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程桌面控制，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机，命令行等功能。 4.硬件配置要满足互动软件的使用。 | 1 | 套 |

3.视频展示点设置

根据展陈内容设置不少于9处音视频展示点，制作不少于2个电子相册（含照片50张以内），并根据采购人需求进行视频剪辑制作，详细要求如下：

| 序号 | 展示位置 | 展示内容 | 内容加工需求 | 展示及设备参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 序厅 | 学校宣传片 | 成品视频，无须加工 | 1.展示形式及展示设备的选用要符合展厅整体风格和展示内容需要，实现较好的展示效果； 2.屏幕分辨率≥4K超高清 3.屏幕比例16:9 4.能够实现集控管理，实现集控相关功能，如：远程视频投送，恢复出厂设置，检查系统更新，开关机等功能。 | 1 |
| 2 | 第一展厅 | 学校初创时期专题片 | 成品视频，无须加工 |  | 2 |
| 3 | 第一展厅 | 中央税务学校校歌 | 成品音频 |  | 3 |
| 4 | 第二展厅 | 学校60年代历史资料 | 可以提供素材，需要剪辑或制作电子相册 |  | 4 |
| 5 | 第三展厅 | 学校复校初期历史资料 | 可以提供素材，需要剪辑或制作电子相册 |  | 5 |
| 6 | 第五展厅 | 1996.5-2005.9期间视频 | 成品视频，无须加工 |  | 6 |
| 7 | 第五展厅 | 2005.9-2012.11期间视频 | 成品视频，无须加工 |  | 7 |
| 8 | 第五展厅 | 2012.11至今期间视频 | 成品视频，无须加工 |  | 8 |
| 9 | 五七干校特展区 | 淮滨马集五七干校影片 | 成品视频，无须加工 |  | 9 |

4.音频系统要求

校史馆内音频系统要能够实现如下功能：

（1）实现分区扩声，讲解员讲解的声音及各展陈区域的音频均只在相应区域扩声；

（2）能够实时监听校史馆各输出音源情况，并进行声源和扩声系统进行集中控制操作；

（3）主控能够分别与馆内各展览区域对话，能够推送音频到指定分区广播；

（4）选用设备信噪比≥85dB，声音保真度高。

5.场景还原设置

拟设计制作1处场景还原，还原比例接近1:1，可以结合壁布、成品道具等方式，无人物塑像雕像，内容为

（1）复校初期开学典礼。

6.实体沙盘设置

拟设计制作1-2处微缩沙盘，可嵌入展墙等位置，总面积不小于2平方米。

7.展品采集与复制

配合采购人进行展品的采集与复制。

## 三、展陈大纲

以下为《中央财经大学校史馆更新展陈大纲（暂定稿）》，知识产权属于我校，未经我校许可授权，不能以任何形式和理由擅自使用。

《中央财经大学校史馆更新展陈大纲（暂定稿）》

# 第一展厅：1949-1953年

## 国之初立，应运而生（1949.11-1953.8）

中华人民共和国成立前夕,财政经济极为困难，中国共产党必须尽快学习经济建设和治理国家的全新本领,稳定全国物价,统一财经管理。1949年7月,华北人民政府责成华北税务总局以“华北”的名义筹建税务学校,此乃“新中国财经院校之首府”。中央税务学校承袭红色财经基因，为统一财经工作做出重要贡献，并进行了大学化转型的尝试。

### 中央税务学校（初名华北税务学校）1949年11月～1952年6月

新中国成立之初，为适应新中国经济建设的需要，代行中央政府职权的华北人民政府财政部筹建专门税务学校，设税政、专卖、研究等班次。1949年11月6日学校正式成立。新中国成立后不久，由于国家建设对税务干部的急需，1950 年2月15日，中央人民政府财政部批复决定“将原华北税务学校改名为中央税务学校”。税校时期共培养4期1800余名学员，他们迅速走上工作岗位，成为新中国税务工作中的开拓者和骨干力量，为新中国统一税制，缓解税收混乱局面，统一财经工作，恢复国民经济和社会秩序，做出了巨大贡献。

### 中央财政学院1951年9月～1952年8月

为加强财经高等教育，1951年9月，中央人民政府财政部1951年第56次部务会议正式通过《筹办中央财政学院方案》。中央财政学院是新中国创办的第一所财政学院，设有财政、税务、会统三个系。学校在西皇城根22号院内新建楼房作临时校舍的同时，开始在四道口兴建新校舍，也就是现在的学院南路校区所在地。1952年6月27日，财政部决定中央税务学校并入中央财政学院。从税务学校到财政学院，我校实现了大学正规化的第一次提升，教学进一步规范，管理进一步完善。

### 中央财经学院1952年8月～1953年8月

1952年，全国高等学校院系调整，原北京大学、清华大学、燕京大学、辅仁大学的经济学系科与中央财政学院各系科合并成立了中央财经学院，主管部门由财政部调整为高教部。经过这次院系调整，学校汇聚了一批当时最顶尖的经济学、会计学、统计学以及社会学、历史学的专家学者。其中著名经济学家、教育家陈岱孙在学院成立后担任了主持工作的副院长。学校在制度建设和教学管理上向“大学化”迈出了坚实的一步。

# 第二展厅：1953-1978年

## 富国裕民，倍道兼行（1953.4-1960.1）

为适应国家经济建设尤其是过渡时期总路线对财经教育的新需求，1953年4月,中央财政干部学校成立，以“短平快”的形式,培养了一批国家急需的红色理财家,为安定人民生活、恢复和发展工农业生产创造有利条件，为顺利完成社会主义改造作出了贡献。1958年，中央财政干部学校与中国人民银行总行合并，成立中央财政金融干部学校，汇聚了当时全国最好的财政、金融师资力量，奠定了学校的学科发展方向。

### 中央财政干部学校1953年4月～1958年12月

### 中国人民银行总行干部学校1954年5月～1958年12月

社会主义改造时期，为了适应过渡时期国家经济建设的需要，政务院财政经济委员会在1953年4月13日批准开办中央财政干部学校，这是我国第一所专门的财政干部培训学校，由财政部主管。中央财政干部学校设置保险、税务、储备、基本建设拨款、会计、预算、企业财务管理等专业，学制为1年制或半年制的专修班。办学地点于1954年8月正式从西皇城根22号搬迁到四道口处。累计培训学员4363人，为社会主义改造的顺利完成、社会主义基本经济制度的建立做出了极大贡献。

1954年5月，中国人民银行总行开办中国人民银行总行干部学校（以下简称总行干校）。1956年总行干校接受了培养越南国家银行实习学员的任务，这是我校的第一批留学生。

### 中央财政金融干部学校1958年12月～1960年1月

### （中央财政金融学院成立前）

由于经济的发展和形势的需要，1958年12月，中央财政干部学校和中国人民银行总行干部学校合并，成立了中央财政金融干部学校，这次合并集合了财政和金融两大力量，奠定了学校以后的学科发展方向。学校由财政部和中国人民银行总行共同主管。学校基本任务是培训全国财政和银行系统在职省、地、县级领导干部，学制为一年，累计培训学员2000余人。干部培训的经验为学校后来承担全日制高等教育任务打下了坚实的基础，也塑造了学校教学中重视实践能力的特质。

## 应势而动，英才辈出（1960.1-1969.9）

为适应社会主义经济建设的需要，1960年1月，经中共中央财贸政治部正式批准，中央财政金融学院正式建立，学校开始持续开展全日制高等教育。中央财政金融干部学校同时保留,两块牌子一套人马。除受“文革”影响被迫停办外,学校干部教育与国民教育相结合,培养了大批引领中国经济发展的中坚力量。

### 中央财政金融学院1960年1月～1969年9月

### 中央财政金融干部学院1960年1月～1969年9月

1960年1月23日，经中共中央财贸政治部批准，中央财政金融学院正式建立，中央财政金融干部学校同时保留，两块牌子一套人马。学校设有财政、金融、会计、外汇等专业。由于文革的影响，学校于1969年9月停办，学校校舍划给北京卷烟厂。1960至1965年虽然只招收了5届学生，但这一时期的毕业生中可谓人才辈出，“中国财金黄埔”的名号也是因这一时期的人才培养成果而获得的。

# 特展（最东侧展厅）：1969-1978年

## 栉风沐雨，星火不熄（1969.9-1978.2）

由于文革的影响，学校于1969 年9月停办。1969 年11 月，中央财政金融学院全院教职工及家属、65 级学生大搬迁到河南省淮滨县马集公社。学校师生劳动之余不忘学习，保持着对知识的渴望和对学校恢复的期待。1973年9月，学校才完全解散，只在友谊楼（现在的校医院）保留有一处留守处，处理后续工作。而这一留守处成为了复校的火种。

# 第三展厅：1978-1996年

## 筚路蓝缕，赓续使命（1978.2-1987.12）

“文革”结束后，随着国家关于教育问题的一系列指示、文件发布，以及各类相关会议的举行，高等教育逐步走向正轨，我校在党和国家领导人的直接关怀下复校。十一届三中全会提出将党的工作重心转向经济建设，我校在服务改革开放和国家经济社会发展中逐步恢复和发展。

中央财政金融学院1978.2～1987.12

1978年3月，国务院批准恢复中央财政金融学院。10月12日，学校举办了复校后首届开学典礼。由于卷烟厂归还校舍进度十分缓慢，复校之初，学校办学异常困难。经过多方努力，直到1988年北京市卷烟厂才全部搬出。

这一时期学校不断提升办学能力，从复校初期的财政、金融、会计专业扩展到10个本科专业。1982年首获硕士学位授予权。学校教职工人数迅速增加，从复校初的138人增加到1032人。科研工作取得可喜成绩，创办了《中央财政金融学院学报》（现《中央财经大学学报》），为提高教学质量、解决国家改革开放初期的一些理论和实际问题发挥了积极的作用。

学校于1987年7月召开第一次党代会，此次党代会提出了“在不断提高教学、科研和管理水平的基础上，用十年左右的时间，把我院办成重点培养中高层次财政金融专门人才的、有关专业协调发展的、具有自己特色的全国重点财经院校”的发展目标，为学校下一阶段的发展指明了方向。

中央财政金融干部学校1978.2～1983.7

中央财政管理干部学院1983.7～1987.12

1979年10月，财政部批复同意中央财政金融干部学校挂牌，继续实行两块牌子一个领导班子的模式。学校在开展全日制高等教育的同时，继续承担着为国家培训财经干部的重任。1983年7月，中央财政金融干部学校更名为中央财政管理干部学院，转型成一所为全国财政、税务部门和银行系统培养在职干部的院校。1986年9月，中央财政管理干部学院院址迁至石景山福寿岭。1987年12月，中央财政管理干部学院与中央财政金融学院行政分开。1998年12月，中央财政管理干部学院并回中央财经大学，1999年福寿岭校址挂牌为中央财经大学西山分部，2000年2月中央财政管理干部学院正式撤销。

## 艰苦奋斗，矢志强国（1987.12-1996.5）

国际局势发生重大变化，学校坚定走社会主义道路的信心，提高坚持党的基本路线的自觉性。学校以邓小平同志“南方谈话”和党的十四大精神为指导，主动适应国民经济和社会发展的需要调整办学机制，建设成为高质量、高水平的全国一流财经院校。

中央财政金融学院1987.12～1996.5

1987年底，随着北京卷烟厂的全部搬离，学校终于可以一心一意办学。1993年6月，中央财政金融学院召开第二次党代会，提出了“把我院建设成为在国内外有较大影响的高质量、高水平的全国一流财经院校”，明确了学校这一时期的建设目标。

学校按照建立社会主义市场经济体制的实际需要推动改革。培养目标从主要为政府部门培养人才转变为主要为社会主义市场经济和企业培养应用型人才。1995年首次招收经济法和管理信息系统专业，结束了学校单一的经济管理学科办学的历史。1993年12月，国民经济计划和管理专业获得博士学位授予权，实现了博士点零的突破。学校在1995年招生1179人，首次突破千人大关。1992年，财政部批复同意学校招收外国留学生。1993年，国家教委同意学校在港、澳、台地区招收研究生。留学生教育开始起步。

# 第四展厅：1996至今

## 龙马奋进，财经砥柱（1996.5-2005.9）

1996年5月,学校由中央财政金融学院更名为中央财经大学，全面开启多科性大学的建设之路。2000年2月,学校划归教育部直接领导,学校抓住历史机遇,步入“入主流、办特色、建设高水平大学”的新时期。

1999年6月召开第三次党代会，确定“把我校办成在国内外有较大影响、教育管理质量一流、以经济学科和管理学科为主，法学、文学等相关学科相互支撑、协调发展的多科性大学”的发展目标。

这一时期，学校专业设置逐步健全，拥有了本科、硕士（含专业硕士）、博士、博士后的完整人才培养体系。1997年1月，金融学学科成为财政部部属院校首批重点学科，2002年1月，金融学学科被教育部批准为国家重点学科。2002年5月，国民经济学、财政学、会计学3个二级学科成为北京市重点学科。学校从2003年开始了全面系改院及学科专业调整，推动学校多学科专业的全面建设。

科研水平稳步提高，2004年9月，首都财经研究中心获批成为北京市哲学社会科学研究基地——北京财经研究基地。同年11月，中国精算研究院入选教育部普通高等学校人文社会科学重点研究基地。

学校对外交流合作不断加强，与国外大学联合培养学生。2000年开始开办留学生学历教育，真正意义的留学教育开始。

学校不断扩展办学空间，1996年9月，学校正式启用清河分部。2003年3月，进入建设沙河新校区的阶段。

## 奋楫争先，担纲扛鼎（2005.9-2012.11）

2005年9月，学校成为“211工程”重点建设院校，学校历史性地进入了快速发展的轨道。2006年12月，成为首批“国家985优势学科创新平台”项目高校。2012年4月，成为教育部、财政部、北京市共建高校。

这一时期，学校召开了两次党代会，进一步明确了学校的发展思路。2005年12月，学校第四次党代会提出“把中央财经大学办成一所有特色、多科性、国际化的研究型大学”的发展目标；2010年7月，第五次党代会确定“将中央财经大学建设成为有特色、多科性、国际化的高水平研究型大学”的发展目标。

这一时期，学校以提高人才培养质量为核心，认真实施国家项目，深化教育教学改革。2005年，《21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究》教学成果项目获国家级教学成果奖一等奖。2006年5月，成为首批国家大学生文化素质教育基地。2007年10月，成为首批“国家大学生创新性实验计划项目”实施高校。2010年7月，成为教育部开展专业学位研究生教育综合改革试点高校。

学校实现了从单科性院校向多科性大学的历史转变。2007年8月，获应用经济学一级学科国家重点学科、会计学二级学科国家重点学科。2012年教育部第三轮学科评估中，学校应用经济学排名全国第二。2011年10月，研究生院成立。

学校提升科研协同创新能力，一大批高水平科研机构在校内设立，不断涌现优秀科研成果。2008年5月，由我校主办的Annals of Economics and Finance被SSCI收录。2012年8月，学校首个协同创新中心“中国财政发展2011协同创新中心”揭牌成立。

学校大力扩展对外交流与合作，2006年1月，成为接收来华留学生政府奖学金项目高校。2007年3月，成为教育部“国家建设高水平大学公派研究生项目”高校。2007年12月，成为接收中国政府奖学金来华留学生院校。

学校产学研用结合服务社会，对口支援新疆财经学院（现新疆财经大学）、西藏大学、贵州财经大学、云南省临沧市等中西部高校和地方政府。2009年11月，中央财经大学科技园被认定为北京市大学科技园。2011年6月，学校金融产业园成为北京市政府支持的中关村科学城第三批建设项目。

学校办学空间和办学条件进一步改善。2007年9月沙河校区奠基，正式开工建设。同月，租用上庄校区作为清河分部替代校园。2009年9月，沙河校区启用。

## 中国特色，世界一流（2012.11至今）

党的十八大以来，学校进入一个新的发展阶段，2017年9月，学校应用经济学入列国家“双一流”建设学科名单。

2015年9月，学校第六次党代会提出深入推进“精英教育”“协同创新”“人才强校”“国际化”“依法治校”五大战略，全面建设高水平研究型大学。2021年9月，学校第七次党代会召开，开启全面建设特色鲜明的世界一流大学新征程。

学校大力推进教育教学改革，2018年“问题链教学法”荣获国家教学成果一等奖。法学教师团队、金融科技工程、财政与税务教师团队先后获评全国高校“黄大年”式教师团队。《中国金融学》入选首批中国经济学教材系列名单。金融科技专业虚拟教研室获批教育部首批虚拟教研室建设试点，并入选教育部虚拟教研室建设典型名单。持续获批国家级和北京市一流本科专业建设点。实现定向选调所有省份全覆盖。

学校着力推进科研协同创新，国家级科研项目数量屡创新高。2014年7月，中国互联网经济研究院成为北京市哲学社会科学研究基地——首都互联网经济发展研究基地。《财经法学》（中文）《高校马克思主义理论教育研究》《互联网与数字经济》（英文刊）等期刊纷纷创刊。

学校打造服务经济社会发展的财经平台，2020年粤港澳大湾区（黄埔）研究院揭牌。疫情期间，“财济荆楚”驰援湖北彰显中财大速度。举全校之力，助力宕昌县高质量打赢脱贫攻坚总攻战。2023年3月，北京高校大学生创业园（沙河园）正式启用，助力高质量就业创业。

学校充分发挥财经类高校特色办学优势，深入推进国际化战略，2013年11月，承办的第一家孔子学院在巴西揭牌。随后又承办了希腊色萨利大学孔子学院。截至2022年12月，与世界知名高校、国际组织及跨国企业等190余家单位建立了合作关系。

2021年7月，在庆祝中国共产党成立100周年大会上，中财大学子代表亿万青年发出了“请党放心、强国有我”的新时代青年宣言。430名中财大师生用歌声、献词和志愿服务表达对党的拳拳深情。2022年，志愿者圆满完成冬奥会和冬残奥会志愿服务，在服务国家大事中彰显中财大青年力量。

学校高光时刻频现。2022年初，央视《新闻联播》《朝闻天下》《新闻直播间》《新闻30分》等栏目多次报道我校《领航》快闪活动。2023年7月首届全球财经论坛吸引全球目光。9月，发起成立中外财经教育联盟，彰显“新时代财经报国排头兵”的作用与担当。11月，召开“坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设金融强国”专题研讨会，承办2023金融街论坛年会平行论坛，以实际行动回答好“强国建设、教育何为”“教育强国、中财大何为”这一时代命题。

## 四、执行标准

展陈的设计、制作、安装、施工等执行国家及地方、行业其他现行相关规范及标准文件及建设单位要求，包括但不限于以下内容：

《中华人民共和国建筑法》

《展台等临建设施搭建安全标准》（中国展览馆协会）

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2015)

《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS72-95）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2018）

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》（GB50325-2020）

《博物馆建筑设计规范》（JGJ66-2015）

《博物馆照明设计规范》（GBT23863-2009）

《馆藏文物保护管理技术规范》（2002国家文物局）

《建筑设计防火规范》（GB50016-2014/2018版）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2018）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2015）

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2016）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2017）

《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）

《CAD工程制图规则》（GB/T18229-2000）

《CAD通用技术规范》（GB/T17304-2009）

《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》（GB18580-2017）

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18581-2009）

《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2008）

《室内装饰装修材料胶粘中有害物质限量》（GB18583-2008）

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》（GB18585-2016）

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》（GB18586-2016）

《室内装饰装修材料放射性核素限量》（GB6566-2017）

《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》（GB16571-2012）

所提供的的货物必须为合格产品，符合国家质量标准、部颁标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，保证设备功能正常，各项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求。须提供在售全新设备，不得为停产型号或翻新机。

## 五、设计要求

（一）初步概念设计要求

1.整体要求

（1）展厅充分体现展示与育人结合，收藏与交流并重，科技与文化相辉，历史与未来交替的功能。

（2）通过文字和大量珍贵图片、宣传片与实物（含复制品）体现学校悠久与厚重的历史。

（3）作为校园文化的重要载体，成为师生学习校史知识，增强自豪感的重要平台。

（4）作为重要的宣传平台，成为各地校友、兄弟院校、社会各界人士了解学校发展的窗口，在国际交流中发挥重要作用。

（5）设计方案需要体现总体布展的设计构思、布局结构、风格特点，所有展示内容“统一设计、统一布展、统一施工”。

（6）布展主体结构：体现创新性与科技感有机融合、确保设计理念与展览主题高度契合、充分体现学校整体形象。

（7）分展区结构：场景式造型，形象分明，分展区结构与展示内容有机结合、协调统一，主题元素突出，亮点排布有序，展位空间最大限度合理利用。

（8）展陈手段要求：通过声、光、电等现代展陈手段的综合运用，充分展示产品的功能特性和技术优势。

（9）以纲为线：要求有清晰的展览，以大纲的脉络进行整体布局，以展示内容为核心，强调展示内容的关联性、延展性，强调参观路线与展示内容的结合。

（10）手段创新：在展示手段上通过造型设计、空间布局、环境创意、技术应用等设计手段创造展示空间，强调重点内容与事件的表现，做到内容与场景环境结合、与互动体验结合，注重展陈叙事的动静结合和观看效果。

（11）高效环保：展览要求各环节注重节俭、绿色环保、环境友好，符合设计布展需求。树立安全意识，进行安全教育，制定安全措施，加强安全管理。

2.空间组织

（1）空间布局要庄重大气，在不改变原有房屋结构的基础上，充分考虑观众的视平线高度和视野范围，将重要的信息和内容放在最有利于观察的位置；

（2）展品的摆放高度要考虑人体身高，不能让空间环境带来压迫感。

（3）展览空间布局科学合理,与展厅结构完美统一，空间衔接富有创意，做到布局得当，分割有致。

3.内容布局

（1）在内容布局上一定要主次有序、详略得当，将主要的信息内容突出，将那些不可缺少但不是很重要的内容放在次要位置；

（2）采用灵活多样的布局形式，避免版块内容过密，让人感到压抑；易碎、危险品和不允许触摸的展品等要做好保护，不宜放在儿童触手可及的高度上。

（3）准确地把握住展览各部分或单元的重点和亮点，相关创意设计突出思想性和艺术性。

4.装饰风格

（1）要营造特定的氛围配合展陈内容，让观众产生沉浸式的体验和感受；

（2）装饰风格要符合展陈内容相应的时代特征和学校特色，使人感到自然和谐、舒适怡人；

（3）装饰设计要从展览整体出发，研究确定在展览中什么部位进行装饰处理，并合理确定装饰的形式、纹样及花饰构图、隆起及粗细程度、色彩和质感等。

5.参观流线

（1）参观流线要简单便捷、方向明确、连续畅通、布置灵活，确保在观众人数较多时也不显拥挤；

（2）参观流线设计上要根据时间或重要节点，将反映展览主题的内容依次布局，同时将流线上的空间设计得张弛有度，使参观者的情绪可以随着空间跌宕起伏。

6.展陈手段

（1）对展品内容的解读要突出多样性、多元性和艺术性，采用美观大方的展板、异形展台展具、生动的场景复原以及先进的科技互动项目等。

（2）照明设计既要能够保证为观众提供良好的视觉环境，同时更要从保护展品的角度出发对光源、灯具、照明控制等进行设计，对展示空间内光的温度、显色指数、色温与温度匹配、均匀性、立体感、对比度、眩光等因素加以考虑，在最大程度上减少光学辐射对展品的损害。另外照明设计还要满足安全可靠、经济适用、技术先进、节约能源、维修方便等要求；

（3）展示道具设计要考虑展示道具的功能性和对展示文物的保护性；

（4）声光电等科技手段的运用要适宜，要以观者为中心，以内容为导向，在合理范围内把握好度，给观众以震撼的感官体验，起到画龙点睛的作用。

（5）为了更好的展示校史馆视频资源及展览素材，项目所有展厅内的基于电子动态显示画面总面积不小于35㎡的显示面积，展示分辨率及亮度依据展项功能，投标商进行详细设计。

（6）展厅内所有电子显示屏幕，需支持统一管控显示内容，管理后台可依据展区进行分区定义及管控，需支持前端显示管理员真实姓名，多人操作可实时显示，支持视频轮播，PPT轮播，文档轮播，直播信号源，支持讲解人员基于手机的内容投放控制，需兼容到交互点互动APP的使用。

（二）深化设计要求

1.在总体设计要求(包括展厅平面、空间效果、参观流线等)内容的基础上，进行深化设计(包括但不限于:展墙设计、版面设计、照明设计、展具设计、辅助展品设计等)。

2.展墙设计是对展陈空间进行分隔的实体，对展览做出区域划分，合理设计展线长度，使展厅空间变化有序，根据展览内容的需要和设计制定相应尺寸。要求突出主题、展览特色，材料使用要环保、新型、美观。

3.版面设计包括展墙设计排列，形式统一，主题突出，段落清晰，层次分明，科学地遵守平面构成中的形式美法则。

4.根据展览要求，设计展厅照明设施，应符合展览形制和类型的要求。

5.根据总体设计要求，设计展厅照明电路说明。

6.展具设计包括对展台、展托以及辅助展具等展示工具的设计。要求功能上设计必须恰当，确保展品的安全。主次分明，辅助展品不能喧宾夺主。

7.深化设计过程中，应随时跟采购人保持沟通，根据展陈内容和采购人需求调整设计方案，直到采购人满意为止。

（三）方案成果要求

1.初步概念设计方案内容（本次投标内容）

（1）总体概念设计方案及说明、展览布局图、参观路线图、轴测图、重要场景、空间效果图、主要版式设计图；

（2）重点展项效果图及简要技术说明；

（3）照明设计方案、展柜设计方案；

（4）展览智能控制系统、新媒体技术研发及应用方案；

（5）所供产品的参数与品牌；

（6）不限于以上规定的成果内容之外，其他辅助项目、创意项目的设计示意图或资料（可选项）。

2.深化阶段方案内容

（1）展览深化设计空间效果图及说明、展览布局图；

（2）展览内容版式排版图；

（3）重点展项效果图及相关实施方案说明；

（4）详细的照明设计方案、展柜设计方案；

（5）展览新媒体技术、智能控制系统等相关技术方案；

（6）采用的主要材料和设备、新技术、新设备、新材料的说明；

（7）展览施工制作图；

（8）施工进度安排；

（四）材料选用要求

1.使用的材料应有产品合格证、材质证明书。

2.使用的材料为环保材料E1级或以上。

3.使用的木材、织布、橡胶、装饰等制作材料一律选用B1 级防火材料。材料的燃烧性能应符合现行国家标准GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》的规定。

4.顶面材料应具备防火防水耐久性强等特点；地面材料应选择防滑耐磨易清洁的材料，如石材、木地板、地胶等；墙面材料要选择环保易清洁的材料，如瓷砖、玻璃、环保乳胶漆、木质造型等。所选材料均应符合国家相关标准和规定。

5.照明、电热器等设备的高温部位应采用岩棉、瓷管或玻璃棉等A 级防火材料隔热。

6.易蛀、易腐材料要进行防腐、防蚀处理。

7.玻璃钢材料厚度不允许有气泡、厚度不均、裂纹、破损、皱纹、色调不一致等缺陷。

8.展品外部如采用铝合金材料，须做阳极氧化处理。

9.图文版材料选用耐磨、耐脏、便于拆卸或更换的材料。

10.机械传动系统：

（1）展品中的主要销、轴应采用力学性能不低于45#钢的材料来制作；

（2）零部件用螺栓或销连接时，必须采取防松动和防脱落措施；

（3）传动皮带和滚子链应拉紧适度，其装配要求应符合GB50231-2009（机械设备安装工程施工及验收通用规范）的要求。

（五）设备选用要求

1.所选用的产品应当是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，符合展览需求的。

2.标准机电产品应选型合理，设备、元器件、零部件必须有出厂合格证和铭牌，其质量保证资料应完整、齐全。对于国家强制性规定3C 认证的产品，必须有“3C”认证标志。

3.对于非标准机电产品，应有质量检验报告等完整的质量保证资料。

4.选用的设备应易于维护、维修，维修空间具有较好的开敞性。

5.易损件应为易购件、通用件，避免使用非标产品。

6.用于操作的按键、手轮、手柄等应尺寸合理，操作界面人机关系友好，方便操作使用。操作按键的种类、规格应尽量统一。

7.对于多媒体类展品，交互设备须使用工业金属键盘、鼠标，触摸屏幕须有保护膜，保证长时间稳定工作。

8.所有展品的检修门均需配备通用锁。

9.每件展品均需按照实际，制作展品设备清单及备件清单，并依此制作展览资产明细及展览备件清单。

（六）开幕式及印刷品

1.开幕式初拟于展馆序厅部分；预计约50人。

2.展览简介约1000份；相关宣传品（含展览画册）约50本。

## 六、服务期及服务地点

## （一）服务地点：中央财经大学学院南路校区学术会堂北楼8层

（二）服务期： 于2024年5月20日前完成校史馆整体设计、安装布展及整体调试，并通过最终验收。

## 七、实施要求及验收标准

安装实施要求

（一）制作要求

1.按照采购人制作要求完成展项的优化和制作及整体安装调试，包括展台、电控系统软硬件、机械结构件、多媒体软件，完成展项背板展架、说明牌、图文版的优化设计和制作，完成展览整体布展设计及其他辅助件的安装和制作服务：

（1）各展项风格统一，总主题及各分区主题效果突出，能够体现展览内涵及科学思想；

（2）保证各展项安全稳定运行，形式效果精彩；大型展品易于拆分组装，便于运输；

（3）框架、图文版需根据展览主题、展品表现形式、巡展需求统一进行优化设计；

（4）展品及展架须稳固耐用、结构简单、耐磨耐脏，可实现快速拆装与分块运输，关键位置加强结构，必要时增加易拆卸式配重；

（5）展品结构及检修门等设计符合消防安全规定，并应便于维修维护；

（6）应在展品隐蔽处设置快速开关机按钮，或在展台内设置非接触式快速开关机装置，以便于对发生故障的展品快速进行关机和重启。

2. 展项制作须遵循国家和行业的各种安全标准和规范，全面考虑可能对人身和财产造成的安全隐患。

当安全性和其它要求发生冲突时，须严格服从安全第一的原则：

（1）所使用的各种材料不得给人员、设备和环境造成危害；

（2）结构安全稳固，易发生危险区域及运动构件应做好防护；

（3）电气设备安全可靠，带电展品须通过72 小时的通电测试；

（4）表面处理应光滑无缺损，无尖棱锐角等安全隐患；

（5）环境投射灯和展品照明灯，光强要适中，不使人产生眩目感、闪烁感；

（6）激光设备要有可靠的防护措施，以免人员受到照射；

（7）展品的音效不宜过大，必要时采取隔声、吸声、消声等措施,设备运行的噪音一般不得高于60dB；

（8）运行稳定可靠，能够经受观众高强度的使用行为和不规范的操作；

（9）所有存在安全隐患或人为造成损坏的位置应贴上醒目安全提示。

3. 部分需优化展项须以采购人提供的基础图纸及相关资料为参考，根据展览方案及制作要求对指定部分展品进行优化设计：

（1）展品优化方案和图纸经采购人审阅同意后才可进行生产制作；

（2）优化后展品须保证安全稳定，效果精彩，易于拆分组装，便于运输；

（3）优化后展品造型须体现展品内涵，外形、色彩、材料的设计与选用应美观耐用，符合展览主题。

4.展厅内部装修及技术标准

（1）合理划分展厅空间的使用，各展厅设计风格符合展览主题，避免雷同、单调。

（2） 顶部装饰:根据展览总设计方案，对展厅顶部进行重新装饰，做好基层处理，装饰贴面选择符合展厅功能要求，设定灯具照明管线位置，注重合理照明，处理好顶部装饰与墙体之间的交接和加固关系。

（3）展墙装饰:包括对墙体的整体基础装修，表面整体装饰，配合展厅内部环境和展示内容，墙体上的门窗既要适度通风，又要协调整体展厅内部环境。

（4）地面装饰要求：包括对地面的整体基础装修，表面整体装饰，配合展厅内部环境和展示内容，要协调整体展厅内部环境。

（5）装修过程不能改变房屋原有结构。

（二）电气要求

1.符合国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）。

2.展品的金属外壳应接地，电气设备必须安装地线，电源必须安装漏电、过载和短路保护等安全装置。

3.交付展项布置所需电料，总进线需满足所有展品同时最高负荷运行并保有余量。

4.电料配置需设置总配电柜，配置总空气开关及漏电保护器，各分展区设置配电柜并为每个用电展品安装单独的空气开关及漏电保护器。每件用电展品的展柜中还需安装单独的空气开关及漏电保护器，配电箱位置合理，并贴附该件展品电气原理图。

5.所有含电气设备的展品须设置通风散热口，对易于发热的电气部件、元器件应采取规范合理的散热措施，同时避免散热设施对观众造成伤害。

6.除非有特殊规定，观众所能触及的部件电压应≤24V。

7.电路布线强弱电须分离等。应根据电路图在导线两段标注线号。

8.所有展品必须有停电应急措施，确保突发停电时设备和人员安全、人员疏散和供电后系统复位。

9.计算机不能直接置于地面上，必须用支架或平台架起，或放置于机柜中。

10.电气连接和机械连接牢固可靠，须充分考虑电气设备在使用中受到的热、振动及其他机械应力作用，避免其连接的松动或脱落而造成电气、机械危险。

11.展览应配置专职电工，对现场临时安装、使用的各类电器设备、供电线路进行检查，杜绝用电现场安全隐患。

（三）电路及照明设施

1.设计展厅电路系统设计要求，能向观众提供良好的视觉环境，又能使光学辐射对其藏品的损害减少到最低程度。

2.展厅照明设计必须遵循有利于观赏展品和保护展品的原则，符合整体设计风格，烘托氛围，突出展品，达到安全可靠、经济适用、技术先进、节约能源、维修方便的要求。

3.展厅内照明设计要求，展品与背景的亮度比不宜大于3:1;在展厅入口处，应设过渡区，区内的照度水平宜满足视觉暗适应的要求。展厅中应设置应急照明和安全出口等设施。

4.合理设计展厅电路系统，根据展览方案，配置相应的照明设备。

5.配置的照明设备显色指数应≥90，防护等级IP20，能够实现对各展区的灯光的集控和分控。

验收工作

（一）验收标准

1.总体策划设计理念先进、新颖、有创意，能充分理解建设单位活动内容的深度和高度，整体布局科学、合理，充分体现科技感和国际化理念，契合主题。

2.主题突出，形式多样，内容与形式统一。重点、亮点营造和表现突出，有新意且视觉新颖、造型独特，有很强的参与性，高科技手段运用合理。展示形式设计完全为活动进行有针对性的考量，包括外形、颜色、材质及其它视听相关的方面。

3.空间划分明确、现场各区域布局合理、流线设计先进，视野开阔、通透大气，能够优于或满足采购人的功能需求。

4.施工方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强。能根据采购人要求及时调整施工进度。

5.安全防护和文明施工措施目标明确，管理体系健全。

6.项目实施进度目标明确，进度计划安排合理，措施到位，满足要求，针对性强。

7.所提供的货物均为符合国家或行业标准的正品合格产品，是货物生产厂商原造的，新的、未使用过的，满足厂家出厂标准，提供装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用说明书及其他随箱技术资料。

8.认真配合完成建设单位要求的其他相关工作。

9.施工过程中工程量如发生变化的需经采购人签字确认（未经采购人确认的工程量，在结算时不予计算）。

（二）验收后提交资料

1.展览的三维效果图；

2.展览装配图、电气图等；

3.图文版及说明牌的AI 文件及JPG 格式图片，文字内容的word 文件；

4.每件展品的合格证、保修卡和展品使用说明书。

5.展品主要设备及备件清单；

6.多媒体设备说明书、资料及保修单；

7.所有计算机多媒体类展品均需提供源代码及相关建模、素材等文件；

8.展览讲解词初稿。

注：1.以上图纸提交电子版U 盘3套。

2.所有图纸、软件程序、图文版、说明书原则上只署名中央财经大学，确有需要署名制作方名称的地方，经采购人确认后方可添加。

## 八、售后服务要求

1.售后服务期限：

电子设备提供不少于3年质保,装修工程质保期不少于2年，展柜、展板制作质保期不少于2年，终身免费技术支持。质保期内能够提供7*24小时响应，无偿更换由于设计、制作、安装、工艺、材料等方面问题造成的缺陷或故障零件，质保期后也能够对进行及时良好的维护。2年内每学期进行一次巡检和维护，终身免费技术支持，对于校史馆重要、大型活动应提供现场保障。在规定的质量保证期内，要对设计、制作、安装、工艺、材料等方面的问题造成的缺陷和故障负责，无偿更换由于上述原因导致的不合格零部件。如质保期内设备二次维修后仍不能正常工作，甲方有权要求乙方对设备进行立即更换。

2.保修期内，供应商在接到建设单位通知24小时内要到达现场维保，否则，采购人有权另派人维修，费用从质保金中按实扣除。

3.质保期后，供应商仍应保证及时良好的终身维护服务，提供技术咨询，设有7*24小时客户服务和咨询热线电话。各项设备设施在保修期后出现故障，对需更换的配件将以原厂原型号成本价提供。乙方在接到甲方通知后，48小时内到达甲方现场。

## 九、培训

供应商须承诺在展品验收后，按照采购人要求的时间对采购人相关人员进行不少于3 次技术培训，培训内容包括展品使用、原理讲解、展品维修、布撤展及运输要点等，培训地点由采购人提供，供应商不得向采购人收取任何费。

## 十、其他要求

（一）项目服务团队人员要求

1、供应商必须针对本项目组建专门的服务团队，配备专业的客户沟通人员、团队主要成员必须具备本项目所需的专业知识和多年此类项目经验，并在类似项目中担任相同角色。

2、为建立与采购人顺畅的沟通机制，供应商需明确由专人负责主动与采购人进行沟通，及时响应采购人制作需求，建立良好的沟通机制，将项目进行中遇到的问题、采用的解决方法、产生的阶段性成果等相关事项及时地反馈给采购人。

3、服务团队人员应具有良好的沟通协作能力和专业技能，具备相关专业的项目管理、工程施工管理的能力。

4、项目经理须具有相关展陈项目经理或负责人工作经验且具备五年以上时间，并附履历。拟投入本项目的人员（项目经理除外）需包含艺术设计、环境设计、美术等相关专业人员。

5、如有特种施工人员需持证上岗。

6、项目组成员均为投标单位在职在册员工，并提供人员社保证明，项目实施过程中未经采购人允许不得随意更换项目负责人及各主要管理人员；

（二）政策要求

1、中标单位必须严格遵守《大型群众性活动安全管理条例》、《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》等政府部门制定相关管理规定以及展馆制定的施工规章制度（成交单位需严格执行场地各项要求，签订相关安全责任书或缴纳施工押金等）。

2、依据北京市规划国土委、公安局消防局、民防局、住房和城乡建设委联合发布的《关于全面推行展陈图纸多审合一改革的实施意见》（市规划国土发〔2018〕83号）要求，内部改造项目须做展陈图纸设计文件审核，主要是对建设工程涉及公共利益和公众安全等方面进行整体安全性审查，同时结合消防、人防及质量安全等具体要求；内部改造项目应在正式施工前取得审查合格书。

3.严格落实党中央、国务院及北京市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》、《北京市人民政府关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》等有关法律法规和通知的要求，积极配合做好各项防疫工作。

（三）补充要求

投标人在预算内进行方案设计和建设，综合考虑方案设计、建设施工、设施改造、配套项目等各项费用进行综合报价，设计费、展陈服务费、设备购置费等单独列项，详细列出项目明细、服务量等信息。

2.项目造价信息没有相关产品和价格的，市场询价存在困难的特殊艺术品、视频、开发软件、特殊服务等项目价格，须在深化设计阶段提供合理依据（如类似项目合同清单等）供采购人参考。

3.中标供应商的深化设计须无条件的满足采购人相关修改需求，且积极配合调整采购人在深化设计过程中提出的各类问题，直至采购人确认，所有费用均包含在本次报价中。

（四）采购人提供的设备和场地支持如下：

1.设备类

以下所列涉及网络部署、安防系统部署以及馆内部分多媒体展示设备将由采购人提供（如下表），中标供应商应将这些设备纳入一体化设计和施工，并按照产品安装要求做好布线、安装、集成、调试等。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光投影机 | 1 | 台 | 数字展示 |
| 2 | 65寸商用显示器 | 3 | 台 |  |
| 3 | 98寸商用显示器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 交换机 | 2 | 台 | 网络部署 |
| 5 | 无线控制器 | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线AP | 6 | 台 |  |
| 7 | 门禁 | 1 | 套 |  |
| 8 | 监控摄像机 | 16 | 个 | 安防系统 |
| 9 | NVR录像机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 监控硬盘 | 2 | 个 |  |

2.消防类

在施工过程中不应改造墙面消防设施，所涉及到的顶层喷淋、烟感、新风系统等消防设施的改造将另行采购，不包含在本标书标的中。中标人应做好一体化设计。消防施工单位将配合中标人同步施工。

（五）知识产权要求

1.构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。未获得采购人授权的机构或个人对该版权内容进行复制、改编、分发、发布，或作其他用途的，将承担法律责任。

2.供应商提交的成果若与第三方有任何纠纷，由报价方负全责，与采购人无关。

3.报价方案不得包含任何侵犯他者知识产权的内容，否则由此产生的后果由报价方承担。

附件：展陈空间平面图