项目名称：后勤服务集团小型维修改造工程施工合作单位招标项目

项目编号：BMCC-GC24-0011

综 合 比 选 文 件

北京明德致信咨询有限公司

2024年4月

目录

第一章  综合比选须知	2

第二章  合同	11

第三章  响应文件格式	15

第一章  综合比选须知

北京明德致信咨询有限公司受北京语言大学的委托，对下述项目进行综合比选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加综合比选。

一、项目名称：后勤服务集团小型维修改造工程施工合作单位招标项目

二、项目编号：BMCC-GC24-0011

三、采购人：北京语言大学

四、项目基本情况：

1.预算：100万元；

2.服务期限：三年；

3.采购需求：本项目为保证学校后勤修缮工程项目顺利开展，拟引入综合得分排名前二的施工单位作为年度合作服务单位，综合得分排名第三的施工单位作为备选单位，负责校方施工合同金额为10万元以下的小型修缮工程，年度额度不超过100万元，双方签订框架协议，施工合作期为三年，第一年为试用期。

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目是否专门面向小微企业采购：否

（2）本项目是否接受分支机构参与投标：否；

（3）本项目是否属于政府购买服务：否

3.其他特定资格要求：

（1）具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；

（2）项目经理须为建筑工程专业注册建造师二级（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本)，且需承诺在入选后不随意更换项目经理；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；

（4）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

六、响应文件递交说明

1.文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层第一会议室

2.文件递交时间：2024年4月22日09:30

3.文件份数：正本一份，副本五份及电子版响应文件一份（U盘形式）。文件的正本须打印或用不褪色墨水书写。副本可采用正本的复印件。电子版响应文件应为正本的彩色扫描件。响应文件应胶装。正本、副本、电子版响应文件应分别密封递交，封面上需注明单位名称、项目名称、项目编号、包号等内容。

七、综合比选文件的购买

1.时间：采购公告发出之日至2024年4月16日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com，具体方式详见“其他补充事宜”）。

3.方式：只接受电汇或网银购买（注：汇款时必须备注BMCC-GC24-0011报名费，电汇或网银须于“获取文件截止时间”前到账）。

4.售价：人民币500元/包，售后不退

5.其他补充事宜：

（1）文件购买

1.1供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-GC24-0011”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

1.2银行账户信息，电汇购买比选文件、比选保证金及成交服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：GC24-0011标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

1.3电子版比选文件的获取：北京明德致信咨询有限公司官网“招标（采购）公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可下载电子版。

（2）问题咨询联系方式的说明：

2.1有关比选文件购买、成交通知书领取及服务费发票、保证金缴纳及退还事宜的联系电话：（010）82370045；

2.2有关比选文件技术部分的问题咨询：请拨打公告“项目联系方式”中项目负责人的联系电话。

2.3有关报名信息的疑问反馈，请供应商按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。

（3）本项目的公告发布媒介：仅在云采通高校采购联盟网站、北京语言大学官网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成投标人（服务商）的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

八、采购人、代理机构联系方式

1.采购人信息

名    称：北京语言大学

地址：北京市海淀区学院路15号

联系人和联系方式：宋老师；010-82303461

2.采购代理机构信息

联系人：王爽、周洁琼、吕绍山、万雅萌

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

联系方式：010-82370045、010-61192267

3.项目联系方式

项目联系人：王爽、周洁琼、吕绍山、万雅萌

电话：010-61192267

邮编：100083

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

九、 项目需求：

（一）修缮工程概况

为保证校内后勤修缮工程项目顺利开展，本项目为保证学校后勤修缮工程项目顺利开展，拟引入综合得分排名前二的施工单位作为年度合作服务单位，综合得分排名第三的施工单位作为备选单位，负责校方施工合同金额为10万元以下的小型修缮工程，年度额度不超过100万元，双方签订框架协议，施工合作期为三年，第一年为试用期。

（二）对投标单位要求

1.投标单位应具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，项目经理应为贰级建造师及以上资格。

2.施工期间应严格遵循校园管理，具有良好的配合度，能够与建设方共同服务好校内师生，较好地完成校内小修修缮工作。

3.施工单位应有固定人员驻场，以保证及时有效地对现场问题进行解决。

4.施工期间应严格按照甲方规定的施工时间进行作业，保障施工区域周边区域教学、生活正常进行，由施工造成的安全、扰民、临建保护等影响由施工单位自行解决。

5.入场后开工前、施工期间及暂停施工期间均应做好安全文明施工工作。对施工现场周边进行围挡，并做标志性安全提醒标牌。对周边现有设施、设备进行必要的保护，杜绝施工期间污染其他区域，施工现场安全生产标准化管理目标等级要求达标标准。

6.施工期间如需断电、断水等情况，需提前告知甲方，甲方协调后方可实施。期间的通知、安抚工作，由施工单位与学校后勤服务集团协同解决。

7.施工期间如涉及到同其他项目施工单位交叉作业等情况，应积极协调、配合。

8.施工期间施工单位须配备合格造价人员到场，如在施工过程中发生洽商项，所有经济类洽商在实施前需及时报甲方协商，甲方批准后方可实施，否则所有经济增项不予承认。如有暂估价材料，投标文件按招标清单之中给定材料价填报。

9.施工完成后，应按合同要求提交竣工资料，并配合甲方完成相关验收、备案等工作。

10.验收合格后，应按照合同要求向甲方提交相关结算资料，并配合结算及付款等后续工作。

（三）合作模式

1.工程项目采用清单计价，编制依据包括《房屋修缮工程工程量计算规范(2016-北京)》及其配套工程量计算规范、《北京市房屋修缮工程计价依据预算消耗量标准(2021)》及相关文件、建设单位提供的方案及技术要求、相关的标准(包括标准图集)规范和技术资料等;。

2.材料单价参照信息价，没有信息价的参照专业测定价和市场价，由双方共同确认。

3.人工费单价取房屋修缮工程信息价的平均值。

4.所有工程项目不计取水电费。

5.每个维修项目单独签订合同，合同及框架协议见附件。

6.所有工程项目结算时，须经学校审计部门结算审计，结算时以审计意见书为准。

7.两家入围单位采用轮候的方式确定。

8.根据学校施工特点，承包方式将包括以下两种方式结算：

（1）包工包料：根据最新定额计取施工费用，包含人、材、机、税金、安全文明施工费等费用。

（2）包清工：根据最新定额计取施工费用，包含人、机、税金、安全文明施工费等费用。所有维修材料由甲方提供，材料领取按甲方现有库房管理规定执行。甲方定期对包清工项目结算。

（3）计日工：每工价格不超过300元/人/天，投标单位投标时作为竞争性自行考虑。

（四）其他要求：

质量标准：合格；施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

十、供应商需提供响应文件的内容（包含但不限于）：

详见下文中的附件

（注：以上需提供的文件及表格请全部加盖供应商公章）

十一、评审

1、评委组成：

由甲方根据实际情况组织评审委员会

2、评审内容：

（1）获取综合比选文件和提交响应文件的时效性，响应文件的完整性规范性；

（2）供应商资格；

（3）采购人要求的相关承诺或声明；

（4）供应商所报其他能够证明其履约能力的相关材料。

3、评审说明：

评审委员会按照综合比选文件规定的评审标准、程序和方法对各供应商的资格进行评审。

4、评审标准：综合评分法，根据最终得分选出排名最高的3名供应商。

5、评审程序和办法：

5.1初步审核

有下列情形之一的为资格不合格的响应文件：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 申请人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效营业执照 | 有 | 需提供执照复印件并加盖公司公章 |
| 2 | 企业资质等级 | 具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质 | 需提供资质证书复印件并加盖公司公章 |
| 3 | 安全生产许可 | 有安全生产许可证 | 需提供复印件并加盖公司公章 |
| 4 | 项目经理 | 建筑工程专业注册建造师二级（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本)，且需承诺在入选后不随意更换项目经理 | 需提供注册证书、安全B本复印件，入选后不随意更换项目经理承诺，加盖公司公章 |
| 5 | 纳税证明 | 提供响应截止日前6个月内任意1个月的纳税证明材料 | 需提供复印件并加盖公司公章 |
| 6 | 财务状况 | 会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明 | 需提供复印件并加盖公司公章 |
| 7 | 社会保障资金缴纳记录 | 提供响应截止日前6个月内任意1个月的缴纳记录 | 需提供复印件并加盖公司公章 |
| 7 | 信用情况 | 申请人不能被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信惩戒人名录、政府采购严重违法失信行为记录名单 | 需提供相应截屏并加盖申请人公章 |

5.2

按采购文件要求进行评分，得分相同的按服务方案高低进行排名。

5.3

本项目按照排名选取前两名供应商为成交供应商，当初步评审后实质性响应采购文件要求的供应商不少于3家时，评审小组可以按照采购文件要求进行评审，否则本项目进行废标处理。

5.4评审办法

| 1 | 人力资源 | 项目经理 | 职称 | 高级或以上职称 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中级职称 | 1 |
|  |  |  |  | 中级以下职称 | 0 |
|  |  |  | 学历 | 大学本科（含）以上学历 | 3 |
|  |  |  |  | 大学专科学历 | 1 |
|  |  |  |  | 大学专科以下学历 | 0 |
|  |  |  | 业绩 | 近三年（2021年4月12日至本项目文件递交截止之日止）作为项目经理完成的房屋建筑工程或建筑装饰装修工程业绩，每有1个得1分，满分5分。（需提供合同关键页、竣工验收证明材料、可体现项目经理名字的证明材料复印件） | 5 |
|  |  | 技术 负责人 | 职称 | 高级或以上职称 | 3 |
|  |  |  |  | 中级职称 | 1 |
|  |  |  |  | 中级以下职称 | 0 |
|  |  |  | 学历 | 大学本科（含）以上学历 | 3 |
|  |  |  |  | 大学专科学历 | 1 |
|  |  |  |  | 大学专科以下学历 | 0 |
|  |  | 团队人员配备 |  | 专业齐全、人员架构科学合理 | 6-7 |
|  |  |  |  | 专业配备、人员架构略有欠缺 | 4-5 |
|  |  |  |  | 专业配备、人员架构基本合理 | 2-3 |
|  |  |  |  | 专业配备、人员架构不合理 | 0-1 |
| 2 | 企业管理体系 | 有效期内的质量体系、环保体系、职业健康安全管理体系认证 |  | 每有一项认证得2分，满分6分 | 6 |
| 3 | 企业业绩 | 企业近三年（2021年4月12日至本项目文件递交截止之日止）已完成的房屋建筑工程或建筑装饰装修工程业绩，每个1分，满分10分。（需提供合同关键页、竣工验收证明材料复印件） |  |  | 10 |  |
| 4 | 服务方案 | 对本项目的理解，针对校园施工的具体实施方案及措施等内容 |  | 方案、措施科学合理，针对性强 | 16-20 |
|  |  |  |  | 方案措施略有欠缺，针对性一般 | 11-15 |
|  |  |  |  | 方案措施一般，针对性弱 | 6-10 |
|  |  |  |  | 方案措施基本满足项目需求 | 0-5 |
| 5 | 服务质量、安全文明施工等保证措施 | 质量保证措施、安全文明施工、进度保证措施、施工期间应急保障措施、工程资料管理及成品保护措施、质保期服务方案等项目需求所要求内容 |  | 方案、措施科学合理，针对性强 | 22-30 |
|  |  |  |  | 方案措施略有欠缺，针对性一般 | 16-21 |
|  |  |  |  | 方案措施一般，针对性弱 | 8-15 |
|  |  |  |  | 方案措施基本满足项目需求 | 0-7 |
| 6 | 报价部分 | 满足文件要求且报价最低的有效响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=（评审基准价/报价）×10%（价格权重）×100 |  |  | 10 |  |

最后得分保留两位小数，按四舍五入原则。

十二、通知与确认

在评审结束后，北京明德致信咨询有限公司将对入围供应商进行公示，并向入围的供应商发出入围通知书。

十三、相关要求

1、入选服务费为：由入选人在领取中选通知书时交纳5000元。

2、提交响应文件有效期不得少于 90 日

第二章  合同

北京语言大学小型维修改造工程

施工合作协议书

建设单位（甲方）：北京语言大学

施工单位（乙方）：

按照平等互利、团结协作、优势互补、共同发展的精神，经甲、乙双方协商，甲方校内部分小型维修改造工程由乙方承担，双方就工程合作相关事宜达成如下协议：

第一条  总则

1.本协议自签定之日起有效期为一年（自   年   月  日至    年   月  日），协议期满前30日内，双方可协商续签事宜，若期满时仍未达成一致意见，本协议期满后终止。

2.甲乙双方均应遵守国家颁布的各项法律、法规和甲方依法制定的相关规章制度。

3.甲乙双方是独立、平等的关系，按照双方签订的施工合作协议进行合作范围内的施工活动。

4.小型维修工程是指总造价在10万元以内（不含10万元）的维修改造工程，其中包括突发性的应急工程。

5.乙方应是学校招标确定承担校内小型维修工程的施工单位之一，否则本协议无效。

第二条 合作模式及工程施工内容

1.甲方就校内年度小型维修改造工程与乙方建立相对固定的合作关系。

2.按本协议中规定的小型维修改造工程项目实施范围，每个小型维修改造工程项目，双方需另行签订《北京语言大学房屋建筑修缮及装修工程施工合同书》。

3.甲方暂不在本协议中确定小型维修改造工程项目的具体数量与规模，以甲方在协议有效期内的实际需求数量和规模为准。

4.乙方包工包料完成北京语言大学小型维修改造工程，施工用水、用电由甲方提供。

5.项目预算由甲方确定，其中单项总价超过3000元的材料，列为暂估价，品牌及单价由甲方确定。发包人在工程预算中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的招标规模标准的，应由承包人提供材料。

6.工程施工完成后，由甲方对工程进行验收，乙方根据实际完成工程量做出工程结算，甲方审核后报审计部门审计。

第三条 甲方权利及义务

1.甲方负责乙方承担的维修改造工程的日常管理。

2.甲方为乙方工作人员提供住宿，住宿人员要遵守甲方宿舍管理规定。

3. 甲方定期对乙方的施工行为（工期、质量、安全，文明施工）进行综合评估，如发现乙方违反施工合作协议或施工合同，甲方有权解除与乙方签订的施工合作协议，并要求乙方限期离校，限期三个月。三月内乙方所有人员及物资撤离出校，超期未撤离时，乙方应按甲方所在地同区域房屋租赁费市场价双倍向甲方缴纳占用房屋费用，直至乙方人员全部离校。

4.甲方有权根据工程状况及乙方的技术力量、管理水平、人员配备、文明施工、服务满意度等方面的因素对施工项目进行分配并对工程项目进行过程控制和质量监督。

5.为了使乙方顺利完成维修改造工程，甲方有义务协助乙方协调与校内各单位的关系。

6.甲方有权与所有经学校招标选定承担学校小型维修工程的施工单位分别签订本协议书。

7. 疫情期间，甲方有权检查乙方疫情期间的施工管理工作，若发现有违反甲方规定的防疫要求情况，甲方有权勒令乙方停止施工，并终止合同，一切费用由乙方承担。

第四条 乙方权利及义务

1.乙方须遵守政府相关法律、法规及甲方各项规章制度。

2.乙方须服从甲方的工作安排和日常管理，驻校施工人员要办理居住证并填写驻校员工花名册，报送甲方备案。

3.对突发性应急工程，乙方必须备有应急预案，保证随叫随到。如果因乙方未及时抢修造成甲方损失，损失由乙方承担，损失费用将由甲方在工程结算款中扣除。

4.在校施工期间，乙方要配备施工管理人员，规范组织施工，加强员工的安全、文明施工教育。乙方负责人应对工人的安全住宿、安全操作、安全施工负责，出现一切事故均由乙方负责。

5.乙方应按照国家有关规定给工人办理工伤保险等各项保险。

6.乙方入驻学校施工时，须交纳进校施工保证金20000.00元，（保证金作为乙方履行施工责任期间工期、质量、安全、履约的保证，资金使用根据本协议、施工安全协议等协议内容的具体条款规定使用）保证金在施工合作协议中止时退还部分或全部。

7.乙方完成维修改造工程所用的材料须经甲方验证后方能投入使用，乙方应具有先行支付包工包料费用的经济实力，并按规定承担工程竣工后的保修责任，保修期按照保修合同具体规定执行。

8.乙方保证特种作业的施工人员均持有国家规定的相应资格证件。若因无证人员错误施工造成甲方的经济损失，乙方应承担赔偿责任，甲方有权从工程结算款中直接扣除相应的损失金额。

9. 疫情期间，乙方应严格按照甲方和住建委发布的相关防疫通知中的要求执行安全生产施工工作，同时积极配合甲方的疫情防控管理。

第五条 预结算编制依据

乙方所实施维修改造工程的预算、结算，均依据《北京市修缮工程预算定额》、《北京市房屋修缮工程预算定额》、《北京市电信通讯工程定额》、《北京市园林绿化工程预算定额》等现行规定制定。根据专业测定价、信息价、市场价，人工工日单价依据工程施工期内《北京工程造价信息》中间价计取，工程量据实结算。工程预算由甲方制定，结算由乙方编制，工程结算须经监理单位或甲方审核同意，达成一致意见后交审计部门审核，审结金额作为工程支付依据。

第六条 工程结算

每项工程竣工验收合格结算审核完毕后，一次付清全部款项97%，另外3%作为工程质保金，待质保期满后视质保情况全部或部分支付，付款方式为支票或转账，质保期两年。

涉及甲方抢修工程等零星用工，按人工工日单价依据工程施工期内《北京工程造价信息》中间价计取（含全部费用，税金另行计取）。

第七条 附则

1. 本协议履行过程中若发生争议时，双应方协商解决，如经协商仍无法达成一致意见，任何一方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

2.本协议一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

4. 项目发生时，双方将签订《北京市房屋建筑与市政基础设施限额以下小型工程施工合同》（BF—2023—0216）

（以下无正文）

甲  方：（盖章）                     乙  方：（盖章）

负责人：                            负责人：

年   月   日                         年   月   日

第三章  响应文件格式

注：本章文件均需加盖供应商公章

申请书

致： 北京语言大学

为响应你方  年  月  日的     [项目名称]   综合比选邀请，下述签字人愿参与本次综合比选，提供综合比选文件中规定的相关证明材料，提交下述文件并且证明全部说明是真实的和正确的。

（1）我方的资格声明，各有1份正本，5份副本，电子版1份（U盘word、pdf（盖章后的彩色扫描件）各一份）。

（2）下述签字人证明本响应文件中的内容是真实的和正确的。

（3）本项目提交响应文件有效期为 90 日。

（4）我方在提交响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或评审小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

供应商名称（公章）：

供应商授权代表（签字）：

地址：

传真：

邮编：

电话：

附 录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 日工费 | 元 |
| 服务期限 |  |
| 比选有效期 | 日历天 |
| 质量标准 |  |
| 施工现场安全生产标准化管理目标等级 |  |
| 备 注 |  |

供应商：                                          （盖章）

企业法人代表：                                      （签字或盖章）

编制日期：                                      年     月     日

附件1：申请函

致：北京语言大学

我公司参加                     的项目，并按要求提供相应的响应文件，我公司保证所提供的资料真实可信，如提供资料不真实，一经发现，同意贵校永久取消我公司在贵校的评审资格，我公司愿承担由此产生的一切后果。

法定代表人或供应商授权代表（签字）：

单位：（盖章）

联系人：                            手机：

座机：                              传真：

附件2：法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字盖章生效,特此声明。

法定代表人签字或签章_______________________________

被授权人（供应商授权代表）签字_______________________________

公司盖章：

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件，正反面复印件均需加盖供应商公章

附件3：综合比选需提供的资质文件

附件3-1    有效的企业法人营业执照及有效的资质证书

说明：具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，项目经理须为建筑工程专业注册建造师二级（含）以上，具有安全生产考核合格证书(简称B本)，且需承诺在入选后不随意更换项目经理。

附件3-2   纳税证明复印件

说明：纳税证明可提供响应截止日前6个月内任意1个月的纳税证明材料。证明材料可以是缴费的银行单据、税务机构开具的证明等（提供复印件。若供应商在近6个月内依法可以不缴税的，应出具相应的说明）。须加盖供应商公章。

注：依法免税或零报税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税证明文件。（提供近一个月的证明文件即可，格式自拟）

附件3-3   　财务状况报告

会计师事务所出具的财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、供应商在响应文件中，必须提供供应商2022年度经会计师事务所审计出具的财务报告复印件并加盖供应商公章（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章）。

2、如供应商无法提供财务审计报告，则需提供在响应文件规定提交日前三个月内银行开具的资信证明复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，原件无须加盖供应商公章）。若提供的是复印件，评审小组保留审核原件的权利。银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件3-4    社会保障资金缴纳记录

说明：提供响应截止日前6个月内任意1个月的缴纳记录（可提供复印件）。证明材料可以是缴费的银行单据、公司所在社保机构开具的证明等（自行编写无效）。不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件（复印件）证明其不需要缴纳社会保障资金。须加盖供应商公章。

附件3-5   近三年经营活动中无重大违法记录声明

我单位在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

若采购人在本项目采购过程中发现我单位近三年经营活动中有重大违法记录，我单位将承担因此引起的一切后果。

供应商授权代表（签字）：

供应商(盖章)：

日期：

注：

1、信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

2、信用信息查询截止时点：同比选截止时间（文件提交截止时间），由采购代理机构查询；

3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网站查询截图打印稿形式与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

附件3-6 综合比选文件要求的和供应商认为必要的其他资格证明文件

注：以下证明文件均需提供原件或复印件并加盖公章

1.相关单位一览表

供应商应如实列出和本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的单位名单并加盖公章。

| 与供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |
| 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| 2 | …… |
| 3 | …… |
| … | …… |

供应商授权代表（签字）：

供应商公章：

日期：____________________

注 ：（1）如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

（2）单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

（3）控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

附件4：需提供的业绩证明文件（格式自拟）

附件5：供应商认为需要补充的其他资料（格式自拟）