项目名称：北京语言大学逸夫楼展厅设计项目

项目编号：BMCC-ZC24-0415

综 合 比 选 文 件

北京明德致信咨询有限公司

2024年5月

目录

第一章  综合比选须知	1

第二章  合同格式	18

第三章  响应文件格式	22

第一章  综合比选须知

北京明德致信咨询有限公司受北京语言大学的委托，对下述项目综合比选。欢迎对此项目有意向且承接能力符合要求的供应商前来参加综合比选。

一、 项目名称：北京语言大学逸夫楼展厅设计项目

二、 项目编号：BMCC-ZC24-0415

三、 采购人：北京语言大学

四、 预算：99万元

五、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目是否专门面向小微企业采购：否

（2）本项目是否接受分支机构参与投标：否；

（3）本项目是否属于政府购买服务：否

（4）本项目（是）接受联合体投标

3. 其他特定资格要求：

（1）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

（2）投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一采购包的政府采购活动；为某一采购包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

六、响应文件递交说明

1、文件递交地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第四会议室

2、文件递交时间：2024年6月3日09:30

七、综合比选文件的购买

时间：采购公告发出之日至2024年5月23日，上午9:00至11:30，下午13:00至17:00（北京时间，下同。非法定工作日只能电汇或网银购买文件）

地点：

1、北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（现场购买）

2、线上报名获取（具体方式详见“其他补充事宜”）

方式：

1、现场购买（只接受现金）

2、电汇或网银购买（线上报名需采用该方式购买）

售价：人民币500元/包，售后不退

方式：

1、详细报名及获取采购文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号，完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。），报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

（2）银行账户信息，电汇购买采购文件、投标保证金及成交服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-XXXX标书款或保证金或服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

（3）采购文件的获取：

1-电子版：明德致信公司网站“采购公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

2、本项目本次分包进行采购，投标人在购买招标文件时须明确登记并只能按所登记包号进行投标。投标人在购买招标文件后，如果决定变更登记的信息，应在购买文件截止时间前补交齐相关费用并书面通知项目负责人，否则变更信息将不予认可。

八、采购人、代理机构联系方式

1.采购人信息

名    称：北京语言大学

地址：北京市海淀区学院路15号

联系人和联系方式：李老师；82303946

2.采购代理机构信息

联系人：张乐、马腾、王经理

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

联系方式：010－61192275、82370045

3.项目联系方式

项目联系人：张乐、马腾、王经理

电话：010－61192275、82370045

邮编：100083

传真：010－82370049

电子邮箱：bjmdzx@vip.163.com

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室（北四环学院桥东北角）

九、 项目内容：

（一）采购标的

一、	概况

1.项目名称：北京语言大学逸夫楼展厅设计项目

2.项目方案地点：北京语言大学逸夫楼一层（除逸夫报告厅外）

3.项目现状：逸夫楼为上世纪九十年代末建设，除逸夫报告厅之外一层需设计室内占地面积约600㎡，大厅天花板漏水；集贤厅装修风格老旧，利用率低；值班室、准备间占用大量空间且服务功能有限；内院空间约173㎡，目前现状完全荒废；楼梯周围空间没有很好利用，提款机的存放占据空间且不美观，逸夫楼外立面老旧,需优化设计面积约300㎡。详细现状内容见现场勘查情况和建筑物各专业竣工图。

二、设计依据

1.我校提供的改造范围楼体建造相关建筑图纸。

2.国家及北京市相关的设计最新规范。

三、	设计范围及内容

逸夫楼一层包含门厅、前厅、集贤厅、值班室、工作间、卫生间、内院、走廊共计约773平米，外立面_约300平米，包含装修设计及二次深化设计，按照国家设计规范出具设计图纸，施工图纸等文件。提供施工现场服务工作。

四、	设计要求

对逸夫楼一层除报告厅以外的场地进行重新布局设计，对逸夫楼正面及侧面外观进行优化设计，在设计中，充分考虑到中法两国的文化特点，以法式风格为主搭配中国元素，将两种文化有机的融合在一起，体现中法人文交流的主题。空间需求包含：

1.	中法人文交流空间展厅

2.	可进行戏剧、音乐表演、工坊、直播等活动的剧场

3.	可容纳10人的VIP贵宾接待室

4.	可作为逸夫报告厅及中法人交流空间配套休息及举办简餐的休息区域

5.	配套2间洗手间、一间服务间、一间储物室

6.	对内院的室外庭院进行景观方案设计

7. 对逸夫楼外立面进行优化设计

五、设计主要工作

应标时需提供：

1. 概念方案设计

1)	设计说明，针对项目特点的设计理念

2)	风格定位（元素来源）与各空间意向图、手绘效果图

中标后设计要求：

2. 方案设计阶段

1)	方案设计说明

2)	方案设计及效果表现

3)	建筑尺寸平面图

4)	室内平面布置图

5)	地面材料铺装图

6)	天花吊顶图

7)	各主要空间效果图

8)	各空间主要室内材料及实物样板

9)	各空间主题、配色（含硬装、软装整体效果）。

10)	软装概念方案，软装方案总体构思说明

3.	初步设计阶段

1)	方案深化设计设计说明、工艺构造说明

2)	平面图纸系列

原始平面图

室内平面布置图

地面铺装布置图

地面铺装布置图

天花吊顶图

天花灯具布置图

机电末端点位图

3)	立面图

4)	墙体剖面图

5)	固定饰面节点细部详图

a)	典型细部节点做法大样图

b)	门表图及构造图

c)	物料手册

《装饰材料/成品选型手册》（含主材及主要辅材）

《五金洁具选型手册》

《活动家具、地毯材料手册》

《装饰灯具材料手册》

4.	施工图设计阶段

1)	图纸封面深度要求：包括工程名称、图纸名称、编制单位、编制时间；图纸目录深度要求：包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅。

2)	施工图设计说明深度要求:有关设计依据、设计标准、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等。

3)	材料明细表深度要求：包括材料编号、使用部位、主要规格等；严禁在施工图纸上提供供给商信息。

4)	平面布置图深度要求：包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差；可将立面索引图合并在此图中，但不可索引任何剖面；尺寸标注在平面布置外围需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸。

5)	天花布置图深度要求：包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高及尺寸标注。

6)	地面材质图深度要求：地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高；活动家具及可移动的地需删除。

7)	天花尺寸图深度要求:包括天花造型、窗帘盒及灯具相对尺寸、天花使用材料、各部位的标高；可将天花造型大样索引和天花剖面索引合并在此图中。

8)	隔墙定位图深度要求：包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸；不同材料隔墙的做法详图索引。

9)	立面图深度要求：包括立面造型、尺寸:面饰材料名称、尺寸:立面上房间门的名称、尺寸：电气开关插座等相对位置尺寸；造型的剖面结构索引、主要立面材料基层做法索引、立面上不同材料衔接的节点大样索引；立面图名称前的索引编号需对应平面图编号中的立面索引编号进行反向索引。

10)	剖面图

11)	节点大样图

12)	材料选型

13)	家具和陈设品选项

5.	景观设计，包括重要景观节点深化设计、场地竖向、种植设计、照明灯光设计、景观小品设计、水景设计（如有）、材料选择等。

6.	施工配合阶段

1)	审查施工图，完成审图报告（PDF）；确认施工材料及模型；配合精装修工程招标。

2)	按甲方要求提供施工现场服务工作，负责检查设计效果落实情况，能够准确把握实施过程中的关键风险点，发现和解决设计成果及实施过程中较为复杂的技术问题。

五、	成果要求：

1．中标服务商在签订合同后，按照设计周期，在提交设计成果时应包含以上提到的设计理念、设计方案、效果图、施工图等纸质版文件4份，电子版文件一份。

2.设计周期：方案设计10个自然日以内，初步设计（含修改）15个自然日以内，施工图绘制20个自然日以内

服务地点：甲方指定地点

验收标准：按采购文件要求验收

踏勘集合时间：2024年05月28日14：30（北京时间）。

报备信息：

供应商需在2024年05月27日17:00前，将踏勘信息发送至190024015@qq.com

| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 手机号 | 单位名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商应在响应文件中对上述内容逐项做出明确承诺或声明等说明，并在“服务偏离表”中逐项列出，并具体到某一页

2.本项目所属行业：其他未列明行业

3. 项目属性：报价分值≥30分为货物报价分值＜30分为服务（只针对本项目）；

项目属性为货物的采购中可能涉及部分服务，项目属性为服务的采购项目中可能涉及部分供货，详见第一章，如未明确要求则不涉及

4. 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策

5.相关政策：

5.1进口产品

5.1.1	指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.1.2	本项目是否接受进口产品第一章。

5.2	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1	中小企业定义：

5.2.1.1	中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

5.2.1.2	供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3	在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4	以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2	监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3	残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

5.2.3.1	安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10人）；

5.2.3.2	依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3	为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4	通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5	提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6	前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4	本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6	小微企业价格评审优惠的政策调整：见第一章《评标方法和评标标准》。

5.3	政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1	政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2	采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3	如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4	非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第一章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

6、文件的正本须打印或用不褪色墨水书写。副本可采用正本的复印件。电子版响应文件应为正本的彩色扫描件。响应文件应胶装。正本、副本、电子版响应文件应分别密封递交，封面上需注明单位名称、项目名称、项目编号、包号等内容。

十、评审

1、评委组成：

由甲方根据实际情况组织评审委员会

2、评审内容：

（1）获取综合比选文件和提交响应文件的时效性，响应文件的完整性规范性；

（2）供应商资格；

（3）采购人要求的相关承诺或声明；

（4）供应商所报其他能够证明其履约能力的相关材料。

3、评审说明：

评审委员会按照综合比选文件规定的评审标准、程序和方法对各供应商的资格进行评审。

4、评审标准：综合评分法，根据最终得分选出排名最高的1名供应商

5、评审程序和办法：

5.1初步审核

有下列情形之一的为资格不合格的响应文件：

（1）不符合供应商合格条件或资质、资格证明文件不全的；

（2）不按要求签字、盖章的；

采购文件中要求加盖单位公章或要求单位盖章的，是指与投标人名称全称相一致的“行政公章”，加盖其他“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章视为无效；投标人如为自然人，自然人本人签字即可。

签字指签字人亲笔签字

（3）未按要求递交保证金的；

联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力

（4）报价超过预算

（5）将一个采购包中的内容拆开投标；

（6）响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（8）响应文件有效期少于采购文件要求

（9）供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（10）按要求报名

（11）不存在实质性格式文件未按要求提供

（11）其他不按要求填写的响应文件；

5.2

按采购文件要求进行评分，得分相同的按技术部分得分高低进行排名

5.3

递交响应文件的供应商只有1家或2 家时，可分别转为单一采购或按照比选文件要求进行谈判或评审。

评审小组根据采购文件和供应商递交的响应文件进行评审。当初步评审后实质性响应采购文件要求的供应商不少于2 家时，评审小组可以按照采购文件要求进行评审

5.4评审办法

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、评审价 |  |  |  |
| 1 | 评审价 | 即满足采购文件要求且响应价格最低的评审价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分=(评审基准价／该供应商的评审价)×10 | 10 |
| 二、商务部分 |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 供应商近三年(2021年5月01日起至本项目采购公告发出之日，以合同签订日期为准)，实施过的类似业绩.每提供一个类似业绩得2分,最高得 10 分。 注: 1.提供完整的合同复印件并加盖盖供应商公章。 2.未按要求提供完整材料的，不得分:一个单位分年度多次签订的案例仅计入1个案例;同一个项目，分两期或以上建设完成的，计入1个案例。 | 10 |
| 3 | 供应商实力 | 具有有效期内的质量管理体系认证，得2分 | 5 |
|  |  | 项目经理需具备设计类的高级工程师证书，得3分 注:证书需为人力资源和社会保障部门颁发 |  |
| 三、技术部分 |  |  |  |
| 4 | 人员配备 | （1）人员及设备配备满足采购件要求，团队成员经验丰富、分工明确，得10分 （2）人员及设备配备较为充足，分工较为明确，得7分 （3）人员配备方案混乱，分工较差，得4分 （4）本项未提供，不得分 | 10 |
| 5 | 技术响应 | 完全满足采购文件第一章“九、项目内容”的，得满分，每有一项不满足扣2分，扣完为止 | 8 |
| 6 | 服务质量保证 | （1）服务内容承诺细致、成果满足用户的技术标准，服务体系完备，得10分 （2）服务内容承诺较为细致，服务体系较为完备，得7分 （3）服务内容承诺混乱，服务体系有明显缺失，得4分 （4）本项未提供，不得分 | 10 |
| 7 | 方案设计 | 方案设计： 对方案设计全面的全面性，是否满足设计任务书规定的技术要求，能否重点突出与主题创意相一致性，进行评审； （1）方案内容全面、合理，切实满足用户需求，得12分； （2）方案内容较全面、合理，可以较好的满足用户需求，得9分； （3）方案内容不全面、不合理，存在重大缺漏，不能满足用户需求，得6分。 （4）未提供不得分 | 12 |
| 8 | 整体设计风格方案 | 整体设计风格与北京语言大学形象和中法人文交流空间风格的协调性、展示内容和形式的一致性，进行评审 （1）方案内容全面、合理，切实满足用户需求，得10分； （2）方案内容较全面、合理，可以较好的满足用户需求，得7分； （3）方案内容不全面、不合理，存在重大缺漏，不能满足用户需求，得4分。 （4）未提供不得分 | 10 |
| 9 | 设计立意方案 | 对设计立意明确性、是否具有亮点、是否具有特色、是否具有创新性与可行性进行评审： （1）方案内容全面、合理，切实满足用户需求，得10分； （2）方案内容较全面、合理，可以较好的满足用户需求，得7分； （3）方案内容不全面、不合理，存在重大缺漏，不能满足用户需求，得4分。 （4）未提供不得分 | 10 |
| 10 | 平面布置与功能设计方案 | 对平面布置与功能设计的合理性、协调性，进行评审 （1）方案内容全面、合理，切实满足用户需求，得10分； （2）方案内容较全面、合理，可以较好的满足用户需求，得7分； （3）有基本的方案设计内容，能基本满足用户需求，得4分； （4）方案内容不全面、不合理，存在重大缺漏，不能满足用户需求，得1分。 （5）未提供不得分 | 10 |
| 11 | 设计选材 | （1）材料选择得当，符合公共安全、消防规范，完全满足用户需求，得5分； （2）材料选择略有不足，不完全符合公共安全、消防规范，不完全满足用户需求，得3分； （3）材料选择较差，不完全符合公共安全、消防规范，不能满足用户需求，得1分 （4）本项未提供，得0分。 | 5 |
| 注： 1.以上证书均需在有效期内，上述证书需提供证书复印件并加盖供应商公章,按规定需要年度监审的，需要提供有关的监审标识或附监审报告页，否则不得分。 2.以上证明文件、证书均需提供复印件并加盖供应商公章，未按要求提供视为不满足。 |  |  |  |

十一、通知与确认

在评审结束后，北京明德致信咨询有限公司将对入围供应商进行公示，并向入围的供应商发出入围通知书。

十二、

联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供文件中序号附件3的证明文件。

3、本文件其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。

4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。

十一、

（1）提交响应文件有效期不得少于 90 日

（2）成交服务费：

按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行，按成交金额差额定率累进法计算，由中标人在领取成交通知书时交纳。

原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100（含）以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500（含） | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000（含） | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000（含） | 0.5% | 0.25% |
| 5000-10000（含） | 0.25% | 0.1% |
| 10000-100000（含） | 0.05% | 0.05% |
| 1000000（含）以上 | 0.01% | 0.01% |

（3）

比选保证金：所投项目（包号）总预算的2%（注“保证金需精确到元，元后面（小数点后）的金额不用考虑四舍五入，直接省略即可，如100.7635元，则汇100元即可”）,供应商需在文件递交时间前，以现金、电汇或网银形式提交，否则视为无效响应，如一招多年的项目，总预算为每年预算*所招年数

十二、供应商需提供响应文件的内容（包含但不限于）：

详见下文中的附件

（注：以上需提供的文件及表格请全部加盖供应商公章）

第二章  合同格式

### 合同编号：

北京语言大学逸夫楼展厅

设计项目

设计服务合同

委托人（甲方）：北京语言大学

设计人（乙方1）：

设计人（乙方2）：

签 订 日 期：2024年  月

目 录

第一部分	合同书	1

第二部分	合同条款	5

1.	适用法律	5

2.	定义	5

3.	委托服务范围及要求	7

4.	服务成果及时间要求	7

5.	合同价款及付款方式	7

6.	合同价款变更	10

7.	甲方的权利及义务	10

8.	乙方的权利及义务	10

9.	违约责任	11

10.	合同的解除和终止	12

11.	知识产权	13

12.	保密	13

13.	不可抗力	13

14.	通知和送达	14

15.   合同附件	16

- 合同书

委托人（甲方）：北京语言大学

住      所：

法定代表人：

电      话：

传      真：

设计人（乙方1）：

住      所：

法定代表人：

电      话：

传      真：

设计人（乙方2）：

住      所：

法定代表人：

电      话：

传      真：

在本协议中，乙方1与乙方2合称“乙方”，甲方与乙方合称“双方”。

依照《中华人民共和国民法典》以及国家、北京市有关法律、行政法规、规章，并结合 北京语言大学逸夫楼展厅室内设计项目（暂定名） 的实际情况，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担  北京语言大学逸夫楼展厅室内设计项目（暂定名）室内设计服务 事宜达成一致意见，特订立本合同，以资共同遵守：

- 项目概况

  - 项目名称：北京语言大学逸夫楼展厅设计项目（暂定名）

  - 项目地点：北京语言大学逸夫楼（中国北京市海淀区学院路15号）

  - 项目规模：室内面积约600㎡，景观庭院约173㎡，外立面约300平米

- 合同文件的组成

  - 本合同由下列文件组成，构成本合同的文件应被视为是能互相说明的，互相补充的，具有同等法律效力。

      - 第一部分 合同书

      - 第二部分 合同条款

      - 合同附件

附件1：北京语言大学逸夫楼展厅室内设计项目设计服务范围

附件2：项目团队成员

附件3：合同价款组成明细表

  - 甲方和乙方在本合同履行过程中所共同签署的补充协议均应被视为本合同的有效补充。

- 本合同及补充协议中的有关词语含义与本合同第二部分《合同条款》中赋予它们的定义相同。

- 乙方向甲方承诺，按照本合同的约定，承担本合同文件约定范围内的所有工作，并高效优质完成。

- 甲方向乙方承诺，按照本合同注明的期限、方式、付款条件、币种，向乙方支付设计服务费。

- 合同生效

本合同自双方   签字及盖章  后生效。

- 合同份数

本合同一式  捌 份，具有同等法律效力，甲方执  肆 份，乙方1、乙方2各执  贰 份。

| 委托人（甲方）： 北京语言大学（盖章） | 设计人（乙方1）： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） | 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 税务登记证号： 纳税主体身份： 住 所： 账 号： 开户银行： 开户行联行号： | 日期： 年 月 日 税务登记号： 纳税主体身份： 住 所： 账 号： 开户银行： 开户行联行号： |
| 设计人（乙方2）： （盖章） |
| 法定代表人或委托代理人： （签字或盖章） |
| 日期： 年 月 日 税务登记号： 纳税主体身份： 住 所： 账 号： 开户银行： 开户行联行号： |

- 合同条款

- 适用法律

本合同的签署、效力、执行、解除、终止、争议解决等均受中华人民共和国法律之管辖和约束。设计人及委托人应严格遵守并实施与本合同项下工程有关的所有中华人民共和国国家及地方法律、法规、命令、规则、规程和办法。

- 定义

  - 词语定义

本合同中下列措词及用语应当具有本条款所赋予的含义。

    - 本工程：是指甲方根据政府有关部门签发的相关批准文件而建设的工程项目，即北京语言大学逸夫楼展厅设计项目（暂定名）。

    - 合同文件：合同书中所约定的组成本合同的所有文件。

    - 合同书：是由甲方和乙方共同签署的用于明确当事人合同关系的文件。

    - 合同条款：是根据有关法律、法规规定，并根据本工程的设计服务活动的实际需要，明确合同当事人主要权利义务的文件。

    - 委托人：是委托本合同约定设计业务的一方，即北京语言大学，及其合法继承人，本合同文件中简称“甲方”。

    - 设计人：是指承担本合同约定设计服务业务和责任的一方，即          ，本合同文件中简称“乙方1”；                  ，本合同文件中简称“乙方2”。本合同文件中乙方1与乙方2合称“乙方”。

    - 项目成员：指乙方具体负责实施本设计合同约定服务的人员，详见附件二《项目团队成员》。乙方不得擅自更换项目成员及负责人，如确有必要更换应当经甲方书面同意，且更换后的人员应与投标文件所确定的人员的主要条件一致或更优。

    - 甲方负责人：指由甲方任命的负责管理合同履行的代表。

    - 甲方负责人姓名：           ，联系电话：

甲方执行代表姓名：          ，联系电话：

    - 乙方负责人：指由乙方任命的，并经甲方书面同意的，负责合同履行的代表。

    - 乙方1负责人姓名：          ，联系电话：

    - 乙方2负责人姓名：          ，联系电话：

    - 天（日）：指一个公历日，每连续的24小时按照一天计算。除非合同文件另有约定，合同文件内所说明的天数，均为日历天数。

    - 工作日：按照中国法律规定的，除法定节假日之外的法定工作日。

    - 合同价款：指甲方和乙方在合同书中约定，乙方按照合同文件约定完成设计服务范围内的全部服务，甲方支付乙方的全部费用。

    - 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应当承担的责任。

  - 解释

    - 合同文件中出现的标题只起索引和内容提示作用，标题本身不构成合同文件的一部分，在对合同文件进行解释时不应当考虑。

  - 书面形式

    - 除非合同文件另有约定，合同文件中的任何条款所述及的由合同各方所发出的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应当是书面形式。

    - 任何书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应当由人工送达并取得书面签收，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明。

  - 语言和文字

除非甲、乙双方另有约定，本合同的所有合同文件的制订、解释和说明、过程中的往来函件及乙方提交的所有成果文件均应当使用中文。

- 委托服务范围、服务成果及时间要求

    - 乙方的服务范围、服务成果及时间要求详见附件一：《北京语言大学逸夫楼展厅设计项目设计服务范围》。

- 合同价款及付款方式

  - 本合同的合同价款：

含税总合同价款：

人民币：                     （RMB             元）

（1）不含税合同价款：

人民币：                      （RMB            元）

（2）税金金额（税率6%）：

人民币：                      （RMB            元）

  - 上述合同价款是乙方按照合同约定完成全部工作后甲方需支付乙方的全部费用，包括各阶段的技术咨询费、设计费，人员薪金及津贴、办公费、通信费、保险费，各阶段成果文件（包括设计图纸）的编制、制作，派相关技术人员到项目现场参加各阶段所需的相关会议的差旅费，效果图数量30张（效果图数量超过 30 张后，超出部分效果图费用为     元RMB/张）；

  - 付款方式

    - 本合同的付款周期及付款比例：

| 付费次序 | 付款阶段 | 付款节点 | 付款比例 | 乙方1付费金额（万元） | 乙方2付费金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订后 | 合同签订后 | 20% |  |  |
| 2 | 方案设计服务阶段 | 乙方提交了方案设计阶段的成果文件后 | 20% |  |  |
| 3 | 初步设计阶段 | 乙方提交了初步设计阶段的成果文件后 | 20% |  |  |
| 4 | 施工图设计阶段 | 乙方提交了施工图设计阶段的成果文件后 | 30% |  |  |
| 5 | 施工及竣工验收配合 | 乙方及时有效解决该阶段现场相关专业问题，项目通过竣工验收后 | 10% |  |  |
| 6 | 合计 |  | 100% |  |  |

乙方应当按照本合同约定的付款时间向甲方提交付款申请书，并附上根据合同规定当期已完成的工作内容、合同价款变更（若有）等相应的证明文件。

    - 甲方在收到乙方提交的付款申请书及相应资料后应于5个工作日内进行审核，并确定付款金额后向乙方发出付款证书或提出审核意见。甲方向乙方发出付款证书并收到乙方有效发票后10个工作日内将相应款项支付乙方，乙方应当保证在甲方付款之前提交等额合法的增值税专用发票。

    - 除非另有约定，甲方按本合同约定支付价款时，应汇入乙方指定的下列账户：

乙方1收款人名称：

收款人地址：

开户银行名称：

开户银行地址：

开户银行帐号：

行号：

乙方2收款人名称：

收款人地址：

开户银行名称：

开户银行地址：

开户银行帐号：

行号：

    - 甲乙双方确定合同价款以人民币支付、结算。

  - 发票要求

    - 发票质量要求

乙方向甲方所开具的发票应当包含：具体金额、增值税发票专用章、开具时间等内容，确保发票无瑕疵。

    - 发票开具及送达

      - 乙方应当按照甲方发出的付款证书中确定的付款金额开具发票送至甲方，甲方完成发票认证后，按照4.3.3.的约定向乙方支付相应款项。

- 合同价款变更

  - 在合同履行过程中，如果乙方提交的成果文件经甲方确认后，因原设计方案发生重大变更，导致室内布局颠覆性变化、设计风格调整等，甲方应当向乙方发出书面调整指令。

  - 如果上述书面调整指令将使乙方产生额外费用时，甲乙双方需商定和确认合同价款变更价格。

  - 合同价款变更的其它约定发生特殊情况时，甲乙双方另行签订补充协议。

- 甲方的权利及义务

  - 甲方有权随时向乙方了解乙方应完成相关设计服务工作的进展情况及质询乙方提供的服务，乙方应当在收到甲方的质询之日起3个工作日内向甲方做出书面答复。

  - 甲方应当在乙方按照本合同约定履行相应职责时，按照本合同的约定及时支付乙方相应合同价款。

  - 甲方应当向乙方提供与工程有关的为乙方开展设计服务工作所需要的工程资料。

  - 甲方应当督促其他相关单位配合乙方的服务工作。

- 乙方的权利及义务

  - 乙方按照约定完成设计服务工作后有权按合同约定收取设计服务费。

  - 乙方应按行业标准及甲方提出的服务标准和要求，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料、全套图纸及文件，并对其成果的科学性、准确性、经济性、完整性负责。如甲方委托的当地设计院，依据国家技术规范、标准和规程对乙方提交的成果文件提出合规性意见时，乙方应当及时予以调整和修改，在【7】工作日内提交修改后的成果文件，确保满足国家技术规范、标准和规程的要求。

  - 乙方应依据合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，为甲方提供优良的设计服务。

  - 乙方有义务向甲方和甲方所委托的其他相关单位进行合同项下的工作内容交底、阐明及答疑，并在本项目实施过程中及时协助甲方处理有关问题。

  - 设计服务过程中乙方与甲方紧密配合，甲方对方案的合理修改意见乙方应予以采纳。

  - 在履行合同义务期间，乙方应当按本合同约定向甲方报告设计服务工作进展情况，并接受甲方对各阶段工作进度实施的监督。

  - 乙方在合同履行期间应当与其它相关单位共同协作配合。

- 违约责任

  - 甲方的违约责任

    - 甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款，并在收到乙方发出的催款通知后10日内仍未支付乙方相应合同价款的，则甲方除需支付当期应付的合同价款外，还应向乙方支付延期付款滞纳金（逾期一天的滞纳金为当期应付合同价款的千分之三）。

    - 由于甲方未按时向乙方提供相关资料，致使乙方不能按时完成相应阶段的工作，则乙方完成相应阶段工作时间顺延并且不承担违约责任。

    - 甲方无故解除本合同的，且乙方已提供服务的，甲方应根据乙方已完成的工作量，支付乙方已完成部分的合同价款。

  - 乙方的违约责任

    - 乙方无故解除合同的，若乙方已提交甲方并被甲方接受的成果文件工作量占本合同约定工作量的比例不足以达到甲方已付款的比例时，乙方应返还甲方超付的服务费。若乙方解除合同导致甲方无法实现本合同目的的，乙方应退还所有已支付款项并承担违约责任，给甲方造成损失的应承担相应赔偿。

    - 若非因甲方原因，乙方未按照本合同约定要求及期限向甲方提交各阶段成果文件，应按甲方当期应付合同价款的千分之三承担违约责任。

    - 若乙方开具的增值税专用发票不符合税务规定，则应当承担由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于补缴的税款、滞纳金、罚款以及诉讼费、律师费、相关差旅费等其他损失。

- 合同的解除和终止

  - 发生下列情形的，乙方有权解除合同：

乙方按本合同约定向甲方提交了相应的付款申请，甲方在约定的时间内既未出具付款证书也未向乙方出具对乙方提交的付款申请的书面意见，或在乙方提交付款申请后10个工作日内未将相应付款支付乙方，在乙方书面催告该等事项后的10个工作日内仍未改善的，乙方可解除合同或暂停执行全部或部分业务。本合同解除后，甲方应当在10个工作日内，向乙方付清乙方已完成的全部工作的服务费用。

  - 发生下列情形的，甲方有权解除合同：

非因甲方原因，乙方未按照本合同约定期限向甲方提交各阶段成果文件，经甲方书面催告该等事项的10个工作日内仍未改善的，甲方可解除合同并要求乙方承担违约责任。

  - 除本合同另有规定外，甲乙双方按上述规定行使解除及终止本合同权利时，应当以书面方式向对方发出通知，在该通知送达对方时，本合同自动解除。

  - 由于政策变化、不可抗力及甲乙双方之外原因导致本工程暂停或缓建，使本合同不能如期履行，经双方协商，可暂时中断本合同，乙方应妥善保存已完成工作的资料。待引起中断的事件结束后，乙方在收到甲方继续履行本合同的书面通知后7日内，开始继续履行本合同约定的内容。

  - 经双方协商一致并共同签署合同解除协议后，本合同即可解除。

  - 乙方完成本合同所有工作并收到甲方所有相关服务费用后，本合同自动终止。

- 知识产权

  - 乙方向甲方交付的成果文件的知识产权归甲方所有。若合同被提前终止，与本项目有关的乙方已制作的所有本项目的成果文件的知识产权在甲方支付已制作成果文件的对应费用后也应属于甲方。

  - 乙方向甲方保证，其在履行本合同过程中因需要而可能使用的所有材料均没有侵犯任何第三方的知识产权，并且保证承担因乙方侵犯第三方知识产权所产生的任何权利主张、诉讼或者仲裁的责任。该权利主张、诉讼与仲裁造成甲方损失的，乙方应当赔偿甲方的直接经济损失。

  - 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露与本项目有关的产品图纸等技术经济资料。非经甲方的书面同意，乙方不能对与本项目有关的图纸等技术资料做出本项目之外的任何使用或/和处分。

  - 乙方征得甲方书面同意后可免费使用项目名称等用于企业宣传、展览、著作及论文撰写。

- 保密

  - 若乙方与第三方合并、被第三方兼并或被第三方直接或间接控制，则乙方不得向该第三方披露甲方任何的保密信息；乙方应立即将甲方提供的保密信息归还甲方，或根据甲方的要求予以销毁；但如事先获得甲方的书面同意，乙方可继续使用该保密信息。

  - 未经甲方事先书面同意，乙方不得以任何形式、为任何目的使用或向第三方透漏有关本工程的信息，否则甲方有权索赔。

- 不可抗力

  - 不可抗力是指超出了一方所能合理控制的范围，在受影响方加以合理的注意之下仍不能预见、不可避免并不能克服的客观事件，其中包括但不限于地震、台风、海啸、火灾、水灾、战争、罢工、政府禁令等。

  - 在本合同生效期间，遇有不可抗力的一方，如不可抗力事件直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行时，应于48小时内将事件的有关情况书面通知给其他各方，并应在不可抗力事件发生后15日内，提供政府相关部门出具的不可抗力事件发生的证明文件，并向其他各方提供不可抗力的详细情况，及本合同不能履行或者部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件。遭受不可抗力的一方可以免除履行合同的责任或可以延期履行合同，他方无权要求损害赔偿。

  - 不可抗力事件发生后，合同双方均应当采取有效措施防止损失的扩大；若遭遇不可抗力的一方未采取有效措施导致损失扩大的，应就扩大的损失承担赔偿责任；若其他方未采取有效措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求遭遇不可抗力的一方承担赔偿责任。

  - 不可抗力事件消除后，双方应根据实际履行能力协商决定是否继续履行本合同，若不可抗力事件发生之日起6个月内，双方仍无法达成一致意见，或合同仍不具备履行条件的，合同双方均可向对方发出解除合同的通知，在该通知送达对方时，本合同自动解除。

- 通知和送达

  - 在本合同中，除非另有规定或双方另行书面约定，任何一方向对方发出的通知、指令或函件均应采用书面形式，并在下列任一情形下视为送达并生效：

    - 由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日期；

    - 专人送达，收件人签收时；

    - 通过传真发送并收到完整标明相应的传真号码的书面或电子确认书时；

    - 由特快专递发送，以收件人签收日为送达日，收件人拒绝签收的，以寄出日后第4个工作日为送达日。

    - 任何一方通过电子邮件形式向对方发送或抄送书面文件的，自进入对方邮件系统之日即视为送达。本协议约定的电子邮件地址为各方共同确定的电邮地址。

  - 双方送达地址如下：

甲    方：[北京语言大学]

地    址：[            ]

邮    编：[        ]

电    话：[       ]

传    真：[       ]

电子邮件：[       ]

收件人：  [       ]

乙  方 1：[        ]

地    址：[            ]

邮    编：[        ]

电    话：[        ]

传    真：[        ]

电子邮件：[        ]

收件人：  [        ]

乙  方 2：[        ]

地    址：[             ]

邮    编：[        ]

电    话：[        ]

传    真：[        ]

电子邮件：[        ]

收件人：  [        ]

如果双方经合同确认的送达地址信息发生变更，应在3日内及时通知其他当事人，其他当事人实际收到变更通知前作出的送达仍有效。

  - 各方中的任何一方可通知另一方其名称、相关收件人、地址或传真的变更情况，该通知的生效日仅限于以下日期之一：

    - 通知中有明确的日期且该日期为通知发出日算起的5个工作日后，则该日期为变更生效日；

    - 如果通知中没有明确的日期，或者虽有明确的日期但该日期为通知发出日起算的5个工作日内，则变更生效日为通知发出日起算的第6个工作日。

- 争议解决

    - 甲、乙双方发生争议，应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

- 合同附件

下述合同附件是本合同条款的组成内容，与本合同条款具有同等法律效力：

附件1：北京语言大学逸夫楼展厅室内设计项目设计服务范围

附件2：项目团队成员

附件1

北京语言大学逸夫楼展厅设计项目

设计服务范围

- 第一阶段：概念方案设计阶段

- 设计说明，针对项目特点的设计理念

- 配合建筑设计，完善空间平面优化

- 风格定位（元素来源）与各空间意向图、手绘效果图

- 各空间色调和选材风格意向

- 有助于完善方案的内容

- 成果向甲方公司汇报并获得甲方书面确认后方可进入下一阶段设计

- 第二阶段：方案设计阶段

- 方案设计说明

- 方案设计及效果表现

- 建筑尺寸平面图

- 室内平面布置图

- 地面材料铺装图

- 天花吊顶图

- 各主要空间效果图

- 各空间主要室内材料及实物样板

- 各空间主题、配色（含硬装、软装整体效果）。

- 软装概念方案，软装方案总体构思说明

- 特殊定制品专项设计（如大型主题雕塑等）

- 成果向甲方公司汇报并获得甲方书面确认后方可进入下一阶段设计。

- 第三阶段：室内初步设计设计阶段

- 方案深化设计设计说明、工艺构造说明

- 平面图纸系列

原始平面图

室内平面布置图

地面铺装布置图

地面铺装布置图

天花吊顶图

天花灯具布置图

机电末端点位图

- 立面图

- 墙体剖面图

- 固定饰面节点细部详图

- 典型细部节点做法大样图

- 门表图及构造图

- 物料手册

《装饰材料/成品选型手册》（含主材及主要辅材）

《五金洁具选型手册》

《活动家具、地毯材料手册》

《装饰灯具材料手册》

- 第四阶段：施工图设计阶段

- 图纸封面深度要求：包括工程名称、图纸名称、编制单位、编制时间；图纸目录深度要求：包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅。

- 施工图设计说明深度要求:有关设计依据、设计标准、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等。

- 材料明细表深度要求：包括材料编号、使用部位、主要规格等；严禁在施工图纸上提供供给商信息。

- 平面布置图深度要求：包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差；可将立面索引图合并在此图中，但不可索引任何剖面；尺寸标注在平面布置外围需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸。

- 天花布置图深度要求：包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高及尺寸标注。

- 地面材质图深度要求：地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高；活动家具及可移动的地需删除。

- 天花尺寸图深度要求:包括天花造型、窗帘盒及灯具相对尺寸、天花使用材料、各部位的标高；可将天花造型大样索引和天花剖面索引合并在此图中。

- 隔墙定位图深度要求：包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸；不同材料隔墙的做法详图索引。

- 立面图深度要求：包括立面造型、尺寸:面饰材料名称、尺寸:立面上房间门的名称、尺寸：电气开关插座等相对位置尺寸；造型的剖面结构索引、主要立面材料基层做法索引、立面上不同材料衔接的节点大样索引；立面图名称前的索引编号需对应平面图编号中的立面索引编号进行反向索引。

- 剖面图

- 节点大样图

- 材料选型

- 家具和陈设品选项

- 第五阶段：招标及施工配合阶段

- 审查施工图，完成审图报告（PDF）；确认施工材料及模型；配合精装修工程招标。

- 按甲方要求提供施工现场服务工作，负责检查设计效果落实情况，能够准确把握实施过程中的关键风险点，发现和解决设计成果及实施过程中较为复杂的技术问题。

北京语言大学逸夫楼景观设计服务范围

- 完成景观方案设计并通过业主认可.

- 完成景观设计深化，包括重要景观节点深化设计、场地竖向、种植设计、照明灯光设计、景观小品设计、水景设计（如有）、材料选择等。

- 完成景观初步设计，并得到业主确认；

- 完成景观施工图设计，并配合施工招标；

- 完成现场配合

设计周期及成果提交

- 提交成果应包含设计理念、设计方案、效果图、施工图等纸质版文件四份，电子版文件一份。

- 设计周期：方案设计10天以内，初步设计15天以内，施工图绘制20天以内。

附件2

项目团队成员

| 序号 | 姓名 | 性别 | 在本项目中拟任的岗位 | 所属单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

第三章  响应文件格式

注：本章文件均需加盖供应商公章

申请书

致： 北京语言大学

为响应你方  年  月  日的     [项目名称]   综合比选邀请，下述签字人愿参与本次综合比选，提供综合比选文件中规定的相关证明材料，提交下述文件并且证明全部说明是真实的和正确的。

（1）我方的资格声明，各有1份正本，5份副本，电子版1份（U盘word、pdf（盖章后的彩色扫描件）各一份）。

（2）下述签字人证明本响应文件中的内容是真实的和正确的。

（3）本项目提交响应文件有效期为 90 日。

（4）我方在提交响应文件之前，未曾为本项目提供过规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，也没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。贵方或磋商小组可通过“信用中国”网站（www.creditchina. gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询，我方完全接受查询的结果。

供应商名称（公章）：

供应商授权人签字：

地址：

邮编：

附件1：申请函

致：北京语言大学

我公司参加                     的项目，并按要求提供相应的响应文件，我公司保证所提供的资料真实可信，如提供资料不真实，一经发现，同意贵校永久取消我公司在贵校的评审资格，我公司愿承担由此产生的一切后果。

法定代表人或供应商授权代表（签字）：

单位：（盖章）

联系人：                            手机：

座机：                              传真：

附件2：法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（供应商名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的响应，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字盖章生效,特此声明。


法定代表人（即授权人）签字_______________________________

被授权人（供应商授权代表）签字_______________________________

公司盖章：

附：法定代表人和被授权人身份证正反面复印件

附件3：综合比选需提供的资质文件

附件3-1    法人营业执照

【提供法人营业执照（事业单位投标提供事业单位法人证书，非企业专业服务机构投标提供执业许可证，自然人投标提供身份证）复印件加盖公章，须按国家有关规定年检合格】

附件3-2

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

（一）	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）	我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）	我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）	与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

被授权人签字：

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2.其它证明文件

附件4：需提供的业绩证明文件

格式自拟

附件5：其它（格式自拟）

1、服务承诺

2、相关服务方案

3、项目组人员配备情况及证明文件

4、其他…

附件6：

报价单

1.采购编号：

2. 项目名称：　                              单位：人民币

| 包号 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 元 |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

注：

1. 请务必注意单位，报价填写错误后果自负，未按要求报价属于无效响应

2.评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步审核供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，供应商需在评审委员会规定的时间内提供证明其报价合理性的书面依据，不能证明其报价合理性的或者未提供书面依据的，评审委员会视其响应文件无效。

3. 报价单应按响应文件要求的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）

4. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正

4.1递交的开标一览表（报价单）与投标文件中开标一览表（报价单）内容不一致的，以递交的开标一览表（报价单）为准；

4.2投标文件中开标一览表（报价单）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价单）为准；

4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价单）的总价为准，并修改单价；

4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标分项报价表

（格式示例一，适用于设备采购）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/生产厂家 | 产地 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主设备/系统及标准附件 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 培训 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

（格式示例二，适用于多种设备报价）

项目编号/包号：________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/ 生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

（格式示例三，适用于服务类项目）

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表(签字):

日   期：

附件7：服务偏离表

供应商名称:___________ 采购编号:______________ 包号:__________

| 序号 | 服务项 | 采购文件条款号 | 采购内容 | 响应内容 | 偏离 | 说明（证明材料所在页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … |

供应商授权代表签字：____________________

供应商(盖章):

附件8:

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

附件9

联合协议

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、	由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、	______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、	联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。

四、	牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

六、	______负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

七、	______负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。

八、	本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

九、	以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、	其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：______					 联合体成员名称：______

盖章：______                           盖章：______

联合体成员名称：______

盖章：______

日期：_____年______月______日

注：联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书。

### 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）（实质性格式）（如有）

拟分包情况说明（如有）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占该采购包 预算金额的 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| 2 |  | □中型企业 □小微企业 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：

（1）本表仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时填写，非因“为落实政府采购政策”而进行的分包请按照《拟分包情况说明（类型二）》要求填写。

（2）如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

（3）投标人与上述拟分包承担主体签署的《分包意向协议》后附。

附：分包意向协议（实质性格式）（如有）

甲方（投标人）：________

乙方（拟分包单位）：________

甲方承诺，一旦在_________（采购项目名称）（项目编号/包号为：_______）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包预算总金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________                 乙方（盖章）：_________

日期：_____年______月______日

说明：投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的复印件，否则投标无效

### 拟分包情况说明（类型二）（实质性格式）（如有）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_______的_________项目（填写采购项目名称）中___包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担 主体名称 | 分包承担 主体类型 （勾选） | 资质等级 | 拟分包 合同内容 | 拟分包 合同金额 （人民币元） | 占投标报价 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| 2 |  | □小微企业 □其他类型 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

注：

1.本表仅在投标人非因“为落实政府采购政策”而分包时填写；投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请按照《拟分包情况说明及分包意向协议》（类型一）要求填写。

2.如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书复印件，否则投标无效。

投标人名称（盖章）：______

日期：_____年______月______日