中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目

项目编号：BMCC-ZC24-0742

竞争性磋商文件

北京明德致信咨询有限公司

2024年8月

目    录

第一部分  磋商邀请书	1

第二部分  磋商须知	5

第三部分  合同格式	23

第四部分  附件一一响应文件格式	51

第五部分  技术及服务需求	80

第一部分  磋商邀请书

北京明德致信咨询有限公司受中国人民公安大学的委托，对中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目进行国内竞争性磋商采购。

## 一、项目基本情况

1.项目名称：中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目

2.项目编号：BMCC-ZC24-0742

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：35.472万元，最高限价（如有）：/，供应商的最后磋商报价不能超过预算金额，否则其磋商响应将被拒绝。

5.采购需求：

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目 | 35.472 | 1项 | 建设研究生院案例库综合管理平台，实现案例库综合管理及应用，实现研究生各类大赛全流程管理，详见第五部分 技术及服务需求。 |

6.合同履行期限：四年。其中自合同订立之日起三个月内（即第一年）进行系统建设，后连续进行三年的运维服务。本预算金额涵盖系统建设和运维服务，并于第一年交付。

7.是否接受进口产品或服务：否

8.是否接受联合体：否

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

■本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。服务商应符合中型、小型、微型企业划分标准（与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），并应提供本企业承接的服务（即提供服务的人员为本企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员），须出具《中小企业声明函》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：□是 ■否；

3.2其他特定资格要求：遵守国家有关法律、法规有关的规章；供应商必须按照采购公告的规定，向采购代理机构登记，获得磋商文件。

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年8月2日至2024年8月9日，每天上午9：00至11:30，下午13：00至17：00（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：线上获取或现场报名。建议采取线上获取方式。

（1）线上获取方式：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

（2）现场报名地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室。

3.售价：200.00元（人民币）/本，售后不退。

4.方式：本项目只接受电汇或网银获取磋商文件。（请供应商汇款时务必注明“项目编号+用途，具体方式详见“其他补充事宜”）

## 四、响应文件提交

1.截止时间：2024年8月15日9：00（北京时间）。

2.响应文件的开启时间：2024年8月15日9：00（北京时间）。

3.响应文件请于报价当日8:30至9:00分之间（提交截止时间之前）递交至指定地点，提前或逾期递交文件恕不接受。届时请供应商派代表参加竞争性磋商程序。

4.地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第二会议室。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1．详细报名方式请完整阅读以下全部内容：

1）转账完成后，供应商须登录北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）点击右上角“项目报名”选择本项目编号“BMCC-ZC24-0742”完整填写报名信息并上传报名费转账凭证提交报名申请（如采购文件要求提供其他报名材料，须一并上传，未明确要求的默认不需要。）报名审核结果会在1个工作日内以短信形式发送至报名联系人手机，请留意查收。超过1个工作日未收到审核结果通知，可拨打010-82370045进行咨询。

2）银行账户信息，电汇购买磋商文件、保证金及成交服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC24-0742标书款或保证金。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

3）磋商文件的获取：明德致信公司网站“招标公告”频道：http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册，按项目名称或编号查找对应项目，点击标题下红色“下载”按钮即可；

4）超过“获取采购文件时间”中规定的截止时间后的电汇或网银均无效。采购代理机构将尽快对无效的汇款进行退款。

5）如汇款后，没有在北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）提交报名信息而造成的供应商信息登记的遗漏，我公司概不负责。

2.本项目需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

3.注意事项：

3.1供应商不得拆包响应。

3.2供应商在获取采购文件时须明确登记并只能按磋商前所登记的包号进行响应。供应商在获取采购文件后，如果决定增加或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前补齐相关费用并书面通知项目负责人，否则供应商将无权对所增加或更改的包号进行响应。

3.3进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

4.有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话010-82370045。

5.届时请供应商派代表参加磋商，且需携带本人身份证。楼层较高，请各供应商提前做好相应准备，预留充足时间，避免递交响应文件迟到。

6.本项目的采购公告仅在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

7.如本公告内容和磋商文件内容不一致，以磋商文件为准。

## 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人：中国人民公安大学

地  址：北京市西城区木樨地南里1号

联系电话：010-83901847

2.采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

地        址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室

联   系   人：徐颖、朱思菲

联系电话：010-61196305

邮    箱：bjmdzx@vip.163.com

第二部分  磋商须知

磋商须知一览表

本表是对磋商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 本项目属性：服务 是否专门面向中小企业采购：是 大中小微型企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业 标的名称; 中小企业划分标准所属行业. 中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目; 软件和信息技术服务业. 注：在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。 （按《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）划分标准） 注： 1、供应商企业类型须按照本采购文件中提供的《中小企业声明函》结合自身情况如实填写，如因填写不规范导致缺项漏项或冲突矛盾、表述不清，将被认定为无效声明。 2、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，供应商在《中小企业声明函》中须明确各相关单位为中型或小型或微型；专门面向小微企业采购的项目或者采购包，供应商在《中小企业声明函》中须明确相关企业类型为小型或微型。否则将被认定为不通过资格审查。 3、专门面向中小微企业采购的项目或者采购包，不再执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》中价格评审优惠的扶持政策。 |
| 1.2 | 采购代理：北京明德致信咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层09室 联 系 人：徐颖、朱思菲 电 话：010-61196305 邮 箱：bjmdzx@vip.163.com 开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账 号：0200 0062 1920 0492 968 |
| 2.1 | 合格的供应商： 1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间 计算），在经营活动中没有重大违法记录；供应商还应通过“信用 中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次报价将被拒绝。 6.遵守国家有关法律、法规、规章； 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争性磋商； 8.为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、 检测等服务的供应商，不得再参加该项目的竞争性磋商；凡受托为本次采购进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参加本项目的竞争性磋商； 9.供应商必须购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本项目报价。 |
| 4.3 | 代理服务费：根据项目属性，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）计取代理服务费并下浮10%，按成交金额差额定率累进法计算，由每包成交人负责交齐全部代理服务费。 |
| 13.1 | 磋商保证金：人民币5300.00元。 |
| 14.1 | 响应有效期：90个日历日 |
| 14.4 | 磋商响应文件（分别密封提交）： 正本：1份；副本：3份；电子版（U盘）：1份（标注单位名称，内含：响应文件的word格式可编辑版本和正本签字盖章后扫描的PDF文本格式）； 磋商保证金（交纳证明材料复印件）：1份； |
| 17.1 | 递交首次磋商响应文件截止时间： 2024年8月15日9：00（北京时间）。 磋商时间：2024年8月15日9：00（北京时间）。 磋商地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第二会议室。 |
| 24 | 成交原则：采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审后得分前三名的供应商做为成交候选供应商的评审方法。 |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |  |
| / | 如果供应商提供的服务因知识产权、著作权等引起了法律纠纷，则供应商必须负责由此造成的全部后果及费用，并补偿采购人的损失。 |
| 其他 | 无效标条款： 1.应交未交或未足额缴纳有效的磋商保证金的； 2.磋商响应文件未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的； 3.磋商响应有效期不满足磋商文件要求的； 4.提供选择性报价的； 5.供应商磋商总价超过预算金额的； 6.未实质性响应磋商文件的响应文件； 7.供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的； 8.不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求； 9.未按照资格证明文件中要求（包括格式和内容），提供有效的资格证明文件的； 10.在评审期间，试图影响采购单位和磋商小组的任何活动的； 11.付款条件不能响应磋商文件要求的； 12.在截止时间后送达的响应文件。 |
| / | 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，响应文件将被拒绝。 |

一 磋商参与方

1、采购人及采购代理机构

1.1采购人：中国人民公安大学

1.2采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2、参加竞争性磋商供应商的资格

2.1.在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有服务能力的本国供应商，包括法人、其他组织、自然人；

2.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5.参加此采购活动前三年内（注册时间不足三年的按实际经营时间计算），在经营活动中没有重大违法记录；供应商还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其报价将被拒绝。

2.6.遵守国家有关法律、法规、规章；

2.7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的竞争性磋商；

2.8.为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的竞争性磋商；凡受托为本次磋商进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参加本项目的竞争性磋商；

2.9.供应商必须购买竞争性磋商文件并登记备案，否则没有资格参加本项目报价；

3、供应商的委托

如参加供应商代表不是法人代表，须在响应文件中附有《法人代表授权书》。

4、费用

4.1无论参加竞争性磋商过程中的作法和结果如何，参与方自行承担所有与之有关的全部费用。

4.2竞争性磋商文件的出售费用由供应商支付，售后不退。

4.3根据项目属性，参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）计取代理服务费并下浮10%，按成交金额差额定率累进法计算，由每包成交人负责交齐全部代理服务费。

二 竞争性磋商文件

5、竞争性磋商文件

5.1竞争性磋商文件由竞争性磋商文件总目录所列内容组成。

5.2供应商应详细阅读竞争性磋商文件的全部内容。不按竞争性磋商文件的要求提供的响应文件和资料，响应文件将被拒绝。

5.3供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

6、竞争性磋商文件的澄清

6.1供应商对竞争性磋商文件如有疑点要求澄清，可用书面、传真等形式通知采购代理机构，采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。并在其认为必要时，发给所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。

7、竞争性磋商文件的修改

7.1在磋商截止时间前，采购人无论出于自己的考虑，还是出于对供应商提问的澄清，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行修改。

7.2对竞争性磋商文件的修改，将以“补充文件”的书面形式通知所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

7.3任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按竞争性磋商公告或磋商文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.4为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，采购代理机构可酌情推迟磋商截止时间和磋商时间，并将此变更通知所有取得同一竞争性磋商文件的供应商。

三 竞争性磋商响应文件

8、响应文件计量单位

8.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.2供应商对磋商文件中“技术及服务需求”中所列的所有包号进行首次响应，也可只对其中一包或几包进行响应，但不得将一包中的内容拆开响应。

9、响应文件的组成

附件1——磋商响应函

附件2——首次报价一览表

附件3——分项报价表

附件4——商务条款偏离表

附件5——技术规格偏离表

附件6——资格证明文件

附件7——业绩

附件8——其他售后服务承诺书

附件9——供应商认为有必要提交的其他文件和资料

附件10——具体的技术及服务方案

10、磋商内容填写说明及装订

10.1响应文件、资格证明及技术文件需按统一格式填写，并按本须知第9条规定的顺序排列，将其统一装订为一册（正副本均建议采用不可拆卸的方式进行装订），封面注明项目名称、项目编号、供应商名称等内容。

10.2全部响应文件的规格尺寸为A4纸型。

10.3响应文件的正本须打印或用不褪色墨水书写（采用A4纸），并由供应商的法定代表人或经其正式授权的代表在要求的地方签字、加盖单位印章。授权代表须有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件（采用A4纸）。

11、报价

11.1本项目报价采用的币种为人民币。

11.2报价总价应为人民币，包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。采购人不再单独支付其他任何费用。

11.3对于非标准服务的磋商，还应填报报价明细表(报价明细表格式由磋商方自行设计)。

11.4采购代理机构不接受任何选择性报价，对每一种项目只允许有一个报价。否则其报价将被拒绝。

11.5供应商的报价以包括完成该项目范围内全部工作内容的价格体现，采购人不保证最低价中标。

11.6服务方案中明确的服务内容应能够满足服务周期及需求。报价应结合服务方案中明确的服务内容报价。

11.7竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

12、磋商保证金

12.1供应商应按《磋商须知》中的规定向采购代理机构提供足额磋商保证金。

12.2磋商保证金应当采用政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式之一交纳。

收款单位：北京明德致信咨询有限公司；

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行；

账号：0200 0062 1920 0492 968。

12.3未按12．1和12．2要求提交足额磋商保证金的供应商将被视为无效。

12.4磋商成交人的保证金在与买方签订合同5个工作日内退回。

12.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

12.6采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还。

12.7发生下列情况之一，磋商保证金不予退还：

12.7.1供应商在提交响应文件截止时间后撤销响应文件的；

12.7.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

12.7.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

12.7.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

12.7.5磋商文件规定的其他情形。

12.8未按规定提交磋商保证金的响应将被视为无效响应。供应商同时对多个包号进行响应时，磋商保证金可合并提供，供应商须注明投标的各包磋商保证金金额。磋商保证金总额不足且无法判定是哪一个或多个包号不足的，涉及的所有包号将均被视为无效投标。

12.9磋商保证金到账（保函提交）截止时间同响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在响应文件提交截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构。由于到账时间晚于响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

12.10磋商保证金（保函）有效期同响应有效期。

13、响应有效期

13.1磋商响应有效期自磋商日起90天内有效，响应文件有效期不满足要求的磋商响应将被视为非实质性响应而予以拒绝。

13.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真等形式进行。按本须知第12条规定的磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不致被没收保证金。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件。

14、响应文件的签署及规定

14.1组成响应文件的各项资料(本须知第9条中所规定)均应遵守本条。

14.2供应商应填写全称，同时加盖印章。

14.3响应文件必须由法人代表或授权代表签署(印刷体、复印件无效)。磋商文件要求签字的内容，必须由法定代表人或委托代理人签字、签章或印鉴，使用电子签章无效。

14.4响应文件一式5份。其中：正本1份，副本3份，电子版1套。如果正本与副本不符，以正本为准。

14.5响应文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，在封面注明“正本”字样。副本可以用正本的复印件，在封面注明“副本”字样。

14.6响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

14.7响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

四  响应文件的递交

15、响应文件的密封及标记

15.1响应文件密封袋内装响应文件正本一份及副本三份，电子版一套（单独密封）。密封袋上、下封口处均应有密封条和磋商授权代表的签字以及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商名称。

16、磋商截止时间

16.1响应文件必须在规定的磋商时间送达到指定的磋商地点。

16.2供应商的保证金（采用电汇、网银形式之一提交的）必须在磋商截止时间前汇入北京明德致信咨询有限公司指定帐户，并在磋商时提供付款回执的复印件或打印件并单独密封提交；供应商的保证金（采用支票形式提交）必须在磋商截止时间前单独密封提交。保证金在封口处加盖单位公章并在封面注明单位名称、及“XXX项目磋商保证金”字样以备核查。

16.3采购代理机构推迟磋商时间时，应以书面(或传真)的形式，通知所有供应商。在这种情况下，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的磋商时间的约束。

16.4从磋商文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

16.5在规定的磋商截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

17、响应文件的修改和撤回

17.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商修改响应文件的书面材料，须密封送达磋商地点，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”。

17.2撤回响应文件仅接受以书面形式通知采购代理机构。书面通知须有法人代表或授权代表签署并加盖公章。供应商在提交响应文件截止时间后不得撤回响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

五  磋商

18、磋商

18.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点主持磋商过程。

18.2磋商小组与各供应商进行背对背磋商。磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3供应商需对磋商小组提出的问题进行澄清、补充和承诺。

18.4磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

18.5磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.6在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

18.7对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.8供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

18.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.10已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

19、对响应文件的初审

19.1初审内容为响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，符合性检查是指依据磋商文件的规定，从首次响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。如发现下列情况之一的，其响应文件无效，不能通过初审：

（1）未按磋商文件规定提交磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求密封、签字、盖章的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的（合同条款和项目需求中的实质性要求除外）。

19.2磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.3与磋商文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。重大偏离系指无法响应服务要求、磋商服务的质量、数量及服务期明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或限制了买方的权力和供应商的义务的规定。这些偏离不允许在提交响应文件截止时间后修正。采购代理机构将允许修改磋商中不构成重大偏离的微小的，非正规，不一致或不规则的地方。

20、评审

20.1采购代理机构根据项目特点组建磋商评审小组，对响应文件进行评估和比较。同时可对供应商所递交的响应文件中的任何问题向供应商提出澄清、说明或者更正要求，供应商需对评审小组提出的问题做出相应答复及承诺，该答复与磋商响应文件具有同等法律效力。

20.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

20.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.4综合评分法评审标准中的分值设置与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

20.5磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

20.6磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

20.7最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

21、评审原则

磋商小组在评审时，根据各项技术和服务因素及性价比对供应商和磋商服务进行综合评价，包括但不限于以下各项因素：

（1）商务条款有无偏离；

（2）技术规格有无偏离；

（3）系统功能；

（4）实施方案；

（5）售后服务和质量保证等；

（6）经营信誉、供应商相关业绩等。

22、评审过程保密

22.1从磋商开始，直到授予成交人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

22.2在评审期间，供应商企图影响采购代理机构及采购人的任何活动将导致磋商被拒绝，并承担相应的法律责任。

23、成交条件

采用综合评分法，即响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

24、重新采购

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

24.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算金额的供应商不足3家的。

六 授予合同

25、最终审查

25.1最终审查的对象是项目的预成交人。

25.2最终审查的内容是对预成交人的服务方案、磋商人资格、信誉、实力以及采购代理机构认为有必要了解的其它问题作进一步的考查。

25.3接受最终审查的预成交人，必须如实回答和受理采购代理机构及采购人的询问或考查，并提供所需的有关资料。

26、成交供应商的确认

26.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

26.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网）上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将磋商文件随成交结果同时公告。

26.4质疑

26.4.1供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本磋商文件第一部分）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为按要求购买并收到磋商文件之日；

（2）对招标过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对采购结果提出质疑的，为采购结果公告期限届满之日。

26.5提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目活动的供应商。潜在供应商已按要求购买磋商文件的，可以按规定对磋商文件提出质疑。

26.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

26.7质疑函应当包括下列内容（请按后附“质疑函范本”格式提交）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

26.8采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、采购结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。

26.9采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对采购结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响采购结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对招标过程、采购结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.10质疑答复导致采购结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

27、成交通知

27.1在磋商响应有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的成交人。

27.2当成交人按第28条规定与买方签订合同后，采购代理机构将向其他供应商发出未成交通知，未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

27.3成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

27.4《成交通知书》将是合同的一个组成部分。
28、签定合同

28.1成交人应按《成交通知书》中规定的时间、地点与买方签定合同，否则按磋商后撤回磋商响应处理。

28.2采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

28.3采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.4成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.5签订合同后，成交供应商不得将服务及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.6竞争性磋商文件、成交人的响应文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

第三部分  合同格式

计算机信息系统集成
服务合同

| 项目名称： | 中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 合同编号： |  |

| 委托人（甲方）： | 中国人民公安大学 |
| --- | --- |
| 受托人（乙方）： |  |

年   月

目  录

计算机信息系统集成服务合同	- 3 -

第1条 集成服务内容	- 3 -

第2条 合同价款及付款方式	- 4 -

第3条 项目实施管理	- 5 -

第4 条 项目需求分析及技术文件编制	- 7 -

第5条 信息系统交付和验收	- 8 -

第6条 项目培训	- 10 -

第7条 信息系统的保修和维护	- 11 -

第8条 知识产权和保密义务	- 12 -

第9条 违约责任	- 13 -

第10条 合同的解除和终止	- 15 -

第11条 不可抗力	- 15 -

第12条 争议解决方式	- 15 -

第13条 其他条款	- 15 -

附件[   ]：关于服务内容的约定	- 18 -

附件[   ]：关于硬件设备采购的约定	- 19 -

附件[   ]：关于软件系统采购的约定	- 21 -

附件[   ]：合同价款及支付方式	- 22 -

附件[   ]：项目组成员及联系方式	- 24 -

附件[   ]：项目实施计划	- 25 -

附件[   ]：培训方案	- 27 -

计算机信息系统集成服务合同

委托人（甲方）：中国人民公安大学

法定代表人：曹诗权                    委托代理人：

联系电话：

通讯地址：	北京市西城区木樨地南里1号	邮政编码：

受托人（乙方）：

法定代表人：                           委托代理人：

资质名称 ：                            资质证书编号：

联系电话：

通讯地址：                            邮政编码：

根据《中华人民共和国民法典》、《北京市信息化促进条例》、《计算机信息系统集成资质管理办法（试行）》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜达成如下协议：

- 集成服务内容

  - 甲方委托乙方提供        （计算机信息系统名称）系统集成服务（以下称“本项目”）。本项目的整体功能应当符合招标文件、     中规定的各项技术指标和技术参数要求；关于本项目的建设目标、处理业务对象、主要功能及与甲方其他相关软件系统的关系等约定见附件[   ]。

  - 集成服务内容

    - 乙方提供的服务内容包括：[   ]硬件采购；[   ]软件采购；[   ]信息系统设计；[   ]软件开发；[   ]信息系统集成；[   ]技术服务；[   ]其他服务：                    。本项目服务内容、提供方式等相关约定见附件[   ]。

    - 本项目所涉及的硬件设备的规格、数量、价格、技术标准和交付日期等相关约定见附件[   ]；有关软件的技术指标、功能、等级、版本、价格、提供方式等相关约定见附件[   ]。

    - 乙方应当按照本合同及附件约定的本项目建设要求，充分利用甲方现有的硬件设备和软件系统。

  - 项目实施期限

实施期限为          ，自      年    月    日至      年    月    日。

- 合同价款及付款方式

  - 合同价款总额为        （大写：                          ），币种为 人民币 。

  - 付款方式和期限：

。

  - 关于合同价款构成及付款方式的详细约定见附件[   ]。

- 项目实施管理

  - 项目组

    - 甲乙双方应当委派人员分别组成项目组。其中，乙方委派人员应当与本项目的实施要求相适应。双方项目组成员名单、职责和联系方式见附件[   ]。

    - 甲乙双方应当各自在本方项目组成员中指定一人作为项目经理，代表本方处理项目有关事务。乙方指定的项目经理应当具备计算机信息系统集成项目经理资质。双方应当互相提供本方项目经理的授权委托书，项目经理在授权范围内签署的各种法律文件视为本方法人行为。

    - 任何一方更换项目组成员时，均应当提前[   ]个工作日以书面形式通知对方。其中乙方更换项目经理或主要技术人员，还应当征得甲方的书面同意。甲方应当自收到乙方通知之日起在[   ]个工作日内答复乙方，逾期未答复的视为同意。

    - 项目组成立后，乙方应当制定项目实施计划，明确项目进度安排、工作地点、工作环境提供等事项。项目实施计划经双方确认后，作为附件[   ]。

  - 信息与资料提供

    - 乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料，以对本项目进行全面的研究和设计；甲方应当予以配合。

    - 乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的，有权书面通知甲方补齐、补正。甲方未按照约定补齐、补正，也未做出合理解释的，延误的工期相应顺延。

  - 本项目工程环境提供

乙方依据项目进度，在甲方所需的合理时间之内，提前[   ]个工作日以书面形式通知甲方提供相应工程环境。甲方应当依据本项目工程的条件、性质及乙方的要求提供施工、安装和集成环境。甲方未能提供的，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

  - 进度报告

乙方应当按照以下第    种方式向甲方提交书面项目进度报告：

（1）于每    （月/季度）结束后[   ]个工作日内提交；

（2）按照约定的项目进度安排，于每一阶段工作完成后[   ]个工作日内提交。

项目进度报告的内容包括：项目进度、已完成的开发项目、本项目的预期效果、人员配置情况，以及其他与本项目有关的甲方应当知道或其要求知道的情况；甲方按期审查乙方提交的项目进度报告，同时有权随时向乙方询问项目进展情况；乙方应当在[   ]个工作日内回复询问。

  - 第三方监理

    - 甲方有权聘请第三方作为本项目的监理。监理方依甲方的授权，对信息系统集成项目的质量、进度和投资进行监督，对项目合同和文档资料进行管理，并协调有关单位间的工作关系。

    - 项目实施监理的，甲方应当在实施监理前将委托的监理单位、监理机构、监理内容书面通知乙方。甲方委托的监理单位应当取得《信息系统工程监理资质证书》。

  - 转包与分包

    - 本项目禁止转包。

    - 经甲方书面同意，乙方可将本项目分包给具有相应资质和能力的第三方实施。甲乙双方应当以书面形式对项目分包的范围以及双方在项目分包中的权利义务进行约定，并作为附件[   ]。

- 项目需求分析及技术文件编制

  - 需求分析

甲乙双方根据本合同第一条、附件[   ]中约定的本项目建设要求以及甲方所提供的资料与信息共同进行需求分析，并由乙方及时完成需求分析报告。在此过程中，甲方可就其中所涉及的功能、目标、需求构成及相关技术问题向乙方咨询，乙方应当及时答复。需求分析报告经甲、乙双方签字认可后作为附件[   ]。

  - 项目技术文件

    - 项目需求分析完成后，乙方应当向甲方提交的技术文件及时间安排为：                                  。

    - 甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核，并在[   ]个工作日内签字确认或提出书面修改意见。根据甲方的书面修改意见，乙方应当及时予以修改并再次提交审核。甲方无正当理由怠于审核的，延误的工期相应顺延，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

    - 技术文件经甲方签字确认后，作为本合同的附件。但甲方对技术文件的确认，并不代表免除乙方对技术问题所应承担的相应责任。

  - 项目变更

    - 甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议，包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高有关技术参数、变更产品交付或系统安装的时间与地点等。

    - 本合同履行过程中的重大变更（包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等），甲乙双方应当以书面形式予以确定。因甲方提出变更导致合同价款的增减以及造成的乙方损失，应当由甲方承担，延误的工期相应顺延。

- 信息系统交付和验收

  - 交付

    - 乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付，所交付的文档与文件应当包括纸质及电子版式并可供阅读。如约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的，乙方应当同时交付该软件的源代码。

    - 乙方应当在每项交付[   ]个工作日前以书面方式通知甲方，甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

    - 因甲方原因导致交付不能按时进行的，乙方可相应顺延交付日期，造成乙方损失的，甲方应当承担赔偿责任。

  - 硬件设备检验

    - 硬件设备交付后[   ]个工作日内，甲乙双方应当共同对设备的规格、数量、                等状况进行检验，并记录检验情况。如交付的硬件设备与约定不符的，乙方应当及时予以更换或补足并重新提交检验。

  - 阶段性验收

阶段性验收是对本项目             （功能模块/阶段性工作成果）所进行的验收。阶段性验收时，双方应当在[   ]个工作日内根据约定的要求进行验收。经验收合格的，甲方应当在[   ]个工作日内签署阶段性验收报告。甲方无正当理由怠于验收或未在约定期限内签署阶段性验收报告的，自期限届满之日起视为阶段性验收合格；阶段性验收不合格的，乙方应当按照约定的要求整改并承担相应的费用。

  - 本项目检测及试运行

    - 项目检测

本项目交付前，乙方应当对本合同项下硬件设备、材料、软件系统等进行检验和测试；甲方可根据需要，委托具有相应检测资质和测评能力的第三方对乙方交付的信息系统进行软件测评或安全测评。如有缺陷，乙方应当及时整改并承担相应的费用。

    - 项目试运行

本项目安装、调试完毕后应当进行为期[   ]日的试运行。如因乙方原因导致系统在试运行期间出现故障的，乙方应当及时排除并承担相应的费用。信息系统按照本合同及附件约定的内容全部建成，经试运行达到设计要求并经甲方认可后视为竣工。

  - 竣工验收

    - 本项目竣工验收标准为：                     。

    - 本项目竣工后，乙方应当书面通知甲方进行竣工验收。竣工验收时，乙方应当向甲方提供完整的验收资料（包括但不限于项目有关的测试报告、试运行报告、操作手册、用户手册等）和竣工报告，并协助甲方进行验收。

    - 甲方应当于收到竣工验收通知后[   ]个工作日内组织相关人员进行竣工验收，并在验收后[   ]个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的，乙方应当及时整改并承担由自身原因造成整改的费用。

    - 甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出修改意见的，自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。

本项目未经竣工验收的，甲方不得使用。甲方强行使用的，发生的质量等方面责任由甲方承担。

    - 验收标准以乙方的响应文件中所列的技术及服务响应指标、磋商文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的响应指标应不低于或优于所列的验收标准。如验收时发现乙方存在提供虚假指标响应情况，甲方有权解除合同并依法追究乙方的违约责任，乙方需承担由此给甲方带来的一切经济损失。

验收程序/要求：乙方需根据甲方要求进行项目验收。

验收时间及验收方式：项目达到整体交付条件且上线试运行30天后，甲乙双方共同组织验收。

- 项目培训

  - 乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要，及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。具体培训内容、培训时间和场所安排等相关约定见附件[   ]。

  - 乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的，乙方应当按照甲方的要求提供[   ]次免费的再培训。

  - 乙方在服务过程中需留存培训记录，将全部资料提甲方，由甲方签章或项目负责人签字确认，并将培训记录作为合同附件。培训记录内容包括但不限于：服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

- 信息系统的保修和维护

  - 项目的免费保修与维护期限为[   ]年，自竣工验收合格之日起计算。如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的保修期规定超过上述期限的，则该部分设备应当按照生产厂商规定进行免费保修。

  - 免费保修与维护期间，乙方提供□7×24小时/□5×8小时/□其他方式：                   的技术支持服务。如发生系统运行故障，乙方应当按照下列方式提供保修和维护服务：

    - 网络或主机系统瘫痪，乙方应当自接到甲方故障报告后[   ]小时内响应，并在[   ]小时内解决；

    - 本项目发生严重故障或部分服务不正常的，乙方应当自接到甲方故障报告后[   ]小时内响应，并在[   ]小时内解决；

    - 本项目个别服务不正常的，乙方应当自接到甲方故障报告后[   ]小时内响应，并在[   ]小时内解决。

乙方提供技术支持的方式及故障响应时间等保修与维护服务的具体内容见附件[   ]。

  - 免费保修与维护期间内，如由于乙方原因需要对本项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级的，则该部件的保修期应当相应延长。保修与维护期满后甲方需乙方继续提供维护的，应当另行签订协议。

- 知识产权和保密义务

  - 知识产权

    - 甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

    - 因履行本合同所开发软件及相关技术成果的知识产权归属按照下列约定执行：归 甲方  （甲方/乙方/甲乙双方共同）所有。

由甲乙双方另行约定，作为附件[   ]。

    - 甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

    - 乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方损失的，乙方还应当承担赔偿责任。

    - 对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另有约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。

  - 保密

    - 保密期限为本合同履行期间及本合同终止后[ 20 ]年。甲乙双方可另行约定保密范围，作为附件[   ]。

    - 在保密期限内,甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。

    - 本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

8.3安全管理

乙方不得违反甲方有关安全管理规定，违反安全管理具体行为包括但不限于：网络安全方面，擅自建立跨网跨域运维通道，违规连接专用网络，设置应用系统后门、木马等恶意程序，恶意探测扫描网络及系统，拆除破坏监管设施、程序等；数据安全方面，未经甲方授权违规下载、留存、使用数据，篡改、损毁、出售数据等；安全保密方面，擅自扩大与合作事项相关信息的知悉范围，不及时清除、收回离职离岗或者不再参与信息化建设人员持有的专用文档资料、数据等。

- 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

  - 乙方逾期履约或不履约责任

    - 乙方无正当理由逾期交付，逾期在[ 60 ]日内的，每逾期一日，乙方应当向甲方支付逾期部分价款[ 1 ]%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的[ 20 ]%；逾期超过[ 60 ]日的，视为乙方不履行。

    - 乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。

甲方要求继续履行合同的，应当在履行期限届满后[ 30 ]日内提出。乙方应当继续履行合同，并向甲方支付相当于合同总价款[ 30 ]%的违约金。

甲方要求解除合同的，乙方应当向甲方总计支付相当于合同总价款[ 30 ]%的违约金。如甲方同意接收部分项目硬件设备或软件系统的，甲方应当向乙方支付接收部分的价款，款项付清后该部分的相应权利归属甲方。

  - 甲方逾期付款责任

    - 甲方逾期付款在[ 60 ]日内的，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期应付款[ 1 ]%的违约金，但违约金总数不得超过合同总价款的[ 20 ]%。

    - 逾期付款超过[ 60 ]日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同。

乙方要求继续履行合同的，甲方应当向乙方总计支付逾期应付款[ 30 ]%的违约金，并赔偿乙方由此受到的损失，同时乙方履行本合同的期限相应顺延。

乙方要求解除合同的，甲方应当支付乙方已交付的硬件和已完成的软件系统所对应的款项，并向乙方总计支付逾期应付款[ 30 ]%的违约金。

  - 质量瑕疵责任

如因交付的信息系统存在缺陷，导致甲方数据损坏、丢失或造成其他损失的，乙方应当向甲方支付合同总价款[ 30 ]%的违约金。

  - 违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料和文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付违约金[300000]元。

  - 违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付本合同总价款的[ 30 ]%作为违约金。如包括利润在内的实际损失超过违约金的，受损失一方有权要求对方赔偿超过部分。

  - 转包或违约分包责任

乙方违反本合同约定，将本项目进行转包或违约分包的，应当向甲方支付合同总价款[ 30 ]%的违约金；甲方也可同时解除合同。

  - 违反安全管理责任

9.7.1乙方违反8.3约定内容，应当向甲方支付合同总价款[ 30 ]%的违约金，由乙方承担消除负面影响产生的诉讼费、取证费、律师费等费用；对于提供合同履约保证金的，在未消除负面影响前，不予退还。

9.7.2乙方违反8.3约定内容，应及时采取针对性补救措施，结合所提供软硬件产品及服务类型，减少运维经费、提供替代软硬件产品。

9.7.3乙方违反8.3约定内容，违约行为不可整改且造成严重后果，参与单位拒不整改、整改后仍不符合安全管理要求，或者违约行为造成合同目的无法实现的，甲方有权提前解除合同。

  - 除合同其他约定外，乙方就每一单项违约向甲方支付合同总金额[ 5 ]%的违约金。

- 合同的解除和终止

  - 本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

  - 甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

- 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

- 争议解决方式

本合同项下所发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，双方同意按照下列第[   ]种方式（只能选择一种）解决：

1、依法向                人民法院提起诉讼；

2、提交                      仲裁委员会仲裁。

- 其他条款

  - 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共   页，一式 捌 份，具有同等法律效力，其中甲方 陆 份，乙方 贰 份。

  - 本项目招标文件（包括投标文件、中标通知书）、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

  - 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

  - 其他约定：                           。

  - 履约保证金不予退还的情形（包含但不限于）：乙方拒绝与甲方签订合同，履约保证金不予退还；合同签订后，乙方不按约定履行或者在履行合同过程中给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，应当对甲方的损失承担赔偿责任等。

  - 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

（1）合同协议书及其附件

（2）成交通知书

（3）响应文件及其附录

（4）磋商文件

（5）技术标准和要求

（6）设计方案

（7）其他合同文件

本页为签字盖章页，无正文。

| 发包人：中国人民公安大学 (公章) | 承包人： (公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 组织机构代码： 1210000040000289XU | 组织机构代码： |
| 地址：北京市西城区木樨地南里1号 | 地址： |
| 法定代表人：曹诗权 | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话：010-83903124 | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行：中国工商银行股份有限公司北京白云路支行 | 开户银行： |
| 账号：0200020009008907846 | 账号： |

以下附件内容仅供参考，由项目依据实际需要选用：

附件[   ]：关于服务内容的约定

# 乙方提供的服务内容及提供方式

# 服务要求

# 其他

附件[   ]：关于硬件设备采购的约定

# 采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

交付时间和交付地点

运输和包装要求

技术指标要求和验收标准

其他

附件[   ]：关于软件系统采购的约定

一、软件清单

| 序号 | 软件名称 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 软件提供方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：软件提供方式包括：

１、向第三方采购的软件产品：

２、乙方拥有知识产权或许可使用权的软件产品：

３、甲方委托乙方开发的软件：

４、乙方可委托具有相应资质和能力的第三人开发的软件。

二、软件系统的技术指标、功能、等级、版本等相关约定

三、其他

附件[   ]：合同价款及支付方式

一、合同价款

甲乙双方确认，本项目价款总额为         （大写：                ），其中：

1、硬件采购费用为              （大写：                  ）；

2、软件采购费用为              （大写：                  ）；

3、系统设计费为                （大写：                  ）；

4、软件开发费为                （大写：                  ）；

5、系统集成费为                （大写：                  ）；

6、技术服务费为                （大写：                  ）。

二、付款方式

本项目价款采用以下第 2 种方式支付，以人民币结算：

1、一次性支付。甲方于                              后向乙方付清项目价款共计         元（大写：                元）；

2、分期支付，支付期限及额度如下：

（1）预付款。本合同生效后 15日内，甲方预付项目费用总额的 70 ％，即         元（大写：                元）。

（2）进度款。甲方应当按照下列第 / 种方式支付进度款：

①乙方按照本合同约定完成阶段性工作后，甲方应于每一阶段性工作成果验收合格之日起   个工作日内，向乙方支付相应的费用；

②乙方完成                            ，甲方支付项目费用总额的   ％，即         元（大写：                元）。

（3）结算款：本项目竣工验收合格后 15日内，甲方向乙方支付剩余价款         元（大写：                元）。

附件[   ]：项目组成员及联系方式

甲方项目组成员：						乙方项目组成员：

姓名：									姓名：

职务：									职务：

负责项目：								负责项目：

联系方式：								联系方式：

姓名：									姓名：

职务：									职务：

负责项目：							   负责项目：

联系方式：								联系方式：

……

备注：

附件[   ]：项目实施计划

本项目划分为如下几个阶段实施，每一阶段工作完成后，甲乙双方应当按照约定进行交付和验收：

一、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

二、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

三、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

四、               阶段：

（1）工作内容：

（2）完成时间：

（3）阶段性工作成果交付：

（4）验收标准：

……

附件[   ]：培训方案

一、培训内容

二、培训目标

三、培训时间和地点

四、其他

附件[   ]：信息系统保修与维护服务标准的约定

附件[   ]：关于知识产权的约定

……

# 第四部分  附件一一响应文件格式

附件1——磋商响应函

磋商响应函

北京明德致信咨询有限公司：
                             （供应商全称）授权               （授权代表姓名）                       （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                               （项目编号、项目名称）采购的有关活动，并对                           项目进行磋商。为此：

1、提供响应文件正本   份，副本   份。

2、后附“首次报价一览表”为我方参加此次磋商的首次报价。

3、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项磋商有关的数据、情况和技术资料。

6、本函自磋商之日起     天内有效。

7、与本磋商有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：                电话：                   传真：

开户行名称：

账号：

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

附件2——首次报价一览表

首次报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 包号 | 供应商名称 | 响应报价（单位：元） | 交付时间 | 交付地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |

注：1、此表中的报价应和附件3中的总价相一致。

2、总价应包含完成项目所需的全部费用，包含但不限于：设备费、人员费、安装费、集成费、测试费、管理费、培训费、相关的服务费及税费等一切费用。中国人民公安大学不再支付本项目响应报价外的任何费用。

供应商（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：   年   月   日

附件3——分项报价表

分项报价表

项目名称:        项目编号:             报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价（元） | 合价（元） | 备注/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| … | … |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商： （公章）

日   期：   年   月   日

注：

1．如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2．如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件。

3．上述各项的详细分项报价（如有），可另页描述。

附件4——商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称：______________                     项目编号:______________

| 序号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商需对本磋商文件第五部分以外的其他章节的条款做出偏离说明，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3.此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商： （公章）

日   期：   年   月   日

附件5——技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称：______________                 项目编号:______________

| 序号 | 磋商文件条款号 | 竞争性磋商文件要求 | 响应规格 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.供应商需在本表中对磋商文件“第五部分 技术及服务需求(一)产品清单及指标要求”在引用磋商文件要求的基础上进行逐项应答，逐条逐项答复、说明或解释，未逐项应答视为未响应该条参数，不得分。对于评标标准或需求中要求提供证明材料的指标，应在说明中标注出对应证明材料的页码。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

3.此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

供应商： （公章）

日   期：   年   月   日

附件6——资格证明文件

附件6-1  法定代表人授权书

附件6-2  法人或其他组织的营业执照等证明文件

附件6-3  缴纳税收证明文件

附件6-4  供应商的资信证明

附件6-5  供应商的社会保障资金缴纳记录

附件6-6  供应商的资格声明

附件6-7  供应商在参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件6-8  供应商相关单位一览表

附件6-9  信用记录查询证明材料

附件6-10 磋商响应文件要求的其他资格证明文件

附件6-11 供应商认为有必要提交的其他资格证明文件

附件6-12 中小企业声明函

### 附件6-1  法定代表人授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：本人       （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位        （姓名）身份证号：                      为我方代表人。代理人根据授权，以我方名义参加                 （项目名称）的采购活动。代理人在磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权书于__________年_____月______日签字生效。

代理人无转委托权。

特此声明。

    附：

（1）法定代表人有效期内的身份证正反面复印件：

（2）磋商响应授权代表有效期内的身份证正反面复印件：

供应商：____________________（盖单位章）
                            法定代表人：________________（签字或盖章）

磋商响应授权代表：          （签字）

年      月     日

说明：

1.若响应文件中签字之处均为授权代表签署，须提供有效的《法定代表人授权书》和《法定代表人身份证明》（格式后附）。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《法定代表人授权书》，但须提供《法定代表人身份证明》（格式后附）。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人授权书》，须提供《法定代表人身份证明》（格式后附）。

附：法定代表人身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系__________（供应商名称）的法定代表人。

供应商名称（加盖公章）：______

法定代表人（签字或盖章）：______

日期：____年____月____日

说明：

1.若响应文件中签字之处均为法定代表人本人签署，须提供本《法定代表人身份证明》，并附有效的法定代表人的身份证正反面复印件并加盖供应商公章。

2.供应商为自然人的情形，须提供本《法定代表人身份证明》。

### 附件6-2  法人或其他组织的营业执照等证明文件复印件

【提供复印件并加盖供应商公章】

供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；

供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；

供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；

供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；

供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

若本项目允许分支机构参加响应，则分支机构参加响应的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。

### 附件6-3  缴纳税收证明文件的复印件

【提供复印件，并加盖供应商公章】

提供磋商日前六个月内任意一个月的纳税（法人单位为增值税或企业所得税）证明材料（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。

磋商日前六个月内依法免税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税，自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

### 附件6-4  供应商的资信证明

【会计师事务所出具的年度财务审计报告或银行出具的资信证明】

说明：

1、可以提供银行磋商日前三个月内出具的资信证明原件或复印件加盖供应商公章，且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。如有“复印无效”的，供应商提供复印件无效，须提交原件。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

2、可以提供本单位2023年度经会计师事务所出具的审计报告（至少包含“三表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表及附注）复印件并逐页加盖供应商公章。

3、成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖供应商公章。

### 附件6-5  供应商的社会保障资金缴纳记录

【提供复印件，并加盖供应商公章】

提供磋商日前六个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。

磋商日前六个月内不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金，自行编写的说明无效。

自然人应提供个人缴税凭证并签署本人姓名。

### 附件6-6  供应商的资格声明

1、名称及概况：

(1)供应商名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)最新一年度资产负债表

①固定资产：____________________________

原值：__________________________

净值：__________________________

②流动资金：____________________________

③长期负债：____________________________

④流动负债：____________________________

⑤资金来源：

自有资金：_______________________

银行贷款：_______________________

⑥资金类型：_____________________________

商业性：_________________________

非商业性：_______________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年采购服务主要服务的用户名称及地址：

4、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

5、供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

供应商授权代表(签字)：___________________________

供应商授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

### 附件6-7  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：中国人民公安大学

我公司在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

供应商授权代表签字：____________________________

公司盖章:

日    期：

### 附件6-8  供应商相关单位一览表

供应商相关单位一览表

| 和供应商的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和供应商存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如供应商没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

供应商名称(公章)：_______________________________

供应商授权代表签字：_____________________________

日              期：__________________________________

### 附件6-9  信用记录查询证明材料

“信用记录查询证明材料”由采购代理机构于磋商现场查询并打印。

采购代理机构将于磋商截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对供应商的信用信息进行核查。供应商的信用信息以采购代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

招标采购单位保留现场甄别核验的权利：采购人或采购代理机构有权在评标现场对供应商信用记录进行甄别。

### 附件6-10 磋商响应文件要求的其他资格证明文件

### 附件6-11 供应商认为有必要提交的其他资格证明文件

### 附件6-12 中小企业声明函

【本项目专门面向中小企业采购】

| 标的名称 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- |
| 中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

本项目（包）专门面向中小企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式），并作为资格审查的内容。

温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附：中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件7——业绩

| 项目名称 | 项目金额 | 项目内容 | 业主名称 | 业主电话 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与此表对应的业绩证明文件还需提供合同复印件并加盖供应商公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。

附件8——其他售后服务承诺书

附件9——供应商认为有必要提交的其他文件和资料

（如涉及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

1：节能产品、环境标志产品

a.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，且为政府强制采购的节能产品或环境标志产品，供应商必须出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

b.属于“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”的范围内，但不属于政府强制采购的节能产品或环境标志产品的，对供应商能够出具经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，实行优先采购（具体规则见本磋商文件第一章21.3说明2）。

注：“环境标志产品政府采购品目清单”及“节能产品政府采购品目清单”以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）公布的最新的清单为准。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与供应商所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

- 如提供虚假材料，供应商须承担相应法律责任。

## 附件10——具体的技术及服务方案

（本部分由供应商自行设计）

包括但不限于：具体技术方案和服务方案、项目组成员及联系方式、项目实施计划、培训方案等。

# 第五部分  技术及服务需求

| 包号 | 分包名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 是否专门面向中小企业采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目 | 35.472 | 1项 | 是 |

注：

1、“★”为实质性条款，不满足的将被视为无效响应予以拒绝。

2、供应商的最后报价不得超出预算金额，否则其响应将被拒绝。

3、技术及服务要求中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投服务至少满足该配置档次要求，并须确保整体项目的可实施性。

## 一、项目概述

| 1 | 采购用途 | 建设研究生院案例库综合管理平台，实现案例库综合管理及应用，实现研究生各类大赛全流程管理。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目范围/内容 | 案例库门户建设；案例库管理系统；案例大赛系统；案例数据分析。 |
| 3 | 与前期项目的联系 | 平台适应智慧校园一体化管理要求，与学校统一身份认证系统对接，与“研究生管理应用平台”进行数据和应用服务无缝对接。 采购人协助平台对接沟通。 |
| 4 | 是否需要供应商提供设计方案、解决方案或组织方案 | 是( √ ) 否( ) |
| 5 | 是否需要履行保密承诺 | 是( √ ) 否( ) |
| 6 | 是否允许联合体投标 | 是( ) 否( √ ) |
| 7 | 是否需要现场踏勘 | 是( ) 否( √ ) |
| 8 | 是否收取履约保证金 | 需要，具体要求如下： (1)金额：合同总价的 5 %； (2)提交形式：履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交： 支票、电汇、金融机构、担保机构出具的保函（含政府采购投标担保函）等非现金形式。 - 提交时限：在中标（成交）通知书发出且中标（成交）人接到中标（成交）通知书后 7 个工作日内。 - 履约保证金在系统建设完成并验收合格后15日内，无息返还。 不需要 |
| 9 | 项目实施期限 | 自合同签订之日起3个月内完成安装，调试，试运行，平台整体达到平稳运行状态，达到采购人的验收标准。 |
| 10 | 项目交付时间 | 自合同签订之日起3个月内完成安装，调试，试运行，平台整体达到平稳运行状态，达到采购人的验收标准。 |
| 11 | 项目实施范围 | 本项目内所有内容的安装调试并正常投入使用。 |
| 12 | 项目交付地点 | 中国人民公安大学 |
| 13 | 服务期限 | （四）年。合同签订后3个月内系统建设完成，验收通过后再连续进行三年的运维服务。 本项目预算金额涵盖系统建设和运维服务。 |

## 二、付款方式

| 序号 | 付款结点 | 付款条件 | 付款比例 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 合同签订并生效后 15 日内 | 支付合同总金额的 70 % | 无 |
| 2 | 尾款 | 系统建设完成并验收合格后 15 日内 | 支付合同总金额的 30 % | 无 |

## 三、技术及服务要求

### （一）服务明细

1.指标按重要性分为“★”“#”“◆”和无标识。★代表实质性指标,不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，◆代表功能演示指标，无标识则代表一般指标。

2.供应商需按“技术指标”要求提供对应的证明材料。如有需要提供证明材料的，除特别要求的外，证明材料可以使用官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。

| 序号 | 名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 案例库门户建设 | 门户编辑-风格编辑 1.需支持可视化页面设计后台，拖拽式页面布局。 2.需支持自定义设置、更改页面的主题颜色，页面上的应用、图标等相关元素自主实现与主题色统一。 3.需支持网页设置一个或多个背景元素，背景包含：颜色、图片形式，背景图片提供素材库，支持多种裁剪方式选择。 | 1项 |
|  |  | 门户编辑-应用模块编辑 1.需支持将门户所有模块分为基础模块、应用模块和全局模块。 2.需支持添加和编辑布局模块，可实现快速将网页分隔为固定比例的布局，放入布局中的模块自适应布局的宽高。 #3.需支持添加和设置应用基础模块，包含图标列表、图文列表、轮播图、多图列表、搜索、文本列表、图表、表格、搜索列表、文本、图片、按钮、视频13种基础模块用以生成网站应用模块和页面，满足绝大部分网站内容的展现形式。文本、按钮、图片、视频基础模块需支持设置颜色、形状、粗细等自定义样式。（提供证明材料，系统功能截图） 4.需支持添加资源展示类型的应用模块时，自动生成资源列表页面和详情页面。 5.门户需支持设置全局模块，包含头部、全局轮播图、底部、飘窗等模块，支持隐藏或开启全局模块。 6.需支持拖拽出基础模块进行设置，生成应用。 7.需支持调整所有应用模块的布局及排列，更新内容或删除模块，快速更新页面排版。 8.需支持网站内增加、修改、删除新页面。新页面包含所有的编辑功能，可拖拽式编辑的页面、内容页、侧边导航页等，建设多个新页面可快速实现专业、学科分页、分站点等需求。 9.需支持发布前预览。 10.需支持记录编辑步骤，在10步内可进行撤销和恢复。 11.需支持将自定义网站设为单位内模板复用。 12.需支持编辑页自动保存。 | 1项 |
|  |  | 门户编辑-应用模块管理 1.应用模块需拥有各自独立的设置后台，可以设置模块的名称、显示样式、次级页面的细节设置、添加数据内容等。 2.应用模块需提供多种样式展示形式，包含图标列表、图文列表、轮播图、多图列表、搜索、文本列表、图表、表格、搜索列表等9类模块。 3.应用模块需支持随时、自主在各应用的设置后台进行内容管理，添加、编辑、删除应用的内容。 4.需支持各应用的相关设置实时更新到页面上。 5.需支持应用模块二级、三级页面调用统一的头部与底部。 6.需支持创建多级头部导航，导航标签可自定义编辑详情或跳转外链。 7.需支持给头部导航标签添加数据列表，导航标签显示方式支持列表与简介的选择组合。 8.需支持选择头部导航标签显示的列表样式。 9.需支持图文列表、文本列表、多图列表类应用创建多级分类，分类可自定义编辑详情或者跳转外链。 10.需支持图文列表、文本列表、多图列表类应用每级分类支持选择不同的显示方式和列表样式。 11.需支持图文列表、文本列表、多图列表类应用设置列表页导航样式。 12.需支持对图文列表、文本列表、多图列表类应用子页面进行面包屑、背景色等设置。 13.需支持在底部设置显示或关闭网站统计数据。 14.文本、图文、多图、轮播需支持选择二级页面版心大小。 | 1项 |
|  |  | 门户管理 1.需支持根据基础模块的类型、样式创建不同字段的数据内容。 2.本地添加内容自定义编辑器需采用富文本编辑器，支持富文本在线编辑，支持图片、视频、附件、超链接等上传。 3.需提供草稿箱存储未保存的内容。 4.搜索应用需支持同时对接多个搜索引擎，支持站内资源搜索。 5.图标列表添加内容需提供图标库。 6.图文列表、多图列表、文本列表三类应用模块，本地数据管理需支持批量导入、数据导出、多级分类管理、动态字段、置顶、发布、排序、批量编辑、关键词数据筛选。 7.需支持开启审核的应用模块在后台进行数据状态筛选。 8.图表类模块需支持上传EXCEL生成柱状图、饼状图、折线图等可视化图形。 9.本地添加内容详情，预览需支持手机端移动端切换预览。 10.分类数据需支持不同分类选择不同外接数据源数据进行展示。 11.需支持对已建门户的信息进行修改。 12.需支持对已建门户进行预览、编辑和删除。 13.需支持门户映射自有域名或使用IP访问。 14.需支持设置门户IP白名单。 15.需支持查看门户访问统计。 16.需支持查看和导出门户操作记录。 17.需支持门户下线操作。 18.需支持设置门户访客模式。 19.需支持门户置灰操作。 20.需支持页面代码块嵌入。 21.需支持设置门户管理后台仅IP内访问。 22.需支持门户数据进行敏感词审核。 23.需支持添加审核人员进行文章审核。 ◆24.案例门户配置，可视化页面设计后台，拖拽式页面布局，创建门户网站，网站布局以及模块进行添加或编辑。添在网站内增加、修改、删除新页面，新页面包含所有的编辑功能，可拖拽式编辑的页面、内容页、侧边导航页等。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
| 2 | 案例库管理系统 | 学生案例管理-案例管理 1.需支持管理员对案例进行管理，包括案例上传、展示、分类等。 2.需支持批量对学生案例进行增、删、改、查及批量导入导出。 3.需支持设置自定义导入模板，并可按照特定的导入模板导入数据。 4.需支持提供丰富的字段库，支持各类型信息。可使用字段包括：单行输入、多行输入、数字输入、滑动条、评分、说明文字、单选、下拉框、下拉复选、多级下拉、日期、日期区间、图片、视频、附件、联系人、部门、子表单、富文本、计算公式、自动编号、图片单选、图片多选、矩阵单选、矩阵多选、按钮、选择数据、直播、定位、地址、手写签名，所属人。 5.需支持对案例自定义多种维度，案例支持上传图片、文档、视频等多种富媒体格式附件，支持在线预览。 6.需支持数据导出，并支持导出时自行勾选需导出的字段。图片、附件、视频字段，支持导出字段内的文件。 | 1项 |
|  |  | 学生案例管理-案例推送展示 1.需支持根据后台设置的规则，将符合条件的优秀案例一键推送案例库门户展示。 - 需支持对优秀作品详情字段进行显示设置。 - 需支持学生上传自己的作品案例，包括文字描述、图片、视频、文档等多种格式。 - 需支持查看案例列表，点击作品进入详情页查看详细信息等。 | 1项 |
|  |  | 学生案例管理-案例优化 1.需支持专家对学生上传案例进行打分，并将修改意见反馈到上传者。 - 需支持一个作品分配给多个专家进行打分。 - 对不符合要求的案例需支持退回重新编辑重新提交 。 - 需支持对案例进行多次审核打分。 | 1项 |
|  |  | 教师教学案例管理-后台管理 - 由管理员、教师、评审专家三种角色组成，可根据具体要求设置不同角色的人员管理权限。 - 需支持设置教学案例项目申报/成果提交的时间及提交的内容以及设置审核规则。 - 需支持设置专家评审的规则，可根据不同项目设置多个规则。 - 需支持评审专家的信息导入和账号分发管理。 - 需支持教师教学案例项目申报/成果上传，支持上传word、ppt、视频等格式。 - 需支持评审专家根据评审规则进行在线评审、打分等。 - 需支持后台查看教师项目列表以及作品打分数据 - 需支持对不符合要求的案例进行退回重新提交设置。 | 1项 |
|  |  | 教师教学案例管理-教学案例项目申报 1.需支持管理人员查看申报详情，并对申报信息进行审核，根据要求对申报进行一级审核，按需灵活配置，支持三级审核。 #2.评审需支持多种分配方式，需支持对评审项目范围、评审专家范围、是否评审相同学科、回避同院系等规则进行设置。（提供证明材料，系统功能截图） 3.需支持评审专家根据评审规则进行在线评审、打分等。 4.需支持查看每个教学案例项目各项得分以及实际得分。 5.需支持设置对申报者显示或隐藏得分。 ◆6.支持多种审批人类型，包括：发起人自选、指定人员、主管审批、角色审批。审批人设置为发起人自选时，支持设置选择范围是全单位/指定部门/指定主管/指定角色，支持设置只允许选一个人或允许选多个人。审批人设置为主管时，支持选择是所在部门主管或更高级别主管。审批人设置为角色时，支持选择一个或多个角色，支持设置在流程中只显示角色名称或显示具体审批人。多人审批节点支持设置为或签或者会签。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 教师教学案例管理-教学案例项目成果 1.需支持通过教师教学案例项目申报的教师在规定的时间内按要求提交教学案例项目成果。 2.管理人员可查看成果详情，并对成果进行审核，根据成果提交要求对成果进行一级审核，按需灵活配置，支持三级审核。 3.评审支持多种分配方式，需支持对评审项目范围、评审专家范围、是否评审相同学科、回避同院系等规则进行设置。 4.需支持自定义评审规则。 5.需支持评审专家根据评审规则进行在线评审、打分等。 6.可以查看每个教学案例项目各项得分以及实际得分。 7.需支持将教师教学案例成果一键推送案例库门户展示。 | 1项 |
|  |  | 案例展示和共享 - 需支持在案例库门户上分类展示优秀案例。 - 需支持个性化细化案例目标体系，方便用户快速索引到符合自己需要的案例资源。 3.需支持对案例进行分类分级管理，对用户角色权限进行分级管理，实现不同角色用户对不同层级案例的访问权限管理。 4.案例的访问权限受到学校的控制，支持为实战单位开设账号并上传案例作品。 | 1项 |
| 3 | 案例大赛系统 | 后台管理-大赛管理 1.需支持发布多个竞赛，根据不同要求进行灵活设置。 2.需支持大赛规则制作，设置报名时间、作品提交时间，限制报名对象范围。 3.需支持设置是否进行二级作品审核，是否允许用户下载附件。 4.需支持设置选手提交作品数量。 #5.需支持对竞赛管理后台、参赛选手、专家评委不同界面进行灵活配置，根据需要配置显示、隐藏的模块和内容。（提供证明材料，系统功能截图） 6.报名信息、评审专家等管理模块需支持进行功能字段设置，显示的列表字段、系统操作可进行开放或隐藏，还可根据需求对个别字段进行排序。 7.需支持按赛事要求对竞赛项目管理后台进行权限设置。 8.创建发布竞赛，支持设置报名、作品上传时间，支持设置报名是否需要审核，支持设置作品是否需要审核以及审核层级，支持设置已退回的作品是否支持再次编辑提交以及允许上传的作品数量，支持设置是否允许专家下载附件，支持设置是否允许参赛人员查看分数。 | 1项 |
|  |  | 后台管理-报名管理 1.需支持设置承诺书签署，可以根据赛事要求准备承诺书，参赛人员需进行承诺书阅读和签署后方可进行其他操作。 2.根据赛事要求，需支持自定义调整和修改报名需要填写的字段要求。在报名时间范围内支持对报名信息的再次编辑。 3.需支持参赛人员在线进行报名，提交报名信息。 4.需支持管理人员从管理后台浏览所有参赛人员的姓名、院系、电话、资料进行查看、删除、导出等。 5.需支持按参赛选手进行查询和筛选。 6.需支持点击查看报名详细信息，可查看报名信息提交时间、提交人。 7.需支持对报名列表的显示字段进行勾选，按需进行信息展示。 8.需支持下载报名信息，并进行导出记录保存。 ◆9.在系统中调整和修改报名需要填写的字段要求，包括单位、院系、专业、邮箱、邮编、证件类型、证件号、通讯地址、参赛教师团队成员等。在报名时间范围内支持对报名信息的再次编辑，对报名信息和作品审核字段、系统操作可进行开放或隐藏，还可根据需求对个别字段进行排序，可限制上传作品格式以及大小。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 后台管理-评审专家管理 1.需支持从专家库中勾选、批量导入两种方式添加评审专家。 2.需支持自定义设置专家组，评审作品直接发送至专家组成员进行作品评审。 3.需支持增加专家组，并对专家组进行成员管理，可从系统专家库中勾选添加专家、可对专家等级、学科进行修改。 ◆4.添加评审专家，设置专家组，给专家和专家组分配作品，作品分配支持随机分配和指定分配，以及设置评审作品范围、评审专家范围、专家最多评审几个作品、是否评审相同学科、回避同院系等规则。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 后台管理-作品管理 1.需支持对作品审核管理，可查看提交的作品详情，并对作品进行审核、删除等操作。 2.需支持按参赛选手、作品名称、作品编号进行搜索，还可根据职务等级、学科、审核状态等进行筛选。 3.作品中需支持快速配置各种类型数据：文本格式、筛选格式、富文本、附件、子表单等。 #4.作品中附件需支持灵活限制上传要求：附件个数、附件类型、附件大小、视频时长、视频分辨率等。（提供证明材料，系统功能截图） | 1项 |
|  |  | 评审管理-评审设置 1.需支持自定义添加作品评审方式，可根据每场竞赛的要求自定义评审维度指标及分数，设置每个评审方式对应的评审权重和评审起止时间。 2.需支持编辑和修改评价维度、评价要点、评分，可对维度顺序进行调整。 3.需支持增加、删除，评价维度和评分表，并进行修改。 4.需支持管理人员通过后台查看专家评审进度、作品评审进度，并可批量导出评审数据。 5.需支持勾选去掉最低分和最高分，提供高级设置，包括但不限于评审分数计划规则设置、是否允许专家修改评审结果设置、匿名评审设置、专家评审可见字段设置、作品得分小数点位数设置、评审意见是否必填、评审意见分项设置等。 ◆6.在系统中自定义评分规则设置，编辑和修改评价维度、评价要点、评分，可对维度顺序进行调整，可以勾选去掉最低分和最高分，提供高级设置，包括但不限于评审分数计划规则设置、是否允许专家修改评审结果设置、匿名评审设置、专家评审可见字段设置、作品得分小数点位数设置、评审意见是否必填、评审意见分项设置等。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 评审管理-作品评审 1.需支持对评审作品进行手动分配、随机分配，可设置随机分配规则，包括评审作品范围、评审专家范围、专家最多评审几个作品、是否评审相同学科、回避同院系等规则。 2.专家个人中心根据评审范围自动生成评审列表，可查看作品详情，可进行评分表打分，支持填写评审意见。 3.需支持使用赛序抽签功能，参赛选手抽取出场顺序后，专家评审作品的顺序会自动按照赛序排列进行。 ◆4.支持作品投票设置，一个比赛支持设置多轮投票，可设置投票主题，投票时间，选择投票专家或者投票专家组，自定义设置专家拥有票数，专家投票选项以及专家可见字段。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 评审管理-作品评审结果 1.需支持查看作品评审各项得分以及实际得分，进行获奖等级添加。 2.需支持优秀作品推送至网站首页。 3.需支持评审结果按成绩正序、倒序进行排序显示，支持按照作品名称、作品编号、参赛人员进行筛选。 ◆4.支持查看作品评审各项得分以及实际得分，进行获奖等级添加，设置评审结果按成绩正序、倒序进行排序显示，设置按照作品名称、作品编号、参赛人员进行筛选，设置将优秀作品推送至网站首页。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 基础设置-赛序抽签 1.需支持大赛根据抽签顺序进行排序，根据大赛要求设置多个抽签。 2.需支持赛序进行发布、编辑、复制、删除等管理工作。 3.需支持设置抽签名称、抽签时间、可供抽签数量等。 4.需支持管理员后台统一抽签或参赛人员自行抽签两种形式。 | 1项 |
|  |  | 基础设置-管理员设置 1.需支持每个大赛单独设置管理员，被分配管理员权限后可以对应大赛的管理操作。 2.需支持每个大赛可设置多个管理员身份，可同时进行大赛管理。 3.需支持根据管理员角色，分配不同管理员权限。 | 1项 |
|  |  | 基础设置-功能设置 1.需支持对大赛后台管理菜单以及参赛人员、评审专家显示页面设置，可通过功能设置对管理栏目和显示模块进行增加、修改、删除操作。 2.需支持对报名信息、作品审核等字段进行设置。 3.需支持设置参赛人员承诺书以及专家承诺书。 4.需支持添加自定义功能。 ◆5.支持竞赛项目管理后台进行权限设置，并对竞赛管理后台、参赛选手、专家评委不同界面进行灵活配置，根据需要配置显示、隐藏的模块和内容。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
|  |  | 基础设置-角色管理 1.需支持教学竞赛人员管理，可根据大赛要求设置不同角色和管理权限。 2.支持设置管理员、参赛人员、评审专家三种角色设置。 3.参赛选手通过我的作品管理，可根据赛事要求上传参赛作品资料，包括文档、视频、图片、压缩包等资料形式。同时支持作品暂存和编辑。 4.可以查看提交的资料和视频，点击文档可以进行在线预览，点击视频可以进行全屏播放查看。 5.评审专家根据赛事单位要求，可以设置个人资料填写的字段要求，包括单位、院系、学科、研究方向、开设课程、代表性教学研究成果、最高学历、个人照片、银行账户、邮箱、邮编、证件类型、证件号、通讯地址等。支持对个人资料的再次编辑。 6.评审专家有单独的评审页面，根据要求进行打分，分数最多支持1位小数，评分结果自动计算。 7.评审意见为选填项，完成后可暂存意见，可对分数进行修改，也可直接提交。 8.可以通过评审状态搜索【已评审】、【待评审】和【暂存】的作品。可以对暂存的作品进行一键提交。 ◆9.参赛选手全流程操作，参赛选手同意参赛承诺书，上传报名信息以及下载申报书，上传作品，支持上传图片、文档、视频等附件。专家评审全流程操作，专家同意专家承诺书，查看专家评审须知，对分配作品进行打分，按照设置评分维度进行打分，自动计算得分并填写评审意见。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |
| 4 | 案例数据分析 | 1.需支持对案例数据进行统计分析并可视化展现的功能。 #2.需支持学校根据需要自定义统计方案，自定义展示形式，进行数据的查看和统计分析。需支持提供多种样式的图表组件，包括基础报表：指标图、明细表格；分析图表：柱状图、堆叠柱状图、条状图、堆叠条状图、折线图、饼状图、雷达图；其他图表组件：筛选组件、筛选按钮等。（提供证明材料，系统功能截图） 3.需支持统计结果导出；提供多种统计维度的统计与分析，如学院、职称、案例专业类别等。 4.需支持在一个图表应用中添加多个图表组件，并可灵活调整各图表的大小、位置和布局。 5.需支持单个图表组件继承表单的数据权限，使不同用户查看到不同范围的统计结果。 6.需支持设置不同类型的字段作为统计维度。 7.需支持开启单个图表组件的查看原始数据功能，用户从图表跳转到表单数据管理后台，可以查看、添加或管理原始数据。 8.需支持设置不同类型的筛选对象、筛选字段、筛选方式、选项范围、逻辑关系等。 9.需支持通过一个筛选组件筛选使用不同数据源的图表组件中的同类型字段。 10.需支持设置柱状图/堆叠柱状图/条状图/堆叠条状图/折线图/饼状图/雷达图的组件背景、标题颜色、图表配色。 11.需支持设置图表应用整体的风格。 12.需支持以word文档或图片的形式导出整个图表应用。 ◆13.支持多种方式设置图表分析应用的数据源，包括支持Excel上传、表单应用采集、审批应用数据等数据来源，支持上传多个数据源。提供多样化的数据分析图表库，图表库要包含：柱状图、堆叠柱状图、条状图、堆叠条状图、折线图、饼状图、明细表格等。需提供具备以上类似功能的演示视频。 | 1项 |

### （二）人员配置

人员配置名细（至少包含如下岗位）

| 序号 | 岗位 | 人员数量（人） | 岗位工作内容 | 岗位工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责项目整体工作 | 项目实施期限 |
| 2 | 需求调研 | 1 | 负责用户需求调研 | 项目实施期限 |
| 3 | 系统设计 | 3 | 负责系统功能设计 | 项目实施期限 |
| 4 | 系统研发 | 9 | 负责系统功能研发 | 项目实施期限 |
| 5 | 集成与配置 | 2 | 负责系统集成与配置 | 项目实施期限 |
| 6 | 系统测试 | 2 | 负责系统功能测试 | 项目实施期限 |
| 7 | 系统维护 | 1 | 负责系统运维 | 项目运维期限 |

供应商需按照采购人要求，成立项目服务团队，指定专职项目负责人（项目经理），所有人员按照采购人要求开展工作。

因本项目涉及公共安全，以及对公安大学研究生院案例库综合管理平台整体运行的稳定性、保密性要求高。

（1）如在实际服务过程中，如因工作效果未达到采购人的要求，或供应商投入本项目服务的工作人员数量不能满足项目实施，供应商有义务配合采购人根据实际工作需要增加岗位人数，费用不得增加。

（2）人员选聘、培训、管理

由供应商全权负责投入本项目服务的工作人员的选聘、培训、使用、考核、劳务结算和保险缴纳等事项，岗位设置需符合采购人的要求；负责确保其所有服务人员身体健康，无违法记录；选派的工作人员需具备合同约定服务所必须的技能，工作态度认真负责，在项目执行中能与采购人正常沟通，在为采购人服务时，要听从采购人的工作安排，遵守采购人工作环境和行为要求。

合同签订后，供应商需向采购人报备本项目所有工作人员的具体信息。正式进场前，需由供应商对拟派本项目的服务人员进行岗前培训，至少包含保密内容。如采购人相关部门对人员工作情况不满意，采购人有权要求更换，供应商需在10日之内完成人员调整。

（3）保密义务

供应商对本项目涉及的内部信息负有保密义务，供应商需对本项目所有资料、内部工作文件、对本次工作中知悉的个人信息及数据进行保密，在未征得采购人书面同意之前不得将其对外公布或向任何第三方、单位、个人提供。在本项目合同终止后，本义务长期有效。

（4）未经采购人同意，拟派本项目服务的工作人员不得改变，否则采购人有权对供应商做经济处罚或单方面无条件解除合同。如发生改变，经采购人同意，供应商必须保证为采购人提供资质相当或更好，且采购人可以接受的人员。

### （三）服务考核办法

在项目实施阶段，采购人将对中标人进行全面的服务考核，评估整个项目实施期间的服务质量和效果。

| 序号 | 评分项 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务响应 | 服务响应时间 | 评估服务人员响应客户请求或问题的速度。 | 25 |
| 2 | 问题解决 | 问题解决率 | 评估服务人员成功解决客户问题的比例。对于未能解决的问题，要分析原因并寻求改进措施。 | 25 |
| 3 | 用户满意 | 用户满意度 | 客户满意度调查。 | 25 |
| 4 | 团队合作与沟通 | 团队合作与沟通 | 评估服务人员在项目中的合作精神和沟通协作情况。 | 25 |

### （四）服务要求

#### 1.人员服务要求：

#### （1）技术专业能力

设计人员需熟悉用户界面设计原则，具备良好的视觉设计能力；研发人员需具备扎实的编程基础，熟悉相关开发语言和框架；测试人员需熟悉软件测试流程和方法，能够发现并报告系统中的问题。

#### （2）项目管理能力

项目经理需具备良好的项目计划、组织、协调和控制能力，确保项目按时、按质完成；所有团队成员都应了解项目目标和要求，能够按照项目计划开展工作。

#### （3）需求分析和理解能力

项目团队需能够准确理解系统的业务需求，将其转化为可执行的技术需求。需要与用户保持密切沟通，确保需求理解的准确性和完整性。

#### （4）团队合作和沟通能力

项目团队成员需具备良好的沟通和协作能力，能够共同解决问题，推进项目进度。需要定期举行项目会议，向采购人汇报项目进展、问题和解决方案。

#### （5）质量保证意识

所有人员都需关注软件、平台质量，遵循编码规范，确保代码的可读性、可维护性和可扩展性。

需要定期进行代码审查和测试，确保软件质量符合预期。

#### （6）保密意识

项目团队成员需严格遵守保密规定，确保项目相关信息不被泄露和滥用。

#### 2.管理服务要求:

#### （1）项目计划与进度管理

制定详细的项目计划，包括时间表、里程碑、资源分配和任务分配。

#### （2）资源管理与协调

根据项目需求，合理调配人力资源、时间资源和物资资源。

确保团队成员的技能和知识与项目要求相匹配。

促进团队成员之间的有效沟通和协作。

#### （3）风险管理

识别项目中的潜在风险，如技术难题、人员变动、用户需求变更等。

评估风险的影响和可能性，制定应对策略和计划。

监控风险状况，及时采取应对措施。

#### （4）质量管理

制定项目质量标准和验收准则。

实施质量控制和质量保证措施，确保项目输出满足质量要求。

定期进行质量审查和评估，及时发现并纠正问题。

#### （5）沟通与协调

建立有效的沟通机制，确保项目团队内部和与客户、其他利益相关方的顺畅沟通。

定期举行会议，向采购人汇报项目进展、问题和解决方案，收集反馈意见。

#### （6）变更管理

建立变更管理流程，对用户需求变更、技术变更等进行管理。

评估变更对项目的影响，制定变更计划和调整项目计划。

确保所有相关方了解变更情况，并采取相应的措施。

#### （7）文档管理

制定文档管理计划，明确文档的编写、审查和存储要求。

确保项目过程中产生的所有重要文档得到妥善保存和及时更新。

提供文档访问权限，方便项目团队和其他利益相关方查阅和使用。

3.知识产权归属：

项目完成实施后，成交人须将本项目研发代码提交学校，所产生的知识产权为学校所有。

知识产权的归属和处理方式：（1）涉及的源代码（含质保期内的后续升级版本）需遵循相关标准和规范，并无条件提交给采购人；（2）涉及接口的，需遵循相关标准和规范。向下部署的，需无条件开放所有接口且满足国家共享相关规定要求。供应商有义务配合采购人做好有关信息共享工作；（3）本项目的设计开发专利申请权、技术秘密的使用权和转让权归采购人所有。

4.其他服务要求:

（1）培训与支持

供应商需为采购人提供系统的使用培训，提供不少于 2 次系统管理技术和操作培训服务，提供完整、详细的培训方案，通过培训后，供应商需确保使用人员能够熟练使用系统。培训时间、地点、规模由采购人制定，供应商提前与采购人沟通后，可分期进行培训，场地、交通等与培训相关的费用均由供应商承担。

供应商需提供持续的技术支持和维护服务，解决用户在使用过程中遇到的问题。

#### （2）文档支持

在项目结束后，确保相关的技术知识和系统操作文档得到妥善转移和保存。提供必要的文档支持，帮助采购人自主维护和扩展教学资源管理系统。

### （五）实施方案

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | 对项目的建设进行科学严格的管理，进行系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 供应商需根据学校实际情况定制深化设计方案。过程文档需根据学校要求制作保留并在项目实施过程中将纸质及电子版提交至学校。 |
| 3 | 项目实施进度安排 | 供应商需根据合同内时间完成整体项目建设保证系统运行效果。 |
| 4 | 项目验收安排 | （1）验收标准以供应商的响应文件中所列的技术及服务响应指标、磋商文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现供应商存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究供应商的违约责任，供应商需承担由此给采购人带来的一切经济损失。 （2）验收程序/要求：供应商需根据校方要求进行项目验收。 （3）验收时间及验收方式：项目达到整体交付条件且上线试运行30天后，甲乙双方共同组织验收。 |
| 5 | 项目培训安排 | 为采购人免费提供至少2次针对系统使用人员的系统操作培训，确保系统使用人员能熟练使用系统。 供应商需在服务过程中留存培训记录，将全部资料提交采购人，由采购人签章或项目负责人签字确认，并将培训记录作为合同附件。培训记录内容包括但不限于：服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果、培训方式、培训效果、受训人培训签到等。 |

保密承诺书

承诺人：

（以下简称“乙方”）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

鉴于                         （项目名称/合同名称），对于甲方（采购单位）所提供的任何信息，包括但不限于商业机密、技术秘密、客户资料等，严格保密，不会泄露给任何第三方，双方经协商，达成以下承诺：

1.保密责任

1.1 甲方和乙方均承认，作为本次合作的双方，将会接触到对方的机密信息，包括但不限于商业秘密、技术秘密、客户信息等。

1.2 乙方承诺，将会对甲方的机密信息进行保密，不得向任何未经授权的第三方披露或泄露该信息，除非得到甲方书面同意或法律法规另有规定。

2. 保密措施

2.1 乙方承诺，只能在合作过程中使用甲方的机密信息，且仅限于为合作目的而使用。

2.2 乙方承诺，不得将甲方的机密信息用于其他目的，包括但不限于商业宣传、招揽客户等。

2.3为了保障甲方信息的安全，我们将采取一系列措施，包括但不限于：（1）建立完善的信息管理制度，确保客户信息的安全性、完整性和可靠性；（2）采用先进的技术手段和安全措施，防范信息泄露、篡改、毁损等风险；（3）对员工进行严格的保密培训和管理，确保他们不会泄露客户信息

3.机密信息的保密期限

3.1 本次合作的保密期限为 3 年。

3.2 保密期限届满后，乙方应立即销毁或归还甲方的机密信息及其复制品。

4.机密信息泄露后的责任及赔偿

4.1 如果乙方泄露甲方的机密信息，应承担相应的法律责任。

4.2 如果因乙方的过错导致甲方的机密信息泄露，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于因信息泄露而给甲方造成的经济损失和名誉损失等。

5.承诺有效期限

5.1 本保密承诺书自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期限为本次合作期间。

5.2 双方承诺，即使本次合作结束后，该承诺仍然有效，不受时间限制。

6.违约责任

6.1 如乙方违反本保密承诺书的任何规定，甲方有权终止合作并追究其法律责任。

6.2 乙方违反本保密承诺书的任何规定，应承担相应的赔偿责任，包括但不限于因信息泄露而给甲方造成的经济损失和名誉损失等。

双方保证以上承诺是真实、准确、完整的，并且自愿接受所有承诺的法律后果。

承诺人：（盖章/签字）

日期：

# 第六部分 评审标准和方法

1、总则

1.1本办法为中国人民公安大学研究生院案例库综合管理平台建设项目（以下简称“本项目”）磋商的评审办法（以下简称“本办法”），适用于本项目磋商的评审。

1.2本办法是竞争性磋商文件的组成部分。

1.3评审工作由依法组建的磋商小组承担。

1.4与供应商有利害关系的人员不得参与本项目的评审工作。

1.5供应商不得采取任何方式干扰评审工作。

1.6磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2、磋商小组的工作内容

2.1磋商小组负责本项目的评审工作，依据评审标准和相应法规处理评审中出现的问题。

2.2确定评审需澄清、核实的内容，并提出处理意见。

2.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

2.4对竞争性磋商文件进行初步评审、初步修正、商务、经济评审和技术评审，对出现的问题给予处理并提出最终意见。

2.5对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分 。

2.6推荐排名前三名的供应商为成交候选人。

2.7编写和提交评审报告。

3、评审程序

3.1初步评审；

3.2澄清；

3.3商务、经济、技术部分评审；

3.4编写评审报告；

3.5成交。

4、初步评审

4.1磋商小组将对响应文件的符合性、有效性、完整性和响应程度进行审查，审查其响应文件是否完整、有无计算上的错误、文件签署是否合格，内容是否详实可靠，是否符合竞争性磋商文件的要求。

4.2磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

5、澄清

5.1磋商小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5.2澄清、说明或者补正应以书面方式进行并作为响应文件的组成部分。

5.3供应商资格条件不符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其磋商。

6、报价部分的评审说明

6.1供应商的磋商过程符合采购服务竞争性磋商文件的规定，无实质性不响应竞争性磋商文件的要求，除非磋商小组按规定予以拒绝的，视为通过符合性与完整性评审的有效评价。

6.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

6.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

7、定标

7.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前三名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

7.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.3采购人不承诺最低报价的供应商为成交人。

8、重新评审

8.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

8.2采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

9、重新采购

出现下列特殊情况，须重新采购：

9.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

9.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规

定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算金额的供应商不足3家的。

9.4磋商小组推荐的前三名候选人均放弃中标。

## 初审表

| 序号 | 项目 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的签署、盖章 | 是否符合竞争性磋商文件供应商须知条款14。 |
| 2 | 提交的响应文件的装订、密封及数量 | 符合竞争性磋商文件中规定。 |
| 3 | 响应文件的有效期 | 是否符合竞争性磋商文件供应商须知条款13。 |
| 4 | 磋商保证金 | 是否提交了合规的磋商保证金。 |
| 5 | 报价的有效性 | 1.每种货物/服务内容只能有一个有效报价。 2.报价明显低于其他报价，供应商能合理说明或者能提供相关证明材料的；或者未被磋商小组认定为低于其个别成本价的。 |
| 6 | 供应商资格条件 | 符合国家有关规定和竞争性磋商文件要求。 |
| 7 | 资格证明文件是否完备、合规。 | 供应商提交的资格证明文件（附件6）是否完整、是否按规定格式及要求提交、签字盖章是否符合要求。 |
| 8 | 是否以弄虚作假等方式参与磋商过程 | 未以他人的名义参与磋商、串通磋商、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式磋商。 |
| 9 | 报价范围 | 供应商须对磋商文件 “第五部分 技术及服务需求”和“附件3 分项报价表”中所列的所有内容及相关服务进行报价，不得将其中的内容拆开报价，否则其报价将被拒绝。 |

注：只有全部通过初审表的供应商才可进入后续评审。

根据实际情况，本项目采用综合评分法：即指在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分前三名的供应商作为成交供应商的评审方法。

## 具体评分因素权重如下：

| 序号 | 评审因素 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （10分） | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（供应商报价低于成本的除外），其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×10 注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 2 | 对磋商文件技术规格要求的响应程度 （42分） | 供应商对照磋商文件“第五部分 三 技术及服务要求（一）服务明细”逐条做出应答，全部满足技术指标得满分： ★代表实质性指标,不满足该指标项将导致投标被拒绝。 “#”为重要指标参数，无标识为一般指标参数。 #号指标参数每有一项负偏离，扣3分，一般指标参数每有一项负偏离，扣0.18分，扣完为止。 未应答视为未响应该条指标，不得分。 要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。 注：供应商需点对点进行逐条应答，如磋商文件“第五部分”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《技术规格偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。 |
| 3 | 业绩 （3分） | 供应商提供在近三年（自2021年7月1日至本项目磋商公告发布之日止，以合同签订时间为准）的与本项目类似项目的业绩（类似是指：合同中的产品功能具有与本项目类似的如：案例库管理、大赛管理、资源库管理），需提供合同关键页（至少包含：首页、业绩内容、盖章页）复印件作为证明材料。 每提供一份有效业绩，得3分，最高得3分。 未提供或者证明材料不完整、不清晰，不得分。 |
| 4 | 系统对接方案 （5分） | 提供与学校统一身份认证系统对接、学校研究生管理应用平台的对接承诺函及对接方案： （1）供应商提供本系统与学校研究生管理应用平台在数据和应用服务方面无缝对接承诺函： ①在数据层面需直接从本校研究生管理应用平台中获取用户和基本数据架构关系并进行数据的回流与整合。 ②在应用管理层面需直接ifarm嵌套到本校研究生管理应用平台的后台管理界面。 ③在用户使用层面需嵌套到本校研究生管理应用平台的教师、学生个人空间。 ④资讯对接：为系统的资讯类内容提供RSS或API订阅接口，以供我校研究生管理应用平台统一调用。 ⑤流程数据对接：包括系统产生的流程类状态信息等。此类数据需由系统提供相应的webservice接⼝，供研究生管理应用平台调用。 提供承诺函（需包含上述5条内容），并加盖供应商公章，得1分。 未提供或不完整或内容不相关或含义不确定，不得分。 （2）提供对接方案 对接方案设计科学合理，对接内容详尽明确，呈现出以上相关系统对接的有效方案，有针对性，条理清晰，优于或能够实现对接成果的，得4分； 对接方案较合理，对接内容合理，提供了普适性的对接思路、通用的方案，能够实现系统对接的，得2分； 对接方案设计、对接内容欠完善，无针对性，对接思路、对接方案有缺陷，难以实现对接功能的，得1分； 对接方案内容有缺失，或未提供，得0分； |
| 5 | 技术方案 （30分） | 供应商需提供技术服务方案，内容包括以下几部分： ①团队人员配置（3分） 供应商需提供拟投入本项目服务团队人员配置方案，内容包括：岗位设置、每一岗位的具体的人员配置等，需提供人员清单，包括但不限于：姓名、年龄、本项目中职责、类似项目工作年限、专业资质证书等： 人员安排和构成合理，配置充足，权责分明，分工明确，相关资质证书全面，成员相关经验丰富，具备很高的能力和行业水准，得3分； 人员安排较完善，配置完整，团队结构较清晰，分工基本明确，部分成员相关经验丰富，能满足采购需求，得2分； 人员安排和构成基本完整，针对性低，责权分明程度一般，成员相关经验少，基本能满足采购需求，得1分； 人员安排和构成不合理或未提供，得0分； ②整体技术解决方案（10分） 供应商提供的总体解决方案（包括但不限于：对项目需求分析、软件技术架构、各模块软件功能设计等方面）是否全面、具体、合理、与项目需求的吻合程度进行综合评价： 技术解决方案全面、具体、清晰，合理性强，内容详尽完整，完全满足项目建设需求，得10分； 技术解决方案全面性、具体性稍差，合理性一般，基本满足项目建设需求，得7分； 技术解决方案笼统、不具体，合理性较差，少量满足项目需求，得4分； 技术解决方案合理性差，无针对性，难以保障项目实施，得1分； 未提供方案，得0分。 ③项目实施方案（5分） 包含本项目的进度计划及安排、质量和工期保证措施、项目风险措施、技术支持等，视全面性、可操作性、针对性综合评审： 方案完整合理，思路清晰，进度安排及部署得当，方案细化且有效，可操作性及针对性强，整体规划合理，可实施性强，集成思路、技术架构等有针对性，优于或满足磋商文件要求，完全能够保障项目顺利实施，得5分； 方案较合理，思路明确，内容基本完善，进度安排及部署较明确，方案完整但细化不充分，整体规划可实施性一般，集成思路、技术架构等有普适性，满足磋商文件要求，可以保障项目顺利实施，得3分； 方案基本合理，条理不清晰，进度安排及部署内容简单、细化不足，针对性低，集成思路、技术架构等欠完善，可实施性差，满足磋商文件要求，难以保障项目顺利实施，得1分； 方案有缺失或未提供方案，得0分； ④本地部署方案（4分） 需提供本项目设计的部署方案说明： 方案完整合理，总体设计可实施性强，项目部署关键时间节点清晰，质量控制措施具体、有针对性，能够按照业务特点及时处理，可以保障系统数据安全及规范，得4分； 方案较合理，总体设计有可实施性，项目部署时间节点较清晰，质量控制措施细化不充分，有可实施性，能够提供及时服务保障，保障系统数据安全，得2分； 方案基本合理，总体设计可实施性差，项目部署时间节点合理性差，质量控制措施可操作性低，系统数据安全保障内容不完善，得1分； 方案有缺失或未提供方案，得0分； ⑤培训方案（4分） 供应商需提供系统用户培训方案。按方案的详细性、可行性、实用性进行综合评价： 方案内容完整、详实，专职培训人员，培训实效性突出，得4分； 方案部分详实或部分内容具有可操作性，得2分； 方案笼统、不具体、可操作性差，得1分； 未提交用户技术培训方案，得0分。 ⑥售后服务方案（4分） 包括但不限于：质保期，售后服务方式及承诺，响应时间，应急预案及措施等内容，视全面性、可操作性、针对性综合评审： 方案完善合理，针对性强, 有完善的售后服务保障体系，提出了针对性强的解决项目实施过程中常见问题的应对措施，响应时间优于磋商文件要求，应急流程及措施合理规范，应急管理制度科学完善，措施详细，得4分； 方案较合理，有售后服务保障体系，提出了常规、通用的常见问题解决应对措施，响应时间满足磋商文件要求，应急流程、管理制度较规范，措施细化不足，得2分； 方案基本合理，有售后服务保障，有常见问题解决应对措施，但简单、无针对性，响应时间晚于磋商文件要求，应急流程、措施、管理制度有欠缺，得1分； 方案有缺失或未提供方案，得0分； |
|  | 功能演示 （10分） | “ ◆ ”号项为功能演示的录播项，共 10 项。 每项功能演示内容符合磋商文件要求，完整响应指标要求，得1分； 演示内容不符合磋商文件要求或未响应完整功能或录制不完整、不清晰或漏项的或未提供或无法打开，不得分。 【全部功能演示视频的总时长不得超过15分钟】 供应商需以U盘形式提交功能演示的录制视频（密封在响应文件电子版中，视频格式建议MP4格式）。 供应商需在真实环境下演示录制，以PPT、图片、电脑网页原型图、动静态原型图，均算无效演示，均不得分。 |
| 合计：100分 |  |  |
| 注：响应文件的应答内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。 |  |  |

注：

1：如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》；

2：如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。如采购的货物/服务全部由符合政策要求的小微企业制造/承接，则对供应商的报价给予10%的扣除作为评标（评审）价。其它形式下，供应商的报价即为其评标（评审）价。

3：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第四部分规定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第四部分规定的“残疾人福利性单位声明函”，否则不考虑价格扣除。